ДОКЛАД

директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области

Кралина Сергея Николаевича

по вопросу: «Об итогах работы департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области в 2021 году и задачах на 2022 год»

Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области (далее – департамент) осуществляет работу и участвует в реализации на территории области следующих национальных проектов:

«Жилье и городская среда»; «Образование»; «Здравоохранение»; «Демография», «Экология».

Далее остановимся на реализации региональных программ этих национальных проектов департаментом.

Национальный проект «Жилье и городская среда».

О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Костромской области.

В реализации Проекта в 2021 году принимали участие 31 муниципальное образование, в которых благоустроены 78 дворовых и 24 общественных территорий.  Объем запланированных средств в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год составлял 258 458,1 тыс. руб., из них - средства федерального бюджета – 191 149,3 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2021 года кассовый расход составил 100 % от запланированного объема субсидии.

В 2022 году в реализации проекта примут участие 35 муниципальных образований. В 2022 году планируется благоустроить 50 дворовых территорий и 28 общественных пространств.

Объем запланированных средств составляет 253 156,5 тыс. руб.

По состоянию на 15.03.2022 года заключено 80 контрактов на выполнение работ по благоустройству на общую сумму 180 777,6 тыс. рублей, что составляет 71,4 % от плана.

В 2020 году  победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города (20-50 тыс. человек) признан проект г.о.г. Шарьи - городской парк «Музей леса»,                         а муниципальное образование г.п.г. Нерехта м.р. г. Нерехта и Нерехтский район признано победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории исторические поселения с проектом парк «Текстильщиков» - «Ткацкий двор»  со сроком завершения реализации проектов – 2021 год.

Объем запланированных средств на реализацию первого проекта составил 100,0 млн. руб. 26.01.2021 года заключен контракт со сроком завершения работ до 15.08.2021 года. В связи с нарушением исполнения сроков муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством контракт с ООО «Авангард-Строй» расторгнут в одностороннем порядке.

Общая техническая готовность объекта на настоящий момент составляет – 85%. По состоянию на 15.03.2022 по результатам проведенного аукциона определена подрядная организация для завершения работ- ООО «Фаворит». Срок завершения работ установлен до 30.04.2022 года.

Работы по проекту парк «Текстильщиков» - «Ткацкий двор» в г. Нерехта завершены раньше срока, объем финансирования по проекту – 80 млн. руб..

В 2021 году муниципальное образование г.о.г. Галич признано победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города (до 20 тыс. жителей включительно) с проектом «Галич – город у синего озера». Срок завершения реализации проектов - 2022 год.

Объем запланированных средств на реализацию проекта составляет 
68,0 млн. руб.

По итогам конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по благоустройству центральной площади «Галич, город у синего озера» победителем признано ООО «АЛЬФА ПРО». Контракт подписан 24.01.2022 года.

О ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Костромской области.

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», исполняемого в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» постановлением администрации Костромской области № 115-а от 01.04.2019 утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019 - 2023 годы».

В рамках реализации Программы планируется переселить 5,83 тыс. человек из 93,23 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, общий объем финансирования составляет 3 169,12 млн. рублей.

В рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 15.03.2022 целевые показатели (1,73 тыс. чел./33,41 тыс. кв.м) Костромской областью достигнуты, фактически расселено 2,018 тыс. чел. из 34,0 тыс. кв.м.

В рамках III этапа (2021-2022 гг.) региональной адресной программы по состоянию на 15.03.2022 контрактование составляет 65,9%. В рамках Программы заключены муниципальные контракты на строительство 2 (двух) многоквартирных жилых домов в г. Шарья, общей площадью жилых помещений – 1,951 тыс. кв. м на общую сумму 75,7 млн. руб.

В марте текущего года администрациями г. Кострома, г. Галич и                    г. Шарья выставлена конкурсная документация на строительство 8 (восьми) многоквартирных домов общей площадью жилых помещений – 17,024 тыс. кв. м на общую сумму 1 136,978 млн. руб. Надо отметить, что по решению губернатора Костромской области сроки завершения программы сокращены и она должна быть реализована до конца 2023 года.

Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Костромской области

В целях сохранения в надлежащем состоянии и недопущения роста ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Костромской области реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2014 - 2043 годов.

В настоящее время в региональную программу капитального ремонта включено 5 392 многоквартирных дома (далее – МКД), общей площадью                   10,9 млн. кв. м., при этом площадь помещений, на которую производится начисление взносов, составляет 10,5 млн. кв. м.

Постановлением администрации Костромской области от 29.06.2021          № 270-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 05.03.2018 № 69-а» дополнен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

- установка автоматизированного узла управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления;

- установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения.

В 2022 году планируется подача заявки в государственную корпорацию – Фонд содействия ЖХК на предоставление финансовой поддержки по энергоэффективному капитальному ремонту многоквартирных домов.

Об итогах реализации в 2021 году строительства жилья в Костромской области в рамках национального проекта

«Жилье и городская среда»

Федеральным проектом «Жилье», входящим в состав национального проекта «Жилье и городская среда», для Костромской области установлены следующие плановые значения основного показателя «Объем жилищного строительства»:

|  | Объем жилищного строительства, млн. кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Костромская область | 0,247 | 0,227 | 0,224 | 0,226 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,284 | 0,323 | 0,382 | 0,382 |

Общий объем ввода жилых домов с 2020 по 2030 годы составит 3,066 млн. кв. метров.

По состоянию на 1 января 2022 года введено в эксплуатацию 334,527 тыс. кв. метров жилых домов (147,4 % к целевому региональному показателю и 130,3 % к аналогичному периоду 2020 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 185,583 тыс. кв. метров;

- многоквартирные жилые дома – 148,944 тыс. кв. метров.

- Всего построено 1362 дома, в том числе 1303 – ИЖС, 59 – МКД.

В настоящее время на территории Костромской области:

- в стадии строительства находится 5504 домов общей площадью                      772,108 тыс. кв. метров, в том числе:

166 МКД площадью 330,805 тыс. кв. метров,

5338 ИЖС площадью 441,303 тыс. кв. метров.

- всего в 2021 году выдано разрешений на строительство на 1436 объектов общей площадью 312,222 тыс. кв. метров, в том числе:

66 МКД площадью 144,489 тыс. кв. метров

1370 ИЖС площадью 167,733 тыс. кв. метров.

Дополнительно. Информация о вводе жилых домов на территории Костромской области за последние 5 лет.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 310 | 270 | 190 | 247 | 227 |
| Объем ввода жилых домов, тыс.кв.м. | 310,2 | 196,9 | 211,3 | 258,3 | 334,5 |
| в том числе ИЖС, тыс.кв.м. | 118,6 | 120,0 | 129,4 | 136,9 | 185,6 |
| в том числе МКД, тыс.кв.м. | 191,6 | 76,9 | 81,9 | 121,4 | 148,9 |

О реализации федерального проекта «Чистая вода»

на территории Костромской области

В 2021 году рамках федерального проекта «Чистая вода» выполнены работы по строительству (реконструкции) 4 объектов в г. Костроме, г. Буй,            с. Павино Павинского района, с. Рождественское Шарьинского района и начата реконструкция объекта в п. Николо-Шанга Шарьинского района (планируемый срок окончания строительства – 2022 год). Профинансировано всего 269492,74 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 266492,74 тыс. руб., областной бюджет – 2691,88 тыс. руб., местный бюджет – 269,61 тыс. руб.

Также в рамках подпрограммы «Чистая вода» в 2021 году за счет средств местных бюджетов выполнены и профинансированы работы по объекту «Монтаж системы очистки воды на скважинах д. Ломки Клеванцевского сельского поселения, д. Гуляевка ул. Молодежная                             и ст. Островское Островского сельского поселения Островского муниципального района» на сумму 2988,38 тыс. руб.

По итогам 2021 года, достигнуты следующие результаты:

- доля населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 73,37 % (плановый показатель 72,5%);

- доля городского населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 85,22 % (плановый показатель 82,2%).

В 2022 году запланировано продолжить и начать работы по строительству (реконструкции) 7 объектов в:

- п. Николо-Шанга Шарьинского района, с. Сущево и п. Сухоногово Костромского района (ввод в эксплуатацию 2022 г.);

- г. Костроме, г. Чухломе, г. Солигаличе, п. Кадый (ввод в эксплуатацию 2023 г.).

Общий объем финансирования из федерального бюджета в 2022 году составляет 411,3 млн. руб.

В настоящий момент по всем объектам заключены контракты на строительно-монтажные работы.

Приобретение жилых помещений для детей-сирот.

В соответствии с Законом Костромской области от 21.12.2020                      № 37-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены средства на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем указанных средств составил 96 898,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 37 010,6 тыс. руб., областного бюджета – 59 888,3 тыс. рублей. На выделенные средства приобретено 114 жилых помещений  на общую сумму 94 315,28 тыс. рублей. В том числе в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении субсидии за федеральные средства в течении прошлого года приобретено 48 жилых помещений (при установленном целевом показателе - 34). Отчёт о достижении целевого показателя направлен в Минпросвещения Российской Федерации в установленном порядке.

Возврата федеральных денежных средств не производилось.

В 2021 году Администрацией г. Костромы завершены работы по строительству трёх восьми квартирных жилых домов по адресу: город Кострома, ул. Водяная, 38 и пяти восьми квартирных жилых домов по адресам: город Кострома, ул. Панинская, д. 11; 12; 13; 14 и ул. Морозиха, д.14. Все объекты введены в эксплуатацию.

В соответствии с заключенным Соглашением региону в 2022 году выделено из федерального бюджета денежных средств в размере 35 869,9 тыс. руб. на приобретение не менее 33 жилых помещений.

Кроме того, предусмотрены средства из областного бюджета на приобретение жилых помещений в 2022 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 100 000 тыс. рублей.

Общий объем выделенных средств для приобретения 104 жилых помещений в 2022 году составил 135 869,9 тыс. руб., что на 40 % выше уровня 2021 года.

Однако, выделяемых средств крайне недостаточно для ликвидации очереди на получение жилья. По информации департамента по труду и социальной защите населения Костромской области по состоянию на 01.01.2022 в Костромской области количество детей-сирот, состоящих в списках, нуждающихся в предоставлении жилого помещения составляет 1344 человек, из них наступили основания предоставления жилого помещения у 902 человек, из которых к муниципальным образованиям имеется 393 судебных решения о предоставлении жилого помещения, на которые судебными приставами-исполнителями выдано 317 исполнительных листов.

Оказание поддержки молодым семьям в приобретении и строительстве жилья

На территории Костромской области осуществляется реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Участниками программы в 2021 году стали 67 молодых семей из 19 муниципальных образований Костромской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Общий объем социальных выплат составил 52,0 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 16,7 млн. руб.; областного бюджета - 16,3 млн. руб.; средства местных бюджетов - 19,0 млн. руб.

Участниками программы в 2021 году приобретено 64 жилых помещения, в том числе с привлечением ипотечных кредитов - 36 жилых помещений. Построено 5 индивидуальных жилых домов.

Национальный проект «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в Костроме построена и введена в эксплуатацию современная, оснащенная всем необходимым оборудованием школа на 1000 мест, расположенная по адресу: г. Кострома, ул. Профсоюзная в районе дома 48. Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября 2021 года. Стоимость строительства составила – 709,0 млн. рублей.

16 февраля 2021 года был заключен муниципальный контракт                           с подрядной организацией АО «Капстрой» (г. Кострома) на выполнение работ по проектированию и строительству школы на 900 мест,  расположенной в г. Костроме, п. Волжский, Речной проспект в районе дома 145.

Стоимость строительства составляет 714,9 млн. рублей. Строительство планируется завершить в декабре 2022 года.

29 декабря 2021 года заключен муниципальный контракт                                       с подрядчиком АО «Капстрой» (г. Кострома) на выполнение работ по корректировке проекта повторного применения и строительства здания муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на   825 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома, мкр. Новый город. Стоимость работ составляет – 678,8  млн. рублей. Строительство школы планируется завершить в декабре 2023 года.

Кроме того, в августе 2022 года планируется завершение строительства школы на 120 мест в п. Якшанга Поназыревского муниципального района.

Национальный проект «Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 28 июня 2021 года состоялось открытие «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей». Стоимость работ составила 2 млрд. 070 млн. рублей.

В 2021 году создано 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов                       в п. Корега Буйского муниципального района, п. Лопарево Галичского муниципального района, п. Новый Курдюм Кадыйского муниципального района, д. Юркино Макарьевского муниципального района, п Карьково Мантуровского муниципального района, с. Воронье Судиславского муниципального района, д. Клементьево Нерехтского муниципального района, с. Светочева Гора Красносельского муниципального района,                        с. Юрово Макарьевского муниципального района и 4 новых врачебных амбулатории в с. Орехово Галичского муниципального района, с. Завражье Кадыйского муниципального района, п. Сухоногово Костромского муниципального района и п. Зебляки Шарьинского муниципального района.

Национальный проект «Демография»

В 2021 году продолжилось строительство двух детских садов на 280 мест каждый, расположенных в п. Волжский и в Заволжском районе города Костромы. Сметная стоимость строительства составляет 424,2 млн. рублей.

С генподрядными организациями ООО ПКФ «НОВОТЕК» и ООО «НОВОТЕК», в связи с крайне низкими темпами работ Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы 26.11.2021 года было проведено расторжение муниципальных контрактов. На продолжение строительства детских садов 20 декабря 2021 года были заключены муниципальные контракты с ООО «Алгоритм» и ООО «Стройка» соответственно. Работы должны быть закончены до конца ноября 2022 года.

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в марте 2021 года был введен в эксплуатацию объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,2», по адресу: Костромская область, г. Нерехта, пл. Металлистов, д.2 МБУ «Спортивный комплекс «Старт».

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с сентября 2021 года выполняется строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс                               с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения». Срок окончания работ по госконтракту – 30.11.2022.

Национальный проект «Экология».

Комплексная  система обращения с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере обращения с отходами с 1 января 2019 года Костромская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО).

За 2021 год на территории области:

- образовано ТКО – 192,3 тыс. тонн;

- обработано – 179,5 тыс. тонн, что составляет 93,3 % от общего объема образованных ТКО;

- переработано во вторичное сырье (утилизировано) – 14,3 тыс. тонн, что составляет 7,4 % от общего объема образованных ТКО;

- обезврежено – 128,8 тыс. тонн, что составляет 66,9 % от общего объема образованных ТКО;

- размещено на полигонах ТБО (отправлено на захоронение) – 178 тыс. тонн, что составляет 92,6 % от общего объема образованных ТКО.

В зоне деятельности регионального оператора № 1 функционирует автоматизированный мусоросортировочный комплекс ТКО мощностью до 100 тысяч тонн в год (в одну смену).

На территории Галичского и Шарьинского муниципальных районов Костромской области осуществляют деятельность два мусоросортировочных комплекса мощностью до 50 тысяч тонн в год.

В 2019 году начато строительство полигона ТБО в Галичском районе. Собственник объекта захоронения ООО «Полигон». Мощность строящегося объекта 30 тыс. тонн в год, вместимость, предусмотренная проектной документацией 262,5 тыс. тонн.

На сегодняшний день степень готовности объекта к вводу составляет 90 %, ввести объект в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2022 года.

На территории Костромской области реализуются проекты по раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в области установлено 128 контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов, практически все они установлены по программе образовательно-экологического проекта «Добрый пластик» Благотворительного фонда «География Добра», вырученные средства от переработки вторичного сырья направляются на срочное лечение детей, подопечных Благотворительного фонда «География Добра».

Массовое внедрение РСО будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов в части закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.

В настоящее время определен подрядчик на изготовление и поставку контейнеров для РСО количестве 1 000 единиц со сроками поставки до 15.04.2022, после чего будет развернуто масштабное мероприятие по просветительской работе среди населения в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Костромской области мероприятий по раздельному сбору ТКО на период 2022-2023 годах.

Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области

на 2019-2023 гг.

В рамках «Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2019-2023 годы» в 2021 году выполнялись мероприятия, направленные на повышение уровня газификации Костромской области, обеспечение технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения и обеспечение надежного газоснабжения потребителей региона.

За счет инвестиций ПАО «Газпром» в 2021 году построен второй этап газопровода-отвода «Галич-Мантурово-Шарья», протяженностью 26,4 км, установлена ГРС «Нея»планируется в апреле 2022 года. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на подготовку к приему газа объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и домовладений.

За счет внебюджетного источника в 2021 году выполнялись работы по  строительству межпоселкового газопровода до г.о.г. Мантурово протяженностью 15,4 км, построено 12,1 км. Мероприятия по строительству уличных газораспределительных сетей в дер. Холм Костромского района (по поручению Президента РФ) выполнены в полном объеме, ведется подготовка исполнительно-технической документации для ввода объекта                                     в эксплуатацию. Строительство распределительного газопровода квартала жилой застройки в г. Волгореченск и к ОГКУ «Семенковский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в с. Семенково Нерехтского района выполнены в полном объеме.

За счет средств областного бюджета в 2021 году завершено строительство уличных газораспределительных сетей на 1, 2, 3, 5 и 10 пусковых комплексах общей протяженностью 61,48 км на общую сумму 225,7 млн. рублей. Кроме того, в 2021году оплачена кредиторская задолженность АО «Газпром газораспределение Кострома» за выполнение работ по газификации г.о.г. Галич в объеме 36 181,74 тыс. рублей.

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации на территории Костромской области проводятся мероприятия по догазификации.

Администрацией Костромской области сформирован, согласован с единым оператором газификации ООО «Газпром газификация» сводный и пообъектный планы-графики догазификации с указанием сроков выполнения подключения к газораспределительной сети без привлечения средств населения и распоряжением губернатора Костромской области от 23.12.2021 №1060-р утверждены.

За 2021 год на природный газ переведены 1 367 домовладений.

В соответствии с утвержденным планом-графиком догазификации общее количество негазифицированных домовладений - 2329.

В настоящее время департаментом совместно с АО «Газпром газораспределение Кострома» выполнена актуализация сводного плана-графика догазификации Костромской области, который 22.03.2022 направлен на согласование единому оператору газификации ООО «Газпром газификация». По итогам актуализации в сводном плане-графике количество домовладений, подлежащих догазификации составляет 2688.

В настоящее время готовится проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 23.12.2021 № 1060-р.

В настоящее время принято 2293 заявки на догазификацию, заключено                 1754 договора на подключение домовладений в рамках догазификации,                     к 588 домовладениям построены газопроводы вводы до границ земельных участков, пуск газа осуществлен в 293 домовладения.

Государственный контроль (надзор) за долевым строительством

В настоящее время на территории Костромской области 23 застройщика, которые осуществляют строительство 66 объектов с привлечением средств граждан-участников долевого строительства, общей площадью 201301 кв.м., количество действующих договоров долевого участия – 1474, в том числе 890 договоров с размещением денежных средств на эскроу счетах (26 объектов).

В результате проведенной работы в 2021 году введено в эксплуатацию                             4 проблемных объекта: г. Кострома, мкр. Новый город, д. 9 литер А (по ГП); Костромская область, г. Буй, ул. Островского; г. Кострома, ул. Галичская, дом № 47,49,51,53 (по ГП); г. Кострома, ул. Широкая, 3/2.

На территории региона количество проблемных объектов, включенных в Единый реестр проблемных объектов, составляет 4 единицы жилой площадью 6,8 тыс. кв.м., по которым заключено 114 договоров долевого участия.

Силами застройщика при координации администрации Костромской области:

Застройщиком ООО «КомТранс» осуществляется строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ново-Полянская, 
д. 1. Застройщиком в адрес департамента предоставлен план-график выполнения строительных работ до конца 2 квартала 2022 года.

С использованием механизма Фонда Костромской области по защите прав граждан-участников долевого строительства:

1. Объект, расположенный по адресу: г. Кострома, мкр-н Новый город,
д. 9 литер Б (ООО ИСПО «Костромагорстрой»). Права и обязанности застройщика по указанному объекту переданы НКО «Фонд Костромской области по защите прав граждан-участников долевого строительства», все необходимые соглашения с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» со стороны регионального фонда и департамента подписаны, также определен предельный уровень финансирования. Между региональным фондом и ООО «Алгоритм» 16.03.2022 года подписан договор на проведение строительно-монтажных работ на объекте со сроком исполнения до 17.03.2023 года.

2. Объекты, расположенные по адресам: г. Кострома, ул. Береговая, 8а 
(по ГП) (застройщик - ООО «СЗ «Строй-Актив»); г. Кострома, ул. Мясницкая, 71 (застройщик - ООО «Актив»). Согласно результатам подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета Фонда, состоявшегося 24.12.2021 года по рассматриваемым объектам принято решение о финансировании мероприятий по осуществлению выплаты возмещения гражданам – участникам долевого строительства. Прием заявлений о выплате возмещений и иных необходимых документов, а также выплата возмещений осуществляется с 21.01.2022 до даты завершения процедуры конкурсного производства застройщика.

Об итогах деятельности по осуществлению регионального государственного строительного надзора за 2021 год

и задачах на 2022 год

При реализации государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора, специалистами департамента проведена работа по своевременному выявлению на поднадзорных объектах нарушений требований проектной документации.

В 2021 году на территории Костромской области осуществлялось строительство 174 объектов, подлежащих региональному государственному строительному надзору, из них многоквартирных жилых домов - 99, объектов  промышленного и гражданского назначения – 75.

В рамках надзора за 2021 год проведено 256 проверок, из них в соответствии с программами проверок - 133, по иным основаниям – 123.

В ходе проверок выявлено 149 нарушений. По фактам выявленных нарушений составлено 24 протокола, выдано 8 предписаний, направлено в органы местного самоуправления 16 уведомлений о выявлении самовольной постройки.

В отношении застройщиков, допустивших нарушения, приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности.

Сумма взысканных административных штрафов составила                                1262,0 тыс. руб.

В 2021 году выдано 41 заключение о соответствии построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 29 заключений по многоквартирным жилым домам. Все заключения выданы с соблюдением установленного законодательством срока. В отношении 5 объектов застройщикам было отказано в выдаче заключений о соответствии по причине выявления нарушений требований проектной документации.

При осуществлении регионального строительного надзора проводились профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, в том числе по информированию и консультированию застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство, по вопросам, связанных с организацией и осуществлением регионального государственного строительного надзора, по изменениям нормативных правовых актов в области строительства.

При административном производстве департаментом принималась во внимание ключевая цель программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» – снижение административной, а также финансовой нагрузки на малый бизнес, а также профилактика нарушений обязательных требований. Так, из 22 вынесенных постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, 14 постановлений в виде штрафа, 8 постановлений в виде предупреждения, таким образом количество вынесенных постановлений в виде предупреждения составляет 36 % от общего количества вынесенных постановлений.

Основной задачей по направлению деятельности на 2022 год является организация и осуществление регионального государственного строительного надзора в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения которого в отношении регионального государственного строительного надзора действуют с 1 января 2022 года, а также с учетом особенностей организации и осуществления надзора, установленных постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336.

О реализации мероприятий государственной                                      программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Костромской области», в том числе в рамках развития механизма энергосервисных контрактов

В настоящее время количество действующих проектов, осуществляемых по схеме энергосервисного контракта (далее ЭСК) - 25 единиц. Из них в сфере модернизации систем уличного освещения территорий населенных пунктов - 4 ед., модернизации котельных с переходом на другие виды топлива - 1 ед., модернизации сетей, ЦТП, автоматики погодного регулирования - 15 ед., электроснабжения и замены внутреннего освещения - 5 ед. Плановый размер ежегодной экономии - более 74 млн. рублей.

С 2021 года реализуется ЭСК по модернизации уличного освещения в г.о.г. Буй. Срок реализации работ – до апреля 2022 года, цена контракта - 28,9 млн. рублей. В рамках контракта подлежит к замене 1237 устаревших светоточек, установка 218 единиц новых светоточек, 39 шкафов управления и узлов автоматизации городского освещения. Контракт заключен с ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на семилетний срок, плановая экономия в натуральной величине составит 3,8 млн. кВт/ч или 29,2 млн. рублей (75% от текущих затрат на электрическую энергию для уличного освещения).

Кроме того, в конце 2020 – в I квартале 2021 года, в г. Галич были проведены масштабные работы по модернизации уличных сетей освещения: вместо 997 светильников ДнАТ было установлено 1382 новых светодиодных светильника. Несмотря на увеличение количества точек освещения проводимые мероприятия дополнительно дали и экономию электроэнергии — более 30%. В целом за календарный год планируемая экономия должна превышать 1,5 млн. рублей.

Также в 2021 году была произведена модернизация освещения в г. Нея (контракт на 1,1 млн. рублей, установлено 34 новых опоры и светильников) г. Шарья (контракт на 6,7 млн. рублей, заменено 1058 светильника, 2 шкафа управления, 20 опор и 12,2 км сетей), г. Солигалич (контракт на 1,2 млн. рублей, замена 82 светильников и сетей освещения). Заключен договор подряда до 15.04.2022 в г. Мантурово (на 1 млн. рублей, к замене                                42 светильника и 1 шкаф управления).

Наиболее распространенный в 2021 году ЭСК в сфере теплоснабжения Костромской области - установка узлов автоматического погодного регулирования теплопотребления. Примером реализации может послужить ЭСК между МБОУ г. Костромы «Гимназия № 15» и ООО «Терем». Цена заключенного в июле 2021 года контракта составила 5,1 млн. руб., срок действия – 7 лет, работы выполнены до начала отопительного периода. В рамках контракта реализованы комплексные работы по установке узла автоматического погодного регулирования теплопотребления, балансировке и модернизации системы отопления, установке датчиков температуры, теплоизоляции разводящих трубопроводов и переносу узла учета тепловой энергии. После проведенных мероприятий годовая экономия по предварительным расчетам может даже превышать утвержденные контрактом ежегодные плановые показатели в 847 тыс. рублей (29% от отчетного периода). По итогам контракта планируемая экономия составляет 2 358,3 Гкал или 5,1 млн. рублей. Подобные мероприятия были реализованы ещё на 10 учебных заведениях г. Костромы, плановая суммарная экономия составит 14 671,1 Гкал или 31,7 млн. рублей. В рамках государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2021 году реализован перевод на автономное газовое отопление 10 объектов, находящихся в муниципальной (общая стоимость мероприятий – 24 млн. рублей), и 5 объектов в областной собственности общей стоимостью 8,4 млн. рублей.

При отсутствии возможности газификации реализуются мероприятия по использованию местных видов топлива (древесной щепы, остатков лесопиления, пеллетов и др.) с целью снижения неэффективного расходования средств местных бюджетов на теплоснабжение.                                   В Костромском муниципальном районе реализуется инвестиционный проект по переводу источника тепловой энергии пос. Василево Костромского района на отходы деревообработки с учётом экономической целесообразности.                  В г.о.г. Мантурово за счёт средств НКО «Костромской фонд энергосбережения» оптимизирована система теплоснабжения котельных п. Карьково, д. Угоры (установка пеллетных котлов), а также произведена замена неэкономичных и выработавших ресурс котлов в г. Мантурово.

В настоящее время в Вохомском муниципальном районе заключены два контракта на реконструкции котельной «Школа-интернат»» на сумму              4,3 млн. рублей и котельной ЦРБ на сумму 4,6 млн. рублей с переводом обоих объектов теплоснабжения на отходы деревообрабатывающей промышленности. Суммарная экономия средств составит около 3,3 млн. рублей в отопительный период. Администрацией Костромской области принято решение о поддержке проекта Островского муниципального района по переводу социальных учреждений района на автономное пеллетное отопление – 5 котельных, где будут установлены новые пеллетные котлы. Для реализации мероприятия из областного бюджета предусмотрена дотация в размере 3 млн. рублей.

В настоящее время в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2022 год включены мероприятий по переводу 7 областных и 15 муниципальных учреждений на автономное газовое теплоснабжение. Объекты находятся в Парфеньевском, Нейском муниципальных округах, г. Галиче, Костромском и Судиславском муниципальных районах.

Подготовка и прохождение отопительного периода 2021-2022 годов

Департаментом, в рамках имеющихся полномочий, осуществлялся контроль за работой предприятий ТЭК и ЖКХ, наличием топлива, его нормативным использованием и хранением, обеспечением создания неснижаемого аварийного запаса топлива на котельных, исполнением частных планов устранения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в случае возникновении чрезвычайной ситуации.

Отопительный сезон в Костромской области начался с 5 сентября 2021 года. Согласно поручению губернатора Костромской области, в первую очередь, подача тепла производилась к объектам социальной сферы. К 15 сентября 2021 года теплом были обеспечены все объекты социальной сферы и жилищный фонд.

В 2021 год на территории Костромской области 37 муниципальных образований с полномочиями по организации централизованного теплоснабжения были обязаны пройти оценку готовности к отопительному периоду.

Муниципальными образованиями было получено 28 паспортов и 1 акт готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов или 78 % от общего числа муниципальных образований. Для сравнения, в 2018 году - 59 % муниципальных образований, в 2019 году - 64 %, в 2020 – 67 %.

Работу по устранению предписаний Центрального управления Ростехнадзора продолжают 8 муниципальных образованиях.

Муниципальными образованиями, ресурсоснабжающими организациями на подготовку к отопительному периоду было направлено 1253,3 млн. рублей. При этом на проведение работ по капитальному ремонту и модернизации израсходовано 727,5 млн. рублей. Финансовых средств областного бюджета на подготовку потрачено 321,4 млн. рублей.

По итогам 2021 года количество отключений со сроком более суток составило 492 инцидента, к сравнению с прошлым годом (588), уменьшение инцидентов на 16,3 %. Основной причиной отключений является проведение ПАО «ТГК-2» ремонтных работ в рамках концессионного соглашения.

В настоящее время отопительный сезон 2021-2022 годов на территории Костромской области проходит в штатном режиме.

В муниципальных образованиях сформированы 115 аварийных бригад с численным составом 551 человек, техники - 224 единицы.

В настоящий момент в муниципальных образований поддерживаются неснижаемые запасы топлива (каменного угля, топочного мазута, местных видов топлива). Организованна работа с поставщиками топлива с целью недопущения избыточного завоза топлива или возникновения его дефицита в период завершения отопительного периода.

Оказание департаментом государственных услуг в 2021 году

За 2021 год департаментом оказано 78 государственных услуг, в том числе:

- 10 государственных услуг по утверждению и корректировке инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых принято                                 2 положительных решения;

- 5 государственных услуг по утверждению и корректировке инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, из которых принято 2 положительных решения;

- 8 государственных услуг по утверждению и корректировке инвестиционных программ организаций в сфере электроэнергетики, из которых принято 4 положительных решения;

- 6 государственных услуг по утверждению и корректировке инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые или нерегулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, из которых принято 2 положительных решения;

- 19 государственных услуг по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, из которых принято 16 положительных решений;

- 19 государственных услуг по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, из которых принято                        18 положительных решений;

- 11 государственных услуг по утверждению нормативов запасов топлива при производстве тепловой энергии, из которых принято 10 положительных решений.

Задачи, стоящие перед департаментом в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на 2022 год и последующие периоды

В 2022 году департаментом будет продолжена реализация национальных проектов:

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2022 году продолжается реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019-2025 годы», в рамках которой планируется расселить 1 110 человек из 19 990 кв. м. аварийного жилья.

В рамках Программы заключены муниципальные контракты на строительство 2 (двух) многоквартирных жилых домов в г. Шарья, общей площадью жилых помещений – 1,951 тыс. кв. м на общую сумму 75,7 млн. руб.

В марте текущего года администрациями г. Кострома, г. Галич и                         г. Шарья выставлена конкурсная документация на строительство 8 (восьми) многоквартирных домов общей площадью жилых помещений – 17,024 тыс. кв. м на общую сумму 1 136,978 млн. руб. Именно такой подход позволит реализовать программные мероприятия в тех муниципальных образованиях, где недостаточно требуемого жилья на вторичном рынке.

В 2022 году в реализации проекта примут участие 35 муниципальных образований. В 2022 году планируется благоустроить 50 дворовых территорий и 28 общественных пространств. Объем запланированных средств составляет 253 156,5 тыс. руб.

Обеспечить Реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода» и достижение показателя «доля населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

В рамках проекта «Образование» в 2022 году будет введена                               в эксплуатацию школа на 900 мест, расположенная в г. Костроме, п. Волжский, Речной проспект в районе дома 145, школа в п. Якшанга на 120 мест.

В рамках проекта «Демография» в 2022 году закончить строительство двух детских садов на 280 мест каждый, расположенных в п. Волжский и в Заволжском районе города Костромы.

В рамках национального проекта «Экология» в целях выполнения программы по раздельному накоплению отходов установить не менее 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Обеспечить:

- Стабильное прохождение отопительного периода 2021-2022 годов, контроль и реализацию мероприятий по подготовке к следующему отопительному периоду 2022-2023 годов.

- Совместно с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Костромской области, в том числе мероприятия по ускоренной замене лифтового оборудования.

- Совместно с региональными операторами стабильную работу системы обращения с ТКО и достижение показателя «доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» не менее 5,4 %.

- Реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», в том числе в рамках развития механизма энергосервисных контрактов.