Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 г. N 100-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014-2043 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 17.07.2014 N 293-а, от 12.12.2014 N 511-а, от 27.07.2015 N 274-а,

от 15.03.2016 N 81-а)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года N 449-5-ЗКО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области" администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации

Костромской области

от 26 марта 2014 г. N 100-а

Региональная программа капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Костромской области, на 2014-2043 годы

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений администрации Костромской области

от 17.07.2014 N 293-а, от 12.12.2014 N 511-а, от 27.07.2015 N 274-а,

от 15.03.2016 N 81-а)

Глава 1. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА 2014-2043 ГОДЫ

1. Наименование программы - региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы (далее - Региональная программа).

2. Основание для разработки Региональной программы - Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Костромской области от 25 ноября 2013 года N 449-5-ЗКО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области".

3. Разработчик Региональной программы - департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области.

4. Цель Региональной программы - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, улучшение их технического состояния и повышение энергоэффективности в результате проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в этих многоквартирных домах.

5. Задачи Региональной программы:

1) создание системы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области;

2) эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу;

3) улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу;

4) обеспечение сохранности многоквартирного жилищного фонда.

6. Целевой показатель Региональной программы - количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений.

7. Срок реализации Региональной программы - 2014-2043 годы.

8. Исполнители мероприятий Региональной программы:

1) департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;

3) некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области";

4) товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы;

5) собственники помещений в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу.

9. Источники финансирования Региональной программы:

1) взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу;

2) финансовые средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

3) финансовые средства областного бюджета Костромской области;

4) финансовые средства местных бюджетов.

10. Основные планируемые показатели выполнения Региональной программы - своевременное проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в 5 376 многоквартирных домах и создание благоприятных и безопасных условий проживания для 401 тысячи человек на территории Костромской области.

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 27.07.2015 N 274-а, от 15.03.2016 N 81-а)

11. Мониторинг, координацию и управление реализацией Региональной программы осуществляет некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области".

12. Контроль за ходом реализации Региональной программы осуществляют администрация Костромской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области.

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

13. В региональную программу включены 5 376 многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Костромской области, не включая дома блокированной застройки. В настоящее время техническое состояние большинства многоквартирных домов в Костромской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. На 1 января 2014 года в капитальном ремонте нуждается 84 процента домов от общей площади многоквартирных домов.

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 27.07.2015 N 274-а, от 15.03.2016 N 81-а)

14. Федеральным законом от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" внесены изменения и дополнения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В основу системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов положена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт своего многоквартирного дома. От уплаты взносов на капитальный ремонт освобождаются только собственники помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также собственники помещений в многоквартирных домах, если в отношении земельного участка, на котором расположен такой дом, принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов согласно Жилищному кодексу Российской Федерации должно осуществляться в рамках единой региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, включающей все многоквартирные дома, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

15. Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также скоординировать деятельность всех участников процесса. Использование программно-целевого метода планирования обеспечит создание планово-предупредительной системы капитального ремонта общего имущества, которая позволит ликвидировать просроченные накопленные обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов, по которым на момент формирования Региональной программы истекли межремонтные сроки.

Глава 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

16. Целью Региональной программы является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, улучшение их технического состояния и повышение энергоэффективности в результате проведения капитального ремонта общего имущества.

17. Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1) создание системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области;

2) эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Региональную программу;

3) улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу;

4) обеспечение сохранности многоквартирного жилищного фонда.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

18. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает услуги и работы по капитальному ремонту, указанные в статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 9 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года N 449-5-ЗКО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области".

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

19. Дифференцированный по муниципальным образованиям Костромской области перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в отношении которых в период реализации Региональной программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении N 1 к настоящей Региональной программе.

Глава 6. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

20. Региональная программа формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области. В целях выполнения данного условия Региональная программа сформирована на тридцатилетний период - 2014-2043 годы. Первый год реализации Региональной программы - 2014.

21. Плановые периоды проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах приведены в приложении N 1 к настоящей Региональной программе.

22. Конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта осуществляются в рамках краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Региональной программы, утверждаемых департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области и органами местного самоуправления.

23. Региональная программа подлежит ежегодной актуализации не позднее 1 декабря года, в котором осуществляется актуализация Региональной программы, в порядке согласно приложению N 2 к настоящей Региональной программе.

Глава 7. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

24. В рамках Региональной программы планируется выполнить капитальный ремонт 5 376 многоквартирных домов общей площадью 10,2 млн. кв. м, в которых проживает 401 тысяча человек.

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 27.07.2015 N 274-а, от 15.03.2016 N 81-а)

25. Общая планируемая потребность в финансировании Региональной программы составляет 27,3 млрд. рублей.

Планируемый объем финансирования Региональной программы в 2014 году составит:

взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, - 17,1 млн. рублей;

(в ред. постановления администрации Костромской области от 27.07.2015 N 274-а)

средства государственной поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 41,5 млн. рублей;

средства государственной поддержки за счет средств областного бюджета Костромской области - 30,1 млн. рублей.

Объем финансирования Региональной программы с 2015 года определяется ежегодно исходя из финансовых средств, предусмотренных в федеральном, областном и местных бюджетах.

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ

ИСПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

26. Общий контроль за ходом реализации Региональной программы осуществляет департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

27. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Региональной программы (далее - годовой отчет) до 1 апреля года, следующего за отчетным.

28. Годовой отчет размещается на сайте департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным.

Глава 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

29. Оценка эффективности реализации Региональной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает оценку степени выполнения мероприятий Региональной программы.

30. Степень выполнения мероприятий Региональной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

31. Степень выполнения мероприятий Региональной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Региональной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

32. Целевым показателем Региональной программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту.

Приложение N 1

к Региональной программе

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных

домах, расположенных

на территории Костромской

области, на 2014-2043 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

всех многоквартирных домов, расположенных на территории

Костромской области, за исключением домов, признанных

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

Список изменяющих документов

(в ред. постановления администрации Костромской области

от 15.03.2016 N 81-а)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год постройки дома | Общая площадь дома (кв. м) | Период капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Антроповский муниципальный район | Просек д., Новая ул., д. 6 | 1969 | 811,60 | 2017-2036 гг. |
| 2 | Антроповский муниципальный район | Просек д., Новая ул., д. 7 | 1969 | 756,12 | 2019-2038 гг. |
| 3 | Антроповский муниципальный район | Палкино с., Малинина ул., д. 2 | 1963 | 352,19 | 2020-2039 гг. |
| 4 | Антроповский муниципальный район | Палкино с., Пушкинская ул., д. 3 | 1961 | 351,33 | 2021-2040 гг. |
| 5 | Антроповский муниципальный район | Палкино с., Социалистическая ул., д. 28 | 1961 | 351,87 | 2022-2041 гг. |
| 6 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Белоусова ул., д. 32 | 1934 | 141,90 | 2017-2036 гг. |
| 7 | Антроповский муниципальный район | Палкино с., Малинина ул., д. 14 | 1966 | 298,40 | 2023-2042 гг. |
| 8 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Кирова ул., д. 4 | 1935 | 122,80 | 2017-2036 гг. |
| 9 | Антроповский муниципальный район | Палкино с., Социалистическая ул., д. 30 | 1930 | 255,70 | 2024-2043 гг. |
| 10 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Банковская ул., д. 4 | 1967 | 208,40 | 2024-2043 гг. |
| 11 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Свободы ул., д. 4 | 1970 | 685,40 | 2024-2043 гг. |
| 12 | Антроповский муниципальный район | Просек д., Новая ул., д. 2 | 1970 | 156,12 | 2024-2043 гг. |
| 13 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Свободы ул., д. 2 | 1968 | 216,80 | 2024-2043 гг. |
| 14 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Кирова ул., д. 23 | 1969 | 260,46 | 2024-2043 гг. |
| 15 | Антроповский муниципальный район | Просек д., Новая ул., д. 3 | 1972 | 795,10 | 2024-2043 гг. |
| 16 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Энергетиков ул., д. 3 | 1974 | 528,50 | 2024-2043 гг. |
| 17 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Кирова ул., д. 15 | 1971 | 563,40 | 2024-2043 гг. |
| 18 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Пролетарская ул., д. 8а | 1974 | 645,20 | 2024-2043 гг. |
| 19 | Антроповский муниципальный район | Просек д., Новая ул., д. 1 | 1977 | 764,72 | 2024-2043 гг. |
| 20 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Энергетиков ул., д. 1 | 1969 | 593,00 | 2024-2043 гг. |
| 21 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Энергетиков ул., д. 2 | 1969 | 585,94 | 2024-2043 гг. |
| 22 | Антроповский муниципальный район | Просек д., Новая ул., д. 5 | 1978 | 817,00 | 2024-2043 гг. |
| 23 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Энергетиков ул., д. 4 | 1984 | 796,00 | 2024-2043 гг. |
| 24 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Кирова ул., д. 15а | 1973 | 570,79 | 2024-2043 гг. |
| 25 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Белоусова ул., д. 42 | 1978 | 533,00 | 2024-2043 гг. |
| 26 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Молодежная ул., д. 5 | 1978 | 201,64 | 2024-2043 гг. |
| 27 | Антроповский муниципальный район | Палкино с., Малинина ул., д. 6 | 1964 | 299,40 | 2024-2043 гг. |
| 28 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Молодежная ул., д. 4 | 1978 | 285,00 | 2024-2043 гг. |
| 29 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Кирова ул., д. 21 | 1969 | 351,75 | 2024-2043 гг. |
| 30 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Кирова ул., д. 1а | 1980 | 620,80 | 2024-2043 гг. |
| 31 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Октябрьская ул., д. 10 | 1984 | 640,00 | 2024-2043 гг. |
| 32 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Октябрьская ул., д. 8 | 1981 | 740,80 | 2024-2043 гг. |
| 33 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Молодежная ул., д. 6 | 1985 | 382,00 | 2024-2043 гг. |
| 34 | Антроповский муниципальный район | Антропово п., Октябрьская ул., д. 6 | 1984 | 643,90 | 2024-2043 гг. |
| 35 | Буйский муниципальный район | Шушкодом с., Центральная ул., д. 2 | 1966 | 644,32 | 2014-2033 гг. |
| 36 | Буйский муниципальный район | Шушкодом с., Центральная ул., д. 1 | 1966 | 661,34 | 2014-2033 гг. |
| 37 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира ул., д. 4 | 1966 | 5028,00 | 2014-2033 гг. |
| 38 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 10 | 1986 | 4711,20 | 2015-2034 гг. |
| 39 | Буйский муниципальный район | Афонино д., Гагаринская ул., д. 26 | 1975 | 794,20 | 2015-2034 гг. |
| 40 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 11 | 1986 | 2602,90 | 2015-2034 гг. |
| 41 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 16 | 1986 | 7512,81 | 2016-2035 гг. |
| 42 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 15 | 1986 | 2261,60 | 2016-2035 гг. |
| 43 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 9 | 1986 | 2310,50 | 2016-2035 гг. |
| 44 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 12 | 1986 | 2285,40 | 2016-2035 гг. |
| 45 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 6 | 1987 | 2516,80 | 2017-2036 гг. |
| 46 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 5 | 1987 | 2489,27 | 2017-2036 гг. |
| 47 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 4 | 1987 | 4754,21 | 2017-2036 гг. |
| 48 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 3 | 1987 | 2013,00 | 2018-2037 гг. |
| 49 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 17 | 1987 | 2502,97 | 2018-2037 гг. |
| 50 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира ул., д. 2 | 1987 | 4930,14 | 2018-2037 гг. |
| 51 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Строителей б-р, д. 19 | 1987 | 2511,07 | 2018-2037 гг. |
| 52 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира пл., д. 6 | 1987 | 1499,30 | 2018-2037 гг. |
| 53 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира ул., д. 12 | 1987 | 2532,20 | 2019-2038 гг. |
| 54 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 2 | 1988 | 2292,06 | 2019-2038 гг. |
| 55 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 3 | 1988 | 5009,00 | 2019-2038 гг. |
| 56 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира ул., д. 20 | 1988 | 2173,22 | 2019-2038 гг. |
| 57 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира ул., д. 16 | 1988 | 2233,80 | 2019-2038 гг. |
| 58 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 4 | 1989 | 5038,32 | 2020-2039 гг. |
| 59 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира ул., д. 18 | 1989 | 2492,12 | 2020-2039 гг. |
| 60 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Мира ул., д. 14 | 1989 | 2509,30 | 2020-2039 гг. |
| 61 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 5 | 1989 | 2270,30 | 2020-2039 гг. |
| 62 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 15 | 1989 | 1656,80 | 2020-2039 гг. |
| 63 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 6 | 1990 | 3299,30 | 2021-2040 гг. |
| 64 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 13 | 1990 | 1607,50 | 2021-2040 гг. |
| 65 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 9 | 1990 | 1647,50 | 2021-2040 гг. |
| 66 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 14 | 1990 | 3299,30 | 2021-2040 гг. |
| 67 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 7 | 1990 | 2035,20 | 2021-2040 гг. |
| 68 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 11 | 1991 | 1673,90 | 2022-2041 гг. |
| 69 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 8 | 1991 | 3341,30 | 2022-2041 гг. |
| 70 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 10 | 1991 | 4592,50 | 2022-2041 гг. |
| 71 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 12 | 1991 | 4574,50 | 2022-2041 гг. |
| 72 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Центральная ул., д. 22 | 1992 | 3271,35 | 2023-2042 гг. |
| 73 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Центральная ул., д. 23 | 1993 | 2315,90 | 2023-2042 гг. |
| 74 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., м/р-н Лесной, д. 1а | 1991 | 4777,00 | 2023-2042 гг. |
| 75 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Центральная ул., д. 24 | 1993 | 2387,50 | 2023-2042 гг. |
| 76 | Буйский муниципальный район | Кренево д., Новая ул., д. 2 | 1991 | 987,40 | 2023-2042 гг. |
| 77 | Буйский муниципальный район | Кренево д., Новая ул., д. 3 | 1991 | 991,50 | 2024-2043 гг. |
| 78 | Буйский муниципальный район | Кренево д., Новая ул., д. 1 | 1991 | 991,30 | 2024-2043 гг. |
| 79 | Буйский муниципальный район | Чистые Боры п., Центральная ул., д. 25 | 1994 | 3345,30 | 2024-2043 гг. |
| 80 | Буйский муниципальный район | Ликурга с., Овражная ул., д. 10 | 1984 | 623,60 | 2024-2043 гг. |
| 81 | Буйский муниципальный район | Елегино д., Новая 1 ул., д. 2 | 1989 | 618,00 | 2024-2043 гг. |
| 82 | Буйский муниципальный район | Елегино д., Новая 2 ул., д. 1 | 1990 | 621,50 | 2024-2043 гг. |
| 83 | Буйский муниципальный район | Воскресенье с., Центральная ул., д. 22 | 1990 | 624,40 | 2024-2043 гг. |
| 84 | Буйский муниципальный район | Воскресенье с., Центральная ул., д. 24 | 1990 | 605,60 | 2024-2043 гг. |
| 85 | Буйский муниципальный район | Воскресенье с., Центральная ул., д. 21 | 1990 | 616,70 | 2024-2043 гг. |
| 86 | Буйский муниципальный район | Воскресенье с., Центральная ул., д. 23 | 1990 | 604,80 | 2024-2043 гг. |
| 87 | Буйский муниципальный район | Елегино д., Новая 1 ул., д. 1 | 1989 | 620,40 | 2024-2043 гг. |
| 88 | Буйский муниципальный район | Лужок д., Молодежная ул., д. 12 | 1992 | 629,90 | 2024-2043 гг. |
| 89 | Буйский муниципальный район | Ликурга с., Овражная ул., д. 11 | 1984 | 626,20 | 2024-2043 гг. |
| 90 | Буйский муниципальный район | Ликурга с., Троицкая ул., д. 14 | 1989 | 633,70 | 2024-2043 гг. |
| 91 | Буйский муниципальный район | Ликурга с., Троицкая ул., д. 16 | 1989 | 636,90 | 2024-2043 гг. |
| 92 | Буйский муниципальный район | Елегино д., Новая 2 ул., д. 2 | 1990 | 614,90 | 2024-2043 гг. |
| 93 | Буйский муниципальный район | Добрецово д., Старая ул., д. 6 | 1993 | 1015,17 | 2024-2043 гг. |
| 94 | Буйский муниципальный район | Бараново д., Школьная ул., д. 1 | 1993 | 624,70 | 2024-2043 гг. |
| 95 | Буйский муниципальный район | Лужок д., Молодежная ул., д. 14 | 1991 | 625,90 | 2024-2043 гг. |
| 96 | Буйский муниципальный район | Бараново д., Школьная ул., д. 2 | 1993 | 632,20 | 2024-2043 гг. |
| 97 | Буйский муниципальный район | Романцево д., д. 51 | 1991 | 607,50 | 2024-2043 гг. |
| 98 | Буйский муниципальный район | Романцево д., д. 52 | 1991 | 599,80 | 2024-2043 гг. |
| 99 | Буйский муниципальный район | Бараново д., Школьная ул., д. 3 | 1994 | 626,80 | 2024-2043 гг. |
| 100 | Буйский муниципальный район | Кренево д., Новая ул., д. 5 | 2009 | 677,20 | 2029-2043 гг. |
| 101 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 7 | 1917 | 355,72 | 2014-2033 гг. |
| 102 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 48 | 1917 | 443,07 | 2018-2037 гг. |
| 103 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 58 | 1938 | 188,57 | 2015-2034 гг. |
| 104 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 47 | 1939 | 252,19 | 2016-2035 гг. |
| 105 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Маяковского ул., д. 8 | 1938 | 488,48 | 2016-2035 гг. |
| 106 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 49 | 1953 | 213,55 | 2017-2036 гг. |
| 107 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Пушкинская ул., д. 15 | 1939 | 263,30 | 2017-2036 гг. |
| 108 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Первомайская ул., д. 41 | 1960 | 131,30 | 2018-2037 гг. |
| 109 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Первомайская ул., д. 28 | 1963 | 309,31 | 2018-2037 гг. |
| 110 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 15 | 1962 | 136,83 | 2019-2038 гг. |
| 111 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 60 | 1953 | 245,51 | 2019-2038 гг. |
| 112 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 33 | 1960 | 258,20 | 2020-2039 гг. |
| 113 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Маяковского ул., д. 4 | 1958 | 176,50 | 2020-2039 гг. |
| 114 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 14 | 1957 | 251,30 | 2021-2040 гг. |
| 115 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 43 | 1959 | 153,60 | 2021-2040 гг. |
| 116 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Промышленный пер., д. 1 | 1964 | 323,00 | 2022-2041 гг. |
| 117 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Зеленая ул., д. 5 | 1965 | 309,92 | 2023-2042 гг. |
| 118 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Школьная ул., д. 4 | 1964 | 384,50 | 2023-2042 гг. |
| 119 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 52 | 1967 | 217,30 | 2024-2043 гг. |
| 120 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Данилова ул., д. 4 | 1965 | 318,90 | 2024-2043 гг. |
| 121 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Первомайская ул., д. 26 | 1963 | 273,00 | 2024-2043 гг. |
| 122 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 11 | 1969 | 143,50 | 2024-2043 гг. |
| 123 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 17 | 1969 | 331,80 | 2024-2043 гг. |
| 124 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 10 | 1968 | 305,90 | 2024-2043 гг. |
| 125 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Школьная ул., д. 3 | 1970 | 143,70 | 2024-2043 гг. |
| 126 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Колхозная ул., д. 16 | 1972 | 197,20 | 2024-2043 гг. |
| 127 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 36 | 1967 | 367,90 | 2024-2043 гг. |
| 128 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 51 | 1918 | 539,60 | 2015-2034 гг. |
| 129 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 47 | 1973 | 524,30 | 2024-2043 гг. |
| 130 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 49 | 1975 | 390,80 | 2024-2043 гг. |
| 131 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Школьная ул., д. 15 | 1968 | 445,70 | 2024-2043 гг. |
| 132 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 42 | 1970 | 302,70 | 2024-2043 гг. |
| 133 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Первомайская ул., д. 50 | 1968 | 374,10 | 2024-2043 гг. |
| 134 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Овражная ул., д. 14 | 1985 | 195,70 | 2024-2043 гг. |
| 135 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 45 | 1974 | 347,70 | 2024-2043 гг. |
| 136 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 53 | 1976 | 374,50 | 2024-2043 гг. |
| 137 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 55 | 1978 | 379,00 | 2024-2043 гг. |
| 138 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 30 | 1972 | 324,60 | 2024-2043 гг. |
| 139 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 24 | 1976 | 320,32 | 2024-2043 гг. |
| 140 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Зеленая ул., д. 3 | 1968 | 300,56 | 2024-2043 гг. |
| 141 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Пушкинский пер., д. 2а | 1977 | 173,40 | 2024-2043 гг. |
| 142 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 27 | 1978 | 378,50 | 2024-2043 гг. |
| 143 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Рабочая ул., д. 16 | 1978 | 194,40 | 2024-2043 гг. |
| 144 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Механизаторов пер., д. 7 | 1979 | 231,20 | 2024-2043 гг. |
| 145 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Механизаторов пер., д. 1 | 1979 | 188,80 | 2024-2043 гг. |
| 146 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Пушкинская ул., д. 27 | 1970 | 189,58 | 2024-2043 гг. |
| 147 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 45 | 1960 | 135,00 | 2024-2043 гг. |
| 148 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 38 | 1917 | 511,20 | 2015-2034 гг. |
| 149 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 23 | 1979 | 210,40 | 2024-2043 гг. |
| 150 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Пушкинская ул., д. 32 | 1979 | 396,30 | 2024-2043 гг. |
| 151 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Пионерская ул., д. 13 | 1980 | 173,10 | 2024-2043 гг. |
| 152 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 13 | 1973 | 390,10 | 2024-2043 гг. |
| 153 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Первомайская ул., д. 27 | 1968 | 326,20 | 2024-2043 гг. |
| 154 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Связи пер., д. 4 | 1979 | 194,70 | 2024-2043 гг. |
| 155 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 35 | 1980 | 226,00 | 2024-2043 гг. |
| 156 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Аптечный пер., д. 1 | 1978 | 726,45 | 2024-2043 гг. |
| 157 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Механизаторов пер., д. 5 | 1981 | 262,13 | 2024-2043 гг. |
| 158 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 31 | 1981 | 245,50 | 2024-2043 гг. |
| 159 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Механизаторов пер., д. 3 | 1982 | 196,60 | 2024-2043 гг. |
| 160 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 15 | 1976 | 587,50 | 2024-2043 гг. |
| 161 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 17 | 1976 | 656,93 | 2024-2043 гг. |
| 162 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 39 | 1982 | 240,60 | 2024-2043 гг. |
| 163 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Солнечная ул., д. 1 | 1981 | 291,50 | 2024-2043 гг. |
| 164 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 57 | 1983 | 856,20 | 2024-2043 гг. |
| 165 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 40 | 1974 | 486,22 | 2024-2043 гг. |
| 166 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Пушкинский пер., д. 2 | 1983 | 284,20 | 2024-2043 гг. |
| 167 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Аптечный пер., д. 4 | 1984 | 232,00 | 2024-2043 гг. |
| 168 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Колхозная ул., д. 19 | 1984 | 258,10 | 2024-2043 гг. |
| 169 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Овражная ул., д. 16 | 1984 | 178,00 | 2024-2043 гг. |
| 170 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Колхозная ул., д. 17 | 1984 | 170,80 | 2024-2043 гг. |
| 171 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Луговая ул., д. 4 | 1984 | 243,70 | 2024-2043 гг. |
| 172 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Советская ул., д. 59 | 1989 | 267,80 | 2024-2043 гг. |
| 173 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Луговая ул., д. 6 | 1986 | 243,70 | 2024-2043 гг. |
| 174 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Колхозная ул., д. 21 | 1986 | 239,90 | 2024-2043 гг. |
| 175 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Механизаторов пер., д. 9а | 1987 | 238,20 | 2024-2043 гг. |
| 176 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Молодежная ул., д. 3 | 1988 | 224,80 | 2024-2043 гг. |
| 177 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Молодежная ул., д. 4 | 1988 | 272,80 | 2024-2043 гг. |
| 178 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 19 | 1979 | 568,30 | 2024-2043 гг. |
| 179 | Вохомский муниципальный район | Бережок п., Новая ул., д. 12 | 1986 | 593,43 | 2024-2043 гг. |
| 180 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Пионерская ул., д. 15 | 1989 | 247,90 | 2024-2043 гг. |
| 181 | Вохомский муниципальный район | Бережок п., Новая ул., д. 14 | 1981 | 595,42 | 2024-2043 гг. |
| 182 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Брагина ул., д. 59 | 1983 | 715,20 | 2024-2043 гг. |
| 183 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Первомайская ул., д. 16 | 1983 | 568,00 | 2024-2043 гг. |
| 184 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Нагорная ул., д. 1 | 1986 | 907,10 | 2024-2043 гг. |
| 185 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Заречная ул., д. 21 | 1986 | 549,60 | 2024-2043 гг. |
| 186 | Вохомский муниципальный район | Вохма п., Первомайская ул., д. 16а | 2007 | 520,90 | 2027-2043 гг. |
| 187 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 233 | 1931 | 82,20 | 2016-2035 гг. |
| 188 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 83б | 2015 | 746,60 | 2034-2043 гг. |
| 189 | Городской округ город Буй | Островского ул., д. 2 | 2015 | 1643,80 | 2034-2043 гг. |
| 190 | Городской округ город Буй | Советская ул., д. 2 | 2015 | 1159,50 | 2034-2043 гг. |
| 191 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 31а | 2015 | 885,95 | 2034-2043 гг. |
| 192 | Городской округ город Буй | Островского ул., д. 5 | 1948 | 95,70 | 2016-2035 гг. |
| 193 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 30 | 1905 | 158,42 | 2014-2033 гг. |
| 194 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 32 | 1905 | 171,30 | 2014-2033 гг. |
| 195 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 47 | 1905 | 406,82 | 2014-2033 гг. |
| 196 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 3 | 1959 | 370,40 | 2014-2033 гг. |
| 197 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 16 | 1928 | 285,22 | 2014-2033 гг. |
| 198 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 18 | 1928 | 655,55 | 2015-2034 гг. |
| 199 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 44 | 1917 | 166,97 | 2017-2036 гг. |
| 200 | Городской округ город Буй | Коммунистов ул., д. 10 | 1913 | 140,14 | 2015-2034 гг. |
| 201 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 49 | 1929 | 407,10 | 2015-2034 гг. |
| 202 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 4 | 1909 | 257,50 | 2015-2034 гг. |
| 203 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 8 | 1905 | 238,80 | 2015-2034 гг. |
| 204 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 134 | 1936 | 518,33 | 2015-2034 гг. |
| 205 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 142 | 1939 | 448,40 | 2015-2034 гг. |
| 206 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 32 | 1930 | 386,91 | 2015-2034 гг. |
| 207 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 93 | 1939 | 436,90 | 2015-2034 гг. |
| 208 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 42 | 1927 | 239,39 | 2015-2034 гг. |
| 209 | Городской округ город Буй | Гединского ул., д. 8 | 1917 | 345,90 | 2015-2034 гг. |
| 210 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 81 | 1940 | 389,90 | 2015-2034 гг. |
| 211 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 51 | 1929 | 426,00 | 2015-2034 гг. |
| 212 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 50 | 1932 | 550,80 | 2015-2034 гг. |
| 213 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 132 | 1936 | 518,44 | 2015-2034 гг. |
| 214 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 136 | 1936 | 489,30 | 2016-2035 гг. |
| 215 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 138 | 1949 | 533,21 | 2016-2035 гг. |
| 216 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 22 | 1929 | 954,09 | 2016-2035 гг. |
| 217 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 140 | 1951 | 366,90 | 2016-2035 гг. |
| 218 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 91 | 1939 | 540,83 | 2016-2035 гг. |
| 219 | Городской округ город Буй | Гединского ул., д. 25 | 1950 | 372,80 | 2016-2035 гг. |
| 220 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 97 | 1951 | 611,10 | 2016-2035 гг. |
| 221 | Городской округ город Буй | Клубная ул., д. 5 | 1956 | 537,01 | 2016-2035 гг. |
| 222 | Городской округ город Буй | Клубная ул., д. 3 | 1956 | 520,47 | 2016-2035 гг. |
| 223 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 60 | 1957 | 241,68 | 2016-2035 гг. |
| 224 | Городской округ город Буй | Клубная ул., д. 2 | 1961 | 527,93 | 2016-2035 гг. |
| 225 | Городской округ город Буй | Клубная ул., д. 6 | 1952 | 471,92 | 2016-2035 гг. |
| 226 | Городской округ город Буй | Клубная ул., д. 1 | 1962 | 514,81 | 2016-2035 гг. |
| 227 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 45 | 1961 | 514,86 | 2016-2035 гг. |
| 228 | Городской округ город Буй | Боровая ул., д. 41а | 1957 | 280,15 | 2016-2035 гг. |
| 229 | Городской округ город Буй | Боровая ул., д. 33а | 1959 | 351,28 | 2016-2035 гг. |
| 230 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 57/6 | 1964 | 1379,42 | 2017-2036 гг. |
| 231 | Городской округ город Буй | Овражная ул., д. 62 | 1960 | 406,32 | 2017-2036 гг. |
| 232 | Городской округ город Буй | Клубная ул., д. 4 | 1968 | 538,45 | 2017-2036 гг. |
| 233 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 84 | 1956 | 1729,90 | 2017-2036 гг. |
| 234 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 87а | 1953 | 265,10 | 2017-2036 гг. |
| 235 | Городской округ город Буй | Боровая ул., д. 40а | 1957 | 366,77 | 2017-2036 гг. |
| 236 | Городской округ город Буй | Боровая ул., д. 38а | 1957 | 378,40 | 2017-2036 гг. |
| 237 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 56 | 1956 | 813,86 | 2017-2036 гг. |
| 238 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 55а | 1959 | 289,28 | 2017-2036 гг. |
| 239 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 51 | 1958 | 1078,70 | 2017-2036 гг. |
| 240 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 6 | 1960 | 748,19 | 2017-2036 гг. |
| 241 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 21 | 1956 | 387,95 | 2017-2036 гг. |
| 242 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 75 | 1959 | 496,10 | 2017-2036 гг. |
| 243 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 71 | 1959 | 278,30 | 2017-2036 гг. |
| 244 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 53 | 1959 | 301,42 | 2017-2036 гг. |
| 245 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 73 | 1959 | 333,94 | 2017-2036 гг. |
| 246 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 48 | 1959 | 470,54 | 2017-2036 гг. |
| 247 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 3 | 1960 | 638,53 | 2017-2036 гг. |
| 248 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 69 | 1960 | 1352,81 | 2017-2036 гг. |
| 249 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 33 | 1960 | 296,23 | 2017-2036 гг. |
| 250 | Городской округ город Буй | Красной Армии ул., д. 1а | 1961 | 277,61 | 2017-2036 гг. |
| 251 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 67 | 1960 | 1643,00 | 2018-2037 гг. |
| 252 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 47 | 1961 | 1377,98 | 2018-2037 гг. |
| 253 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 28а | 1961 | 701,81 | 2018-2037 гг. |
| 254 | Городской округ город Буй | Пионеров ул., д. 5а | 1963 | 334,56 | 2018-2037 гг. |
| 255 | Городской округ город Буй | Некрасова ул., д. 47а | 1963 | 510,10 | 2018-2037 гг. |
| 256 | Городской округ город Буй | 3 Интернационала ул., д. 31а | 1965 | 414,18 | 2018-2037 гг. |
| 257 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 10 | 1962 | 333,64 | 2018-2037 гг. |
| 258 | Городской округ город Буй | Химзавода пос., д. 10 | 1971 | 323,30 | 2018-2037 гг. |
| 259 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 55 | 1954 | 551,03 | 2018-2037 гг. |
| 260 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 19б | 1963 | 508,43 | 2018-2037 гг. |
| 261 | Городской округ город Буй | Сусанина Ивана ул., д. 4 | 1962 | 1393,86 | 2018-2037 гг. |
| 262 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 43 | 1962 | 1381,10 | 2018-2037 гг. |
| 263 | Городской округ город Буй | Гединского ул., д. 7 | 1976 | 1188,69 | 2018-2037 гг. |
| 264 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 25а | 1964 | 504,59 | 2018-2037 гг. |
| 265 | Городской округ город Буй | Комсомольская ул., д. 19 | 1964 | 508,43 | 2018-2037 гг. |
| 266 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 82 | 1964 | 1363,58 | 2018-2037 гг. |
| 267 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 61 | 1963 | 1387,08 | 2018-2037 гг. |
| 268 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 65 | 1960 | 1608,89 | 2018-2037 гг. |
| 269 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 79 | 1959 | 353,00 | 2018-2037 гг. |
| 270 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 35 | 1966 | 2739,38 | 2018-2037 гг. |
| 271 | Городской округ город Буй | Вологодская ул., д. 83 | 1969 | 570,55 | 2019-2038 гг. |
| 272 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 49 | 1961 | 595,90 | 2019-2038 гг. |
| 273 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 12 | 1966 | 589,69 | 2019-2038 гг. |
| 274 | Городской округ город Буй | Красной Армии ул., д. 1б | 1961 | 569,50 | 2019-2038 гг. |
| 275 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 48 | 1968 | 587,33 | 2019-2038 гг. |
| 276 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 45а | 1967 | 536,50 | 2019-2038 гг. |
| 277 | Городской округ город Буй | Пионеров ул., д. 7 | 1967 | 593,92 | 2019-2038 гг. |
| 278 | Городской округ город Буй | Матросова ул., д. 13б | 1963 | 497,39 | 2019-2038 гг. |
| 279 | Городской округ город Буй | Сусанина Ивана ул., д. 5 | 1963 | 1381,50 | 2019-2038 гг. |
| 280 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 41б | 1970 | 811,90 | 2019-2038 гг. |
| 281 | Городской округ город Буй | Кончина ул., д. 23 | 1972 | 533,30 | 2019-2038 гг. |
| 282 | Городской округ город Буй | 3 Интернационала ул., д. 64 | 1968 | 493,73 | 2019-2038 гг. |
| 283 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 3 | 1968 | 4955,80 | 2019-2038 гг. |
| 284 | Городской округ город Буй | Полевая ул., д. 5 | 1978 | 194,70 | 2020-2039 гг. |
| 285 | Городской округ город Буй | Некрасова ул., д. 32б | 1962 | 507,10 | 2020-2039 гг. |
| 286 | Городской округ город Буй | Некрасова ул., д. 32а | 1962 | 509,60 | 2020-2039 гг. |
| 287 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 46 | 1969 | 593,39 | 2020-2039 гг. |
| 288 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 78 | 1972 | 4936,29 | 2020-2039 гг. |
| 289 | Городской округ город Буй | Чкалова ул., д. 27 | 1972 | 555,86 | 2020-2039 гг. |
| 290 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 27а | 1964 | 503,15 | 2020-2039 гг. |
| 291 | Городской округ город Буй | Вологодская ул., д. 12 | 1973 | 504,60 | 2020-2039 гг. |
| 292 | Городской округ город Буй | Некрасова ул., д. 24а | 1963 | 504,20 | 2020-2039 гг. |
| 293 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 57 | 1954 | 2020,58 | 2020-2039 гг. |
| 294 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 33 | 1965 | 2668,46 | 2020-2039 гг. |
| 295 | Городской округ город Буй | Вологодская ул., д. 66 | 1975 | 416,57 | 2020-2039 гг. |
| 296 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 45 | 1962 | 1344,14 | 2020-2039 гг. |
| 297 | Городской округ город Буй | Военный городок 2 ул., д. 23 | 1966 | 813,40 | 2020-2039 гг. |
| 298 | Городской округ город Буй | Военный городок 2 ул., д. 24 | 1966 | 812,70 | 2020-2039 гг. |
| 299 | Городской округ город Буй | Военный городок 2 ул., д. 22 | 1966 | 819,00 | 2020-2039 гг. |
| 300 | Городской округ город Буй | Военный городок 2 ул., д. 21 | 1966 | 818,00 | 2020-2039 гг. |
| 301 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 29 | 1966 | 755,88 | 2020-2039 гг. |
| 302 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 7 | 1971 | 4888,43 | 2020-2039 гг. |
| 303 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 59 | 1959 | 1973,19 | 2021-2040 гг. |
| 304 | Городской округ город Буй | Матросова ул., д. 13в | 1964 | 507,78 | 2021-2040 гг. |
| 305 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 63 | 1958 | 1815,31 | 2021-2040 гг. |
| 306 | Городской округ город Буй | Черняховского ул., д. 3 | 1985 | 553,80 | 2021-2040 гг. |
| 307 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 17 | 1970 | 3466,29 | 2021-2040 гг. |
| 308 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 15 | 1973 | 3161,35 | 2021-2040 гг. |
| 309 | Городской округ город Буй | Комсомольская ул., д. 26 | 1984 | 4976,50 | 2021-2040 гг. |
| 310 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 30 | 1969 | 1735,19 | 2021-2040 гг. |
| 311 | Городской округ город Буй | Матросова ул., д. 15 | 1971 | 500,08 | 2021-2040 гг. |
| 312 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 8 | 1975 | 326,91 | 2021-2040 гг. |
| 313 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 29 | 1977 | 3672,20 | 2021-2040 гг. |
| 314 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 27 | 1971 | 1901,81 | 2021-2040 гг. |
| 315 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 39 | 1980 | 9887,00 | 2014-2033 гг. |
| 316 | Городской округ город Буй | Военный городок 2 ул., д. 25 | 1971 | 825,10 | 2022-2041 гг. |
| 317 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 23а | 1964 | 482,50 | 2022-2041 гг. |
| 318 | Городской округ город Буй | Некрасова ул., д. 23а | 1969 | 570,00 | 2022-2041 гг. |
| 319 | Городской округ город Буй | Военный городок 1 ул., д. 167 | 1975 | 3980,77 | 2022-2041 гг. |
| 320 | Городской округ город Буй | Военный городок 2 ул., д. 26 | 1975 | 2176,20 | 2022-2041 гг. |
| 321 | Городской округ город Буй | Красной Армии ул., д. 4 | 1976 | 3615,93 | 2022-2041 гг. |
| 322 | Городской округ город Буй | Некрасова ул., д. 25а | 1969 | 585,60 | 2022-2041 гг. |
| 323 | Городской округ город Буй | Химзавода пос., д. 14 | 1980 | 282,60 | 2022-2041 гг. |
| 324 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 23 | 1973 | 3568,51 | 2022-2041 гг. |
| 325 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 47б | 1972 | 557,40 | 2022-2041 гг. |
| 326 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 88 | 1977 | 3708,30 | 2022-2041 гг. |
| 327 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 51а | 1977 | 1241,40 | 2022-2041 гг. |
| 328 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 21 | 1974 | 3557,00 | 2022-2041 гг. |
| 329 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 5 | 1974 | 4630,91 | 2022-2041 гг. |
| 330 | Городской округ город Буй | Года 1905 ул., д. 1 | 1978 | 3650,70 | 2022-2041 гг. |
| 331 | Городской округ город Буй | Пионеров ул., д. 6 | 1975 | 1147,61 | 2022-2041 гг. |
| 332 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 108 | 1991 | 426,92 | 2022-2041 гг. |
| 333 | Городской округ город Буй | Комсомольская ул., д. 29 | 1969 | 505,38 | 2022-2041 гг. |
| 334 | Городской округ город Буй | Парижской Коммуны ул., д. 3 | 1979 | 3019,50 | 2022-2041 гг. |
| 335 | Городской округ город Буй | Булгарим м., д. 3 | 1980 | 424,70 | 2022-2041 гг. |
| 336 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 25 | 1976 | 3533,32 | 2023-2042 гг. |
| 337 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 15 | 1980 | 6502,59 | 2023-2042 гг. |
| 338 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 27 | 1977 | 3634,68 | 2023-2042 гг. |
| 339 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 2 | 1977 | 4937,34 | 2023-2042 гг. |
| 340 | Городской округ город Буй | Комсомольская ул., д. 27 | 1969 | 505,38 | 2023-2042 гг. |
| 341 | Городской округ город Буй | Ленских Событий ул., д. 4 | 1982 | 14552,50 | 2023-2042 гг. |
| 342 | Городской округ город Буй | Парижской Коммуны ул., д. 7 | 1981 | 3700,60 | 2023-2042 гг. |
| 343 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 80 | 1976 | 3401,20 | 2023-2042 гг. |
| 344 | Городской округ город Буй | Года 1905 ул., д. 23 | 1994 | 1422,80 | 2023-2042 гг. |
| 345 | Городской округ город Буй | 1-го Мая ул., д. 17 | 1982 | 4580,20 | 2023-2042 гг. |
| 346 | Городской округ город Буй | Красной Армии ул., д. 8 | 1978 | 2139,90 | 2023-2042 гг. |
| 347 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 74 | 1979 | 4168,00 | 2023-2042 гг. |
| 348 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 27 | 1981 | 6475,51 | 2024-2043 гг. |
| 349 | Городской округ город Буй | Красной Армии ул., д. 6 | 1978 | 2257,80 | 2024-2043 гг. |
| 350 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 57 | 1995 | 545,20 | 2024-2043 гг. |
| 351 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 27 | 1983 | 5871,00 | 2024-2043 гг. |
| 352 | Городской округ город Буй | Заря революции ул., д. 37 | 1993 | 1667,17 | 2024-2043 гг. |
| 353 | Городской округ город Буй | Ленских Событий ул., д. 57 | 1983 | 3907,40 | 2024-2043 гг. |
| 354 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 76 | 1981 | 4215,70 | 2024-2043 гг. |
| 355 | Городской округ город Буй | Булгарим м., д. 4 | 1980 | 585,80 | 2024-2043 гг. |
| 356 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 25 | 1983 | 9310,72 | 2024-2043 гг. |
| 357 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 23 | 1979 | 2173,70 | 2024-2043 гг. |
| 358 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 11 | 1984 | 4630,10 | 2024-2043 гг. |
| 359 | Городской округ город Буй | Фурманова ул., д. 7 | 1985 | 1068,40 | 2024-2043 гг. |
| 360 | Городской округ город Буй | Года 1917 ул., д. 1 | 1985 | 7986,90 | 2024-2043 гг. |
| 361 | Городской округ город Буй | Островского ул., д. 9/3 | 1985 | 6960,28 | 2024-2043 гг. |
| 362 | Городской округ город Буй | Сусанина Ивана ул., д. 16 | 1983 | 9684,30 | 2024-2043 гг. |
| 363 | Городской округ город Буй | Сусанина Ивана ул., д. 9 | 1985 | 6337,40 | 2024-2043 гг. |
| 364 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 20 | 1986 | 3777,00 | 2024-2043 гг. |
| 365 | Городской округ город Буй | Островского ул., д. 11 | 1985 | 6871,20 | 2024-2043 гг. |
| 366 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 50 | 1978 | 3762,90 | 2024-2043 гг. |
| 367 | Городской округ город Буй | Ленских Событий ул., д. 3 | 1983 | 6163,70 | 2024-2043 гг. |
| 368 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 29 | 1986 | 7076,05 | 2024-2043 гг. |
| 369 | Городской округ город Буй | Полевая ул., д. 1 | 1987 | 3085,00 | 2024-2043 гг. |
| 370 | Городской округ город Буй | Военный городок 1 ул., д. 178 | 1987 | 2390,10 | 2024-2043 гг. |
| 371 | Городской округ город Буй | Гединского ул., д. 19 | 1987 | 2506,50 | 2024-2043 гг. |
| 372 | Городской округ город Буй | 3 Интернационала ул., д. 65 | 1984 | 4627,69 | 2024-2043 гг. |
| 373 | Городской округ город Буй | Островского ул., д. 13 | 1986 | 5720,10 | 2024-2043 гг. |
| 374 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 9 | 1986 | 3130,49 | 2024-2043 гг. |
| 375 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 18 | 1986 | 4689,20 | 2024-2043 гг. |
| 376 | Городской округ город Буй | Красной Армии ул., д. 5 | 1989 | 6775,10 | 2024-2043 гг. |
| 377 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 34 | 1987 | 3833,70 | 2024-2043 гг. |
| 378 | Городской округ город Буй | Северная база ул., д. 3 | 1989 | 431,70 | 2024-2043 гг. |
| 379 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 33 | 1989 | 2582,30 | 2024-2043 гг. |
| 380 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 26 | 1990 | 1564,10 | 2024-2043 гг. |
| 381 | Городской округ город Буй | Некрасова ул., д. 40 | 1984 | 7597,72 | 2024-2043 гг. |
| 382 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 24 | 1991 | 1588,91 | 2024-2043 гг. |
| 383 | Городской округ город Буй | Клубная ул., д. 8а | 1989 | 923,40 | 2024-2043 гг. |
| 384 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 135 | 1992 | 1873,40 | 2024-2043 гг. |
| 385 | Городской округ город Буй | Красный химик ул., д. 15 | 1992 | 4062,61 | 2024-2043 гг. |
| 386 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 90/2 | 1990 | 5636,10 | 2024-2043 гг. |
| 387 | Городской округ город Буй | Военный городок 2 ул., д. 27 | 1993 | 1712,60 | 2024-2043 гг. |
| 388 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 44а | 1993 | 422,00 | 2024-2043 гг. |
| 389 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 22 | 1993 | 1183,40 | 2024-2043 гг. |
| 390 | Городской округ город Буй | Республиканская ул., д. 6 | 1994 | 3682,70 | 2024-2043 гг. |
| 391 | Городской округ город Буй | Года 1917 ул., д. 2 | 1994 | 5839,82 | 2024-2043 гг. |
| 392 | Городской округ город Буй | Военный городок 1 ул., д. 192 | 1995 | 1624,57 | 2024-2043 гг. |
| 393 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 54 | 1995 | 1911,60 | 2024-2043 гг. |
| 394 | Городской округ город Буй | Островского ул., д. 38 | 1995 | 5209,30 | 2024-2043 гг. |
| 395 | Городской округ город Буй | Пролетариата ул., д. 36 | 1995 | 1188,40 | 2024-2043 гг. |
| 396 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 30 | 1994 | 1641,90 | 2024-2043 гг. |
| 397 | Городской округ город Буй | Советская ул., д. 9 | 1996 | 844,74 | 2024-2043 гг. |
| 398 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 75 | 1997 | 5583,40 | 2024-2043 гг. |
| 399 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 64 строение 1 | 1997 | 4496,40 | 2024-2043 гг. |
| 400 | Городской округ город Буй | Октябрьской революции ул., д. 64 строение 2 | 1999 | 3358,00 | 2024-2043 гг. |
| 401 | Городской округ город Буй | Ленских Событий ул., д. 6/1 | 1993 | 4470,40 | 2024-2043 гг. |
| 402 | Городской округ город Буй | Ленских Событий ул., д. 6/2 | 1996 | 1884,49 | 2024-2043 гг. |
| 403 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 19 | 2000 | 1785,80 | 2024-2043 гг. |
| 404 | Городской округ город Буй | 1-го Мая ул., д. 7 | 2001 | 1552,40 | 2024-2043 гг. |
| 405 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 56 | 2002 | 1882,40 | 2024-2043 гг. |
| 406 | Городской округ город Буй | Социализма ул., д. 31 | 2003 | 2034,30 | 2024-2043 гг. |
| 407 | Городской округ город Буй | Горького Максима ул., д. 77 | 2005 | 4708,20 | 2024-2043 гг. |
| 408 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 21 | 2006 | 1743,70 | 2024-2043 гг. |
| 409 | Городской округ город Буй | Комсомольская ул., д. 33/34 | 2013 | 307,20 | 2033-2043 гг. |
| 410 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 35 | 2007 | 2866,28 | 2024-2043 гг. |
| 411 | Городской округ город Буй | 3 Интернационала ул., д. 63а | 2010 | 482,10 | 2024-2043 гг. |
| 412 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 96 | 2010 | 5531,79 | 2024-2043 гг. |
| 413 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 22 | 2011 | 1737,20 | 2024-2043 гг. |
| 414 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 35 | 2012 | 1344,53 | 2024-2043 гг. |
| 415 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 33 | 2012 | 1154,00 | 2024-2043 гг. |
| 416 | Городской округ город Буй | Карла Маркса ул., д. 28 | 2012 | 1370,90 | 2032-2043 гг. |
| 417 | Городской округ город Буй | Октябрьской Революции ул., д. 83а | 2013 | 1021,10 | 2033-2043 гг. |
| 418 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 12 | 2014 | 1122,70 | 2034-2043 гг. |
| 419 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 48а | 2014 | 1761,20 | 2034-2043 гг. |
| 420 | Городской округ город Буй | Чапаева ул., д. 31 | 2014 | 694,60 | 2034-2043 гг. |
| 421 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 16а | 2014 | 1518,90 | 2034-2043 гг. |
| 422 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 33 | 1968 | 2594,70 | 2014-2033 гг. |
| 423 | Городской округ город Волгореченск | Юбилейная ул., д. 4 | 1966 | 3820,10 | 2017-2036 гг. |
| 424 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 30 | 1967 | 2592,90 | 2014-2033 гг. |
| 425 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 11 | 1970 | 4330,90 | 2015-2034 гг. |
| 426 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 25 | 1972 | 3805,30 | 2015-2034 гг. |
| 427 | Городской округ город Волгореченск | Юбилейная ул., д. 2/42 | 1967 | 3821,80 | 2015-2034 гг. |
| 428 | Городской округ город Волгореченск | Пионерская ул., д. 1/20 | 1967 | 3835,40 | 2015-2034 гг. |
| 429 | Городской округ город Волгореченск | Пионерская ул., д. 3 | 1968 | 3835,10 | 2015-2034 гг. |
| 430 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 30 | 1971 | 4301,60 | 2015-2034 гг. |
| 431 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 9 | 1973 | 4305,70 | 2015-2034 гг. |
| 432 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 35 | 1968 | 4867,80 | 2016-2035 гг. |
| 433 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 26 | 1972 | 3315,50 | 2016-2035 гг. |
| 434 | Городской округ город Волгореченск | Зеленова ул., д. 5 | 1966 | 3597,30 | 2016-2035 гг. |
| 435 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 46 | 1973 | 4275,20 | 2016-2035 гг. |
| 436 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 38 | 1970 | 3585,60 | 2016-2035 гг. |
| 437 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 22 | 1971 | 3759,10 | 2016-2035 гг. |
| 438 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 28 | 1967 | 2606,10 | 2016-2035 гг. |
| 439 | Городской округ город Волгореченск | Зеленова ул., д. 9/9 | 1975 | 4268,70 | 2016-2035 гг. |
| 440 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 21 | 1974 | 4290,60 | 2017-2036 гг. |
| 441 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 17/8 | 1973 | 4307,80 | 2017-2036 гг. |
| 442 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 24 | 1971 | 4976,50 | 2017-2036 гг. |
| 443 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 15 | 1969 | 5463,70 | 2017-2036 гг. |
| 444 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 40 | 1967 | 2699,20 | 2017-2036 гг. |
| 445 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 38 | 1966 | 2710,10 | 2017-2036 гг. |
| 446 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 8 | 1976 | 4370,60 | 2017-2036 гг. |
| 447 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 10 | 1974 | 4344,40 | 2018-2037 гг. |
| 448 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 13 | 1966 | 2609,80 | 2018-2037 гг. |
| 449 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 32 | 1967 | 2593,20 | 2018-2037 гг. |
| 450 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 13 | 1974 | 4844,60 | 2018-2037 гг. |
| 451 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 32 | 1972 | 3382,30 | 2018-2037 гг. |
| 452 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 36 | 1971 | 4371,50 | 2018-2037 гг. |
| 453 | Городской округ город Волгореченск | Энергетиков ул., д. 2 | 1983 | 11398,00 | 2019-2038 гг. |
| 454 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 1 | 1975 | 623,50 | 2019-2038 гг. |
| 455 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 29 | 1970 | 2627,50 | 2019-2038 гг. |
| 456 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 25 | 1969 | 4845,00 | 2019-2038 гг. |
| 457 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 36 | 1966 | 2686,10 | 2019-2038 гг. |
| 458 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 10 | 1980 | 4654,60 | 2019-2038 гг. |
| 459 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 22 | 1970 | 4924,30 | 2020-2039 гг. |
| 460 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 39 | 1970 | 4843,20 | 2020-2039 гг. |
| 461 | Городской округ город Волгореченск | Зеленова ул., д. 1/28 | 1976 | 3308,40 | 2020-2039 гг. |
| 462 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 34 | 1975 | 4883,00 | 2020-2039 гг. |
| 463 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 14 | 1978 | 6152,40 | 2020-2039 гг. |
| 464 | Городской округ город Волгореченск | Юбилейная ул., д. 6 | 1966 | 2615,60 | 2020-2039 гг. |
| 465 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 45 | 1977 | 4310,50 | 2021-2040 гг. |
| 466 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 15 | 1967 | 2563,20 | 2021-2040 гг. |
| 467 | Городской округ город Волгореченск | Энергетиков ул., д. 8а | 1982 | 3855,00 | 2021-2040 гг. |
| 468 | Городской округ город Волгореченск | Энергетиков ул., д. 6 | 1979 | 7770,40 | 2021-2040 гг. |
| 469 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 54 | 1986 | 6442,50 | 2021-2040 гг. |
| 470 | Городской округ город Волгореченск | Советская ул., д. 2 | 1984 | 4538,60 | 2021-2040 гг. |
| 471 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 42 | 1975 | 2968,50 | 2021-2040 гг. |
| 472 | Городской округ город Волгореченск | Советская ул., д. 4 | 1984 | 4982,30 | 2022-2041 гг. |
| 473 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 52 | 1986 | 6390,00 | 2022-2041 гг. |
| 474 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 60 | 1988 | 11566,90 | 2022-2041 гг. |
| 475 | Городской округ город Волгореченск | Советская ул., д. 3а | 1981 | 3108,20 | 2022-2041 гг. |
| 476 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 23 | 1985 | 10549,60 | 2022-2041 гг. |
| 477 | Городской округ город Волгореченск | Энергетиков ул., д. 8в | 1982 | 3355,30 | 2022-2041 гг. |
| 478 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 6 | 1983 | 11398,00 | 2023-2042 гг. |
| 479 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 53 | 1989 | 6917,60 | 2023-2042 гг. |
| 480 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 41 | 1987 | 9330,40 | 2023-2042 гг. |
| 481 | Городской округ город Волгореченск | Советская ул., д. 3 | 1981 | 6191,20 | 2023-2042 гг. |
| 482 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 8 | 1979 | 6035,00 | 2023-2042 гг. |
| 483 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 47 | 1979 | 4795,40 | 2024-2043 гг. |
| 484 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 12 | 1979 | 4610,40 | 2024-2043 гг. |
| 485 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 52, к. 1 | 1990 | 2306,30 | 2024-2043 гг. |
| 486 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 56 | 1992 | 6880,60 | 2024-2043 гг. |
| 487 | Городской округ город Волгореченск | Энергетиков ул., д. 8б | 1982 | 3322,10 | 2024-2043 гг. |
| 488 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 55 | 1993 | 6914,00 | 2024-2043 гг. |
| 489 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 56 | 1991 | 3260,50 | 2024-2043 гг. |
| 490 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 52, к. 2 | 1991 | 2286,30 | 2024-2043 гг. |
| 491 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 5/4 | 1988 | 8121,60 | 2024-2043 гг. |
| 492 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 54 | 1994 | 3272,00 | 2024-2043 гг. |
| 493 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 52, к. 3 | 1995 | 2311,90 | 2024-2043 гг. |
| 494 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 60 | 1996 | 4634,20 | 2024-2043 гг. |
| 495 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 58 | 1996 | 6967,40 | 2024-2043 гг. |
| 496 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 1 | 1994 | 1422,30 | 2024-2043 гг. |
| 497 | Городской округ город Волгореченск | Энергетиков ул., д. 2а | 1994 | 1447,40 | 2024-2043 гг. |
| 498 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 1а | 1995 | 1424,30 | 2024-2043 гг. |
| 499 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 33 | 1996 | 6859,50 | 2024-2043 гг. |
| 500 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 58 | 1998 | 4580,40 | 2024-2043 гг. |
| 501 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 18/2 | 1994 | 3672,80 | 2024-2043 гг. |
| 502 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 59 | 1998 | 7099,10 | 2024-2043 гг. |
| 503 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 1б | 1995 | 3061,60 | 2024-2043 гг. |
| 504 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 61 | 1999 | 6777,20 | 2024-2043 гг. |
| 505 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 40 | 1992 | 4064,10 | 2024-2043 гг. |
| 506 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 3 | 1992 | 1607,30 | 2024-2043 гг. |
| 507 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 35 | 2001 | 7021,00 | 2024-2043 гг. |
| 508 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 57 | 1998 | 3887,50 | 2024-2043 гг. |
| 509 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 2 | 1998 | 2232,30 | 2024-2043 гг. |
| 510 | Городской округ город Волгореченск | Пионерская ул., д. 4 | 2000 | 2863,70 | 2024-2043 гг. |
| 511 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 9а | 2001 | 3033,70 | 2024-2043 гг. |
| 512 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 50 | 2001 | 3204,30 | 2024-2043 гг. |
| 513 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 48 | 2001 | 3397,60 | 2024-2043 гг. |
| 514 | Городской округ город Волгореченск | Парковая ул., д. 3а | 2002 | 2241,20 | 2024-2043 гг. |
| 515 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 16 | 2004 | 3761,80 | 2024-2043 гг. |
| 516 | Городской округ город Волгореченск | Набережная ул., д. 44 | 2006 | 4330,44 | 2026-2043 гг. |
| 517 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 50а | 2010 | 3402,30 | 2030-2043 гг. |
| 518 | Городской округ город Волгореченск | Им. 50-летия Лен. Комсомола ул., д. 50в, литер А | 2014 | 4349,60 | 2030-2043 гг. |
| 519 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 53 | 1906 | 157,06 | 2014-2033 гг. |
| 520 | Городской округ город Галич | Поречье ул., д. 46 | 1900 | 130,24 | 2014-2033 гг. |
| 521 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 5 | 1900 | 201,75 | 2015-2034 гг. |
| 522 | Городской округ город Галич | Красовского ул., д. 17 | 1910 | 193,30 | 2015-2034 гг. |
| 523 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 47 | 1900 | 411,68 | 2015-2034 гг. |
| 524 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 29 | 1917 | 167,50 | 2015-2034 гг. |
| 525 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 1 | 1901 | 159,00 | 2015-2034 гг. |
| 526 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 9 | 1906 | 162,16 | 2016-2035 гг. |
| 527 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 9 | 1900 | 257,29 | 2016-2035 гг. |
| 528 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 42 | 1900 | 416,72 | 2016-2035 гг. |
| 529 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 5 | 1900 | 118,50 | 2016-2035 гг. |
| 530 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 19 | 1900 | 379,51 | 2016-2035 гг. |
| 531 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 1 | 1900 | 346,16 | 2016-2035 гг. |
| 532 | Городской округ город Галич | Победы ул., д. 1 | 1900 | 530,80 | 2016-2035 гг. |
| 533 | Городской округ город Галич | Заводская ул., д. 1 | 1900 | 149,31 | 2016-2035 гг. |
| 534 | Городской округ город Галич | Физкультурная ул., д. 7 | 1900 | 461,23 | 2016-2035 гг. |
| 535 | Городской округ город Галич | Свердлова ул., д. 45 | 1900 | 245,96 | 2017-2036 гг. |
| 536 | Городской округ город Галич | Революции пл., д. 1 | 1900 | 383,50 | 2017-2036 гг. |
| 537 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 45 | 1900 | 342,17 | 2017-2036 гг. |
| 538 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 34 | 1900 | 129,80 | 2017-2036 гг. |
| 539 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 31 | 1900 | 312,20 | 2017-2036 гг. |
| 540 | Городской округ город Галич | Долматова ул., д. 24 | 1910 | 237,19 | 2017-2036 гг. |
| 541 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 17 | 1922 | 110,26 | 2017-2036 гг. |
| 542 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 4 | 1924 | 267,80 | 2017-2036 гг. |
| 543 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 17 | 1900 | 101,00 | 2017-2036 гг. |
| 544 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 39 | 1900 | 449,00 | 2018-2037 гг. |
| 545 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 30 | 1910 | 553,61 | 2018-2037 гг. |
| 546 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 25 | 1926 | 534,01 | 2018-2037 гг. |
| 547 | Городской округ город Галич | Тимирязева ул., д. 6 | 1900 | 125,38 | 2018-2037 гг. |
| 548 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 20 | 1900 | 437,40 | 2018-2037 гг. |
| 549 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 23 | 1900 | 273,04 | 2018-2037 гг. |
| 550 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 15 | 1922 | 398,79 | 2018-2037 гг. |
| 551 | Городской округ город Галич | Тимирязева ул., д. 10 | 1900 | 164,27 | 2018-2037 гг. |
| 552 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 55 | 1900 | 484,95 | 2018-2037 гг. |
| 553 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 46 | 1936 | 311,30 | 2019-2038 гг. |
| 554 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 16 | 1936 | 297,68 | 2019-2038 гг. |
| 555 | Городской округ город Галич | Тимирязева ул., д. 12 | 1900 | 99,56 | 2019-2038 гг. |
| 556 | Городской округ город Галич | 50 лет Октября ул., д. 20 | 1900 | 397,57 | 2019-2038 гг. |
| 557 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 22 | 1900 | 250,32 | 2019-2038 гг. |
| 558 | Городской округ город Галич | Долматова ул., д. 4 | 1900 | 276,68 | 2019-2038 гг. |
| 559 | Городской округ город Галич | Долматова ул., д. 27 | 1926 | 296,92 | 2019-2038 гг. |
| 560 | Городской округ город Галич | Семашко ул., д. 1 | 1900 | 416,49 | 2019-2038 гг. |
| 561 | Городской округ город Галич | Пролетарская ул., д. 10 | 1900 | 339,58 | 2020-2039 гг. |
| 562 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 59 | 1900 | 298,19 | 2020-2039 гг. |
| 563 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 32 | 1900 | 307,89 | 2020-2039 гг. |
| 564 | Городской округ город Галич | Клары Цеткин ул., д. 35 | 1934 | 177,23 | 2020-2039 гг. |
| 565 | Городской округ город Галич | Рабочая ул., д. 37 | 1900 | 316,49 | 2020-2039 гг. |
| 566 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 31 | 1900 | 413,44 | 2020-2039 гг. |
| 567 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 36 | 1900 | 641,61 | 2020-2039 гг. |
| 568 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 1 | 1900 | 558,59 | 2020-2039 гг. |
| 569 | Городской округ город Галич | Советский пер., д. 4 | 1952 | 189,06 | 2021-2040 гг. |
| 570 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 5 | 1900 | 514,38 | 2021-2040 гг. |
| 571 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 19 | 1900 | 529,46 | 2021-2040 гг. |
| 572 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 43 | 1900 | 450,36 | 2021-2040 гг. |
| 573 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 19 | 1951 | 131,45 | 2021-2040 гг. |
| 574 | Городской округ город Галич | Вокзальная ул., д. 1а | 1951 | 170,70 | 2021-2040 гг. |
| 575 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 31 | 1946 | 246,21 | 2021-2040 гг. |
| 576 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 7 | 1900 | 410,58 | 2021-2040 гг. |
| 577 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 13 | 1956 | 225,93 | 2021-2040 гг. |
| 578 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 28 | 1900 | 444,96 | 2022-2041 гг. |
| 579 | Городской округ город Галич | Пролетарская ул., д. 12 | 1958 | 212,28 | 2022-2041 гг. |
| 580 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 85а | 1958 | 310,20 | 2022-2041 гг. |
| 581 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 82 | 1952 | 117,17 | 2022-2041 гг. |
| 582 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 72ж | 1957 | 129,00 | 2022-2041 гг. |
| 583 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 30 | 1958 | 252,87 | 2022-2041 гг. |
| 584 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 63 | 1958 | 257,60 | 2022-2041 гг. |
| 585 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 86 | 1940 | 216,40 | 2022-2041 гг. |
| 586 | Городской округ город Галич | Свердлова ул., д. 18 | 1954 | 178,98 | 2022-2041 гг. |
| 587 | Городской округ город Галич | 40 лет Октября, д. 19 | 1959 | 418,58 | 2022-2041 гг. |
| 588 | Городской округ город Галич | Железнодорожная ул., д. 35 | 1959 | 167,50 | 2023-2042 гг. |
| 589 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 60 | 1953 | 785,62 | 2023-2042 гг. |
| 590 | Городской округ город Галич | Поречье ул., д. 14 | 1960 | 260,12 | 2023-2042 гг. |
| 591 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 33 | 1962 | 214,06 | 2023-2042 гг. |
| 592 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 43 | 1967 | 507,40 | 2023-2042 гг. |
| 593 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 38 | 1900 | 1733,50 | 2023-2042 гг. |
| 594 | Городской округ город Галич | Металлистов ул., д. 54 | 1950 | 765,71 | 2023-2042 гг. |
| 595 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 8 | 1962 | 140,39 | 2024-2043 гг. |
| 596 | Городской округ город Галич | Металлистов ул., д. 4 | 1960 | 435,71 | 2024-2043 гг. |
| 597 | Городской округ город Галич | Революции пл., д. 3 | 1964 | 277,62 | 2024-2043 гг. |
| 598 | Городской округ город Галич | Комсомольский пер., д. 3 | 1961 | 268,00 | 2024-2043 гг. |
| 599 | Городской округ город Галич | Железнодорожная ул., д. 33 | 1959 | 281,57 | 2024-2043 гг. |
| 600 | Городской округ город Галич | Железнодорожная ул., д. 31 | 1900 | 208,43 | 2017-2036 гг. |
| 601 | Городской округ город Галич | Железнодорожная ул., д. 57 | 1959 | 450,90 | 2024-2043 гг. |
| 602 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 40 | 1967 | 167,66 | 2024-2043 гг. |
| 603 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 37 | 1965 | 212,29 | 2024-2043 гг. |
| 604 | Городской округ город Галич | Леднева ул., д. 19 | 1964 | 212,89 | 2024-2043 гг. |
| 605 | Городской округ город Галич | Рабочая ул., д. 29 | 1960 | 399,19 | 2024-2043 гг. |
| 606 | Городской округ город Галич | Пионеров ул., д. 6 | 1962 | 333,06 | 2024-2043 гг. |
| 607 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 8 | 1969 | 386,80 | 2024-2043 гг. |
| 608 | Городской округ город Галич | Поречье ул., д. 36 | 1962 | 346,36 | 2024-2043 гг. |
| 609 | Городской округ город Галич | Тяговая подстанция ул., д. 3 | 1964 | 170,20 | 2024-2043 гг. |
| 610 | Городской округ город Галич | Красовского ул., д. 50 | 1968 | 115,93 | 2024-2043 гг. |
| 611 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 55а | 1960 | 466,51 | 2024-2043 гг. |
| 612 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 30а | 1964 | 353,95 | 2024-2043 гг. |
| 613 | Городской округ город Галич | Поречье ул., д. 21 | 1966 | 138,94 | 2024-2043 гг. |
| 614 | Городской округ город Галич | Ушкова ул., д. 4 | 1967 | 213,53 | 2024-2043 гг. |
| 615 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 6 | 1960 | 333,38 | 2024-2043 гг. |
| 616 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 59 | 1900 | 586,30 | 2018-2037 гг. |
| 617 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 14а | 1963 | 310,04 | 2024-2043 гг. |
| 618 | Городской округ город Галич | 1 Мая ул., д. 17 | 1959 | 382,47 | 2024-2043 гг. |
| 619 | Городской округ город Галич | Энергетиков ул., д. 1 | 1963 | 363,62 | 2024-2043 гг. |
| 620 | Городской округ город Галич | Калинина ул., д. 48 | 1978 | 132,88 | 2024-2043 гг. |
| 621 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 3 | 1962 | 507,48 | 2024-2043 гг. |
| 622 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 41 | 1967 | 403,63 | 2024-2043 гг. |
| 623 | Городской округ город Галич | Клары Цеткин ул., д. 11 | 1968 | 526,20 | 2024-2043 гг. |
| 624 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 18а | 1964 | 480,34 | 2024-2043 гг. |
| 625 | Городской округ город Галич | Мира ул., д. 24 | 1962 | 385,40 | 2024-2043 гг. |
| 626 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 8 | 1965 | 518,62 | 2024-2043 гг. |
| 627 | Городской округ город Галич | Красовского ул., д. 78 | 1968 | 568,60 | 2024-2043 гг. |
| 628 | Городской округ город Галич | Футбольная ул., д. 20 | 1974 | 234,90 | 2024-2043 гг. |
| 629 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 21 | 1974 | 150,14 | 2024-2043 гг. |
| 630 | Городской округ город Галич | Футбольная ул., д. 9 | 1974 | 275,35 | 2024-2043 гг. |
| 631 | Городской округ город Галич | Тяговая подстанция ул., д. 2 | 1964 | 557,93 | 2024-2043 гг. |
| 632 | Городской округ город Галич | Тяговая подстанция ул., д. 1 | 1964 | 578,19 | 2024-2043 гг. |
| 633 | Городской округ город Галич | Совхозная ул., д. 6 | 1977 | 239,70 | 2024-2043 гг. |
| 634 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 5 | 1967 | 459,64 | 2024-2043 гг. |
| 635 | Городской округ город Галич | Комсомольский пер., д. 1а | 1962 | 498,35 | 2024-2043 гг. |
| 636 | Городской округ город Галич | Железнодорожная ул., д. 11 | 1961 | 348,17 | 2024-2043 гг. |
| 637 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 29 | 1964 | 303,10 | 2024-2043 гг. |
| 638 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 34а | 1961 | 323,74 | 2024-2043 гг. |
| 639 | Городской округ город Галич | Подбельского ул., д. 4 | 1971 | 364,80 | 2024-2043 гг. |
| 640 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 18 | 1965 | 794,33 | 2024-2043 гг. |
| 641 | Городской округ город Галич | Пролетарская ул., д. 18а | 1957 | 786,00 | 2024-2043 гг. |
| 642 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 22 | 1962 | 319,23 | 2024-2043 гг. |
| 643 | Городской округ город Галич | Железнодорожная ул., д. 33а | 1965 | 305,90 | 2024-2043 гг. |
| 644 | Городской округ город Галич | 40 лет Октября, д. 21 | 1965 | 312,96 | 2024-2043 гг. |
| 645 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 21 | 1969 | 469,75 | 2024-2043 гг. |
| 646 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 19 | 1978 | 200,40 | 2024-2043 гг. |
| 647 | Городской округ город Галич | Загородная ул., д. 8а | 1963 | 663,60 | 2024-2043 гг. |
| 648 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 17 | 1967 | 588,94 | 2024-2043 гг. |
| 649 | Городской округ город Галич | Леднева ул., д. 26 | 1973 | 197,90 | 2024-2043 гг. |
| 650 | Городской округ город Галич | Загородная ул., д. 4а | 1962 | 757,63 | 2024-2043 гг. |
| 651 | Городской округ город Галич | Касаткиной ул., д. 23 | 1970 | 468,60 | 2024-2043 гг. |
| 652 | Городской округ город Галич | Сосновая ул., д. 3 | 1979 | 401,69 | 2024-2043 гг. |
| 653 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 1а | 1959 | 779,53 | 2024-2043 гг. |
| 654 | Городской округ город Галич | Красовского ул., д. 6 | 1970 | 302,08 | 2024-2043 гг. |
| 655 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 4а | 1967 | 517,73 | 2024-2043 гг. |
| 656 | Городской округ город Галич | Гора Революции ул., д. 11 | 1976 | 223,00 | 2024-2043 гг. |
| 657 | Городской округ город Галич | Горная ул., д. 2 | 1976 | 392,38 | 2024-2043 гг. |
| 658 | Городской округ город Галич | Телецентр ул., д. 1 | 1966 | 546,65 | 2024-2043 гг. |
| 659 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 42 | 1970 | 105,65 | 2024-2043 гг. |
| 660 | Городской округ город Галич | Гора Революции ул., д. 6 | 1976 | 314,91 | 2024-2043 гг. |
| 661 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 30а | 1961 | 335,20 | 2024-2043 гг. |
| 662 | Городской округ город Галич | Клары Цеткин ул., д. 29 | 1957 | 405,96 | 2024-2043 гг. |
| 663 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 9 | 1972 | 3399,17 | 2024-2043 гг. |
| 664 | Городской округ город Галич | Советская ул., д. 9 | 1965 | 407,32 | 2024-2043 гг. |
| 665 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 16 | 1964 | 793,39 | 2024-2043 гг. |
| 666 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 63 | 1962 | 331,13 | 2024-2043 гг. |
| 667 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 38в | 1979 | 246,87 | 2024-2043 гг. |
| 668 | Городской округ город Галич | Гагарина ул., д. 74 | 1967 | 420,66 | 2024-2043 гг. |
| 669 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 71/1 | 1975 | 2373,26 | 2024-2043 гг. |
| 670 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 27 | 1967 | 497,96 | 2024-2043 гг. |
| 671 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 12 | 1967 | 523,39 | 2024-2043 гг. |
| 672 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 15 | 1967 | 397,89 | 2024-2043 гг. |
| 673 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 27а | 1963 | 494,61 | 2024-2043 гг. |
| 674 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 16а | 1963 | 328,78 | 2024-2043 гг. |
| 675 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 38а | 1980 | 126,02 | 2024-2043 гг. |
| 676 | Городской округ город Галич | Леднева ул., д. 7а | 1963 | 495,44 | 2024-2043 гг. |
| 677 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 7а | 1977 | 3047,10 | 2024-2043 гг. |
| 678 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 20 | 1964 | 851,99 | 2024-2043 гг. |
| 679 | Городской округ город Галич | Ямская гора ул., д. 8а | 1963 | 573,02 | 2024-2043 гг. |
| 680 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 14 | 1964 | 662,06 | 2024-2043 гг. |
| 681 | Городской округ город Галич | Пионеров ул., д. 15 | 1978 | 417,48 | 2024-2043 гг. |
| 682 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 18 | 1969 | 561,81 | 2024-2043 гг. |
| 683 | Городской округ город Галич | Пушкина ул., д. 15 | 1967 | 588,94 | 2024-2043 гг. |
| 684 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 2 | 1965 | 496,84 | 2024-2043 гг. |
| 685 | Городской округ город Галич | Металлистов ул., д. 2 | 1982 | 226,21 | 2024-2043 гг. |
| 686 | Городской округ город Галич | Сосновая ул., д. 5 | 1981 | 422,58 | 2024-2043 гг. |
| 687 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 14 | 1974 | 598,89 | 2024-2043 гг. |
| 688 | Городской округ город Галич | Долматова ул., д. 29 | 1976 | 143,10 | 2024-2043 гг. |
| 689 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 7 | 1975 | 3313,17 | 2024-2043 гг. |
| 690 | Городской округ город Галич | м/р-н Северный, д. 2 | 1970 | 586,65 | 2024-2043 гг. |
| 691 | Городской округ город Галич | м/р-н Северный, д. 3 | 1972 | 625,98 | 2024-2043 гг. |
| 692 | Городской округ город Галич | Свободы ул., д. 33а | 1960 | 476,57 | 2024-2043 гг. |
| 693 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 3 | 1966 | 506,48 | 2024-2043 гг. |
| 694 | Городской округ город Галич | Леднева ул., д. 43 | 1972 | 581,60 | 2024-2043 гг. |
| 695 | Городской округ город Галич | Сосновая ул., д. 7 | 1982 | 239,60 | 2024-2043 гг. |
| 696 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 10 | 1966 | 527,99 | 2024-2043 гг. |
| 697 | Городской округ город Галич | Островского ул., д. 1 | 1965 | 318,30 | 2024-2043 гг. |
| 698 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 9 | 1971 | 527,60 | 2024-2043 гг. |
| 699 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 9 | 1967 | 507,25 | 2024-2043 гг. |
| 700 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 4 | 1967 | 529,06 | 2024-2043 гг. |
| 701 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 10 | 1967 | 503,05 | 2024-2043 гг. |
| 702 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 9а | 1980 | 4474,26 | 2024-2043 гг. |
| 703 | Городской округ город Галич | Леднева ул., д. 45 | 1973 | 569,71 | 2024-2043 гг. |
| 704 | Городской округ город Галич | Островского ул., д. 1а | 1973 | 791,78 | 2024-2043 гг. |
| 705 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 2 | 1970 | 503,60 | 2024-2043 гг. |
| 706 | Городской округ город Галич | Костромское шоссе ул., д. 9 | 1968 | 518,24 | 2024-2043 гг. |
| 707 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 8 | 1968 | 499,33 | 2024-2043 гг. |
| 708 | Городской округ город Галич | Горная ул., д. 32 | 1970 | 533,16 | 2024-2043 гг. |
| 709 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 7 | 1970 | 470,35 | 2024-2043 гг. |
| 710 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 17 | 1970 | 3595,99 | 2024-2043 гг. |
| 711 | Городской округ город Галич | Машиностроителей ул., д. 4 | 1982 | 3683,63 | 2024-2043 гг. |
| 712 | Городской округ город Галич | Лермонтова ул., д. 18 | 1976 | 5924,91 | 2024-2043 гг. |
| 713 | Городской округ город Галич | Машиностроителей ул., д. 6 | 1989 | 4688,00 | 2024-2043 гг. |
| 714 | Городской округ город Галич | Калинина ул., д. 27 | 1982 | 3517,17 | 2024-2043 гг. |
| 715 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 7 | 1970 | 496,91 | 2024-2043 гг. |
| 716 | Городской округ город Галич | Костромское шоссе ул., д. 7 | 1974 | 573,25 | 2024-2043 гг. |
| 717 | Городской округ город Галич | Колхозная ул., д. 22 | 1975 | 3521,89 | 2024-2043 гг. |
| 718 | Городской округ город Галич | Калинина ул., д. 31 | 1983 | 3726,40 | 2024-2043 гг. |
| 719 | Городской округ город Галич | м/р-н Северный, д. 1 | 1971 | 556,40 | 2024-2043 гг. |
| 720 | Городской округ город Галич | Леднева ул., д. 41 | 1973 | 566,94 | 2024-2043 гг. |
| 721 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 12 | 1977 | 522,17 | 2024-2043 гг. |
| 722 | Городской округ город Галич | Лермонтова ул., д. 15 | 1978 | 2926,63 | 2024-2043 гг. |
| 723 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 11 | 1973 | 559,90 | 2024-2043 гг. |
| 724 | Городской округ город Галич | Лермонтова ул., д. 43 | 1978 | 2990,00 | 2024-2043 гг. |
| 725 | Городской округ город Галич | Лермонтова ул., д. 41 | 1978 | 2990,00 | 2024-2043 гг. |
| 726 | Городской округ город Галич | Сосновая ул., д. 4 | 1989 | 1060,60 | 2024-2043 гг. |
| 727 | Городской округ город Галич | 1 Мая ул., д. 37 | 1990 | 366,74 | 2024-2043 гг. |
| 728 | Городской округ город Галич | Машиностроителей ул., д. 3 | 1979 | 3504,57 | 2024-2043 гг. |
| 729 | Городской округ город Галич | Энергетиков ул., д. 6 | 1985 | 1449,81 | 2024-2043 гг. |
| 730 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 15 | 1978 | 617,87 | 2024-2043 гг. |
| 731 | Городской округ город Галич | Костромское шоссе ул., д. 11 | 1978 | 400,18 | 2024-2043 гг. |
| 732 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 19 | 1978 | 616,40 | 2024-2043 гг. |
| 733 | Городской округ город Галич | Крупской ул., д. 10 | 1973 | 538,60 | 2024-2043 гг. |
| 734 | Городской округ город Галич | Советская ул., д. 14 | 1977 | 572,96 | 2024-2043 гг. |
| 735 | Городской округ город Галич | Калинина ул., д. 29 | 1975 | 3454,86 | 2024-2043 гг. |
| 736 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 31а | 1981 | 1514,34 | 2024-2043 гг. |
| 737 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 1б | 1983 | 443,30 | 2024-2043 гг. |
| 738 | Городской округ город Галич | Горная ул., д. 34 | 1977 | 532,31 | 2024-2043 гг. |
| 739 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 4 | 1976 | 500,52 | 2024-2043 гг. |
| 740 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 6 | 1975 | 765,36 | 2024-2043 гг. |
| 741 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 71б | 1987 | 1481,59 | 2024-2043 гг. |
| 742 | Городской округ город Галич | Энергетиков ул., д. 12 | 1984 | 322,78 | 2024-2043 гг. |
| 743 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 71а | 1982 | 1532,55 | 2024-2043 гг. |
| 744 | Городской округ город Галич | Ленина ул., д. 48 | 1982 | 3474,90 | 2024-2043 гг. |
| 745 | Городской округ город Галич | Островского ул., д. 3а | 1977 | 518,82 | 2024-2043 гг. |
| 746 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 20 | 1979 | 893,20 | 2024-2043 гг. |
| 747 | Городской округ город Галич | Костромское шоссе ул., д. 15 | 1981 | 402,72 | 2024-2043 гг. |
| 748 | Городской округ город Галич | Фестивальная ул., д. 4 | 1988 | 9707,62 | 2024-2043 гг. |
| 749 | Городской округ город Галич | Фестивальная ул., д. 2 | 1989 | 2154,95 | 2024-2043 гг. |
| 750 | Городской округ город Галич | Лермонтова ул., д. 42 | 1988 | 309,35 | 2024-2043 гг. |
| 751 | Городской округ город Галич | Колхозная ул., д. 20 | 1974 | 3578,18 | 2024-2043 гг. |
| 752 | Городской округ город Галич | Молодежная ул., д. 5 | 1987 | 457,54 | 2024-2043 гг. |
| 753 | Городской округ город Галич | Фестивальная ул., д. 4а | 1990 | 2682,55 | 2024-2043 гг. |
| 754 | Городской округ город Галич | Строителей ул., д. 6а | 1990 | 2741,69 | 2024-2043 гг. |
| 755 | Городской округ город Галич | Железнодорожная ул., д. 17а | 1989 | 1342,54 | 2024-2043 гг. |
| 756 | Городской округ город Галич | Колхозная ул., д. 24 | 1980 | 6124,62 | 2024-2043 гг. |
| 757 | Городской округ город Галич | Долматова ул., д. 22 | 1985 | 695,52 | 2024-2043 гг. |
| 758 | Городской округ город Галич | Загородная ул., д. 66 | 1980 | 545,82 | 2024-2043 гг. |
| 759 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 29 | 1988 | 1284,00 | 2024-2043 гг. |
| 760 | Городской округ город Галич | Молодежная ул., д. 3 | 1984 | 470,35 | 2024-2043 гг. |
| 761 | Городской округ город Галич | Школьная ул., д. 6 | 1991 | 5603,40 | 2024-2043 гг. |
| 762 | Городской округ город Галич | Островского ул., д. 5а | 1979 | 762,25 | 2024-2043 гг. |
| 763 | Городской округ город Галич | Школьная ул., д. 5 | 1986 | 2746,51 | 2024-2043 гг. |
| 764 | Городской округ город Галич | Машиностроителей ул., д. 1 | 1986 | 6576,51 | 2024-2043 гг. |
| 765 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 14 | 1992 | 894,03 | 2024-2043 гг. |
| 766 | Городской округ город Галич | Костромское шоссе ул., д. 15а | 1986 | 450,53 | 2024-2043 гг. |
| 767 | Городской округ город Галич | Загородная ул., д. 11 | 1993 | 407,77 | 2024-2043 гг. |
| 768 | Городской округ город Галич | Кооперативная ул., д. 3 | 1992 | 323,59 | 2024-2043 гг. |
| 769 | Городской округ город Галич | Строителей ул., д. 6 | 1988 | 4119,70 | 2024-2043 гг. |
| 770 | Городской округ город Галич | Энергетиков ул., д. 14 | 1992 | 310,50 | 2024-2043 гг. |
| 771 | Городской округ город Галич | Энергетиков ул., д. 13 | 1992 | 345,31 | 2024-2043 гг. |
| 772 | Городской округ город Галич | Энергетиков ул., д. 15 | 1994 | 489,66 | 2024-2043 гг. |
| 773 | Городской округ город Галич | Некрасова ул., д. 14 | 1994 | 1357,60 | 2024-2043 гг. |
| 774 | Городской округ город Галич | Машиностроителей ул., д. 5 | 1995 | 1376,00 | 2024-2043 гг. |
| 775 | Городской округ город Галич | Молодежная ул., д. 7 | 1989 | 465,69 | 2024-2043 гг. |
| 776 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 86а | 1988 | 616,57 | 2024-2043 гг. |
| 777 | Городской округ город Галич | Гоголя ул., д. 13 | 1996 | 1530,00 | 2024-2043 гг. |
| 778 | Городской округ город Галич | Поречье ул., д. 17 | 1991 | 425,83 | 2024-2043 гг. |
| 779 | Городской округ город Галич | Долматова ул., д. 31 | 1989 | 749,23 | 2024-2043 гг. |
| 780 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 31 | 1993 | 1381,68 | 2024-2043 гг. |
| 781 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 22а | 1992 | 1187,42 | 2024-2043 гг. |
| 782 | Городской округ город Галич | Октябрьская ул., д. 4 | 1991 | 1130,56 | 2024-2043 гг. |
| 783 | Городской округ город Галич | Строителей ул., д. 2 | 1994 | 6466,69 | 2024-2043 гг. |
| 784 | Городской округ город Галич | Фестивальная ул., д. 6 | 2000 | 3162,89 | 2024-2043 гг. |
| 785 | Городской округ город Галич | Колхозная ул., д. 7 | 1989 | 3726,71 | 2024-2043 гг. |
| 786 | Городской округ город Галич | Крупской ул., д. 12 | 1994 | 321,92 | 2024-2043 гг. |
| 787 | Городской округ город Галич | Луначарского ул., д. 44 | 1995 | 493,28 | 2024-2043 гг. |
| 788 | Городской округ город Галич | Красноармейская ул., д. 88 | 1996 | 611,74 | 2024-2043 гг. |
| 789 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 130 | 2012 | 226,30 | 2032-2043 гг. |
| 790 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 134 | 2012 | 202,20 | 2032-2043 гг. |
| 791 | Городской округ город Галич | Гладышева ул., д. 132б | 2012 | 246,00 | 2032-2043 гг. |
| 792 | Городской округ город Галич | Фестивальная ул., д. 8 | 2010 | 3125,40 | 2032-2043 гг. |
| 793 | Городской округ город Кострома | м/р-н Любавино, д. 27, корпус 1 | 2015 | 719,2 | 2034-2043 гг. |
| 794 | Городской округ город Кострома | м/р-н Любавино, д. 27, корпус 2 | 2015 | 510,80 | 2034-2043 гг. |
| 795 | Городской округ город Кострома | м/р-н Любавино, д. 27, корпус 3 | 2015 | 717,90 | 2034-2043 гг. |
| 796 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 60 | 2015 | 2551,30 | 2034-2043 гг. |
| 797 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 1а | 2015 | 1160,50 | 2034-2043 гг. |
| 798 | Городской округ город Кострома | м/р-н Венеция, д. 46 | 2015 | 2595,70 | 2034-2043 гг. |
| 799 | Городской округ город Кострома | м/р-н Венеция, д. 41 | 2015 | 3417,20 | 2034-2043 гг. |
| 800 | Городской округ город Кострома | м/р-н Венеция, д. 31 | 2015 | 1758,20 | 2034-2043 гг. |
| 801 | Городской округ город Кострома | м/р-н Венеция, д. 29 | 2015 | 1607,60 | 2034-2043 гг. |
| 802 | Городской округ город Кострома | Овражная ул., д. 18а | 2015 | 796,80 | 2034-2043 гг. |
| 803 | Городской округ город Кострома | Соловьиная ул., д. 22 | 2015 | 4958,40 | 2034-2043 гг. |
| 804 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 108в | 2015 | 1467,30 | 2034-2043 гг. |
| 805 | Городской округ город Кострома | Дубравная ул., д. 20в | 2015 | 482,80 | 2034-2043 гг. |
| 806 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 15а | 2015 | 2915,80 | 2034-2043 гг. |
| 807 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 37 | 2015 | 8146,30 | 2034-2043 гг. |
| 808 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 36 | 2015 | 5394,20 | 2034-2043 гг. |
| 809 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 108б | 2015 | 1687,10 | 2034-2043 гг. |
| 810 | Городской округ город Кострома | Малышковская ул., д. 29, корпус 1 | 2015 | 482,10 | 2034-2043 гг. |
| 811 | Городской округ город Кострома | Малышковская ул., д. 29, корпус 2 | 2015 | 391,40 | 2034-2043 гг. |
| 812 | Городской округ город Кострома | Малышковская ул., д. 29, корпус 3 | 2015 | 488,50 | 2034-2043 гг. |
| 813 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 11 | 2015 | 5803,40 | 2034-2043 гг. |
| 814 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 12/31а | 2006 | 2393,30 | 2024-2043 гг. |
| 815 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 34 | 1932 | 649,70 | 2015-2034 гг. |
| 816 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 34 литер Б | 1917 | 723,10 | 2015-2034 гг. |
| 817 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 22 | 1917 | 259,30 | 2015-2034 гг. |
| 818 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 36 | 1917 | 246,20 | 2015-2034 гг. |
| 819 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 12 | 1917 | 348,30 | 2015-2034 гг. |
| 820 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 53 | 1932 | 175,90 | 2015-2034 гг. |
| 821 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 27 | 1850 | 390,80 | 2014-2033 гг. |
| 822 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 9/35 | 1825 | 680,10 | 2016-2035 гг. |
| 823 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 46 | 1870 | 291,10 | 2014-2033 гг. |
| 824 | Городской округ город Кострома | Сенной пер., д. 10 | 1917 | 296,20 | 2014-2033 гг. |
| 825 | Городской округ город Кострома | Московская ул., д. 14а | 1917 | 143,90 | 2014-2033 гг. |
| 826 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 31, литер А | 1917 | 499,30 | 2014-2033 гг. |
| 827 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 39 | 1917 | 188,40 | 2014-2033 гг. |
| 828 | Городской округ город Кострома | Сенной пер., д. 1/17 | 1917 | 95,80 | 2014-2033 гг. |
| 829 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 13 | 1917 | 72,30 | 2014-2033 гг. |
| 830 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 41/16 | 1917 | 328,50 | 2014-2033 гг. |
| 831 | Городской округ город Кострома | Гидростроительная ул., д. 2 | 1917 | 397,40 | 2014-2033 гг. |
| 832 | Городской округ город Кострома | Малышковская ул., д. 40 | 1914 | 315,90 | 2014-2033 гг. |
| 833 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 96 | 1917 | 352,40 | 2014-2033 гг. |
| 834 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 28 | 1917 | 310,10 | 2014-2033 гг. |
| 835 | Городской округ город Кострома | Крупской пр-д, д. 7 | 1917 | 186,90 | 2014-2033 гг. |
| 836 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 15, строение 1 | 1917 | 279,70 | 2014-2033 гг. |
| 837 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 15, строение 2 | 1917 | 284,80 | 2014-2033 гг. |
| 838 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 15, строение 3 | 1917 | 270,80 | 2014-2033 гг. |
| 839 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 48, литер Б | 1917 | 365,00 | 2014-2033 гг. |
| 840 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 38 | 1917 | 264,10 | 2014-2033 гг. |
| 841 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 36 | 1917 | 288,90 | 2014-2033 гг. |
| 842 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 34 | 1917 | 260,30 | 2014-2033 гг. |
| 843 | Городской округ город Кострома | Смоленская ул., д. 24б | 1917 | 180,00 | 2014-2033 гг. |
| 844 | Городской округ город Кострома | Приречный пр-д, д. 7 | 1917 | 270,30 | 2014-2033 гг. |
| 845 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 7а | 1917 | 316,10 | 2016-2035 гг. |
| 846 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 37 | 1917 | 239,70 | 2014-2033 гг. |
| 847 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 81 | 1917 | 445,80 | 2014-2033 гг. |
| 848 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 8 | 1917 | 286,60 | 2014-2033 гг. |
| 849 | Городской округ город Кострома | Московская ул., д. 35 | 1917 | 136,10 | 2014-2033 гг. |
| 850 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 27/21 | 1917 | 270,70 | 2014-2033 гг. |
| 851 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 18 | 1917 | 262,10 | 2014-2033 гг. |
| 852 | Городской округ город Кострома | Чайковского ул., д. 13/1б | 1917 | 258,80 | 2014-2033 гг. |
| 853 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 41а | 1917 | 162,80 | 2014-2033 гг. |
| 854 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 69а | 1917 | 302,60 | 2014-2033 гг. |
| 855 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 44 | 1917 | 393,30 | 2014-2033 гг. |
| 856 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 11а | 1917 | 167,50 | 2014-2033 гг. |
| 857 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 52 | 1917 | 246,30 | 2014-2033 гг. |
| 858 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 3 | 1917 | 215,60 | 2014-2033 гг. |
| 859 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 3 | 1917 | 431,70 | 2014-2033 гг. |
| 860 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 71 | 1917 | 338,10 | 2014-2033 гг. |
| 861 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 8б | 1917 | 431,10 | 2014-2033 гг. |
| 862 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 8а | 1917 | 482,20 | 2014-2033 гг. |
| 863 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 44 | 1917 | 557,10 | 2014-2033 гг. |
| 864 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 40б | 1917 | 190,20 | 2014-2033 гг. |
| 865 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 77б | 1917 | 331,30 | 2014-2033 гг. |
| 866 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 11 | 1917 | 460,60 | 2014-2033 гг. |
| 867 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 16 | 1917 | 260,60 | 2015-2034 гг. |
| 868 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 36, литер Б | 1917 | 790,00 | 2014-2033 гг. |
| 869 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 26 | 1917 | 261,10 | 2014-2033 гг. |
| 870 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 53, литер А | 1917 | 265,40 | 2014-2033 гг. |
| 871 | Городской округ город Кострома | Нижне-Набережная ул., д. 10 | 1917 | 284,30 | 2014-2033 гг. |
| 872 | Городской округ город Кострома | Энгельса ул., д. 34 | 1917 | 1015,60 | 2014-2033 гг. |
| 873 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 5 | 1917 | 551,50 | 2014-2033 гг. |
| 874 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 41 строение 1 | 1917 | 440,90 | 2014-2033 гг. |
| 875 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 46/53 | 1917 | 300,60 | 2014-2033 гг. |
| 876 | Городской округ город Кострома | Чайковского ул., д. 11 | 1917 | 598,40 | 2014-2033 гг. |
| 877 | Городской округ город Кострома | Просвещения ул., д. 61 | 1917 | 273,20 | 2014-2033 гг. |
| 878 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 13 | 1917 | 365,60 | 2014-2033 гг. |
| 879 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 57 | 1917 | 454,00 | 2015-2034 гг. |
| 880 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 5 | 1917 | 192,80 | 2015-2034 гг. |
| 881 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 27а | 1917 | 374,00 | 2015-2034 гг. |
| 882 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 24 | 1954 | 306,40 | 2016-2035 гг. |
| 883 | Городской округ город Кострома | Московская ул., д. 11 | 1917 | 211,80 | 2015-2034 гг. |
| 884 | Городской округ город Кострома | Молочная гора ул., д. 4/1, литер а | 1917 | 720,50 | 2015-2034 гг. |
| 885 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 41 | 1917 | 250,00 | 2015-2034 гг. |
| 886 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 21 | 1917 | 792,20 | 2015-2034 гг. |
| 887 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 29/20 | 1917 | 241,50 | 2015-2034 гг. |
| 888 | Городской округ город Кострома | Привокзальная ул., д. 6а | 1917 | 980,05 | 2015-2034 гг. |
| 889 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 23/37 | 1917 | 280,70 | 2015-2034 гг. |
| 890 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 39/27 | 1917 | 210,50 | 2015-2034 гг. |
| 891 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 71/26 | 1925 | 510,20 | 2015-2034 гг. |
| 892 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 20/2 | 1917 | 281,20 | 2015-2034 гг. |
| 893 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 40/2 | 1917 | 316,90 | 2015-2034 гг. |
| 894 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 39 | 1917 | 949,50 | 2015-2034 гг. |
| 895 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 27 литер Г | 1917 | 183,70 | 2015-2034 гг. |
| 896 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 25/18 литер А | 1917 | 731,60 | 2015-2034 гг. |
| 897 | Городской округ город Кострома | пос. Васильевское, д. 21 | 1917 | 467,20 | 2015-2034 гг. |
| 898 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 8а | 1917 | 303,80 | 2015-2034 гг. |
| 899 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 23 | 1917 | 230,80 | 2015-2034 гг. |
| 900 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 27/10 | 1917 | 466,10 | 2015-2034 гг. |
| 901 | Городской округ город Кострома | Сенная ул., д. 28 | 1917 | 473,50 | 2015-2034 гг. |
| 902 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 9 | 1917 | 474,00 | 2015-2034 гг. |
| 903 | Городской округ город Кострома | Ерохова ул., д. 34 | 1917 | 605,30 | 2015-2034 гг. |
| 904 | Городской округ город Кострома | Сенная ул., д. 8б | 1917 | 185,20 | 2015-2034 гг. |
| 905 | Городской округ город Кострома | Кадыевский пер., д. 10 | 1917 | 539,80 | 2015-2034 гг. |
| 906 | Городской округ город Кострома | Кадыевский пер., д. 9 | 1917 | 443,30 | 2015-2034 гг. |
| 907 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 62 | 1917 | 561,60 | 2015-2034 гг. |
| 908 | Городской округ город Кострома | Сенная ул., д. 8а | 1917 | 201,90 | 2015-2034 гг. |
| 909 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 18/6 | 1917 | 401,60 | 2015-2034 гг. |
| 910 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 34, литер А | 1917 | 193,30 | 2015-2034 гг. |
| 911 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 34, литер В | 1917 | 236,60 | 2015-2034 гг. |
| 912 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 36/1 | 1917 | 309,40 | 2015-2034 гг. |
| 913 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 33 | 1917 | 573,00 | 2015-2034 гг. |
| 914 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 47 | 1917 | 746,90 | 2015-2034 гг. |
| 915 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 37а | 1917 | 231,90 | 2015-2034 гг. |
| 916 | Городской округ город Кострома | Галичская ул., д. 4 | 1917 | 406,10 | 2015-2034 гг. |
| 917 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 15 | 1917 | 344,50 | 2015-2034 гг. |
| 918 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 30 | 1917 | 800,00 | 2015-2034 гг. |
| 919 | Городской округ город Кострома | Молочная гора ул., д. 4/1 Литер В | 1917 | 198,40 | 2015-2034 гг. |
| 920 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 17 | 1917 | 1016,50 | 2015-2034 гг. |
| 921 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 43/20 | 1917 | 465,80 | 2015-2034 гг. |
| 922 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 37 | 1917 | 211,90 | 2015-2034 гг. |
| 923 | Городской округ город Кострома | Долматова ул., д. 11 | 1902 | 297,40 | 2015-2034 гг. |
| 924 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 39 | 1904 | 835,50 | 2015-2034 гг. |
| 925 | Городской округ город Кострома | Крестьянская ул., д. 10, литер А | 1917 | 347,60 | 2015-2034 гг. |
| 926 | Городской округ город Кострома | Крестьянская ул., д. 10, литер Б | 1917 | 1324,30 | 2015-2034 гг. |
| 927 | Городской округ город Кострома | Крестьянская ул., д. 10, литер В | 1917 | 533,10 | 2015-2034 гг. |
| 928 | Городской округ город Кострома | Боевая 1-я ул., д. 4 | 1917 | 897,30 | 2015-2034 гг. |
| 929 | Городской округ город Кострома | Крестьянская ул., д. 4/19 | 1917 | 386,30 | 2015-2034 гг. |
| 930 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 45/25 | 1917 | 292,50 | 2015-2034 гг. |
| 931 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 12б | 1917 | 109,80 | 2015-2034 гг. |
| 932 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 23 | 1917 | 435,00 | 2015-2034 гг. |
| 933 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 17 | 1900 | 223,00 | 2015-2034 гг. |
| 934 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 32 | 1917 | 438,00 | 2015-2034 гг. |
| 935 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 19/7 | 1917 | 378,90 | 2015-2034 гг. |
| 936 | Городской округ город Кострома | Чайковского ул., д. 6 | 1917 | 1075,70 | 2015-2034 гг. |
| 937 | Городской округ город Кострома | Энгельса ул., д. 6 | 1917 | 422,60 | 2015-2034 гг. |
| 938 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 29 | 1917 | 624,00 | 2015-2034 гг. |
| 939 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 48 | 1917 | 671,30 | 2015-2034 гг. |
| 940 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 31 | 1917 | 425,70 | 2015-2034 гг. |
| 941 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 57 | 1917 | 267,10 | 2015-2034 гг. |
| 942 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 3/29 | 1917 | 908,40 | 2015-2034 гг. |
| 943 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 7 | 1917 | 429,90 | 2015-2034 гг. |
| 944 | Городской округ город Кострома | Огородная ул., д. 7/4 | 1917 | 254,20 | 2015-2034 гг. |
| 945 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 27, литер Б | 1917 | 430,40 | 2015-2034 гг. |
| 946 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 10/12б | 1917 | 216,00 | 2015-2034 гг. |
| 947 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 18 | 1917 | 423,80 | 2015-2034 гг. |
| 948 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 13 | 1917 | 367,50 | 2015-2034 гг. |
| 949 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 38/34 | 1917 | 660,60 | 2015-2034 гг. |
| 950 | Городской округ город Кострома | Кадыевский пер., д. 3 | 1917 | 359,23 | 2015-2034 гг. |
| 951 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 3 | 1917 | 680,90 | 2015-2034 гг. |
| 952 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 6, литер А | 1917 | 248,70 | 2015-2034 гг. |
| 953 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 6, литер Б | 1917 | 2348,00 | 2015-2034 гг. |
| 954 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 6, литер В | 1917 | 464,90 | 2015-2034 гг. |
| 955 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 6 | 1917 | 493,80 | 2015-2034 гг. |
| 956 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 3 | 1917 | 250,20 | 2015-2034 гг. |
| 957 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 4 | 1917 | 461,00 | 2015-2034 гг. |
| 958 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 7/2 | 1917 | 300,30 | 2015-2034 гг. |
| 959 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 21 | 1917 | 500,30 | 2015-2034 гг. |
| 960 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 36в | 1917 | 212,30 | 2015-2034 гг. |
| 961 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 94 | 1917 | 429,40 | 2015-2034 гг. |
| 962 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 14 | 1917 | 272,40 | 2015-2034 гг. |
| 963 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 22 | 1917 | 479,40 | 2015-2034 гг. |
| 964 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 29/24 | 1917 | 125,60 | 2015-2034 гг. |
| 965 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 1/2 | 1917 | 804,90 | 2015-2034 гг. |
| 966 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 3 | 1917 | 627,50 | 2015-2034 гг. |
| 967 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 31/42 | 1917 | 451,80 | 2015-2034 гг. |
| 968 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 25 | 1917 | 334,80 | 2015-2034 гг. |
| 969 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 13, литер А | 1917 | 186,00 | 2015-2034 гг. |
| 970 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 14 | 1917 | 533,00 | 2015-2034 гг. |
| 971 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 18, литер А | 1917 | 506,90 | 2015-2034 гг. |
| 972 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 16 | 1917 | 285,10 | 2015-2034 гг. |
| 973 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 80/25 | 1917 | 1424,90 | 2015-2034 гг. |
| 974 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 10/12а | 1917 | 565,00 | 2015-2034 гг. |
| 975 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 63 | 1917 | 359,10 | 2015-2034 гг. |
| 976 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 29/19 | 1917 | 967,80 | 2015-2034 гг. |
| 977 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 39б | 1992 | 503,00 | 2024-2043 гг. |
| 978 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 7 | 1917 | 455,30 | 2015-2034 гг. |
| 979 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 55 | 1917 | 504,40 | 2015-2034 гг. |
| 980 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 6 | 1917 | 501,00 | 2015-2034 гг. |
| 981 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 5 | 1917 | 403,00 | 2015-2034 гг. |
| 982 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 41 | 1917 | 408,40 | 2015-2034 гг. |
| 983 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 20 | 1917 | 318,60 | 2015-2034 гг. |
| 984 | Городской округ город Кострома | Чайковского ул., д. 13/1а | 1917 | 658,80 | 2015-2034 гг. |
| 985 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 34/1 | 1917 | 539,10 | 2015-2034 гг. |
| 986 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 10 | 1917 | 380,00 | 2015-2034 гг. |
| 987 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 10 | 1917 | 511,70 | 2015-2034 гг. |
| 988 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 19/51, литер А | 1917 | 313,70 | 2015-2034 гг. |
| 989 | Городской округ город Кострома | Зеленый пер., д. 10 | 1917 | 342,50 | 2015-2034 гг. |
| 990 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 39 | 1917 | 596,30 | 2015-2034 гг. |
| 991 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 8 | 1917 | 276,30 | 2015-2034 гг. |
| 992 | Городской округ город Кострома | 1 Мая ул., д. 22 | 1917 | 569,60 | 2015-2034 гг. |
| 993 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 15 | 1917 | 1241,00 | 2015-2034 гг. |
| 994 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 51а | 1917 | 383,80 | 2015-2034 гг. |
| 995 | Городской округ город Кострома | Волжская 2-я ул., д. 15 | 1917 | 477,50 | 2015-2034 гг. |
| 996 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 25/30а | 1917 | 434,20 | 2015-2034 гг. |
| 997 | Городской округ город Кострома | 1 Мая ул., д. 6/8 | 1917 | 594,30 | 2015-2034 гг. |
| 998 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 5 | 1917 | 351,50 | 2015-2034 гг. |
| 999 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 38 | 1917 | 471,80 | 2015-2034 гг. |
| 1000 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 6 | 1917 | 755,40 | 2015-2034 гг. |
| 1001 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 14 | 1917 | 687,30 | 2015-2034 гг. |
| 1002 | Городской округ город Кострома | 1 Мая ул., д. 10 | 1917 | 443,30 | 2015-2034 гг. |
| 1003 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 11 | 1917 | 232,20 | 2015-2034 гг. |
| 1004 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 9 | 1917 | 329,80 | 2015-2034 гг. |
| 1005 | Городской округ город Кострома | Рабочая 8-я ул., д. 15 | 1925 | 279,20 | 2015-2034 гг. |
| 1006 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 14 | 1925 | 272,80 | 2015-2034 гг. |
| 1007 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 12/66 | 1925 | 286,60 | 2015-2034 гг. |
| 1008 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 16 | 1925 | 277,70 | 2015-2034 гг. |
| 1009 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 10, литер Б | 1917 | 315,70 | 2015-2034 гг. |
| 1010 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 10, литер В | 1917 | 362,40 | 2015-2034 гг. |
| 1011 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 27/11 | 1917 | 707,50 | 2015-2034 гг. |
| 1012 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 26 | 1917 | 891,40 | 2015-2034 гг. |
| 1013 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 31 | 1917 | 360,50 | 2015-2034 гг. |
| 1014 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 20 | 1917 | 559,30 | 2015-2034 гг. |
| 1015 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 68/38 | 1917 | 397,10 | 2015-2034 гг. |
| 1016 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 5 | 1927 | 457,90 | 2015-2034 гг. |
| 1017 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 10/67 | 1926 | 260,40 | 2015-2034 гг. |
| 1018 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 69 | 1926 | 667,70 | 2015-2034 гг. |
| 1019 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 8/17 | 1917 | 274,80 | 2015-2034 гг. |
| 1020 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 7 | 1917 | 1844,40 | 2015-2034 гг. |
| 1021 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 25/18, литер Г | 1917 | 465,30 | 2015-2034 гг. |
| 1022 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 25/18, литер Д | 1917 | 544,70 | 2015-2034 гг. |
| 1023 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 16/1 | 1917 | 650,60 | 2015-2034 гг. |
| 1024 | Городской округ город Кострома | Чайковского ул., д. 9 | 1917 | 667,50 | 2015-2034 гг. |
| 1025 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 27, литер Б | 1917 | 554,70 | 2015-2034 гг. |
| 1026 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 46/23 | 1917 | 661,20 | 2015-2034 гг. |
| 1027 | Городской округ город Кострома | Рабочая 8-я ул., д. 13 | 1925 | 269,10 | 2015-2034 гг. |
| 1028 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 49а | 1925 | 155,40 | 2015-2034 гг. |
| 1029 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 43 | 1917 | 354,90 | 2015-2034 гг. |
| 1030 | Городской округ город Кострома | Долматова ул., д. 4 | 1927 | 399,00 | 2015-2034 гг. |
| 1031 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 10а | 1920 | 533,20 | 2015-2034 гг. |
| 1032 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 16 | 1917 | 806,40 | 2015-2034 гг. |
| 1033 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 33 | 1917 | 472,40 | 2015-2034 гг. |
| 1034 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 63/79 | 1917 | 397,60 | 2015-2034 гг. |
| 1035 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 43 | 1928 | 355,60 | 2015-2034 гг. |
| 1036 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 4 | 1917 | 567,70 | 2015-2034 гг. |
| 1037 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 13 | 1917 | 553,80 | 2015-2034 гг. |
| 1038 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 8, литер А | 1917 | 613,80 | 2015-2034 гг. |
| 1039 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 35 | 1917 | 450,90 | 2015-2034 гг. |
| 1040 | Городской округ город Кострома | Красный Металлист ул., д. 2 | 1929 | 275,60 | 2015-2034 гг. |
| 1041 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 3 | 1917 | 357,50 | 2015-2034 гг. |
| 1042 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 57 | 1930 | 517,10 | 2015-2034 гг. |
| 1043 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 57, литер А | 1917 | 560,10 | 2015-2034 гг. |
| 1044 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 57, литер Б | 1917 | 505,90 | 2015-2034 гг. |
| 1045 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 6а | 1930 | 607,40 | 2015-2034 гг. |
| 1046 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 3 | 1917 | 737,00 | 2015-2034 гг. |
| 1047 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 37, литер А | 1917 | 432,80 | 2015-2034 гг. |
| 1048 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 90 | 1917 | 1841,30 | 2015-2034 гг. |
| 1049 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 15 | 1917 | 459,00 | 2015-2034 гг. |
| 1050 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 7/24 | 1917 | 1531,80 | 2015-2034 гг. |
| 1051 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 5 | 1917 | 1100,80 | 2015-2034 гг. |
| 1052 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 17 | 1917 | 758,10 | 2015-2034 гг. |
| 1053 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 125 | 1931 | 400,70 | 2015-2034 гг. |
| 1054 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 127 | 1931 | 411,30 | 2015-2034 гг. |
| 1055 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 144 | 1932 | 576,30 | 2015-2034 гг. |
| 1056 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 11 | 1932 | 398,96 | 2015-2034 гг. |
| 1057 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 12 | 1932 | 477,50 | 2015-2034 гг. |
| 1058 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 16/7 | 1917 | 530,40 | 2015-2034 гг. |
| 1059 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 8 | 1932 | 395,20 | 2015-2034 гг. |
| 1060 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 64/11 | 1925 | 274,00 | 2015-2034 гг. |
| 1061 | Городской округ город Кострома | Красный Металлист ул., д. 4 | 1933 | 253,80 | 2015-2034 гг. |
| 1062 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 4 | 1917 | 653,00 | 2015-2034 гг. |
| 1063 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 12а | 1917 | 1060,20 | 2015-2034 гг. |
| 1064 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 24/2 | 1917 | 1015,70 | 2015-2034 гг. |
| 1065 | Городской округ город Кострома | Федосеева ул., д. 20 | 1934 | 375,60 | 2016-2035 гг. |
| 1066 | Городской округ город Кострома | Рабочая 6-я ул., д. 44 | 1934 | 588,10 | 2015-2034 гг. |
| 1067 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 129 | 1931 | 397,00 | 2015-2034 гг. |
| 1068 | Городской округ город Кострома | Задорина ул., д. 56 | 1934 | 219,60 | 2015-2034 гг. |
| 1069 | Городской округ город Кострома | Малый пер., д. 2а | 1934 | 502,40 | 2015-2034 гг. |
| 1070 | Городской округ город Кострома | Красный Металлист ул., д. 3 | 1929 | 273,00 | 2015-2034 гг. |
| 1071 | Городской округ город Кострома | Рабочая 6-я ул., д. 43/16 | 1935 | 574,90 | 2015-2034 гг. |
| 1072 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 41/12 | 1935 | 470,30 | 2015-2034 гг. |
| 1073 | Городской округ город Кострома | Рабочая 6-я ул., д. 45 | 1935 | 558,00 | 2015-2034 гг. |
| 1074 | Городской округ город Кострома | Рабочая 6-я ул., д. 42/14 | 1935 | 495,60 | 2015-2034 гг. |
| 1075 | Городской округ город Кострома | Московская ул., д. 7/2 | 1917 | 285,00 | 2015-2034 гг. |
| 1076 | Городской округ город Кострома | Зеленый пер., д. 8 | 1932 | 601,30 | 2015-2034 гг. |
| 1077 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 54/18 | 1935 | 823,70 | 2015-2034 гг. |
| 1078 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 53а | 1936 | 544,90 | 2015-2034 гг. |
| 1079 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 4 | 1936 | 604,80 | 2015-2034 гг. |
| 1080 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 45 | 1936 | 542,40 | 2015-2034 гг. |
| 1081 | Городской округ город Кострома | Рабочая 11-я ул., д. 6/17 | 1936 | 602,40 | 2015-2034 гг. |
| 1082 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 5а | 1917 | 497,00 | 2015-2034 гг. |
| 1083 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 135 | 1937 | 590,70 | 2015-2034 гг. |
| 1084 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 75 | 1928 | 417,20 | 2015-2034 гг. |
| 1085 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 32 | 1930 | 833,50 | 2015-2034 гг. |
| 1086 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 43 | 1936 | 467,40 | 2015-2034 гг. |
| 1087 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 26/10 | 1936 | 543,40 | 2015-2034 гг. |
| 1088 | Городской округ город Кострома | Рабочая 11-я ул., д. 8 | 1938 | 300,30 | 2015-2034 гг. |
| 1089 | Городской округ город Кострома | Рабочая 1-я ул., д. 23 | 1938 | 617,40 | 2015-2034 гг. |
| 1090 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 19 | 1931 | 435,60 | 2015-2034 гг. |
| 1091 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 3/46 | 1931 | 3081,00 | 2015-2034 гг. |
| 1092 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 42/12 | 1917 | 407,40 | 2015-2034 гг. |
| 1093 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 13/7 | 1917 | 1056,60 | 2015-2034 гг. |
| 1094 | Городской округ город Кострома | Чайковского ул., д. 4 | 1933 | 1681,00 | 2015-2034 гг. |
| 1095 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 32 | 1939 | 580,60 | 2015-2034 гг. |
| 1096 | Городской округ город Кострома | Красный Металлист ул., д. 1 | 1928 | 265,00 | 2018-2037 гг. |
| 1097 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 10/11 | 1932 | 2670,50 | 2015-2034 гг. |
| 1098 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 92 | 1935 | 1638,80 | 2015-2034 гг. |
| 1099 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 1 | 1935 | 2693,50 | 2015-2034 гг. |
| 1100 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 2 | 1935 | 4139,60 | 2015-2034 гг. |
| 1101 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 30 | 1941 | 584,70 | 2015-2034 гг. |
| 1102 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 134а | 1930 | 487,20 | 2015-2034 гг. |
| 1103 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 28 | 1942 | 599,80 | 2015-2034 гг. |
| 1104 | Городской округ город Кострома | Князева ул., д. 7 | 1932 | 1171,20 | 2015-2034 гг. |
| 1105 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 88 | 1934 | 4174,10 | 2015-2034 гг. |
| 1106 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 37б | 1937 | 205,20 | 2015-2034 гг. |
| 1107 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 34 | 1938 | 2086,20 | 2015-2034 гг. |
| 1108 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 23 | 1946 | 426,80 | 2015-2034 гг. |
| 1109 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 28 | 1931 | 2171,60 | 2015-2034 гг. |
| 1110 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 4 | 1939 | 978,00 | 2015-2034 гг. |
| 1111 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 3а | 1939 | 953,10 | 2015-2034 гг. |
| 1112 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 10 | 1937 | 2290,50 | 2015-2034 гг. |
| 1113 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 25а | 1947 | 232,00 | 2016-2035 гг. |
| 1114 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 44/35 | 1917 | 367,60 | 2016-2035 гг. |
| 1115 | Городской округ город Кострома | Совхозная ул., д. 9 | 1948 | 59,70 | 2016-2035 гг. |
| 1116 | Городской округ город Кострома | Щемиловка ул., д. 21а | 1917 | 154,40 | 2016-2035 гг. |
| 1117 | Городской округ город Кострома | Рабочая 3-я ул., д. 35/11 | 1948 | 653,70 | 2016-2035 гг. |
| 1118 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 117 | 1937 | 2811,60 | 2016-2035 гг. |
| 1119 | Городской округ город Кострома | Овражная ул., д. 20/23 | 1941 | 3797,30 | 2016-2035 гг. |
| 1120 | Городской округ город Кострома | Долматова ул., д. 15 | 1917 | 207,50 | 2016-2035 гг. |
| 1121 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 25 | 1917 | 620,70 | 2016-2035 гг. |
| 1122 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 33 | 1915 | 235,90 | 2016-2035 гг. |
| 1123 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 73а | 1820 | 390,10 | 2016-2035 гг. |
| 1124 | Городской округ город Кострома | Энгельса ул., д. 40а | 1948 | 504,20 | 2016-2035 гг. |
| 1125 | Городской округ город Кострома | Красная Байдарка ул., д. 1 | 1940 | 412,00 | 2016-2035 гг. |
| 1126 | Городской округ город Кострома | Тихая ул., д. 42а | 1949 | 424,90 | 2016-2035 гг. |
| 1127 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 51д | 1949 | 218,10 | 2016-2035 гг. |
| 1128 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 46 | 1949 | 474,70 | 2016-2035 гг. |
| 1129 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 41а | 1949 | 421,80 | 2016-2035 гг. |
| 1130 | Городской округ город Кострома | Галичская ул., д. 79 | 1949 | 640,80 | 2016-2035 гг. |
| 1131 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 75а | 1949 | 547,10 | 2016-2035 гг. |
| 1132 | Городской округ город Кострома | Горького ул., д. 17 | 1949 | 390,90 | 2016-2035 гг. |
| 1133 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 10б | 1942 | 558,70 | 2016-2035 гг. |
| 1134 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 32/14 | 1947 | 230,60 | 2016-2035 гг. |
| 1135 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 25/8 | 1938 | 5061,70 | 2016-2035 гг. |
| 1136 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 10а | 1950 | 394,60 | 2016-2035 гг. |
| 1137 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 7а | 1950 | 239,30 | 2016-2035 гг. |
| 1138 | Городской округ город Кострома | Щемиловка ул., д. 7 | 1951 | 276,00 | 2016-2035 гг. |
| 1139 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 24/13 | 1950 | 510,30 | 2016-2035 гг. |
| 1140 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 10 | 1950 | 332,00 | 2016-2035 гг. |
| 1141 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 94 | 1937 | 3064,60 | 2016-2035 гг. |
| 1142 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 123 | 1937 | 1583,20 | 2016-2035 гг. |
| 1143 | Городской округ город Кострома | Воскресенский пер., д. 19 | 1951 | 275,70 | 2016-2035 гг. |
| 1144 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 7в | 1951 | 451,90 | 2016-2035 гг. |
| 1145 | Городской округ город Кострома | Совхозная ул., д. 19/56 | 1952 | 232,60 | 2016-2035 гг. |
| 1146 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 22 | 1952 | 443,20 | 2016-2035 гг. |
| 1147 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 9 | 1952 | 366,50 | 2016-2035 гг. |
| 1148 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 15 | 1933 | 2730,80 | 2016-2035 гг. |
| 1149 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 5а | 1952 | 787,60 | 2016-2035 гг. |
| 1150 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 98 | 1953 | 300,40 | 2016-2035 гг. |
| 1151 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 14 | 1954 | 366,10 | 2016-2035 гг. |
| 1152 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 30а | 1947 | 655,20 | 2016-2035 гг. |
| 1153 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 96 | 1939 | 2639,70 | 2016-2035 гг. |
| 1154 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 31 | 1951 | 420,10 | 2016-2035 гг. |
| 1155 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 20 | 1954 | 229,30 | 2016-2035 гг. |
| 1156 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 15 | 1954 | 361,50 | 2016-2035 гг. |
| 1157 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 83а | 1952 | 419,30 | 2016-2035 гг. |
| 1158 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 21 | 1948 | 381,10 | 2016-2035 гг. |
| 1159 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 12 | 1948 | 378,00 | 2016-2035 гг. |
| 1160 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 7 | 1951 | 390,40 | 2016-2035 гг. |
| 1161 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 14 | 1949 | 540,20 | 2016-2035 гг. |
| 1162 | Городской округ город Кострома | Рабочая 1-я ул., д. 21 | 1955 | 421,60 | 2016-2035 гг. |
| 1163 | Городской округ город Кострома | Горького ул., д. 19 | 1941 | 574,90 | 2016-2035 гг. |
| 1164 | Городской округ город Кострома | Рабочая 11-я ул., д. 8а | 1956 | 449,60 | 2016-2035 гг. |
| 1165 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 9 | 1951 | 420,50 | 2016-2035 гг. |
| 1166 | Городской округ город Кострома | Сосновый 2-й пр-д, д. 19 | 1955 | 275,40 | 2016-2035 гг. |
| 1167 | Городской округ город Кострома | Сосновый 2-й пр-д, д. 15 | 1955 | 274,00 | 2016-2035 гг. |
| 1168 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 20а | 1956 | 450,90 | 2016-2035 гг. |
| 1169 | Городской округ город Кострома | 8 Марта ул., д. 33/81 | 1956 | 152,60 | 2016-2035 гг. |
| 1170 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 3 | 1949 | 548,20 | 2016-2035 гг. |
| 1171 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 39 | 1949 | 469,70 | 2016-2035 гг. |
| 1172 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 13а | 1956 | 391,00 | 2016-2035 гг. |
| 1173 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 3 | 1949 | 860,60 | 2016-2035 гг. |
| 1174 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 5а | 1949 | 850,60 | 2016-2035 гг. |
| 1175 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 132а | 1949 | 794,20 | 2016-2035 гг. |
| 1176 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 28 | 1947 | 231,70 | 2016-2035 гг. |
| 1177 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 30 | 1947 | 235,40 | 2016-2035 гг. |
| 1178 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 11 | 1952 | 375,10 | 2016-2035 гг. |
| 1179 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 98 | 1940 | 2546,80 | 2016-2035 гг. |
| 1180 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 37а | 1950 | 532,20 | 2016-2035 гг. |
| 1181 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 16 | 1955 | 721,10 | 2016-2035 гг. |
| 1182 | Городской округ город Кострома | Сосновый 2-й пер., д. 21 | 1956 | 280,70 | 2016-2035 гг. |
| 1183 | Городской округ город Кострома | Гидростроительная ул., д. 24 | 1956 | 469,40 | 2016-2035 гг. |
| 1184 | Городской округ город Кострома | Петрковский б-р, д. 6 | 1949 | 412,00 | 2016-2035 гг. |
| 1185 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 11 | 1950 | 548,20 | 2016-2035 гг. |
| 1186 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 5 | 1949 | 645,60 | 2016-2035 гг. |
| 1187 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 4 | 1949 | 624,50 | 2016-2035 гг. |
| 1188 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 15 | 1957 | 419,10 | 2016-2035 гг. |
| 1189 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 16 | 1957 | 440,30 | 2016-2035 гг. |
| 1190 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 20 | 1957 | 436,30 | 2016-2035 гг. |
| 1191 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 29а | 1950 | 528,50 | 2016-2035 гг. |
| 1192 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 3 | 1950 | 900,60 | 2016-2035 гг. |
| 1193 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 11 | 1950 | 494,40 | 2016-2035 гг. |
| 1194 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 15б | 1950 | 1765,60 | 2016-2035 гг. |
| 1195 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 83/16 | 1958 | 464,20 | 2016-2035 гг. |
| 1196 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 20 | 1955 | 417,80 | 2016-2035 гг. |
| 1197 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 56 | 1958 | 445,30 | 2016-2035 гг. |
| 1198 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 23/17 | 1958 | 451,60 | 2016-2035 гг. |
| 1199 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 15 | 1958 | 448,00 | 2016-2035 гг. |
| 1200 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 22/14 | 1958 | 454,00 | 2016-2035 гг. |
| 1201 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 20/8 | 1958 | 616,14 | 2016-2035 гг. |
| 1202 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 5 | 1958 | 454,00 | 2016-2035 гг. |
| 1203 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 19 | 1958 | 442,80 | 2016-2035 гг. |
| 1204 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 11 | 1958 | 459,00 | 2016-2035 гг. |
| 1205 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 3 | 1958 | 443,70 | 2016-2035 гг. |
| 1206 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 3/7 | 1958 | 456,50 | 2016-2035 гг. |
| 1207 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 10 | 1958 | 513,20 | 2016-2035 гг. |
| 1208 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 12 | 1958 | 528,50 | 2016-2035 гг. |
| 1209 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 9 | 1958 | 476,10 | 2016-2035 гг. |
| 1210 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 70 | 1958 | 449,20 | 2016-2035 гг. |
| 1211 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 19 | 1958 | 421,30 | 2016-2035 гг. |
| 1212 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 14 | 1958 | 452,50 | 2016-2035 гг. |
| 1213 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 68 | 1958 | 446,80 | 2016-2035 гг. |
| 1214 | Городской округ город Кострома | Юрия Смирнова ул., д. 11 | 1958 | 671,00 | 2016-2035 гг. |
| 1215 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 6 | 1958 | 449,10 | 2016-2035 гг. |
| 1216 | Городской округ город Кострома | Красная Слобода ул., д. 16/2 | 1959 | 432,20 | 2016-2035 гг. |
| 1217 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 7 | 1951 | 777,50 | 2016-2035 гг. |
| 1218 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 27 | 1951 | 764,00 | 2016-2035 гг. |
| 1219 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 37 | 1951 | 467,00 | 2016-2035 гг. |
| 1220 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 7 | 1958 | 443,50 | 2016-2035 гг. |
| 1221 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 25/12 | 1958 | 457,30 | 2016-2035 гг. |
| 1222 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 3 | 1958 | 448,30 | 2016-2035 гг. |
| 1223 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 7 | 1958 | 445,70 | 2016-2035 гг. |
| 1224 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 5 | 1958 | 448,50 | 2016-2035 гг. |
| 1225 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 10 | 1958 | 420,20 | 2016-2035 гг. |
| 1226 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 16 | 1958 | 420,30 | 2016-2035 гг. |
| 1227 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 20 | 1958 | 456,30 | 2016-2035 гг. |
| 1228 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 22 | 1958 | 422,40 | 2016-2035 гг. |
| 1229 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 3 | 1958 | 429,30 | 2016-2035 гг. |
| 1230 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 4 | 1958 | 426,90 | 2016-2035 гг. |
| 1231 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 5 | 1958 | 418,00 | 2016-2035 гг. |
| 1232 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 6 | 1958 | 456,30 | 2016-2035 гг. |
| 1233 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 8 | 1958 | 452,20 | 2016-2035 гг. |
| 1234 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 9 | 1958 | 423,60 | 2016-2035 гг. |
| 1235 | Городской округ город Кострома | Судостроителей пр-д, д. 11 | 1958 | 464,10 | 2016-2035 гг. |
| 1236 | Городской округ город Кострома | Судостроителей пр-д, д. 5 | 1958 | 444,80 | 2016-2035 гг. |
| 1237 | Городской округ город Кострома | Судостроителей пр-д, д. 7 | 1958 | 453,70 | 2016-2035 гг. |
| 1238 | Городской округ город Кострома | Судостроителей пр-д, д. 9 | 1958 | 446,30 | 2016-2035 гг. |
| 1239 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 13 | 1958 | 437,20 | 2016-2035 гг. |
| 1240 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 126 | 1958 | 443,30 | 2016-2035 гг. |
| 1241 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 128 | 1958 | 432,50 | 2016-2035 гг. |
| 1242 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 130 | 1958 | 426,40 | 2016-2035 гг. |
| 1243 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 1 | 1958 | 418,60 | 2016-2035 гг. |
| 1244 | Городской округ город Кострома | Задорина ул., д. 52а | 1951 | 936,40 | 2016-2035 гг. |
| 1245 | Городской округ город Кострома | Детский пр-д, д. 4 | 1951 | 416,80 | 2016-2035 гг. |
| 1246 | Городской округ город Кострома | Зеленый пер., д. 12 | 1951 | 269,00 | 2016-2035 гг. |
| 1247 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 27в | 1951 | 228,70 | 2016-2035 гг. |
| 1248 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 93 | 1957 | 433,10 | 2016-2035 гг. |
| 1249 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 11а | 1956 | 397,70 | 2016-2035 гг. |
| 1250 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 8 | 1958 | 448,40 | 2016-2035 гг. |
| 1251 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 12 | 1953 | 531,10 | 2016-2035 гг. |
| 1252 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 15 | 1949 | 494,70 | 2016-2035 гг. |
| 1253 | Городской округ город Кострома | Щемиловка ул., д. 17 | 1959 | 171,60 | 2016-2035 гг. |
| 1254 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 64 | 1952 | 928,20 | 2016-2035 гг. |
| 1255 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 7 | 1939 | 2616,60 | 2016-2035 гг. |
| 1256 | Городской округ город Кострома | Строительная ул., д. 4 | 1949 | 502,10 | 2016-2035 гг. |
| 1257 | Городской округ город Кострома | Строительная ул., д. 6/2 | 1949 | 520,30 | 2016-2035 гг. |
| 1258 | Городской округ город Кострома | Сосновый 2-й пр-д, д. 16 | 1958 | 275,40 | 2016-2035 гг. |
| 1259 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 18 | 1958 | 453,80 | 2016-2035 гг. |
| 1260 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 20/23 | 1959 | 447,80 | 2016-2035 гг. |
| 1261 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 9 | 1959 | 466,20 | 2016-2035 гг. |
| 1262 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 15 | 1959 | 290,40 | 2016-2035 гг. |
| 1263 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 14 | 1959 | 331,70 | 2016-2035 гг. |
| 1264 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 9 | 1959 | 456,20 | 2016-2035 гг. |
| 1265 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 23 | 1959 | 464,90 | 2016-2035 гг. |
| 1266 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 21а | 1959 | 427,70 | 2016-2035 гг. |
| 1267 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 30 | 1959 | 435,30 | 2016-2035 гг. |
| 1268 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 10 | 1959 | 430,40 | 2016-2035 гг. |
| 1269 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 12 | 1958 | 446,50 | 2016-2035 гг. |
| 1270 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 33 | 1949 | 469,80 | 2016-2035 гг. |
| 1271 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 9 | 1959 | 454,10 | 2016-2035 гг. |
| 1272 | Городской округ город Кострома | Федосеева ул., д. 4 | 1952 | 777,50 | 2016-2035 гг. |
| 1273 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 1б | 1952 | 427,00 | 2016-2035 гг. |
| 1274 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 1а | 1952 | 2332,60 | 2016-2035 гг. |
| 1275 | Городской округ город Кострома | Ткачей ул., д. 4 | 1952 | 1511,90 | 2016-2035 гг. |
| 1276 | Городской округ город Кострома | Ткачей ул., д. 6 | 1952 | 1511,90 | 2016-2035 гг. |
| 1277 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 10 | 1950 | 311,90 | 2016-2035 гг. |
| 1278 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 7 | 1960 | 378,40 | 2016-2035 гг. |
| 1279 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 6 | 1960 | 381,20 | 2016-2035 гг. |
| 1280 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 1 | 1960 | 381,80 | 2016-2035 гг. |
| 1281 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 4 | 1960 | 369,90 | 2016-2035 гг. |
| 1282 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 2 | 1960 | 309,40 | 2016-2035 гг. |
| 1283 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 3 | 1960 | 387,70 | 2016-2035 гг. |
| 1284 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 1 | 1960 | 376,50 | 2016-2035 гг. |
| 1285 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 8 | 1960 | 364,20 | 2016-2035 гг. |
| 1286 | Городской округ город Кострома | Красная Байдарка ул., д. 7а | 1960 | 456,50 | 2016-2035 гг. |
| 1287 | Городской округ город Кострома | Комбинатовская ул., д. 7 | 1960 | 453,00 | 2016-2035 гг. |
| 1288 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 26 | 1960 | 417,80 | 2016-2035 гг. |
| 1289 | Городской округ город Кострома | Рабочая 3-я ул., д. 31 | 1953 | 514,44 | 2016-2035 гг. |
| 1290 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 13 | 1953 | 746,10 | 2016-2035 гг. |
| 1291 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 4 | 1953 | 1422,30 | 2016-2035 гг. |
| 1292 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 27 | 1958 | 454,00 | 2016-2035 гг. |
| 1293 | Городской округ город Кострома | Комбинатовская ул., д. 1 | 1960 | 469,30 | 2016-2035 гг. |
| 1294 | Городской округ город Кострома | Комбинатовская ул., д. 3 | 1960 | 459,20 | 2016-2035 гг. |
| 1295 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 17/25 | 1958 | 439,20 | 2016-2035 гг. |
| 1296 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 16 | 1959 | 304,60 | 2016-2035 гг. |
| 1297 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 2 | 1958 | 451,30 | 2016-2035 гг. |
| 1298 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 13 | 1959 | 461,50 | 2016-2035 гг. |
| 1299 | Городской округ город Кострома | Задорина ул., д. 53 | 1951 | 515,90 | 2016-2035 гг. |
| 1300 | Городской округ город Кострома | Строительная ул., д. 2 | 1949 | 521,50 | 2016-2035 гг. |
| 1301 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 8 | 1954 | 537,10 | 2016-2035 гг. |
| 1302 | Городской округ город Кострома | Задорина ул., д. 58 | 1951 | 515,90 | 2016-2035 гг. |
| 1303 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 12 | 1952 | 765,40 | 2016-2035 гг. |
| 1304 | Городской округ город Кострома | Давыдовский 5-й пр-д, д. 12 | 1961 | 216,30 | 2016-2035 гг. |
| 1305 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 89 | 1960 | 483,00 | 2016-2035 гг. |
| 1306 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 83б | 1960 | 601,50 | 2016-2035 гг. |
| 1307 | Городской округ город Кострома | пос. Учхоза "Костромской", д. 15 | 1957 | 434,10 | 2016-2035 гг. |
| 1308 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 24 | 1961 | 398,90 | 2016-2035 гг. |
| 1309 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 32 | 1961 | 441,70 | 2016-2035 гг. |
| 1310 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 1/20 | 1959 | 331,00 | 2016-2035 гг. |
| 1311 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 39а | 1954 | 426,60 | 2016-2035 гг. |
| 1312 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 26 | 1954 | 409,60 | 2016-2035 гг. |
| 1313 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 6 | 1954 | 448,80 | 2016-2035 гг. |
| 1314 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 8 | 1954 | 416,80 | 2016-2035 гг. |
| 1315 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 26 | 1961 | 378,10 | 2016-2035 гг. |
| 1316 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 122 | 1961 | 291,20 | 2016-2035 гг. |
| 1317 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 3а | 1954 | 356,10 | 2016-2035 гг. |
| 1318 | Городской округ город Кострома | Дзержинского ул., д. 23 | 1954 | 1240,20 | 2016-2035 гг. |
| 1319 | Городской округ город Кострома | Ткачей ул., д. 2/12 | 1954 | 3761,20 | 2016-2035 гг. |
| 1320 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 1а | 1954 | 1691,90 | 2016-2035 гг. |
| 1321 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 15а | 1952 | 776,90 | 2016-2035 гг. |
| 1322 | Городской округ город Кострома | Школьный пр-д, д. 4 | 1952 | 423,50 | 2016-2035 гг. |
| 1323 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 4 | 1961 | 192,70 | 2016-2035 гг. |
| 1324 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 32а | 1955 | 736,50 | 2016-2035 гг. |
| 1325 | Городской округ город Кострома | Привокзальная ул., д. 12а | 1955 | 437,60 | 2016-2035 гг. |
| 1326 | Городской округ город Кострома | Привокзальная ул., д. 8а | 1955 | 428,40 | 2016-2035 гг. |
| 1327 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 111 | 1955 | 4173,90 | 2016-2035 гг. |
| 1328 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 130 | 1955 | 2011,50 | 2016-2035 гг. |
| 1329 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 4 | 1955 | 864,10 | 2016-2035 гг. |
| 1330 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 10/59 | 1955 | 805,30 | 2016-2035 гг. |
| 1331 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 1 | 1955 | 3065,90 | 2016-2035 гг. |
| 1332 | Городской округ город Кострома | Горького ул., д. 19а | 1959 | 457,00 | 2016-2035 гг. |
| 1333 | Городской округ город Кострома | пос. Учхоза "Костромской", д. 16 | 1962 | 437,00 | 2016-2035 гг. |
| 1334 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 5 | 1960 | 368,60 | 2016-2035 гг. |
| 1335 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 4 | 1958 | 455,90 | 2016-2035 гг. |
| 1336 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 110 | 1949 | 506,00 | 2016-2035 гг. |
| 1337 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 132 | 1958 | 449,70 | 2016-2035 гг. |
| 1338 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 16 | 1949 | 494,70 | 2016-2035 гг. |
| 1339 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 1 | 1958 | 452,40 | 2016-2035 гг. |
| 1340 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 15 | 1959 | 453,20 | 2016-2035 гг. |
| 1341 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 14 | 1959 | 459,30 | 2016-2035 гг. |
| 1342 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 46 | 1952 | 1202,60 | 2016-2035 гг. |
| 1343 | Городской округ город Кострома | пр. Мичуринцев, д. 13 | 1963 | 527,90 | 2016-2035 гг. |
| 1344 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 15 | 1963 | 259,10 | 2016-2035 гг. |
| 1345 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 25 | 1951 | 525,20 | 2016-2035 гг. |
| 1346 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 2 | 1954 | 936,40 | 2016-2035 гг. |
| 1347 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 103в | 1959 | 1961,10 | 2017-2036 гг. |
| 1348 | Городской округ город Кострома | пр. Маяковского, д. 3 | 1956 | 537,50 | 2016-2035 гг. |
| 1349 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 45 | 1956 | 421,80 | 2016-2035 гг. |
| 1350 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 35 | 1956 | 421,10 | 2016-2035 гг. |
| 1351 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 4 | 1956 | 523,40 | 2016-2035 гг. |
| 1352 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 23 | 1956 | 447,80 | 2016-2035 гг. |
| 1353 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 20 | 1956 | 560,80 | 2016-2035 гг. |
| 1354 | Городской округ город Кострома | Новосельская ул., д. 63/112 | 1954 | 433,40 | 2016-2035 гг. |
| 1355 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 19а | 1950 | 748,40 | 2016-2035 гг. |
| 1356 | Городской округ город Кострома | б-р Петрковский, д. 8 | 1961 | 261,60 | 2017-2036 гг. |
| 1357 | Городской округ город Кострома | пос. Учхоза "Костромской", д. 17 | 1958 | 429,40 | 2017-2036 гг. |
| 1358 | Городской округ город Кострома | пер. Водяной 9-й, д. 1 | 1957 | 329,40 | 2017-2036 гг. |
| 1359 | Городской округ город Кострома | Дзержинского ул., д. 21 | 1949 | 2016,80 | 2017-2036 гг. |
| 1360 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 4 | 1958 | 542,80 | 2017-2036 гг. |
| 1361 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 4 | 1957 | 617,80 | 2017-2036 гг. |
| 1362 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 23 | 1959 | 299,90 | 2017-2036 гг. |
| 1363 | Городской округ город Кострома | Рабочая 3-я ул., д. 25 | 1957 | 949,20 | 2017-2036 гг. |
| 1364 | Городской округ город Кострома | Привокзальная ул., д. 14а | 1957 | 425,10 | 2017-2036 гг. |
| 1365 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 22 | 1957 | 808,20 | 2017-2036 гг. |
| 1366 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 33 | 1957 | 414,20 | 2017-2036 гг. |
| 1367 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 55 | 1957 | 452,40 | 2017-2036 гг. |
| 1368 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 20/51 | 1957 | 500,60 | 2017-2036 гг. |
| 1369 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 2/88 | 1957 | 433,70 | 2017-2036 гг. |
| 1370 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 17 | 1957 | 518,00 | 2017-2036 гг. |
| 1371 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 1а | 1957 | 427,00 | 2017-2036 гг. |
| 1372 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 25 | 1957 | 759,10 | 2017-2036 гг. |
| 1373 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 17 | 1958 | 438,40 | 2017-2036 гг. |
| 1374 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 11 | 1958 | 302,90 | 2017-2036 гг. |
| 1375 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 6 | 1952 | 2078,80 | 2017-2036 гг. |
| 1376 | Городской округ город Кострома | Рабочая 8-я ул., д. 1/86 | 1956 | 988,10 | 2017-2036 гг. |
| 1377 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 144 | 1955 | 362,66 | 2017-2036 гг. |
| 1378 | Городской округ город Кострома | Крестьянская ул., д. 12/7 | 1952 | 5073,00 | 2017-2036 гг. |
| 1379 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 112а | 1965 | 68,00 | 2017-2036 гг. |
| 1380 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 2/15 | 1958 | 559,40 | 2017-2036 гг. |
| 1381 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 54 | 1958 | 302,40 | 2017-2036 гг. |
| 1382 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 60 | 1958 | 604,10 | 2017-2036 гг. |
| 1383 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 66 | 1958 | 298,10 | 2017-2036 гг. |
| 1384 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 10/5 | 1958 | 299,90 | 2017-2036 гг. |
| 1385 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 14 | 1958 | 313,80 | 2017-2036 гг. |
| 1386 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 22 | 1958 | 324,10 | 2017-2036 гг. |
| 1387 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 12 | 1958 | 305,00 | 2017-2036 гг. |
| 1388 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 2/21 | 1958 | 613,50 | 2017-2036 гг. |
| 1389 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 12 | 1958 | 308,50 | 2017-2036 гг. |
| 1390 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 9/15 | 1958 | 303,40 | 2017-2036 гг. |
| 1391 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 10/17 | 1958 | 308,20 | 2017-2036 гг. |
| 1392 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 13 | 1958 | 298,60 | 2017-2036 гг. |
| 1393 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 12 | 1958 | 305,30 | 2017-2036 гг. |
| 1394 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 18 | 1958 | 288,70 | 2017-2036 гг. |
| 1395 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 10/11 | 1958 | 303,80 | 2017-2036 гг. |
| 1396 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 20 | 1958 | 287,80 | 2017-2036 гг. |
| 1397 | Городской округ город Кострома | Сосновый 1-й пр-д, д. 19 | 1956 | 291,60 | 2017-2036 гг. |
| 1398 | Городской округ город Кострома | Сосновый 1-й пр-д, д. 13 | 1956 | 297,00 | 2017-2036 гг. |
| 1399 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 15 | 1958 | 296,00 | 2017-2036 гг. |
| 1400 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 63 | 1958 | 781,30 | 2017-2036 гг. |
| 1401 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 16 | 1958 | 304,00 | 2017-2036 гг. |
| 1402 | Городской округ город Кострома | Рабочая 8-я ул., д. 21 | 1958 | 814,00 | 2017-2036 гг. |
| 1403 | Городской округ город Кострома | Рабочая 8-я ул., д. 23 | 1958 | 807,49 | 2017-2036 гг. |
| 1404 | Городской округ город Кострома | Сплавщиков ул., д. 11/2 | 1958 | 572,10 | 2017-2036 гг. |
| 1405 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 8/5 | 1958 | 333,60 | 2017-2036 гг. |
| 1406 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 36 | 1958 | 587,10 | 2017-2036 гг. |
| 1407 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 10 | 1958 | 333,50 | 2017-2036 гг. |
| 1408 | Городской округ город Кострома | Судостроительная ул., д. 1 | 1958 | 309,00 | 2017-2036 гг. |
| 1409 | Городской округ город Кострома | Судостроительная ул., д. 2 | 1958 | 302,40 | 2017-2036 гг. |
| 1410 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 3 | 1958 | 506,30 | 2017-2036 гг. |
| 1411 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 1/2 | 1958 | 508,30 | 2017-2036 гг. |
| 1412 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 9 | 1958 | 294,90 | 2017-2036 гг. |
| 1413 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 17 | 1958 | 300,90 | 2017-2036 гг. |
| 1414 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 52 | 1958 | 596,20 | 2017-2036 гг. |
| 1415 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 26 | 1958 | 612,20 | 2017-2036 гг. |
| 1416 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 20 | 1958 | 608,70 | 2017-2036 гг. |
| 1417 | Городской округ город Кострома | Судостроителей пр-д, д. 19 | 1958 | 298,70 | 2017-2036 гг. |
| 1418 | Городской округ город Кострома | Маяковского пр-д, д. 7 | 1958 | 586,00 | 2017-2036 гг. |
| 1419 | Городской округ город Кострома | Маяковского пр-д, д. 5 | 1958 | 441,70 | 2017-2036 гг. |
| 1420 | Городской округ город Кострома | пос. Васильевское, д. 20 | 1958 | 417,80 | 2017-2036 гг. |
| 1421 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 16 | 1958 | 425,30 | 2017-2036 гг. |
| 1422 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 18 | 1958 | 488,00 | 2017-2036 гг. |
| 1423 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 49 | 1958 | 369,00 | 2017-2036 гг. |
| 1424 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 7 | 1958 | 1086,80 | 2017-2036 гг. |
| 1425 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 6/12 | 1958 | 290,00 | 2017-2036 гг. |
| 1426 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 18 | 1958 | 757,80 | 2017-2036 гг. |
| 1427 | Городской округ город Кострома | Детский пр-д, д. 14 | 1958 | 715,50 | 2017-2036 гг. |
| 1428 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 35 | 1958 | 818,30 | 2017-2036 гг. |
| 1429 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 1/7 | 1958 | 303,00 | 2017-2036 гг. |
| 1430 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 18 | 1958 | 298,70 | 2017-2036 гг. |
| 1431 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 16 | 1958 | 302,70 | 2017-2036 гг. |
| 1432 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 73 | 1965 | 268,10 | 2017-2036 гг. |
| 1433 | Городской округ город Кострома | Привокзальная ул., д. 10а | 1956 | 967,20 | 2017-2036 гг. |
| 1434 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 28 | 1959 | 455,70 | 2017-2036 гг. |
| 1435 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 26 | 1959 | 508,40 | 2017-2036 гг. |
| 1436 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 21 | 1959 | 451,10 | 2017-2036 гг. |
| 1437 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 103 | 1952 | 1433,30 | 2017-2036 гг. |
| 1438 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 35 | 1956 | 463,00 | 2017-2036 гг. |
| 1439 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 28 | 1954 | 792,50 | 2017-2036 гг. |
| 1440 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 10 | 1958 | 703,10 | 2017-2036 гг. |
| 1441 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 6б | 1958 | 255,90 | 2017-2036 гг. |
| 1442 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 76/2 | 1959 | 606,30 | 2017-2036 гг. |
| 1443 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 17 | 1966 | 206,30 | 2017-2036 гг. |
| 1444 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 12/20 | 1959 | 642,50 | 2017-2036 гг. |
| 1445 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 14 | 1959 | 332,40 | 2017-2036 гг. |
| 1446 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 7 | 1959 | 304,80 | 2017-2036 гг. |
| 1447 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 2б | 1959 | 511,10 | 2017-2036 гг. |
| 1448 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 19 | 1959 | 312,70 | 2017-2036 гг. |
| 1449 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 3 | 1959 | 1015,20 | 2017-2036 гг. |
| 1450 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 11 | 1959 | 296,90 | 2017-2036 гг. |
| 1451 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 4 | 1959 | 599,20 | 2017-2036 гг. |
| 1452 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 23 | 1959 | 605,90 | 2017-2036 гг. |
| 1453 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 6 | 1959 | 306,00 | 2017-2036 гг. |
| 1454 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 4 | 1959 | 305,70 | 2017-2036 гг. |
| 1455 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 7/18 | 1959 | 633,60 | 2017-2036 гг. |
| 1456 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 61 | 1959 | 311,20 | 2017-2036 гг. |
| 1457 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 3 | 1959 | 622,40 | 2017-2036 гг. |
| 1458 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 21 | 1959 | 645,80 | 2017-2036 гг. |
| 1459 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 35 | 1959 | 309,50 | 2017-2036 гг. |
| 1460 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 25 | 1959 | 304,20 | 2017-2036 гг. |
| 1461 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 16 | 1959 | 303,00 | 2017-2036 гг. |
| 1462 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 9 | 1959 | 589,80 | 2017-2036 гг. |
| 1463 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 1/19 | 1959 | 604,60 | 2017-2036 гг. |
| 1464 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 11 | 1959 | 303,30 | 2017-2036 гг. |
| 1465 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 14 | 1959 | 301,60 | 2017-2036 гг. |
| 1466 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 14 | 1959 | 617,30 | 2017-2036 гг. |
| 1467 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 9б | 1959 | 575,70 | 2017-2036 гг. |
| 1468 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 14 | 1959 | 384,70 | 2017-2036 гг. |
| 1469 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 24/25 | 1959 | 293,40 | 2017-2036 гг. |
| 1470 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 14 | 1959 | 300,80 | 2017-2036 гг. |
| 1471 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 19 | 1959 | 309,60 | 2017-2036 гг. |
| 1472 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 24 | 1959 | 628,70 | 2017-2036 гг. |
| 1473 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 39 | 1959 | 833,14 | 2017-2036 гг. |
| 1474 | Городской округ город Кострома | Сплавщиков ул., д. 3 | 1959 | 299,30 | 2017-2036 гг. |
| 1475 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 50/1 | 1959 | 565,50 | 2017-2036 гг. |
| 1476 | Городской округ город Кострома | Сплавщиков ул., д. 5 | 1959 | 302,00 | 2017-2036 гг. |
| 1477 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 62/2 | 1959 | 321,50 | 2017-2036 гг. |
| 1478 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 18 | 1959 | 338,50 | 2017-2036 гг. |
| 1479 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 5 | 1959 | 1287,10 | 2017-2036 гг. |
| 1480 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 138 | 1959 | 303,70 | 2017-2036 гг. |
| 1481 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 134 | 1959 | 292,30 | 2017-2036 гг. |
| 1482 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 15а | 1959 | 406,30 | 2017-2036 гг. |
| 1483 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 30 | 1959 | 310,40 | 2017-2036 гг. |
| 1484 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 28 | 1959 | 285,10 | 2017-2036 гг. |
| 1485 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 37 | 1959 | 721,80 | 2017-2036 гг. |
| 1486 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 13 | 1959 | 295,30 | 2017-2036 гг. |
| 1487 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 22 | 1959 | 620,30 | 2017-2036 гг. |
| 1488 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 97 | 1959 | 569,40 | 2017-2036 гг. |
| 1489 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 5/26 | 1959 | 613,10 | 2017-2036 гг. |
| 1490 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 7/13 | 1959 | 308,80 | 2017-2036 гг. |
| 1491 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 12 | 1959 | 292,00 | 2017-2036 гг. |
| 1492 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 20 | 1959 | 289,50 | 2017-2036 гг. |
| 1493 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 32 | 1959 | 603,60 | 2017-2036 гг. |
| 1494 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 38 | 1957 | 924,70 | 2017-2036 гг. |
| 1495 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 14 | 1959 | 600,30 | 2017-2036 гг. |
| 1496 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 12 | 1959 | 617,10 | 2017-2036 гг. |
| 1497 | Городской округ город Кострома | пер. Водяной 7-й, д. 8 | 1966 | 932,00 | 2017-2036 гг. |
| 1498 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 30 | 1957 | 731,10 | 2017-2036 гг. |
| 1499 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 90 | 1957 | 459,10 | 2017-2036 гг. |
| 1500 | Городской округ город Кострома | пр. Строительный, д. 17 | 1957 | 738,60 | 2017-2036 гг. |
| 1501 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 43/25 | 1957 | 677,40 | 2017-2036 гг. |
| 1502 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 14 | 1957 | 855,20 | 2017-2036 гг. |
| 1503 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 48 | 1958 | 2757,60 | 2017-2036 гг. |
| 1504 | Городской округ город Кострома | Привокзальная ул., д. 4а | 1957 | 973,80 | 2017-2036 гг. |
| 1505 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 54 | 1958 | 458,70 | 2017-2036 гг. |
| 1506 | Городской округ город Кострома | Красная Байдарка пос., д. 8 | 1958 | 466,20 | 2017-2036 гг. |
| 1507 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 16 | 1958 | 811,70 | 2017-2036 гг. |
| 1508 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 26а | 1956 | 3179,30 | 2017-2036 гг. |
| 1509 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 6 | 1956 | 2923,40 | 2017-2036 гг. |
| 1510 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 94 | 1958 | 700,70 | 2017-2036 гг. |
| 1511 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 87 | 1960 | 995,10 | 2017-2036 гг. |
| 1512 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 6 | 1960 | 305,00 | 2017-2036 гг. |
| 1513 | Городской округ город Кострома | пр. Линейный, д. 4 | 1960 | 1022,30 | 2017-2036 гг. |
| 1514 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 8 | 1960 | 312,10 | 2017-2036 гг. |
| 1515 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 8 | 1960 | 291,80 | 2017-2036 гг. |
| 1516 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 26а | 1960 | 617,10 | 2017-2036 гг. |
| 1517 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 22 | 1960 | 355,30 | 2017-2036 гг. |
| 1518 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 26 | 1960 | 346,30 | 2017-2036 гг. |
| 1519 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 20 | 1960 | 298,10 | 2017-2036 гг. |
| 1520 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 15 | 1960 | 303,30 | 2017-2036 гг. |
| 1521 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 16 | 1960 | 297,90 | 2017-2036 гг. |
| 1522 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 24/31 | 1960 | 1013,60 | 2017-2036 гг. |
| 1523 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 27 | 1960 | 348,80 | 2017-2036 гг. |
| 1524 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 21 | 1960 | 332,50 | 2017-2036 гг. |
| 1525 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 19 | 1960 | 307,30 | 2017-2036 гг. |
| 1526 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 17 | 1960 | 303,00 | 2017-2036 гг. |
| 1527 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 15 | 1960 | 312,20 | 2017-2036 гг. |
| 1528 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 47 | 1958 | 407,50 | 2017-2036 гг. |
| 1529 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 140 | 1960 | 291,00 | 2017-2036 гг. |
| 1530 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 9 | 1960 | 299,40 | 2017-2036 гг. |
| 1531 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 29 | 1960 | 329,30 | 2017-2036 гг. |
| 1532 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 27/11 | 1960 | 1015,70 | 2017-2036 гг. |
| 1533 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 18 | 1960 | 505,30 | 2017-2036 гг. |
| 1534 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 102/45 | 1960 | 2660,90 | 2017-2036 гг. |
| 1535 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 1 | 1960 | 1336,90 | 2017-2036 гг. |
| 1536 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 23 | 1960 | 665,40 | 2017-2036 гг. |
| 1537 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 22 | 1960 | 356,80 | 2017-2036 гг. |
| 1538 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 45 | 1960 | 807,30 | 2017-2036 гг. |
| 1539 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 47 | 1960 | 818,20 | 2017-2036 гг. |
| 1540 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 99 | 1960 | 1102,10 | 2017-2036 гг. |
| 1541 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 15 | 1960 | 633,20 | 2017-2036 гг. |
| 1542 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 62 | 1960 | 2172,20 | 2017-2036 гг. |
| 1543 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 13 | 1960 | 613,90 | 2017-2036 гг. |
| 1544 | Городской округ город Кострома | б-р Петрковский, д. 10 | 1917 | 257,40 | 2016-2035 гг. |
| 1545 | Городской округ город Кострома | Рабочая 9-я ул., д. 22 | 1958 | 824,50 | 2017-2036 гг. |
| 1546 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 29 | 1958 | 873,60 | 2017-2036 гг. |
| 1547 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 68 | 1958 | 397,30 | 2017-2036 гг. |
| 1548 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 56 | 1959 | 449,90 | 2017-2036 гг. |
| 1549 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 57 | 1958 | 403,30 | 2017-2036 гг. |
| 1550 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 44 | 1959 | 1970,10 | 2017-2036 гг. |
| 1551 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 8 | 1958 | 300,10 | 2017-2036 гг. |
| 1552 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 16 | 1961 | 502,90 | 2017-2036 гг. |
| 1553 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 134/10 | 1954 | 1972,00 | 2017-2036 гг. |
| 1554 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 36 | 1953 | 4413,20 | 2017-2036 гг. |
| 1555 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 35 | 1957 | 1061,70 | 2017-2036 гг. |
| 1556 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 56/1 | 1956 | 4562,70 | 2017-2036 гг. |
| 1557 | Городской округ город Кострома | пос. Васильевское, д. 4 | 1967 | 104,70 | 2017-2036 гг. |
| 1558 | Городской округ город Кострома | Красная Байдарка ул., д. 8а | 1961 | 348,10 | 2017-2036 гг. |
| 1559 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 21 | 1953 | 2205,00 | 2017-2036 гг. |
| 1560 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 3 | 1959 | 616,10 | 2017-2036 гг. |
| 1561 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 23а | 1959 | 1655,00 | 2017-2036 гг. |
| 1562 | Городской округ город Кострома | Задорина ул., д. 30 | 1952 | 544,70 | 2017-2036 гг. |
| 1563 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 31/2 | 1955 | 2316,60 | 2017-2036 гг. |
| 1564 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 30 | 1958 | 443,10 | 2017-2036 гг. |
| 1565 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 17 | 1961 | 298,10 | 2017-2036 гг. |
| 1566 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 9в | 1961 | 487,10 | 2017-2036 гг. |
| 1567 | Городской округ город Кострома | пр. Линейный, д. 6 | 1961 | 505,10 | 2017-2036 гг. |
| 1568 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 16 | 1961 | 306,30 | 2017-2036 гг. |
| 1569 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 15/28 | 1961 | 613,50 | 2017-2036 гг. |
| 1570 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 18 | 1961 | 578,60 | 2017-2036 гг. |
| 1571 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 7 | 1961 | 605,00 | 2017-2036 гг. |
| 1572 | Городской округ город Кострома | Гидростроительная ул., д. 26 | 1961 | 489,90 | 2017-2036 гг. |
| 1573 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 8 | 1961 | 306,10 | 2017-2036 гг. |
| 1574 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 12 | 1961 | 271,80 | 2017-2036 гг. |
| 1575 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 9 | 1961 | 308,30 | 2017-2036 гг. |
| 1576 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 4 | 1961 | 331,30 | 2017-2036 гг. |
| 1577 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 24 | 1961 | 455,40 | 2017-2036 гг. |
| 1578 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 1/78 | 1961 | 513,40 | 2017-2036 гг. |
| 1579 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 24а | 1959 | 1402,00 | 2017-2036 гг. |
| 1580 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 84 | 1961 | 510,60 | 2017-2036 гг. |
| 1581 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 80 | 1961 | 527,10 | 2017-2036 гг. |
| 1582 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 3 | 1961 | 515,60 | 2017-2036 гг. |
| 1583 | Городской округ город Кострома | Пушкина ул., д. 40 | 1961 | 1121,20 | 2017-2036 гг. |
| 1584 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 82 | 1961 | 511,60 | 2017-2036 гг. |
| 1585 | Городской округ город Кострома | пр. Школьный, д. 8 | 1953 | 1062,90 | 2017-2036 гг. |
| 1586 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 11 | 1961 | 548,00 | 2017-2036 гг. |
| 1587 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 9 | 1961 | 608,40 | 2017-2036 гг. |
| 1588 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 34 | 1957 | 747,20 | 2017-2036 гг. |
| 1589 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 31 | 1957 | 472,00 | 2017-2036 гг. |
| 1590 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 21 | 1959 | 663,70 | 2017-2036 гг. |
| 1591 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 18 | 1958 | 299,50 | 2017-2036 гг. |
| 1592 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 33 | 1959 | 304,30 | 2017-2036 гг. |
| 1593 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 47 | 1960 | 2871,00 | 2017-2036 гг. |
| 1594 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 10 | 1960 | 603,20 | 2017-2036 гг. |
| 1595 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 26 | 1960 | 2600,50 | 2017-2036 гг. |
| 1596 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 10 | 1959 | 295,90 | 2017-2036 гг. |
| 1597 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 84 | 1955 | 248,80 | 2017-2036 гг. |
| 1598 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 73 | 1955 | 257,00 | 2017-2036 гг. |
| 1599 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 75 | 1955 | 241,70 | 2017-2036 гг. |
| 1600 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 30 | 1960 | 509,10 | 2017-2036 гг. |
| 1601 | Городской округ город Кострома | пр. Детский, д. 6 | 1955 | 2282,70 | 2017-2036 гг. |
| 1602 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 22 | 1959 | 305,40 | 2017-2036 гг. |
| 1603 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 169 | 1962 | 332,10 | 2017-2036 гг. |
| 1604 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 35 | 1955 | 1061,80 | 2017-2036 гг. |
| 1605 | Городской округ город Кострома | Энергетиков ул., д. 3 | 1960 | 547,20 | 2017-2036 гг. |
| 1606 | Городской округ город Кострома | пр. Школьный, д. 6 | 1958 | 436,70 | 2017-2036 гг. |
| 1607 | Городской округ город Кострома | Глазковская 2-я ул., д. 17 | 1960 | 613,80 | 2017-2036 гг. |
| 1608 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 3 | 1960 | 1384,40 | 2017-2036 гг. |
| 1609 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 23 | 1958 | 709,70 | 2018-2037 гг. |
| 1610 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 7 | 1962 | 585,60 | 2018-2037 гг. |
| 1611 | Городской округ город Кострома | Линейный пр-д, д. 8 | 1962 | 500,90 | 2018-2037 гг. |
| 1612 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 5 | 1962 | 521,20 | 2018-2037 гг. |
| 1613 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 10 | 1962 | 345,30 | 2018-2037 гг. |
| 1614 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 34 | 1962 | 519,80 | 2018-2037 гг. |
| 1615 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 8 | 1962 | 300,90 | 2018-2037 гг. |
| 1616 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 65/43 | 1962 | 611,60 | 2018-2037 гг. |
| 1617 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 171 | 1962 | 365,10 | 2018-2037 гг. |
| 1618 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 32 | 1960 | 501,40 | 2018-2037 гг. |
| 1619 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 30 | 1968 | 352,80 | 2018-2037 гг. |
| 1620 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 31/11 | 1957 | 1323,50 | 2018-2037 гг. |
| 1621 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 3 | 1949 | 4121,30 | 2018-2037 гг. |
| 1622 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 108 | 1956 | 829,20 | 2018-2037 гг. |
| 1623 | Городской округ город Кострома | Красная Байдарка ул., д. 8б | 1963 | 347,30 | 2018-2037 гг. |
| 1624 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 59/48 | 1958 | 5440,00 | 2018-2037 гг. |
| 1625 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 92 | 1960 | 7369,20 | 2018-2037 гг. |
| 1626 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 15 | 1963 | 532,40 | 2018-2037 гг. |
| 1627 | Городской округ город Кострома | Гражданская ул., д. 11а | 1963 | 299,20 | 2018-2037 гг. |
| 1628 | Городской округ город Кострома | Гидростроительная ул., д. 28 | 1963 | 492,10 | 2018-2037 гг. |
| 1629 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 16 | 1956 | 3952,20 | 2018-2037 гг. |
| 1630 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 49 | 1963 | 1261,40 | 2018-2037 гг. |
| 1631 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 9/7 | 1959 | 313,80 | 2018-2037 гг. |
| 1632 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 14 | 1955 | 1010,50 | 2018-2037 гг. |
| 1633 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 119 | 1960 | 11015,10 | 2018-2037 гг. |
| 1634 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 25а | 1960 | 1604,60 | 2018-2037 гг. |
| 1635 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 19/13 | 1954 | 2435,00 | 2018-2037 гг. |
| 1636 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 14 | 1961 | 299,70 | 2018-2037 гг. |
| 1637 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 100 | 1957 | 2194,60 | 2018-2037 гг. |
| 1638 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 25/1 | 1958 | 2253,40 | 2018-2037 гг. |
| 1639 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 54/2 | 1970 | 420,30 | 2018-2037 гг. |
| 1640 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 92а | 1955 | 2650,50 | 2018-2037 гг. |
| 1641 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 19 | 1951 | 517,60 | 2018-2037 гг. |
| 1642 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 3 | 1959 | 705,60 | 2018-2037 гг. |
| 1643 | Городской округ город Кострома | пер. Костромской, д. 6 | 1962 | 336,50 | 2018-2037 гг. |
| 1644 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 130 | 1962 | 646,00 | 2018-2037 гг. |
| 1645 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 14 | 1964 | 377,50 | 2018-2037 гг. |
| 1646 | Городской округ город Кострома | пер. Костромской, д. 8 | 1964 | 439,40 | 2018-2037 гг. |
| 1647 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 4 | 1959 | 2795,10 | 2018-2037 гг. |
| 1648 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 123 | 1956 | 3984,30 | 2018-2037 гг. |
| 1649 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 3 | 1961 | 2868,00 | 2018-2037 гг. |
| 1650 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 8 | 1962 | 572,50 | 2018-2037 гг. |
| 1651 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 32 | 1958 | 824,10 | 2018-2037 гг. |
| 1652 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 10 | 1958 | 663,10 | 2018-2037 гг. |
| 1653 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 10 | 1961 | 567,10 | 2018-2037 гг. |
| 1654 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 32а/79 | 1956 | 2166,60 | 2018-2037 гг. |
| 1655 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 72 | 1962 | 481,80 | 2018-2037 гг. |
| 1656 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 72 | 1959 | 507,00 | 2018-2037 гг. |
| 1657 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 13 | 1959 | 302,80 | 2018-2037 гг. |
| 1658 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 31а | 1959 | 513,90 | 2018-2037 гг. |
| 1659 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 79/23 | 1959 | 1752,60 | 2018-2037 гг. |
| 1660 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 24 | 1959 | 2189,70 | 2018-2037 гг. |
| 1661 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 9/18 | 1959 | 4158,90 | 2018-2037 гг. |
| 1662 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 19 | 1964 | 192,80 | 2018-2037 гг. |
| 1663 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 82 | 1957 | 465,10 | 2018-2037 гг. |
| 1664 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 27 | 1957 | 1207,50 | 2018-2037 гг. |
| 1665 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 74/2 | 1956 | 986,10 | 2018-2037 гг. |
| 1666 | Городской округ город Кострома | Осыпная ул., д. 4 | 1963 | 3131,30 | 2018-2037 гг. |
| 1667 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 132 | 1964 | 621,50 | 2018-2037 гг. |
| 1668 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 156 | 1966 | 287,40 | 2018-2037 гг. |
| 1669 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 136/7 | 1960 | 2961,60 | 2018-2037 гг. |
| 1670 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 191 | 1966 | 425,20 | 2018-2037 гг. |
| 1671 | Городской округ город Кострома | Загородная 2-я ул., д. 34 | 1973 | 206,40 | 2018-2037 гг. |
| 1672 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 72 | 1963 | 1712,30 | 2018-2037 гг. |
| 1673 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 15 | 1956 | 1040,10 | 2018-2037 гг. |
| 1674 | Городской округ город Кострома | городок Военный-1, д. 3 | 1965 | 656,60 | 2018-2037 гг. |
| 1675 | Городской округ город Кострома | городок Военный-1, д. 4 | 1965 | 660,80 | 2018-2037 гг. |
| 1676 | Городской округ город Кострома | городок Военный-1, д. 1 | 1965 | 667,50 | 2018-2037 гг. |
| 1677 | Городской округ город Кострома | Галичская ул., д. 113а | 1970 | 562,40 | 2018-2037 гг. |
| 1678 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 36/50 | 1958 | 1381,30 | 2018-2037 гг. |
| 1679 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 18/26 | 1960 | 611,00 | 2018-2037 гг. |
| 1680 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 32 | 1960 | 2015,40 | 2018-2037 гг. |
| 1681 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 28 | 1960 | 2392,40 | 2018-2037 гг. |
| 1682 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 15 | 1958 | 3505,00 | 2018-2037 гг. |
| 1683 | Городской округ город Кострома | Школьный пр-д, д. 9 | 1953 | 1025,90 | 2018-2037 гг. |
| 1684 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 9а | 1958 | 400,70 | 2018-2037 гг. |
| 1685 | Городской округ город Кострома | Физкультурная ул., д. 20 | 1960 | 332,60 | 2018-2037 гг. |
| 1686 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 100а | 1961 | 1071,60 | 2018-2037 гг. |
| 1687 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 36 | 1967 | 581,30 | 2018-2037 гг. |
| 1688 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 12 | 1967 | 583,70 | 2018-2037 гг. |
| 1689 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 7 | 1967 | 356,60 | 2018-2037 гг. |
| 1690 | Городской округ город Кострома | городок Военный-1, д. 2 | 1965 | 661,70 | 2018-2037 гг. |
| 1691 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 48 | 1970 | 3422,00 | 2018-2037 гг. |
| 1692 | Городской округ город Кострома | Озерная ул., д. 69 | 1974 | 202,40 | 2018-2037 гг. |
| 1693 | Городской округ город Кострома | Московская ул., д. 105 | 1974 | 519,60 | 2018-2037 гг. |
| 1694 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 57 | 1968 | 573,10 | 2018-2037 гг. |
| 1695 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 18 | 1961 | 628,60 | 2018-2037 гг. |
| 1696 | Городской округ город Кострома | пос. Учхоза "Костромской", д. 19 | 1961 | 757,90 | 2018-2037 гг. |
| 1697 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 34а | 1961 | 1332,00 | 2018-2037 гг. |
| 1698 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 74 | 1961 | 1380,80 | 2018-2037 гг. |
| 1699 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 20 | 1961 | 2705,60 | 2018-2037 гг. |
| 1700 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 27 | 1961 | 3404,70 | 2018-2037 гг. |
| 1701 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 24а | 1971 | 578,10 | 2018-2037 гг. |
| 1702 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 101 | 1956 | 2268,30 | 2018-2037 гг. |
| 1703 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 39 | 1968 | 560,00 | 2018-2037 гг. |
| 1704 | Городской округ город Кострома | пр. Глазковский, д. 11 | 1968 | 342,50 | 2018-2037 гг. |
| 1705 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 45 | 1968 | 1962,70 | 2018-2037 гг. |
| 1706 | Городской округ город Кострома | Строительный пр-д, д. 8 | 1952 | 3814,70 | 2018-2037 гг. |
| 1707 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 7 | 1962 | 1813,60 | 2018-2037 гг. |
| 1708 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 20/15 | 1960 | 596,50 | 2018-2037 гг. |
| 1709 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 25 | 1960 | 1626,20 | 2018-2037 гг. |
| 1710 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 5 | 1960 | 1722,50 | 2018-2037 гг. |
| 1711 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 140 | 1960 | 2913,83 | 2018-2037 гг. |
| 1712 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 21 | 1960 | 2633,30 | 2018-2037 гг. |
| 1713 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 106 | 1959 | 680,90 | 2018-2037 гг. |
| 1714 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 96 | 1962 | 2789,90 | 2018-2037 гг. |
| 1715 | Городской округ город Кострома | пер. Крупяной, д. 7 | 1962 | 1730,50 | 2018-2037 гг. |
| 1716 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 13 | 1962 | 2046,60 | 2018-2037 гг. |
| 1717 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 57 | 1962 | 3459,90 | 2018-2037 гг. |
| 1718 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 89а | 1962 | 3316,10 | 2018-2037 гг. |
| 1719 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 24 | 1962 | 1385,80 | 2018-2037 гг. |
| 1720 | Городской округ город Кострома | Привокзальная ул., д. 3 | 1962 | 3921,20 | 2018-2037 гг. |
| 1721 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 125 | 1962 | 1873,10 | 2018-2037 гг. |
| 1722 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 61 | 1962 | 2145,70 | 2018-2037 гг. |
| 1723 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 120 | 1964 | 3467,50 | 2018-2037 гг. |
| 1724 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 30а | 1969 | 568,20 | 2018-2037 гг. |
| 1725 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 189 | 1969 | 440,00 | 2018-2037 гг. |
| 1726 | Городской округ город Кострома | Силикатная ул., д. 22 | 1969 | 910,30 | 2018-2037 гг. |
| 1727 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 49 | 1961 | 2724,10 | 2018-2037 гг. |
| 1728 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 124 | 1963 | 1985,60 | 2018-2037 гг. |
| 1729 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 24 | 1961 | 2147,00 | 2018-2037 гг. |
| 1730 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 86 | 1978 | 2931,00 | 2018-2037 гг. |
| 1731 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 89б | 1961 | 3432,10 | 2018-2037 гг. |
| 1732 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 34 | 1961 | 1560,70 | 2018-2037 гг. |
| 1733 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 82а | 1961 | 1374,10 | 2018-2037 гг. |
| 1734 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 74 | 1966 | 3335,00 | 2018-2037 гг. |
| 1735 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 80 | 1961 | 2736,30 | 2018-2037 гг. |
| 1736 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 26 | 1961 | 2195,90 | 2018-2037 гг. |
| 1737 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 121/5 | 1961 | 5602,30 | 2018-2037 гг. |
| 1738 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 11 | 1961 | 1499,20 | 2018-2037 гг. |
| 1739 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 24 | 1961 | 1715,60 | 2018-2037 гг. |
| 1740 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 126 | 1963 | 3425,90 | 2018-2037 гг. |
| 1741 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 22 | 1961 | 2005,80 | 2018-2037 гг. |
| 1742 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 25 | 1961 | 2708,60 | 2018-2037 гг. |
| 1743 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 25 | 1963 | 688,60 | 2018-2037 гг. |
| 1744 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 53 | 1963 | 1165,40 | 2018-2037 гг. |
| 1745 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 15 | 1963 | 1667,50 | 2018-2037 гг. |
| 1746 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 28 | 1963 | 1616,80 | 2018-2037 гг. |
| 1747 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 25 | 1963 | 1376,20 | 2018-2037 гг. |
| 1748 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 13 | 1963 | 3180,80 | 2018-2037 гг. |
| 1749 | Городской округ город Кострома | Кузнецкая ул., д. 15 | 1963 | 1746,30 | 2018-2037 гг. |
| 1750 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 142 | 1963 | 3187,10 | 2018-2037 гг. |
| 1751 | Городской округ город Кострома | Сосновый 3-й пр-д, д. 3 | 1968 | 766,00 | 2018-2037 гг. |
| 1752 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 9 | 1960 | 4090,70 | 2018-2037 гг. |
| 1753 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 26 | 1972 | 2151,40 | 2018-2037 гг. |
| 1754 | Городской округ город Кострома | Дорожная 2-я ул., д. 1/13 | 1959 | 295,80 | 2018-2037 гг. |
| 1755 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 3 | 1959 | 5543,50 | 2018-2037 гг. |
| 1756 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 38 | 1970 | 572,90 | 2018-2037 гг. |
| 1757 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 36 | 1973 | 581,80 | 2018-2037 гг. |
| 1758 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 40 | 1970 | 573,60 | 2018-2037 гг. |
| 1759 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 76/39 | 1962 | 3975,90 | 2018-2037 гг. |
| 1760 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 35 | 1962 | 1315,60 | 2018-2037 гг. |
| 1761 | Городской округ город Кострома | Федосеева ул., д. 22 | 1977 | 150,90 | 2018-2037 гг. |
| 1762 | Городской округ город Кострома | Пушкина ул., д. 38 | 1962 | 1401,10 | 2018-2037 гг. |
| 1763 | Городской округ город Кострома | Пушкина ул., д. 1 | 1962 | 5419,10 | 2018-2037 гг. |
| 1764 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 132 | 1962 | 1844,00 | 2018-2037 гг. |
| 1765 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 11 | 1962 | 1735,60 | 2018-2037 гг. |
| 1766 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 80а | 1962 | 2709,60 | 2018-2037 гг. |
| 1767 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 122 | 1962 | 3597,90 | 2018-2037 гг. |
| 1768 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 11 | 1961 | 2565,20 | 2018-2037 гг. |
| 1769 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 13 | 1962 | 3394,10 | 2018-2037 гг. |
| 1770 | Городской округ город Кострома | Сплавщиков ул., д. 2 | 1960 | 360,80 | 2019-2038 гг. |
| 1771 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 21 | 1967 | 5142,70 | 2019-2038 гг. |
| 1772 | Городской округ город Кострома | пр. Мичуринцев ул., д. 3а | 1964 | 521,60 | 2019-2038 гг. |
| 1773 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 10 | 1964 | 2760,70 | 2019-2038 гг. |
| 1774 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 82 | 1964 | 3712,60 | 2019-2038 гг. |
| 1775 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 55 | 1964 | 1720,30 | 2019-2038 гг. |
| 1776 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 15 | 1964 | 5001,30 | 2019-2038 гг. |
| 1777 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 4 | 1964 | 3206,40 | 2019-2038 гг. |
| 1778 | Городской округ город Кострома | б-р Петрковский, д. 3 | 1961 | 1682,00 | 2019-2038 гг. |
| 1779 | Городской округ город Кострома | Лагерная ул., д. 4 | 1963 | 4751,80 | 2019-2038 гг. |
| 1780 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 59 | 1961 | 1389,00 | 2019-2038 гг. |
| 1781 | Городской округ город Кострома | Мирославская ул., д. 10а | 1971 | 432,90 | 2019-2038 гг. |
| 1782 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 5 | 1971 | 800,30 | 2019-2038 гг. |
| 1783 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 27 | 1968 | 5024,50 | 2019-2038 гг. |
| 1784 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 7 | 1961 | 2614,90 | 2019-2038 гг. |
| 1785 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 91 | 1963 | 4191,30 | 2019-2038 гг. |
| 1786 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 57 | 1963 | 1738,20 | 2019-2038 гг. |
| 1787 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 22 | 1961 | 1423,70 | 2019-2038 гг. |
| 1788 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 94 | 1963 | 1698,70 | 2019-2038 гг. |
| 1789 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 98 | 1963 | 1644,30 | 2019-2038 гг. |
| 1790 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 119 | 1963 | 1722,30 | 2019-2038 гг. |
| 1791 | Городской округ город Кострома | Пушкина ул., д. 1а | 1963 | 2706,40 | 2019-2038 гг. |
| 1792 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 22 | 1963 | 3335,40 | 2019-2038 гг. |
| 1793 | Городской округ город Кострома | Ерохова ул., д. 6а | 1963 | 3476,70 | 2019-2038 гг. |
| 1794 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 28 | 1963 | 3135,00 | 2019-2038 гг. |
| 1795 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 9 | 1963 | 338,60 | 2019-2038 гг. |
| 1796 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 19 | 1968 | 1794,40 | 2019-2038 гг. |
| 1797 | Городской округ город Кострома | Окружная ул., д. 55 | 1968 | 3489,30 | 2019-2038 гг. |
| 1798 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 17 | 1960 | 1989,40 | 2019-2038 гг. |
| 1799 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 131 | 1965 | 2728,50 | 2019-2038 гг. |
| 1800 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 135 | 1965 | 3420,30 | 2019-2038 гг. |
| 1801 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 30 | 1965 | 3256,00 | 2019-2038 гг. |
| 1802 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 7 | 1965 | 1717,20 | 2019-2038 гг. |
| 1803 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 23 | 1965 | 2696,10 | 2019-2038 гг. |
| 1804 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 2 | 1965 | 1732,00 | 2019-2038 гг. |
| 1805 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 138 | 1960 | 3468,10 | 2019-2038 гг. |
| 1806 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 25 | 1967 | 6005,30 | 2019-2038 гг. |
| 1807 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 134 | 1962 | 3396,10 | 2019-2038 гг. |
| 1808 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 42 | 1970 | 569,30 | 2019-2038 гг. |
| 1809 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 24 | 1970 | 537,20 | 2019-2038 гг. |
| 1810 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 30 | 1962 | 3933,20 | 2019-2038 гг. |
| 1811 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 189а | 1972 | 403,50 | 2019-2038 гг. |
| 1812 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 113 | 1957 | 4390,50 | 2019-2038 гг. |
| 1813 | Городской округ город Кострома | Молочная гора ул., д. 6 | 1962 | 1630,80 | 2019-2038 гг. |
| 1814 | Городской округ город Кострома | пер. Мельничный, д. 3 | 1962 | 1402,90 | 2019-2038 гг. |
| 1815 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 23 | 1962 | 3750,20 | 2019-2038 гг. |
| 1816 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 37 | 1964 | 2727,30 | 2019-2038 гг. |
| 1817 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 13а | 1972 | 987,90 | 2019-2038 гг. |
| 1818 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 10 | 1972 | 367,20 | 2019-2038 гг. |
| 1819 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 3 | 1964 | 1786,10 | 2019-2038 гг. |
| 1820 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 12 | 1964 | 3446,80 | 2019-2038 гг. |
| 1821 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 191б | 1975 | 630,70 | 2019-2038 гг. |
| 1822 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 8 | 1975 | 818,50 | 2019-2038 гг. |
| 1823 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 148 | 1979 | 373,50 | 2019-2038 гг. |
| 1824 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 20 | 1964 | 1716,50 | 2019-2038 гг. |
| 1825 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 51 | 1964 | 1056,50 | 2019-2038 гг. |
| 1826 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 22а | 1961 | 1728,60 | 2019-2038 гг. |
| 1827 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 69а | 1964 | 2713,70 | 2019-2038 гг. |
| 1828 | Городской округ город Кострома | Некрасова ул., д. 1в | 1964 | 1096,60 | 2019-2038 гг. |
| 1829 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 28/78 | 1961 | 2783,60 | 2019-2038 гг. |
| 1830 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 7 | 1966 | 396,00 | 2019-2038 гг. |
| 1831 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 52 | 1963 | 1731,10 | 2019-2038 гг. |
| 1832 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 126 | 1963 | 1862,00 | 2019-2038 гг. |
| 1833 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 27 | 1966 | 2709,60 | 2019-2038 гг. |
| 1834 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 1а | 1966 | 2868,00 | 2019-2038 гг. |
| 1835 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 17 | 1966 | 1740,70 | 2019-2038 гг. |
| 1836 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 72 | 1966 | 2929,30 | 2019-2038 гг. |
| 1837 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 22 | 1966 | 3757,10 | 2019-2038 гг. |
| 1838 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 74 | 1966 | 2908,30 | 2019-2038 гг. |
| 1839 | Городской округ город Кострома | Подлипаева ул., д. 21 | 1969 | 3399,90 | 2019-2038 гг. |
| 1840 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 26 | 1961 | 3407,80 | 2019-2038 гг. |
| 1841 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 103б | 1960 | 3497,00 | 2019-2038 гг. |
| 1842 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 53 | 1963 | 2836,00 | 2019-2038 гг. |
| 1843 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 26 | 1963 | 3044,60 | 2019-2038 гг. |
| 1844 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 3 | 1963 | 2666,90 | 2019-2038 гг. |
| 1845 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 66 | 1963 | 1684,20 | 2019-2038 гг. |
| 1846 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 1 | 1961 | 1573,70 | 2019-2038 гг. |
| 1847 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 131 | 1960 | 3048,90 | 2019-2038 гг. |
| 1848 | Городской округ город Кострома | Титова ул., д. 18 | 1962 | 2258,80 | 2019-2038 гг. |
| 1849 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 129 | 1961 | 2722,80 | 2019-2038 гг. |
| 1850 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 7 | 1962 | 3216,40 | 2019-2038 гг. |
| 1851 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 86 | 1973 | 815,90 | 2019-2038 гг. |
| 1852 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 93 | 1973 | 1374,80 | 2019-2038 гг. |
| 1853 | Городской округ город Кострома | пос. Васильевское, д. 19 | 1965 | 682,20 | 2019-2038 гг. |
| 1854 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 1 | 1965 | 4770,60 | 2019-2038 гг. |
| 1855 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 12 | 1965 | 1600,90 | 2019-2038 гг. |
| 1856 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 5/1 | 1965 | 2069,60 | 2019-2038 гг. |
| 1857 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 16 | 1965 | 4108,70 | 2019-2038 гг. |
| 1858 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 116 | 1965 | 1882,30 | 2019-2038 гг. |
| 1859 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 12а | 1970 | 1981,60 | 2019-2038 гг. |
| 1860 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 70 | 1970 | 4406,00 | 2019-2038 гг. |
| 1861 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 35 | 1970 | 4898,90 | 2019-2038 гг. |
| 1862 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 4 | 1965 | 4142,00 | 2019-2038 гг. |
| 1863 | Городской округ город Кострома | Овражная ул., д. 7 | 1968 | 2442,70 | 2019-2038 гг. |
| 1864 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 51 | 1962 | 2727,40 | 2019-2038 гг. |
| 1865 | Городской округ город Кострома | Некрасова ул., д. 1а | 1965 | 2581,20 | 2019-2038 гг. |
| 1866 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 142 | 1962 | 1378,30 | 2019-2038 гг. |
| 1867 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 19 | 1961 | 2943,90 | 2019-2038 гг. |
| 1868 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 12 | 1964 | 2703,60 | 2019-2038 гг. |
| 1869 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 113 | 1967 | 3726,80 | 2019-2038 гг. |
| 1870 | Городской округ город Кострома | Крестьянская ул., д. 2а | 1962 | 1038,00 | 2019-2038 гг. |
| 1871 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 14 | 1967 | 1703,10 | 2019-2038 гг. |
| 1872 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 187а | 1976 | 790,00 | 2019-2038 гг. |
| 1873 | Городской округ город Кострома | Красная Слобода ул., д. 35/24 | 1970 | 3692,90 | 2019-2038 гг. |
| 1874 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 145 | 1968 | 3393,20 | 2019-2038 гг. |
| 1875 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 68 | 1966 | 2755,40 | 2019-2038 гг. |
| 1876 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 53 | 1961 | 1578,00 | 2019-2038 гг. |
| 1877 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 56 | 1973 | 3671,80 | 2019-2038 гг. |
| 1878 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 70 | 1963 | 2712,70 | 2019-2038 гг. |
| 1879 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 106 | 1964 | 3354,70 | 2019-2038 гг. |
| 1880 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 5 | 1961 | 2194,40 | 2019-2038 гг. |
| 1881 | Городской округ город Кострома | Щемиловка ул., д. 9 | 1964 | 2122,70 | 2019-2038 гг. |
| 1882 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 191а | 1974 | 571,80 | 2019-2038 гг. |
| 1883 | Городской округ город Кострома | Овражная ул., д. 5 | 1969 | 2463,50 | 2019-2038 гг. |
| 1884 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 13 | 1964 | 1729,30 | 2019-2038 гг. |
| 1885 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 111 | 1974 | 1324,80 | 2019-2038 гг. |
| 1886 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 95 | 1974 | 1397,20 | 2019-2038 гг. |
| 1887 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 6 | 1966 | 3855,40 | 2019-2038 гг. |
| 1888 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 115 | 1966 | 4046,10 | 2019-2038 гг. |
| 1889 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 88 | 1968 | 4155,20 | 2019-2038 гг. |
| 1890 | Городской округ город Кострома | Островского ул., д. 48 | 1963 | 2572,40 | 2019-2038 гг. |
| 1891 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 4 | 1966 | 2713,70 | 2019-2038 гг. |
| 1892 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 22 | 1963 | 2341,60 | 2019-2038 гг. |
| 1893 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 15 | 1960 | 1512,00 | 2019-2038 гг. |
| 1894 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 22/41 | 1968 | 3451,90 | 2019-2038 гг. |
| 1895 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 64 | 1963 | 2498,80 | 2019-2038 гг. |
| 1896 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 29б | 1968 | 2736,00 | 2019-2038 гг. |
| 1897 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 29а | 1968 | 3201,30 | 2019-2038 гг. |
| 1898 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 20 | 1968 | 2717,80 | 2019-2038 гг. |
| 1899 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 13 | 1972 | 1381,30 | 2019-2038 гг. |
| 1900 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 16 | 1966 | 3099,30 | 2019-2038 гг. |
| 1901 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 79/73 | 1963 | 9391,90 | 2019-2038 гг. |
| 1902 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 33 | 1977 | 3996,60 | 2019-2038 гг. |
| 1903 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 2 | 1971 | 4941,70 | 2019-2038 гг. |
| 1904 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 1 | 1965 | 1985,70 | 2019-2038 гг. |
| 1905 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 64 | 1971 | 3298,00 | 2019-2038 гг. |
| 1906 | Городской округ город Кострома | Подлипаева ул., д. 3 | 1971 | 4084,90 | 2019-2038 гг. |
| 1907 | Городской округ город Кострома | Окружная ул., д. 53 | 1970 | 3036,60 | 2019-2038 гг. |
| 1908 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 18 | 1964 | 2518,10 | 2019-2038 гг. |
| 1909 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 140 | 1962 | 4058,70 | 2019-2038 гг. |
| 1910 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 66 | 1970 | 4895,40 | 2019-2038 гг. |
| 1911 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 2 | 1965 | 4368,80 | 2019-2038 гг. |
| 1912 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 11 | 1970 | 7116,40 | 2020-2039 гг. |
| 1913 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 139 | 1967 | 3478,60 | 2020-2039 гг. |
| 1914 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 8 | 1964 | 3438,40 | 2020-2039 гг. |
| 1915 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 56 | 1967 | 3470,50 | 2020-2039 гг. |
| 1916 | Городской округ город Кострома | Почтовая ул., д. 6 | 1967 | 3242,30 | 2020-2039 гг. |
| 1917 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 124 | 1963 | 2033,30 | 2020-2039 гг. |
| 1918 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 26 | 1967 | 3223,70 | 2020-2039 гг. |
| 1919 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 7 | 1967 | 4008,70 | 2020-2039 гг. |
| 1920 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 1 | 1966 | 3410,40 | 2020-2039 гг. |
| 1921 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 31 | 1972 | 4453,20 | 2020-2039 гг. |
| 1922 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 32 | 1972 | 4444,40 | 2020-2039 гг. |
| 1923 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 187 | 1973 | 738,00 | 2020-2039 гг. |
| 1924 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 100б | 1969 | 6038,40 | 2020-2039 гг. |
| 1925 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 50 | 1966 | 3455,90 | 2020-2039 гг. |
| 1926 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 70 | 1958 | 640,80 | 2020-2039 гг. |
| 1927 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 30 | 1972 | 3310,40 | 2020-2039 гг. |
| 1928 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 16 | 1972 | 3050,10 | 2020-2039 гг. |
| 1929 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 33 | 1972 | 3828,20 | 2020-2039 гг. |
| 1930 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 128 | 1962 | 4093,60 | 2020-2039 гг. |
| 1931 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 62а | 1970 | 4978,50 | 2020-2039 гг. |
| 1932 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 90 | 1969 | 3755,10 | 2020-2039 гг. |
| 1933 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 128 | 1962 | 4013,10 | 2020-2039 гг. |
| 1934 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 94а | 1963 | 5298,70 | 2020-2039 гг. |
| 1935 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 3 | 1968 | 5201,50 | 2020-2039 гг. |
| 1936 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 13а | 1968 | 3362,70 | 2020-2039 гг. |
| 1937 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 34 | 1973 | 4299,50 | 2020-2039 гг. |
| 1938 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 33 | 1970 | 5960,30 | 2020-2039 гг. |
| 1939 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 43 | 1962 | 2018,80 | 2020-2039 гг. |
| 1940 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 7а | 1968 | 3150,20 | 2020-2039 гг. |
| 1941 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 11б | 1970 | 3140,10 | 2020-2039 гг. |
| 1942 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 9 | 1967 | 4090,00 | 2020-2039 гг. |
| 1943 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 109 | 1975 | 1296,40 | 2020-2039 гг. |
| 1944 | Городской округ город Кострома | Загородная 2-я ул., д. 1 | 1983 | 434,30 | 2020-2039 гг. |
| 1945 | Городской округ город Кострома | пос. Учхоза "Костромской", д. 20 | 1968 | 766,10 | 2020-2039 гг. |
| 1946 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 14 | 1964 | 3197,80 | 2020-2039 гг. |
| 1947 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 13 | 1967 | 3524,30 | 2020-2039 гг. |
| 1948 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 6 | 1964 | 4316,30 | 2020-2039 гг. |
| 1949 | Городской округ город Кострома | Совхозная ул., д. 27 | 1969 | 3443,80 | 2020-2039 гг. |
| 1950 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 110 | 1969 | 2364,70 | 2020-2039 гг. |
| 1951 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 25 | 1969 | 3958,30 | 2020-2039 гг. |
| 1952 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 109 | 1958 | 9697,40 | 2020-2039 гг. |
| 1953 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 62б | 1972 | 5112,00 | 2020-2039 гг. |
| 1954 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 22 | 1963 | 2178,60 | 2020-2039 гг. |
| 1955 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 43 | 1972 | 3777,50 | 2020-2039 гг. |
| 1956 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 19а | 1974 | 5519,20 | 2020-2039 гг. |
| 1957 | Городской округ город Кострома | пр. Окружной 8-й, д. 10 | 1968 | 4566,80 | 2020-2039 гг. |
| 1958 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 10 | 1965 | 4558,90 | 2020-2039 гг. |
| 1959 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 1 | 1973 | 4904,90 | 2020-2039 гг. |
| 1960 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 155 | 1973 | 6479,20 | 2020-2039 гг. |
| 1961 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 35 | 1973 | 7266,20 | 2020-2039 гг. |
| 1962 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 54 | 1973 | 3174,70 | 2020-2039 гг. |
| 1963 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 7 | 1965 | 5220,30 | 2020-2039 гг. |
| 1964 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 63 | 1962 | 2172,70 | 2020-2039 гг. |
| 1965 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 21 | 1967 | 2837,40 | 2020-2039 гг. |
| 1966 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 28 | 1966 | 3856,00 | 2020-2039 гг. |
| 1967 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 11 | 1967 | 2931,40 | 2020-2039 гг. |
| 1968 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 24 | 1973 | 1151,90 | 2020-2039 гг. |
| 1969 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 5 | 1977 | 555,40 | 2020-2039 гг. |
| 1970 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 91 | 1977 | 1386,20 | 2020-2039 гг. |
| 1971 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 113 | 1977 | 1349,20 | 2020-2039 гг. |
| 1972 | Городской округ город Кострома | Мира ул., д. 17 | 1969 | 2347,80 | 2020-2039 гг. |
| 1973 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 8 | 1964 | 4580,40 | 2020-2039 гг. |
| 1974 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 108 | 1965 | 5044,00 | 2020-2039 гг. |
| 1975 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 15 | 1966 | 5514,40 | 2020-2039 гг. |
| 1976 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 23 | 1965 | 2696,10 | 2020-2039 гг. |
| 1977 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 108 | 1971 | 1720,30 | 2020-2039 гг. |
| 1978 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 23 | 1971 | 246,20 | 2020-2039 гг. |
| 1979 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 19 | 1971 | 184,20 | 2020-2039 гг. |
| 1980 | Городской округ город Кострома | пр. Глазковский, д. 8 | 1974 | 5142,10 | 2020-2039 гг. |
| 1981 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 24 | 1974 | 5780,30 | 2020-2039 гг. |
| 1982 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 136 | 1968 | 1368,90 | 2020-2039 гг. |
| 1983 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 14 | 1966 | 1921,50 | 2020-2039 гг. |
| 1984 | Городской округ город Кострома | пер. Кадыевский, д. 7 | 1970 | 1813,10 | 2020-2039 гг. |
| 1985 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 20 | 1969 | 2824,50 | 2020-2039 гг. |
| 1986 | Городской округ город Кострома | пр. Окружной 8-й, д. 6 | 1969 | 2815,00 | 2020-2039 гг. |
| 1987 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 16 | 1974 | 4450,30 | 2020-2039 гг. |
| 1988 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 10 | 1974 | 823,10 | 2020-2039 гг. |
| 1989 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 39 | 1974 | 4598,80 | 2020-2039 гг. |
| 1990 | Городской округ город Кострома | Беленогова Юрия ул., д. 17 | 1972 | 12337,50 | 2020-2039 гг. |
| 1991 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 94 | 1973 | 3223,50 | 2020-2039 гг. |
| 1992 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 9б | 1970 | 3464,40 | 2020-2039 гг. |
| 1993 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 6/15 | 1967 | 2351,00 | 2020-2039 гг. |
| 1994 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 96а | 1965 | 3353,80 | 2020-2039 гг. |
| 1995 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 151 | 1971 | 7083,10 | 2020-2039 гг. |
| 1996 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 90 | 1964 | 3445,70 | 2020-2039 гг. |
| 1997 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 19 | 1972 | 4348,00 | 2020-2039 гг. |
| 1998 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 25 | 1972 | 237,80 | 2020-2039 гг. |
| 1999 | Городской округ город Кострома | Совхозная ул., д. 23а | 1972 | 1068,60 | 2020-2039 гг. |
| 2000 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 111а | 1972 | 3057,20 | 2020-2039 гг. |
| 2001 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 20а | 1972 | 3395,30 | 2020-2039 гг. |
| 2002 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 40а | 1977 | 604,00 | 2020-2039 гг. |
| 2003 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 84 | 1968 | 3423,60 | 2020-2039 гг. |
| 2004 | Городской округ город Кострома | Щемиловка ул., д. 11 | 1966 | 2404,00 | 2020-2039 гг. |
| 2005 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 55 | 1975 | 9765,60 | 2020-2039 гг. |
| 2006 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 10 | 1970 | 4907,20 | 2020-2039 гг. |
| 2007 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 67 | 1968 | 4204,70 | 2020-2039 гг. |
| 2008 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 133 | 1968 | 1739,50 | 2020-2039 гг. |
| 2009 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 41а | 1968 | 3623,80 | 2020-2039 гг. |
| 2010 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 6б | 1966 | 3072,50 | 2020-2039 гг. |
| 2011 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 13 | 1967 | 5313,60 | 2020-2039 гг. |
| 2012 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 107 | 1975 | 1248,30 | 2020-2039 гг. |
| 2013 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 138 | 1966 | 3973,20 | 2020-2039 гг. |
| 2014 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 112 | 1964 | 3531,10 | 2020-2039 гг. |
| 2015 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 18 | 1975 | 4259,90 | 2020-2039 гг. |
| 2016 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 80 | 1975 | 5996,70 | 2020-2039 гг. |
| 2017 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 13, к. 1 | 1975 | 3514,20 | 2020-2039 гг. |
| 2018 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 15 | 1975 | 1954,00 | 2020-2039 гг. |
| 2019 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 24 | 1975 | 3541,80 | 2020-2039 гг. |
| 2020 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 20а | 1970 | 4377,50 | 2020-2039 гг. |
| 2021 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 56 | 1970 | 3415,10 | 2020-2039 гг. |
| 2022 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 58 | 1970 | 4576,00 | 2020-2039 гг. |
| 2023 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 62 | 1970 | 4185,80 | 2020-2039 гг. |
| 2024 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 8а | 1970 | 3702,00 | 2020-2039 гг. |
| 2025 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 105 | 1979 | 1161,40 | 2020-2039 гг. |
| 2026 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 103 | 1979 | 1126,10 | 2020-2039 гг. |
| 2027 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 11а | 1968 | 2914,70 | 2021-2040 гг. |
| 2028 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 11 | 1967 | 2791,50 | 2021-2040 гг. |
| 2029 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 52 | 1974 | 3118,00 | 2021-2040 гг. |
| 2030 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 129 | 1972 | 5859,10 | 2021-2040 гг. |
| 2031 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 11 | 1975 | 3355,00 | 2021-2040 гг. |
| 2032 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 100 | 1966 | 1961,10 | 2021-2040 гг. |
| 2033 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 103а | 1966 | 1961,10 | 2021-2040 гг. |
| 2034 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 22 | 1972 | 579,70 | 2021-2040 гг. |
| 2035 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 27 | 1973 | 388,90 | 2021-2040 гг. |
| 2036 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 111б | 1973 | 3028,10 | 2021-2040 гг. |
| 2037 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 18а | 1969 | 2113,00 | 2021-2040 гг. |
| 2038 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 49 | 1968 | 4596,70 | 2021-2040 гг. |
| 2039 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 90 | 1969 | 3463,30 | 2021-2040 гг. |
| 2040 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 95в | 1982 | 1564,20 | 2021-2040 гг. |
| 2041 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 64 | 1972 | 1948,00 | 2021-2040 гг. |
| 2042 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 9 | 1970 | 4354,70 | 2021-2040 гг. |
| 2043 | Городской округ город Кострома | Окружная ул., д. 49 | 1969 | 3330,60 | 2021-2040 гг. |
| 2044 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 92 | 1972 | 1944,10 | 2021-2040 гг. |
| 2045 | Городской округ город Кострома | Осыпная ул., д. 7 | 1969 | 3387,10 | 2021-2040 гг. |
| 2046 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 14 | 1965 | 3886,30 | 2021-2040 гг. |
| 2047 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 7 | 1970 | 5054,00 | 2021-2040 гг. |
| 2048 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 6 | 1976 | 825,50 | 2021-2040 гг. |
| 2049 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 5 | 1971 | 4850,80 | 2021-2040 гг. |
| 2050 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 18 | 1971 | 4782,70 | 2021-2040 гг. |
| 2051 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 79 | 1971 | 7502,20 | 2021-2040 гг. |
| 2052 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 20 | 1971 | 4264,50 | 2021-2040 гг. |
| 2053 | Городской округ город Кострома | Галичская ул., д. 102а | 1975 | 2052,10 | 2021-2040 гг. |
| 2054 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 51г | 1969 | 3663,60 | 2021-2040 гг. |
| 2055 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 86 | 1977 | 3140,60 | 2021-2040 гг. |
| 2056 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 13, к. 2 | 1975 | 4490,70 | 2021-2040 гг. |
| 2057 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 16 | 1970 | 4214,70 | 2021-2040 гг. |
| 2058 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 39а | 1965 | 2700,70 | 2021-2040 гг. |
| 2059 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 4 | 1974 | 4829,90 | 2021-2040 гг. |
| 2060 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 48а | 1973 | 5041,00 | 2021-2040 гг. |
| 2061 | Городской округ город Кострома | пер. Сенной, д. 15 | 1968 | 3852,10 | 2021-2040 гг. |
| 2062 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 49 | 1970 | 3958,40 | 2021-2040 гг. |
| 2063 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 21 | 1973 | 5328,90 | 2021-2040 гг. |
| 2064 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 20 | 1976 | 4128,90 | 2021-2040 гг. |
| 2065 | Городской округ город Кострома | пос. Учхоза "Костромской", д. 21 | 1974 | 770,50 | 2021-2040 гг. |
| 2066 | Городской округ город Кострома | Запрудня ул., д. 11 | 1974 | 1158,00 | 2021-2040 гг. |
| 2067 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 29 | 1974 | 381,60 | 2021-2040 гг. |
| 2068 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 82 | 1969 | 3608,40 | 2021-2040 гг. |
| 2069 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 37а | 1980 | 409,30 | 2021-2040 гг. |
| 2070 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 95б | 1983 | 1437,20 | 2021-2040 гг. |
| 2071 | Городской округ город Кострома | Борьбы ул., д. 32 | 1964 | 3883,90 | 2021-2040 гг. |
| 2072 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 41 | 1971 | 3353,40 | 2021-2040 гг. |
| 2073 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 113а | 1973 | 2981,70 | 2021-2040 гг. |
| 2074 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 63 | 1969 | 3500,10 | 2021-2040 гг. |
| 2075 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 104 | 1969 | 3602,70 | 2021-2040 гг. |
| 2076 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 14 | 1972 | 5691,00 | 2021-2040 гг. |
| 2077 | Городской округ город Кострома | Осыпная ул., д. 5 | 1972 | 4835,30 | 2021-2040 гг. |
| 2078 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 18 | 1972 | 5334,20 | 2021-2040 гг. |
| 2079 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 7 | 1972 | 4861,20 | 2021-2040 гг. |
| 2080 | Городской округ город Кострома | Окружной 8-й пр-д, д. 11 | 1972 | 3377,60 | 2021-2040 гг. |
| 2081 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 17 | 1972 | 3877,40 | 2021-2040 гг. |
| 2082 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 4а | 1970 | 3546,30 | 2021-2040 гг. |
| 2083 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 16 | 1972 | 5181,40 | 2021-2040 гг. |
| 2084 | Городской округ город Кострома | Сосновый 3-й пр-д, д. 6а | 1975 | 4276,00 | 2021-2040 гг. |
| 2085 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 32 | 1978 | 3050,60 | 2021-2040 гг. |
| 2086 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 33/7 | 1969 | 4518,90 | 2021-2040 гг. |
| 2087 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 12 | 1971 | 3965,40 | 2021-2040 гг. |
| 2088 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 12 | 1970 | 4229,10 | 2021-2040 гг. |
| 2089 | Городской округ город Кострома | Старо-Караваевская ул., д. 1 | 1972 | 4338,50 | 2021-2040 гг. |
| 2090 | Городской округ город Кострома | Долматова ул., д. 13 | 1988 | 151,90 | 2021-2040 гг. |
| 2091 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 82а | 1969 | 5830,70 | 2021-2040 гг. |
| 2092 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 4 | 1971 | 5042,20 | 2021-2040 гг. |
| 2093 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 82 | 1975 | 1292,20 | 2021-2040 гг. |
| 2094 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 92 | 1969 | 4425,20 | 2021-2040 гг. |
| 2095 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 74а | 1975 | 2213,10 | 2021-2040 гг. |
| 2096 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 30а | 1967 | 4238,90 | 2021-2040 гг. |
| 2097 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 27 | 1968 | 4526,30 | 2021-2040 гг. |
| 2098 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 20 | 1979 | 2261,70 | 2021-2040 гг. |
| 2099 | Городской округ город Кострома | Волжская ул., д. 16 | 1975 | 4396,00 | 2021-2040 гг. |
| 2100 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 34 | 1967 | 3836,40 | 2021-2040 гг. |
| 2101 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 26 | 1976 | 3775,80 | 2021-2040 гг. |
| 2102 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 21а | 1978 | 2587,00 | 2021-2040 гг. |
| 2103 | Городской округ город Кострома | Загородная 2-я ул., д. 38 | 1974 | 1173,30 | 2021-2040 гг. |
| 2104 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 38 | 1970 | 5776,90 | 2021-2040 гг. |
| 2105 | Городской округ город Кострома | Нижняя Дебря ул., д. 55 | 1970 | 3318,50 | 2021-2040 гг. |
| 2106 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 3 | 1973 | 5858,20 | 2021-2040 гг. |
| 2107 | Городской округ город Кострома | Борьбы ул., д. 6/76 | 1967 | 4552,20 | 2021-2040 гг. |
| 2108 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 24 | 1967 | 2761,80 | 2021-2040 гг. |
| 2109 | Городской округ город Кострома | Подлипаева ул., д. 19 | 1970 | 4488,80 | 2021-2040 гг. |
| 2110 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 4 | 1965 | 3848,10 | 2021-2040 гг. |
| 2111 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 211 | 1978 | 4379,30 | 2021-2040 гг. |
| 2112 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 45 | 1978 | 3714,10 | 2021-2040 гг. |
| 2113 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 56 | 1978 | 18361,40 | 2021-2040 гг. |
| 2114 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 6 | 1972 | 3360,30 | 2021-2040 гг. |
| 2115 | Городской округ город Кострома | Окружная ул., д. 51 | 1969 | 3571,90 | 2021-2040 гг. |
| 2116 | Городской округ город Кострома | Кульпе Яна ул., д. 4 | 1975 | 5018,20 | 2021-2040 гг. |
| 2117 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 12 | 1973 | 3344,80 | 2021-2040 гг. |
| 2118 | Городской округ город Кострома | пл. Мира, д. 2 | 1975 | 21551,90 | 2021-2040 гг. |
| 2119 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 8 | 1965 | 3842,60 | 2021-2040 гг. |
| 2120 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 191 | 1972 | 3424,10 | 2021-2040 гг. |
| 2121 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 56 | 1975 | 3353,00 | 2021-2040 гг. |
| 2122 | Городской округ город Кострома | Солоница ул., д. 3а | 1976 | 1698,60 | 2021-2040 гг. |
| 2123 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 28 | 1976 | 1196,20 | 2021-2040 гг. |
| 2124 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 50 | 1972 | 796,00 | 2021-2040 гг. |
| 2125 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 16 | 1976 | 1202,80 | 2021-2040 гг. |
| 2126 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 31 | 1976 | 400,20 | 2021-2040 гг. |
| 2127 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 9 | 1974 | 7954,80 | 2021-2040 гг. |
| 2128 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 3 | 1973 | 9231,30 | 2021-2040 гг. |
| 2129 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 24 | 1978 | 4575,80 | 2021-2040 гг. |
| 2130 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 90 | 1967 | 4199,80 | 2021-2040 гг. |
| 2131 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 25 | 1974 | 2910,10 | 2021-2040 гг. |
| 2132 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 32 | 1967 | 3926,12 | 2021-2040 гг. |
| 2133 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 14 | 1972 | 5629,20 | 2021-2040 гг. |
| 2134 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 16 | 1976 | 6215,60 | 2021-2040 гг. |
| 2135 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 35 | 1976 | 4845,10 | 2021-2040 гг. |
| 2136 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 16а | 1970 | 4087,60 | 2021-2040 гг. |
| 2137 | Городской округ город Кострома | Кульпе Яна ул., д. 6 | 1976 | 3159,30 | 2021-2040 гг. |
| 2138 | Городской округ город Кострома | Окружной 5-й пр-д, д. 4 | 1974 | 3381,00 | 2022-2041 гг. |
| 2139 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 55 | 1970 | 4812,50 | 2022-2041 гг. |
| 2140 | Городской округ город Кострома | Борьбы ул., д. 34 | 1967 | 2716,80 | 2022-2041 гг. |
| 2141 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 1/3 | 1966 | 4499,30 | 2022-2041 гг. |
| 2142 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 15 | 1972 | 4161,50 | 2022-2041 гг. |
| 2143 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 7 | 1979 | 3355,30 | 2022-2041 гг. |
| 2144 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 36 | 1979 | 4035,80 | 2022-2041 гг. |
| 2145 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 6 | 1979 | 3104,50 | 2022-2041 гг. |
| 2146 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 65 | 1979 | 1916,00 | 2022-2041 гг. |
| 2147 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 29 | 1979 | 4241,70 | 2022-2041 гг. |
| 2148 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 25 | 1974 | 7970,90 | 2022-2041 гг. |
| 2149 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 14 | 1972 | 6052,40 | 2022-2041 гг. |
| 2150 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 17 | 1979 | 4543,90 | 2022-2041 гг. |
| 2151 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 30 | 1967 | 3590,60 | 2022-2041 гг. |
| 2152 | Городской округ город Кострома | Новоселов ул., д. 28 | 1974 | 3077,50 | 2022-2041 гг. |
| 2153 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 6 | 1974 | 4882,60 | 2022-2041 гг. |
| 2154 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 15а | 1973 | 899,10 | 2022-2041 гг. |
| 2155 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 60 | 1970 | 3981,70 | 2022-2041 гг. |
| 2156 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 31 | 1968 | 3862,10 | 2022-2041 гг. |
| 2157 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 22 | 1975 | 3555,60 | 2022-2041 гг. |
| 2158 | Городской округ город Кострома | Загородная 2-я ул., д. 36 | 1977 | 1181,60 | 2022-2041 гг. |
| 2159 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 7а | 1977 | 1141,70 | 2022-2041 гг. |
| 2160 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 101 | 1977 | 1286,20 | 2022-2041 гг. |
| 2161 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 12 | 1966 | 3847,90 | 2022-2041 гг. |
| 2162 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 8 | 1975 | 3798,50 | 2022-2041 гг. |
| 2163 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 29 | 1968 | 3794,60 | 2022-2041 гг. |
| 2164 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 20 | 1967 | 3833,70 | 2022-2041 гг. |
| 2165 | Городской округ город Кострома | Волжская ул., д. 18 | 1976 | 6605,40 | 2022-2041 гг. |
| 2166 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 62 | 1975 | 4829,10 | 2022-2041 гг. |
| 2167 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 5 | 1971 | 5725,70 | 2022-2041 гг. |
| 2168 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 6 | 1973 | 5868,60 | 2022-2041 гг. |
| 2169 | Городской округ город Кострома | Борьбы ул., д. 4 | 1967 | 4560,10 | 2022-2041 гг. |
| 2170 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 27а | 1976 | 4016,40 | 2022-2041 гг. |
| 2171 | Городской округ город Кострома | Осыпная ул., д. 1 | 1974 | 5249,00 | 2022-2041 гг. |
| 2172 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 5 | 1966 | 2761,80 | 2022-2041 гг. |
| 2173 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 20а | 1971 | 4281,00 | 2022-2041 гг. |
| 2174 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 62 | 1970 | 4425,20 | 2022-2041 гг. |
| 2175 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 20 | 1975 | 4394,80 | 2022-2041 гг. |
| 2176 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 37 | 1980 | 4296,90 | 2022-2041 гг. |
| 2177 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 115а | 1980 | 3522,90 | 2022-2041 гг. |
| 2178 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 18 | 1980 | 2971,40 | 2022-2041 гг. |
| 2179 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 24 | 1979 | 4418,00 | 2022-2041 гг. |
| 2180 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 2 | 1970 | 5714,50 | 2022-2041 гг. |
| 2181 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 37 | 1977 | 4465,40 | 2022-2041 гг. |
| 2182 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 58 | 1977 | 4852,50 | 2022-2041 гг. |
| 2183 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 36 | 1978 | 5634,50 | 2022-2041 гг. |
| 2184 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 3 | 1973 | 4844,20 | 2022-2041 гг. |
| 2185 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 30 | 1978 | 4574,00 | 2022-2041 гг. |
| 2186 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 43а | 1977 | 3666,00 | 2022-2041 гг. |
| 2187 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 19а | 1980 | 571,60 | 2022-2041 гг. |
| 2188 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 20 | 1980 | 5473,50 | 2022-2041 гг. |
| 2189 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 22 | 1974 | 5770,80 | 2022-2041 гг. |
| 2190 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 48 | 1975 | 1197,00 | 2022-2041 гг. |
| 2191 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 18 | 1975 | 3045,90 | 2022-2041 гг. |
| 2192 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 19 | 1975 | 6348,10 | 2022-2041 гг. |
| 2193 | Городской округ город Кострома | Сосновый 3-й пр-д, д. 4а | 1975 | 4471,40 | 2022-2041 гг. |
| 2194 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 61 | 1975 | 5247,30 | 2022-2041 гг. |
| 2195 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 27 | 1969 | 2743,20 | 2022-2041 гг. |
| 2196 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 88 | 1978 | 1212,60 | 2022-2041 гг. |
| 2197 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 37 | 1976 | 5973,90 | 2022-2041 гг. |
| 2198 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 40 | 1975 | 3540,40 | 2022-2041 гг. |
| 2199 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 2 | 1976 | 5897,90 | 2022-2041 гг. |
| 2200 | Городской округ город Кострома | Коммунальная ул., д. 15а | 1976 | 4896,50 | 2022-2041 гг. |
| 2201 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 28 | 1977 | 8401,70 | 2022-2041 гг. |
| 2202 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 21 | 1972 | 3037,70 | 2022-2041 гг. |
| 2203 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 10 | 1969 | 3455,80 | 2022-2041 гг. |
| 2204 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 14 | 1973 | 4532,90 | 2022-2041 гг. |
| 2205 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 37 | 1978 | 3744,40 | 2022-2041 гг. |
| 2206 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 17 | 1969 | 3234,80 | 2020-2039 гг. |
| 2207 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 27/9 | 1976 | 4691,30 | 2022-2041 гг. |
| 2208 | Городской округ город Кострома | Сосновый 1-й пр-д, д. 25 | 1972 | 4198,40 | 2022-2041 гг. |
| 2209 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 22 | 1967 | 3833,60 | 2022-2041 гг. |
| 2210 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 8 | 1977 | 3897,50 | 2022-2041 гг. |
| 2211 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 8 | 1968 | 4197,80 | 2022-2041 гг. |
| 2212 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 146/22 | 1976 | 3403,40 | 2022-2041 гг. |
| 2213 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 54 | 1969 | 3299,00 | 2022-2041 гг. |
| 2214 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 61/2 | 1967 | 3347,90 | 2022-2041 гг. |
| 2215 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 32 | 1975 | 4092,60 | 2022-2041 гг. |
| 2216 | Городской округ город Кострома | Малышковская ул., д. 55а | 1985 | 768,90 | 2022-2041 гг. |
| 2217 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 209 | 1978 | 4372,10 | 2022-2041 гг. |
| 2218 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 4а | 1978 | 1193,30 | 2022-2041 гг. |
| 2219 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 20 | 1973 | 5656,50 | 2022-2041 гг. |
| 2220 | Городской округ город Кострома | Беговая, д. 27 | 1973 | 4479,00 | 2022-2041 гг. |
| 2221 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 8 | 1978 | 4490,70 | 2022-2041 гг. |
| 2222 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 157 | 1981 | 5617,70 | 2022-2041 гг. |
| 2223 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 8а | 1981 | 3014,10 | 2022-2041 гг. |
| 2224 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 63 | 1981 | 3670,60 | 2022-2041 гг. |
| 2225 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 17а | 1981 | 1532,00 | 2022-2041 гг. |
| 2226 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 203 | 1981 | 7236,60 | 2022-2041 гг. |
| 2227 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 34 | 1981 | 3547,80 | 2022-2041 гг. |
| 2228 | Городской округ город Кострома | Окружной 8-й пр-д, д. 15 | 1968 | 2804,70 | 2022-2041 гг. |
| 2229 | Городской округ город Кострома | Окружной 8-й пр-д, д. 4 | 1968 | 4543,10 | 2022-2041 гг. |
| 2230 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 16 | 1981 | 4911,20 | 2022-2041 гг. |
| 2231 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 13 | 1976 | 5019,70 | 2022-2041 гг. |
| 2232 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 42 | 1976 | 3359,00 | 2022-2041 гг. |
| 2233 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 10а | 1982 | 3051,60 | 2022-2041 гг. |
| 2234 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 6 | 1971 | 5967,70 | 2022-2041 гг. |
| 2235 | Городской округ город Кострома | Говядиново пр-д, д. 12 | 1975 | 4333,00 | 2022-2041 гг. |
| 2236 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 41 | 1972 | 787,30 | 2022-2041 гг. |
| 2237 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 5 | 1973 | 4389,20 | 2022-2041 гг. |
| 2238 | Городской округ город Кострома | Загородная 2-я ул., д. 40 | 1978 | 1189,50 | 2022-2041 гг. |
| 2239 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 37 | 1978 | 1294,00 | 2022-2041 гг. |
| 2240 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 94а | 1979 | 3410,40 | 2022-2041 гг. |
| 2241 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 6 | 1973 | 4857,60 | 2022-2041 гг. |
| 2242 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 6 | 1969 | 4162,70 | 2022-2041 гг. |
| 2243 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 6 | 1976 | 7443,60 | 2022-2041 гг. |
| 2244 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 66/88 | 1979 | 4333,90 | 2022-2041 гг. |
| 2245 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 44 | 1979 | 8039,10 | 2022-2041 гг. |
| 2246 | Городской округ город Кострома | Самоковская ул., д. 5 | 1976 | 18371,00 | 2022-2041 гг. |
| 2247 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 60 | 1977 | 4870,70 | 2022-2041 гг. |
| 2248 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 84 | 1977 | 6696,80 | 2023-2042 гг. |
| 2249 | Городской округ город Кострома | Рабочая 11-я ул., д. 3 | 1979 | 5035,50 | 2023-2042 гг. |
| 2250 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 39 | 1972 | 790,60 | 2023-2042 гг. |
| 2251 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 132а | 1982 | 2623,00 | 2023-2042 гг. |
| 2252 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 19б | 1982 | 939,80 | 2023-2042 гг. |
| 2253 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 148 | 1977 | 2541,30 | 2023-2042 гг. |
| 2254 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 12 | 1981 | 3047,90 | 2023-2042 гг. |
| 2255 | Городской округ город Кострома | м/р-н Черноречье, д. 18 | 1966 | 3527,10 | 2023-2042 гг. |
| 2256 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 1а | 1980 | 3900,60 | 2023-2042 гг. |
| 2257 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 46а | 1982 | 1857,00 | 2023-2042 гг. |
| 2258 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев пр-д, д. 9а | 1982 | 1263,80 | 2023-2042 гг. |
| 2259 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 11 | 1982 | 3701,20 | 2023-2042 гг. |
| 2260 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 217 | 1979 | 5865,70 | 2023-2042 гг. |
| 2261 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 32 | 1976 | 4418,00 | 2023-2042 гг. |
| 2262 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 5 | 1975 | 2675,10 | 2023-2042 гг. |
| 2263 | Городской округ город Кострома | Осыпная ул., д. 3 | 1972 | 3339,90 | 2023-2042 гг. |
| 2264 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 199 | 1977 | 3428,50 | 2023-2042 гг. |
| 2265 | Городской округ город Кострома | Сосновый 3-й пр-д, д. 12 | 1977 | 3960,30 | 2023-2042 гг. |
| 2266 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 114 | 1980 | 1588,60 | 2023-2042 гг. |
| 2267 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 8 | 1974 | 4885,60 | 2023-2042 гг. |
| 2268 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 5 | 1974 | 4934,50 | 2023-2042 гг. |
| 2269 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 1а | 1979 | 3626,40 | 2023-2042 гг. |
| 2270 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 7 | 1982 | 7168,90 | 2023-2042 гг. |
| 2271 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 2 | 1979 | 13476,60 | 2023-2042 гг. |
| 2272 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 195 | 1974 | 3908,80 | 2023-2042 гг. |
| 2273 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 7 | 1976 | 3737,10 | 2023-2042 гг. |
| 2274 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 1 | 1971 | 5683,70 | 2023-2042 гг. |
| 2275 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 14а | 1979 | 5445,00 | 2023-2042 гг. |
| 2276 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 57а | 1980 | 4469,90 | 2023-2042 гг. |
| 2277 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 52 | 1982 | 1997,10 | 2023-2042 гг. |
| 2278 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 8 | 1980 | 3829,60 | 2023-2042 гг. |
| 2279 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 207а | 1981 | 4949,40 | 2023-2042 гг. |
| 2280 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 193 | 1974 | 3980,70 | 2023-2042 гг. |
| 2281 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 6а | 1981 | 4398,00 | 2023-2042 гг. |
| 2282 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 4 | 1983 | 4528,50 | 2023-2042 гг. |
| 2283 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 34 | 1982 | 12099,60 | 2023-2042 гг. |
| 2284 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 23 | 1973 | 3070,40 | 2023-2042 гг. |
| 2285 | Городской округ город Кострома | Новосельская ул., д. 15 | 1983 | 8656,40 | 2023-2042 гг. |
| 2286 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 197 | 1975 | 4951,60 | 2023-2042 гг. |
| 2287 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 10 | 1972 | 3268,00 | 2023-2042 гг. |
| 2288 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 23 | 1976 | 3894,10 | 2023-2042 гг. |
| 2289 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 15 | 1976 | 4426,70 | 2023-2042 гг. |
| 2290 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 10а | 1982 | 3811,10 | 2023-2042 гг. |
| 2291 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 219 | 1979 | 11765,40 | 2023-2042 гг. |
| 2292 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 38 | 1981 | 4217,90 | 2023-2042 гг. |
| 2293 | Городской округ город Кострома | Глазковский пр-д, д. 14 | 1975 | 4816,70 | 2023-2042 гг. |
| 2294 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 30 | 1981 | 16175,90 | 2023-2042 гг. |
| 2295 | Городской округ город Кострома | Окружная ул., д. 57 | 1977 | 3353,40 | 2023-2042 гг. |
| 2296 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 12 | 1977 | 5011,20 | 2023-2042 гг. |
| 2297 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 17 | 1975 | 3400,00 | 2023-2042 гг. |
| 2298 | Городской округ город Кострома | Самоковская ул., д. 7 | 1979 | 32323,20 | 2023-2042 гг. |
| 2299 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 13а | 1981 | 2028,40 | 2023-2042 гг. |
| 2300 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 98 | 1980 | 7270,90 | 2023-2042 гг. |
| 2301 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 10б | 1982 | 3069,60 | 2023-2042 гг. |
| 2302 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 9а | 1981 | 1633,90 | 2023-2042 гг. |
| 2303 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 54 | 1983 | 1991,10 | 2023-2042 гг. |
| 2304 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 7 | 1973 | 7455,90 | 2023-2042 гг. |
| 2305 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 12 | 1977 | 8239,30 | 2023-2042 гг. |
| 2306 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 17 | 1987 | 6085,30 | 2023-2042 гг. |
| 2307 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 9 | 1971 | 5686,80 | 2023-2042 гг. |
| 2308 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 14 | 1976 | 332,50 | 2023-2042 гг. |
| 2309 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 12а | 1981 | 3048,50 | 2023-2042 гг. |
| 2310 | Городской округ город Кострома | Волжская ул., д. 20 | 1979 | 8917,00 | 2023-2042 гг. |
| 2311 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 19 | 1972 | 3882,20 | 2023-2042 гг. |
| 2312 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 27 | 1978 | 5471,00 | 2023-2042 гг. |
| 2313 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 17 | 1974 | 5762,60 | 2023-2042 гг. |
| 2314 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 8 | 1980 | 7122,90 | 2023-2042 гг. |
| 2315 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 15 | 1984 | 4539,20 | 2023-2042 гг. |
| 2316 | Городской округ город Кострома | Рабочая 11-я ул., д. 5 | 1984 | 6365,30 | 2023-2042 гг. |
| 2317 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 20а | 1984 | 1604,00 | 2023-2042 гг. |
| 2318 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 27 | 1984 | 3932,40 | 2023-2042 гг. |
| 2319 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 60а | 1984 | 2496,60 | 2023-2042 гг. |
| 2320 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 30 | 1978 | 7898,10 | 2023-2042 гг. |
| 2321 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 103 | 1984 | 4472,10 | 2023-2042 гг. |
| 2322 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 29 | 1978 | 6677,10 | 2023-2042 гг. |
| 2323 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 10 | 1979 | 6514,30 | 2023-2042 гг. |
| 2324 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 59 | 1976 | 5099,90 | 2023-2042 гг. |
| 2325 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 10в | 1983 | 1528,10 | 2023-2042 гг. |
| 2326 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 18 | 1977 | 4557,30 | 2023-2042 гг. |
| 2327 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 4 | 1976 | 5054,90 | 2023-2042 гг. |
| 2328 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 14 | 1976 | 5852,50 | 2023-2042 гг. |
| 2329 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 6 | 1976 | 5065,30 | 2023-2042 гг. |
| 2330 | Городской округ город Кострома | Стопани ул., д. 31 | 1981 | 10814,60 | 2023-2042 гг. |
| 2331 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 42 | 1981 | 7679,50 | 2023-2042 гг. |
| 2332 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 26 | 1984 | 4854,40 | 2023-2042 гг. |
| 2333 | Городской округ город Кострома | Окружной 8-й пр-д, д. 8 | 1969 | 2814,90 | 2023-2042 гг. |
| 2334 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 16а | 1981 | 1716,70 | 2023-2042 гг. |
| 2335 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 1, д. 2 | 1985 | 909,90 | 2023-2042 гг. |
| 2336 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 8 | 1985 | 5694,90 | 2023-2042 гг. |
| 2337 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 4 | 1985 | 5318,20 | 2023-2042 гг. |
| 2338 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 12а | 1985 | 5955,80 | 2023-2042 гг. |
| 2339 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 15а | 1985 | 3032,20 | 2023-2042 гг. |
| 2340 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 1, д. 4 | 1985 | 919,70 | 2023-2042 гг. |
| 2341 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 39 | 1985 | 7201,80 | 2023-2042 гг. |
| 2342 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 29 | 1985 | 15871,40 | 2023-2042 гг. |
| 2343 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 29а | 1980 | 4051,10 | 2023-2042 гг. |
| 2344 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 29 | 1968 | 4531,40 | 2023-2042 гг. |
| 2345 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 26 | 1977 | 6747,00 | 2024-2043 гг. |
| 2346 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 19 | 1979 | 4505,20 | 2024-2043 гг. |
| 2347 | Городской округ город Кострома | Лагерная, д. 6 | 1977 | 5020,00 | 2024-2043 гг. |
| 2348 | Городской округ город Кострома | Сосновый 3-й пр-д, д. 10 | 1980 | 4112,70 | 2024-2043 гг. |
| 2349 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 12 | 1979 | 13102,70 | 2024-2043 гг. |
| 2350 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 101 | 1983 | 14683,90 | 2024-2043 гг. |
| 2351 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 16 | 1975 | 5749,60 | 2024-2043 гг. |
| 2352 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 205 | 1983 | 10319,00 | 2024-2043 гг. |
| 2353 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 8а | 1983 | 3911,80 | 2024-2043 гг. |
| 2354 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 41 | 1983 | 6347,90 | 2024-2043 гг. |
| 2355 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 10а | 1983 | 3434,10 | 2024-2043 гг. |
| 2356 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 26 | 1978 | 4569,00 | 2024-2043 гг. |
| 2357 | Городской округ город Кострома | Фестивальная ул., д. 29а | 1980 | 2371,98 | 2024-2043 гг. |
| 2358 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 45 | 1985 | 1675,20 | 2024-2043 гг. |
| 2359 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 2 | 1983 | 1900,00 | 2024-2043 гг. |
| 2360 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 17 | 1985 | 6204,60 | 2024-2043 гг. |
| 2361 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 90 | 1983 | 1463,60 | 2024-2043 гг. |
| 2362 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 89/1 | 1981 | 4982,10 | 2024-2043 гг. |
| 2363 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 3 | 1980 | 4363,30 | 2024-2043 гг. |
| 2364 | Городской округ город Кострома | Юбилейная ул., д. 22 | 1982 | 2867,90 | 2024-2043 гг. |
| 2365 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 21 | 1975 | 5667,20 | 2024-2043 гг. |
| 2366 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 23 | 1986 | 2969,50 | 2024-2043 гг. |
| 2367 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 10 | 1986 | 4966,20 | 2024-2043 гг. |
| 2368 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 10а | 1971 | 4836,20 | 2024-2043 гг. |
| 2369 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 3а | 1975 | 1189,60 | 2024-2043 гг. |
| 2370 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 13 | 1974 | 7467,60 | 2024-2043 гг. |
| 2371 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 38 | 1984 | 3305,50 | 2024-2043 гг. |
| 2372 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 23а | 1984 | 906,80 | 2024-2043 гг. |
| 2373 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 30 | 1980 | 8815,40 | 2024-2043 гг. |
| 2374 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 22 | 1981 | 6130,80 | 2024-2043 гг. |
| 2375 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 87 | 1980 | 3643,90 | 2024-2043 гг. |
| 2376 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 30 | 1983 | 3011,70 | 2024-2043 гг. |
| 2377 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 9 | 1991 | 733,80 | 2024-2043 гг. |
| 2378 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 33 | 1986 | 3099,80 | 2024-2043 гг. |
| 2379 | Городской округ город Кострома | Береговая ул., д. 22а | 1984 | 1861,90 | 2024-2043 гг. |
| 2380 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 92 | 1985 | 2129,40 | 2024-2043 гг. |
| 2381 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 56 | 1980 | 3332,10 | 2024-2043 гг. |
| 2382 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 100 | 1987 | 3667,00 | 2024-2043 гг. |
| 2383 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 32 | 1984 | 2642,90 | 2024-2043 гг. |
| 2384 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 9а | 1985 | 3183,20 | 2024-2043 гг. |
| 2385 | Городской округ город Кострома | Загородная 2-я ул., д. 36а | 1984 | 3000,80 | 2024-2043 гг. |
| 2386 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 159а | 1987 | 958,00 | 2024-2043 гг. |
| 2387 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 14 | 1987 | 3761,00 | 2024-2043 гг. |
| 2388 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 7а | 1987 | 1981,50 | 2024-2043 гг. |
| 2389 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 15 | 1985 | 4564,40 | 2024-2043 гг. |
| 2390 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 4 | 1971 | 5753,60 | 2024-2043 гг. |
| 2391 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 4б | 1982 | 1888,00 | 2024-2043 гг. |
| 2392 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 14 | 1991 | 420,60 | 2024-2043 гг. |
| 2393 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 2 | 1981 | 3353,10 | 2024-2043 гг. |
| 2394 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 1, д. 5 | 1985 | 918,40 | 2024-2043 гг. |
| 2395 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 1, д. 1 | 1985 | 907,30 | 2024-2043 гг. |
| 2396 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 1, д. 3 | 1985 | 907,50 | 2024-2043 гг. |
| 2397 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 34 | 1977 | 11582,40 | 2024-2043 гг. |
| 2398 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 49 | 1982 | 10880,60 | 2024-2043 гг. |
| 2399 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 46а | 1992 | 701,50 | 2024-2043 гг. |
| 2400 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 6 | 1980 | 13135,80 | 2024-2043 гг. |
| 2401 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 28 | 1978 | 5577,40 | 2024-2043 гг. |
| 2402 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 24а | 1985 | 2979,30 | 2024-2043 гг. |
| 2403 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 16 | 1979 | 11574,60 | 2024-2043 гг. |
| 2404 | Городской округ город Кострома | сан. Костромской, д. 15 | 1986 | 1476,30 | 2024-2043 гг. |
| 2405 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 43 | 1984 | 1512,00 | 2024-2043 гг. |
| 2406 | Городской округ город Кострома | Овражная ул., д. 3 | 1983 | 4903,60 | 2024-2043 гг. |
| 2407 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 36 | 1986 | 3376,10 | 2024-2043 гг. |
| 2408 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 43 | 1988 | 7227,40 | 2024-2043 гг. |
| 2409 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 45а | 1988 | 3349,90 | 2024-2043 гг. |
| 2410 | Городской округ город Кострома | Коммунальная ул., д. 30 | 1988 | 8562,40 | 2024-2043 гг. |
| 2411 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 31 | 1988 | 3154,70 | 2024-2043 гг. |
| 2412 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 17 | 1985 | 19963,50 | 2024-2043 гг. |
| 2413 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 22 | 1985 | 3657,40 | 2024-2043 гг. |
| 2414 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 3 | 1974 | 4858,20 | 2024-2043 гг. |
| 2415 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 215 | 1976 | 4243,70 | 2024-2043 гг. |
| 2416 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 86 | 1984 | 7736,70 | 2024-2043 гг. |
| 2417 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 102 | 1983 | 4181,50 | 2024-2043 гг. |
| 2418 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 31 | 1983 | 5033,10 | 2024-2043 гг. |
| 2419 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 185а | 1983 | 3964,80 | 2024-2043 гг. |
| 2420 | Городской округ город Кострома | Кирпичный пр-д, д. 3 | 1980 | 10860,80 | 2024-2043 гг. |
| 2421 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 8 | 1982 | 4579,50 | 2024-2043 гг. |
| 2422 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 128 | 1983 | 4828,00 | 2024-2043 гг. |
| 2423 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 23 | 1986 | 3214,30 | 2024-2043 гг. |
| 2424 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 28 | 1988 | 4870,90 | 2024-2043 гг. |
| 2425 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 221 | 1987 | 4079,60 | 2024-2043 гг. |
| 2426 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 9 | 1981 | 3318,60 | 2024-2043 гг. |
| 2427 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 1/23 | 1989 | 7445,50 | 2024-2043 гг. |
| 2428 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 8 | 1977 | 4964,60 | 2024-2043 гг. |
| 2429 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 12 | 1987 | 4798,10 | 2024-2043 гг. |
| 2430 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 3 | 1989 | 3940,00 | 2024-2043 гг. |
| 2431 | Городской округ город Кострома | Заречная ул., д. 33 | 1989 | 1230,20 | 2024-2043 гг. |
| 2432 | Городской округ город Кострома | Текстилей ул., д. 31 | 1989 | 5717,10 | 2024-2043 гг. |
| 2433 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 8а | 1984 | 3917,90 | 2024-2043 гг. |
| 2434 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 153, к. 1 | 1989 | 3589,30 | 2024-2043 гг. |
| 2435 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 4 | 1980 | 6561,00 | 2024-2043 гг. |
| 2436 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 154 | 1979 | 5514,70 | 2024-2043 гг. |
| 2437 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 14 | 1980 | 6327,30 | 2024-2043 гг. |
| 2438 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 152 | 1976 | 4643,40 | 2024-2043 гг. |
| 2439 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 90 | 1982 | 7308,60 | 2024-2043 гг. |
| 2440 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 5 | 1994 | 4526,40 | 2024-2043 гг. |
| 2441 | Городской округ город Кострома | Энгельса ул., д. 15 | 1994 | 731,50 | 2024-2043 гг. |
| 2442 | Городской округ город Кострома | Сенная ул., д. 20 | 1994 | 823,30 | 2024-2043 гг. |
| 2443 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 40 | 1979 | 3577,90 | 2024-2043 гг. |
| 2444 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 17 | 1987 | 3920,60 | 2024-2043 гг. |
| 2445 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 150а | 1978 | 4024,00 | 2024-2043 гг. |
| 2446 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 4 | 1984 | 3188,80 | 2024-2043 гг. |
| 2447 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 18 | 1984 | 5017,80 | 2024-2043 гг. |
| 2448 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 13 | 1984 | 4133,40 | 2024-2043 гг. |
| 2449 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 8 | 1984 | 8631,30 | 2024-2043 гг. |
| 2450 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 78 | 1987 | 3381,10 | 2024-2043 гг. |
| 2451 | Городской округ город Кострома | Рабочая 5-я ул., д. 11 | 1982 | 5911,70 | 2024-2043 гг. |
| 2452 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 34 | 1985 | 5296,30 | 2024-2043 гг. |
| 2453 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 6 | 1988 | 1716,00 | 2024-2043 гг. |
| 2454 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 4а | 1988 | 824,00 | 2024-2043 гг. |
| 2455 | Городской округ город Кострома | Стопани ул., д. 29 | 1979 | 4981,00 | 2024-2043 гг. |
| 2456 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 17а | 1986 | 3477,30 | 2024-2043 гг. |
| 2457 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 3, д. 25 | 1986 | 2507,51 | 2024-2043 гг. |
| 2458 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 13 | 1988 | 2727,70 | 2024-2043 гг. |
| 2459 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 44а | 1979 | 3329,10 | 2024-2043 гг. |
| 2460 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 17 | 1989 | 5137,60 | 2024-2043 гг. |
| 2461 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 8 | 1982 | 5780,00 | 2024-2043 гг. |
| 2462 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 19 | 1990 | 6777,90 | 2024-2043 гг. |
| 2463 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 25 | 1990 | 3970,90 | 2024-2043 гг. |
| 2464 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 95/25 | 1990 | 6869,30 | 2024-2043 гг. |
| 2465 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 123, к. 1 | 1990 | 3300,00 | 2024-2043 гг. |
| 2466 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 28 | 1982 | 8969,70 | 2024-2043 гг. |
| 2467 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 28а | 1988 | 4881,90 | 2024-2043 гг. |
| 2468 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 2 | 1987 | 6428,40 | 2024-2043 гг. |
| 2469 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 32 | 1981 | 4841,60 | 2024-2043 гг. |
| 2470 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 2 | 1981 | 8099,90 | 2024-2043 гг. |
| 2471 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 213 | 1977 | 4721,50 | 2024-2043 гг. |
| 2472 | Городской округ город Кострома | Школьный пр-д, д. 9а | 1986 | 1828,30 | 2024-2043 гг. |
| 2473 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 24 | 1981 | 10997,50 | 2024-2043 гг. |
| 2474 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 54/17 | 1987 | 16464,30 | 2024-2043 гг. |
| 2475 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 3 | 1984 | 4305,00 | 2024-2043 гг. |
| 2476 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 50 | 1986 | 4823,00 | 2024-2043 гг. |
| 2477 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 37 | 1984 | 2956,70 | 2024-2043 гг. |
| 2478 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 30а | 1985 | 3155,80 | 2024-2043 гг. |
| 2479 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 11 | 1989 | 8832,30 | 2024-2043 гг. |
| 2480 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 10 | 1979 | 5721,80 | 2024-2043 гг. |
| 2481 | Городской округ город Кострома | Боровая ул., д. 34 | 1979 | 8323,50 | 2024-2043 гг. |
| 2482 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 9 | 1984 | 6687,80 | 2024-2043 гг. |
| 2483 | Городской округ город Кострома | м/р-н Якиманиха, д. 16 | 1983 | 4870,00 | 2024-2043 гг. |
| 2484 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 1/2 | 1987 | 3797,20 | 2024-2043 гг. |
| 2485 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 125 | 1984 | 3355,30 | 2024-2043 гг. |
| 2486 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 150 | 1981 | 4021,80 | 2024-2043 гг. |
| 2487 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 46а | 1979 | 3328,00 | 2024-2043 гг. |
| 2488 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 22 | 1982 | 8720,50 | 2024-2043 гг. |
| 2489 | Городской округ город Кострома | пос. Учхоза "Костромской", д. 20а | 1986 | 1561,10 | 2024-2043 гг. |
| 2490 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 45 | 1991 | 2301,80 | 2024-2043 гг. |
| 2491 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 17 | 1983 | 3317,00 | 2024-2043 гг. |
| 2492 | Городской округ город Кострома | Крупской ул., д. 19 | 1990 | 3180,90 | 2024-2043 гг. |
| 2493 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 125а | 1985 | 4195,00 | 2024-2043 гг. |
| 2494 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 27 | 1983 | 5003,90 | 2024-2043 гг. |
| 2495 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 102б | 1985 | 3908,80 | 2024-2043 гг. |
| 2496 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 16 | 1980 | 6249,50 | 2024-2043 гг. |
| 2497 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 4 | 1981 | 5004,90 | 2024-2043 гг. |
| 2498 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 32а | 1982 | 8169,50 | 2024-2043 гг. |
| 2499 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 4 | 1979 | 3329,00 | 2024-2043 гг. |
| 2500 | Городской округ город Кострома | Стопани ул., д. 35 | 1988 | 4731,80 | 2024-2043 гг. |
| 2501 | Городской округ город Кострома | Стопани ул., д. 33 | 1988 | 4514,50 | 2024-2043 гг. |
| 2502 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 25/2 | 1990 | 31497,20 | 2024-2043 гг. |
| 2503 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 110 | 1990 | 4464,20 | 2024-2043 гг. |
| 2504 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 6 | 1984 | 6386,40 | 2024-2043 гг. |
| 2505 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 80 | 1986 | 6079,00 | 2024-2043 гг. |
| 2506 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 26 | 1981 | 4217,40 | 2024-2043 гг. |
| 2507 | Городской округ город Кострома | Самоковская ул., д. 4 | 1991 | 5184,50 | 2024-2043 гг. |
| 2508 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 5 | 1983 | 3207,00 | 2024-2043 гг. |
| 2509 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 14а | 1983 | 6588,60 | 2024-2043 гг. |
| 2510 | Городской округ город Кострома | Мичуринцев ул., д. 22а | 1987 | 2016,40 | 2024-2043 гг. |
| 2511 | Городской округ город Кострома | Загородная 2-я ул., д. 34а | 1991 | 2942,10 | 2024-2043 гг. |
| 2512 | Городской округ город Кострома | Самоковская ул., д. 3 | 1988 | 11710,70 | 2024-2043 гг. |
| 2513 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 11 | 1984 | 6639,40 | 2024-2043 гг. |
| 2514 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 15 | 1984 | 3340,00 | 2024-2043 гг. |
| 2515 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 84а | 1997 | 1863,50 | 2024-2043 гг. |
| 2516 | Городской округ город Кострома | Центральная 2-я ул., д. 14а | 1992 | 1351,60 | 2024-2043 гг. |
| 2517 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 153, к. 2 | 1992 | 3786,80 | 2024-2043 гг. |
| 2518 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 47 | 1992 | 9864,20 | 2024-2043 гг. |
| 2519 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 13а | 1989 | 4295,80 | 2024-2043 гг. |
| 2520 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 1/48 | 1990 | 3958,90 | 2024-2043 гг. |
| 2521 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 48 | 1990 | 5399,40 | 2024-2043 гг. |
| 2522 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 4, д. 2 | 1985 | 662,60 | 2024-2043 гг. |
| 2523 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 4, д. 1 | 1985 | 666,10 | 2024-2043 гг. |
| 2524 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 48/76 | 1991 | 9715,40 | 2024-2043 гг. |
| 2525 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 96 | 1991 | 3172,50 | 2024-2043 гг. |
| 2526 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 6а | 1985 | 2117,60 | 2024-2043 гг. |
| 2527 | Городской округ город Кострома | м/р-н Юбилейный, д. 31 | 1976 | 6248,50 | 2024-2043 гг. |
| 2528 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 57 | 1987 | 4219,20 | 2024-2043 гг. |
| 2529 | Городской округ город Кострома | Маяковского ул., д. 112 | 1987 | 1673,11 | 2024-2043 гг. |
| 2530 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 6 | 1985 | 5000,70 | 2024-2043 гг. |
| 2531 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-1, д. 24 | 1980 | 6652,80 | 2024-2043 гг. |
| 2532 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 104 | 1991 | 1825,20 | 2024-2043 гг. |
| 2533 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 20 | 1982 | 12710,00 | 2024-2043 гг. |
| 2534 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 69 | 1987 | 10570,70 | 2024-2043 гг. |
| 2535 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 60 | 1987 | 7971,80 | 2024-2043 гг. |
| 2536 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 65 | 1987 | 4452,30 | 2024-2043 гг. |
| 2537 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 73 | 1987 | 10139,30 | 2024-2043 гг. |
| 2538 | Городской округ город Кострома | Федосеева ул., д. 6 | 1993 | 3492,80 | 2024-2043 гг. |
| 2539 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 94 | 1987 | 2942,60 | 2024-2043 гг. |
| 2540 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 187 | 1980 | 3516,00 | 2024-2043 гг. |
| 2541 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 32 | 1992 | 4624,80 | 2024-2043 гг. |
| 2542 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 38 | 1998 | 1100,00 | 2024-2043 гг. |
| 2543 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 14 | 1984 | 8404,40 | 2024-2043 гг. |
| 2544 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 13 | 1985 | 4370,40 | 2024-2043 гг. |
| 2545 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 1 | 1986 | 10216,50 | 2024-2043 гг. |
| 2546 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 14а | 1993 | 3057,00 | 2024-2043 гг. |
| 2547 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 6, д. 1 | 1985 | 660,90 | 2024-2043 гг. |
| 2548 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 2а | 1998 | 1700,90 | 2024-2043 гг. |
| 2549 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 63, к. 1 | 1990 | 4220,10 | 2024-2043 гг. |
| 2550 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 88 | 1980 | 6700,20 | 2024-2043 гг. |
| 2551 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 30 | 1993 | 3659,20 | 2024-2043 гг. |
| 2552 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 21 | 1993 | 3660,60 | 2024-2043 гг. |
| 2553 | Городской округ город Кострома | Кирпичный пр-д, д. 2 | 1993 | 2902,30 | 2024-2043 гг. |
| 2554 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 7 | 1993 | 4264,34 | 2024-2043 гг. |
| 2555 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 27 | 1993 | 3103,40 | 2024-2043 гг. |
| 2556 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 84 | 1985 | 6452,00 | 2024-2043 гг. |
| 2557 | Городской округ город Кострома | Пригородная ул., д. 23 | 1989 | 456,90 | 2024-2043 гг. |
| 2558 | Городской округ город Кострома | Самоковская ул., д. 2 | 1992 | 4648,20 | 2024-2043 гг. |
| 2559 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 7 | 1983 | 3349,80 | 2024-2043 гг. |
| 2560 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 41 | 1986 | 7564,90 | 2024-2043 гг. |
| 2561 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 71 | 1987 | 10889,60 | 2024-2043 гг. |
| 2562 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 75 | 1987 | 11129,70 | 2024-2043 гг. |
| 2563 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 183а | 1987 | 3652,30 | 2024-2043 гг. |
| 2564 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 2б | 1992 | 2331,80 | 2024-2043 гг. |
| 2565 | Городской округ город Кострома | Малышковская ул., д. 74 | 1990 | 2174,30 | 2024-2043 гг. |
| 2566 | Городской округ город Кострома | Задорина ул., д. 32 | 1987 | 2178,00 | 2024-2043 гг. |
| 2567 | Городской округ город Кострома | городок Военный-1, д. 5 | 1992 | 1388,90 | 2024-2043 гг. |
| 2568 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 29/34 | 1992 | 4232,50 | 2024-2043 гг. |
| 2569 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 63, к. 2 | 1991 | 4262,20 | 2024-2043 гг. |
| 2570 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 35 | 1988 | 13717,90 | 2024-2043 гг. |
| 2571 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 19 | 1988 | 4623,10 | 2024-2043 гг. |
| 2572 | Городской округ город Кострома | пер. Костромской, д. 3 | 1984 | 4378,10 | 2024-2043 гг. |
| 2573 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 48 | 1992 | 3680,70 | 2024-2043 гг. |
| 2574 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 181 | 1986 | 7179,00 | 2024-2043 гг. |
| 2575 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 55 | 1986 | 10845,50 | 2024-2043 гг. |
| 2576 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 77 | 1986 | 10058,60 | 2024-2043 гг. |
| 2577 | Городской округ город Кострома | Сплавщиков ул., д. 1а | 1999 | 1198,30 | 2024-2043 гг. |
| 2578 | Городской округ город Кострома | Задорина ул., д. 8 | 1985 | 13284,60 | 2024-2043 гг. |
| 2579 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 46 | 1987 | 4475,70 | 2024-2043 гг. |
| 2580 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 6 | 1999 | 1197,70 | 2024-2043 гг. |
| 2581 | Городской округ город Кострома | Родниковая ул., д. 4 | 1987 | 6294,50 | 2024-2043 гг. |
| 2582 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 27 | 1994 | 2911,90 | 2024-2043 гг. |
| 2583 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 37 | 1985 | 8696,50 | 2024-2043 гг. |
| 2584 | Городской округ город Кострома | Боевая ул., д. 43/87 | 1994 | 4883,50 | 2024-2043 гг. |
| 2585 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 29 | 1994 | 4833,40 | 2024-2043 гг. |
| 2586 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 82 | 1994 | 8343,60 | 2024-2043 гг. |
| 2587 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 17а | 1992 | 6870,60 | 2024-2043 гг. |
| 2588 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 150б | 1987 | 8639,10 | 2024-2043 гг. |
| 2589 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 14 | 1984 | 7834,40 | 2024-2043 гг. |
| 2590 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 6, д. 2 | 1985 | 660,90 | 2024-2043 гг. |
| 2591 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 29в | 1993 | 450,80 | 2024-2043 гг. |
| 2592 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 29а | 1993 | 336,50 | 2024-2043 гг. |
| 2593 | Городской округ город Кострома | городок Военный-1, д. 6 | 1993 | 1398,60 | 2024-2043 гг. |
| 2594 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 29б | 1993 | 372,50 | 2024-2043 гг. |
| 2595 | Городской округ город Кострома | Проселочная ул., д. 28 | 1994 | 3185,70 | 2024-2043 гг. |
| 2596 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 102а | 1984 | 3994,30 | 2024-2043 гг. |
| 2597 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 29 | 1988 | 5679,70 | 2024-2043 гг. |
| 2598 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 33 | 1989 | 20360,60 | 2024-2043 гг. |
| 2599 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 9 | 1989 | 6669,20 | 2024-2043 гг. |
| 2600 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 59 | 1989 | 12288,50 | 2024-2043 гг. |
| 2601 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 25 | 1989 | 12026,60 | 2024-2043 гг. |
| 2602 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 11 | 1987 | 1675,70 | 2024-2043 гг. |
| 2603 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 55 | 1992 | 4695,20 | 2024-2043 гг. |
| 2604 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 29 | 1987 | 6572,90 | 2024-2043 гг. |
| 2605 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 33 | 1993 | 5771,70 | 2024-2043 гг. |
| 2606 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 8 | 2000 | 1160,90 | 2024-2043 гг. |
| 2607 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 29 | 1989 | 13758,50 | 2024-2043 гг. |
| 2608 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 9 | 1987 | 7164,10 | 2024-2043 гг. |
| 2609 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 82а | 1995 | 1382,80 | 2024-2043 гг. |
| 2610 | Городской округ город Кострома | Пригородная ул., д. 25 | 1995 | 484,00 | 2024-2043 гг. |
| 2611 | Городской округ город Кострома | Центральная ул., д. 23 | 1995 | 4869,50 | 2024-2043 гг. |
| 2612 | Городской округ город Кострома | Бабушкиной Наты ул., д. 6 | 1995 | 4185,50 | 2024-2043 гг. |
| 2613 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 50 | 1995 | 4991,00 | 2024-2043 гг. |
| 2614 | Городской округ город Кострома | Бабушкиной Наты ул., д. 4 | 1995 | 2823,20 | 2024-2043 гг. |
| 2615 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 21 | 1995 | 5355,30 | 2024-2043 гг. |
| 2616 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 7 | 1985 | 2997,00 | 2024-2043 гг. |
| 2617 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 189 | 1985 | 4745,70 | 2024-2043 гг. |
| 2618 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 191а | 1986 | 3902,50 | 2024-2043 гг. |
| 2619 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 25 | 1988 | 4421,30 | 2024-2043 гг. |
| 2620 | Городской округ город Кострома | Маршала Новикова ул., д. 11 | 1988 | 4223,90 | 2024-2043 гг. |
| 2621 | Городской округ город Кострома | Давыдовский 6-й пр-д, д. 25 | 1994 | 1510,80 | 2024-2043 гг. |
| 2622 | Городской округ город Кострома | Давыдовский 6-й пр-д, д. 27 | 1994 | 592,40 | 2024-2043 гг. |
| 2623 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 39 | 1989 | 6583,90 | 2024-2043 гг. |
| 2624 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 6а | 1984 | 3321,00 | 2024-2043 гг. |
| 2625 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 29 | 1990 | 8381,30 | 2024-2043 гг. |
| 2626 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 20 | 1994 | 1163,60 | 2024-2043 гг. |
| 2627 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 19а | 1994 | 1117,10 | 2024-2043 гг. |
| 2628 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 51 | 1995 | 8533,50 | 2024-2043 гг. |
| 2629 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 6 | 1994 | 4079,80 | 2024-2043 гг. |
| 2630 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 55а | 1988 | 1647,60 | 2024-2043 гг. |
| 2631 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 6 | 1988 | 6964,60 | 2024-2043 гг. |
| 2632 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 63 | 1988 | 4388,00 | 2024-2043 гг. |
| 2633 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 21 | 1995 | 7704,20 | 2024-2043 гг. |
| 2634 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 5 | 1986 | 4242,50 | 2024-2043 гг. |
| 2635 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 61 | 1988 | 9537,50 | 2024-2043 гг. |
| 2636 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 30 | 1984 | 1640,40 | 2024-2043 гг. |
| 2637 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 183 | 1990 | 3650,20 | 2024-2043 гг. |
| 2638 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 57 | 1986 | 7050,70 | 2024-2043 гг. |
| 2639 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 31 | 1990 | 5973,40 | 2024-2043 гг. |
| 2640 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 5 | 1990 | 9779,50 | 2024-2043 гг. |
| 2641 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 56 | 1990 | 1716,00 | 2024-2043 гг. |
| 2642 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 38 | 1995 | 3487,80 | 2024-2043 гг. |
| 2643 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 29/52 | 1994 | 3337,50 | 2024-2043 гг. |
| 2644 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 32 | 1987 | 1635,00 | 2024-2043 гг. |
| 2645 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 88 | 1993 | 11419,00 | 2024-2043 гг. |
| 2646 | Городской округ город Кострома | Димитрова ул., д. 37а | 1984 | 6117,90 | 2024-2043 гг. |
| 2647 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 127 | 1984 | 6508,10 | 2024-2043 гг. |
| 2648 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 92 | 1989 | 4177,70 | 2024-2043 гг. |
| 2649 | Городской округ город Кострома | Федосеева ул., д. 8 | 1996 | 5271,80 | 2024-2043 гг. |
| 2650 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 52 | 1996 | 4026,64 | 2024-2043 гг. |
| 2651 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 52 | 1996 | 1716,00 | 2024-2043 гг. |
| 2652 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 75 | 1996 | 6966,30 | 2024-2043 гг. |
| 2653 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 35 | 1996 | 5251,00 | 2024-2043 гг. |
| 2654 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 39/9 | 1996 | 3678,20 | 2024-2043 гг. |
| 2655 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 31 | 1996 | 4851,30 | 2024-2043 гг. |
| 2656 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 179 | 1987 | 6790,60 | 2024-2043 гг. |
| 2657 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 31 | 1995 | 257,10 | 2024-2043 гг. |
| 2658 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 36 | 1988 | 9426,00 | 2024-2043 гг. |
| 2659 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 24в | 1995 | 1143,80 | 2024-2043 гг. |
| 2660 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 41 | 1989 | 5045,70 | 2024-2043 гг. |
| 2661 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 51 | 1989 | 3662,70 | 2024-2043 гг. |
| 2662 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 67 | 1988 | 12620,30 | 2024-2043 гг. |
| 2663 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 23 | 1993 | 3575,40 | 2024-2043 гг. |
| 2664 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 3а | 1996 | 3364,50 | 2024-2043 гг. |
| 2665 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 33 | 1995 | 3535,90 | 2024-2043 гг. |
| 2666 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 19 | 1991 | 9431,20 | 2024-2043 гг. |
| 2667 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 29 | 1990 | 4084,60 | 2024-2043 гг. |
| 2668 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 35 | 1988 | 8514,20 | 2024-2043 гг. |
| 2669 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 62 | 1991 | 6242,50 | 2024-2043 гг. |
| 2670 | Городской округ город Кострома | Текстилей ул., д. 29 | 1988 | 6563,00 | 2024-2043 гг. |
| 2671 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 17 | 1989 | 8437,00 | 2024-2043 гг. |
| 2672 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 31 | 1997 | 5279,40 | 2024-2043 гг. |
| 2673 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 27 | 1990 | 5721,70 | 2024-2043 гг. |
| 2674 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 10 | 1994 | 5257,30 | 2024-2043 гг. |
| 2675 | Городской округ город Кострома | Галичская ул., д. 85 | 1997 | 1848,20 | 2024-2043 гг. |
| 2676 | Городской округ город Кострома | Красноармейская ул., д. 56 | 1997 | 2936,10 | 2024-2043 гг. |
| 2677 | Городской округ город Кострома | Новоселов ул., д. 19 | 1997 | 3059,00 | 2024-2043 гг. |
| 2678 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 28б | 1997 | 2725,30 | 2024-2043 гг. |
| 2679 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 29 | 1997 | 3351,30 | 2024-2043 гг. |
| 2680 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 16 | 1996 | 3528,41 | 2024-2043 гг. |
| 2681 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 8 | 1996 | 624,00 | 2024-2043 гг. |
| 2682 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 25 | 1996 | 886,90 | 2024-2043 гг. |
| 2683 | Городской округ город Кострома | пер. Безымянный, д. 3 | 1996 | 3874,00 | 2024-2043 гг. |
| 2684 | Городской округ город Кострома | Красноармейская, д. 54 | 1996 | 2976,30 | 2024-2043 гг. |
| 2685 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 37 | 1989 | 8447,20 | 2024-2043 гг. |
| 2686 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-2, д. 79 | 1996 | 3402,30 | 2024-2043 гг. |
| 2687 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 26 | 1996 | 5865,00 | 2024-2043 гг. |
| 2688 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 11 | 1995 | 4472,60 | 2024-2043 гг. |
| 2689 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 19 | 1991 | 6540,90 | 2024-2043 гг. |
| 2690 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 17 | 1989 | 4452,60 | 2024-2043 гг. |
| 2691 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 101 | 1996 | 12847,50 | 2024-2043 гг. |
| 2692 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 83 | 1990 | 6469,00 | 2024-2043 гг. |
| 2693 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 54 | 1992 | 4196,10 | 2024-2043 гг. |
| 2694 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 24 | 1992 | 6899,80 | 2024-2043 гг. |
| 2695 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 3 | 1992 | 5716,40 | 2024-2043 гг. |
| 2696 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 24а | 1992 | 3982,30 | 2024-2043 гг. |
| 2697 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 108 | 1991 | 6291,50 | 2024-2043 гг. |
| 2698 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 5а | 1997 | 6135,60 | 2024-2043 гг. |
| 2699 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 16 | 1997 | 13782,70 | 2024-2043 гг. |
| 2700 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 7, д. 1 | 1991 | 1477,90 | 2024-2043 гг. |
| 2701 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 7, д. 2 | 1991 | 664,60 | 2024-2043 гг. |
| 2702 | Городской округ город Кострома | Сенная ул., д. 20а | 1997 | 823,30 | 2024-2043 гг. |
| 2703 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 71 | 1998 | 4431,80 | 2024-2043 гг. |
| 2704 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 74 | 1998 | 8103,70 | 2024-2043 гг. |
| 2705 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 19 | 1989 | 4473,70 | 2024-2043 гг. |
| 2706 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 31 | 1997 | 2572,40 | 2024-2043 гг. |
| 2707 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 31а | 1997 | 475,10 | 2024-2043 гг. |
| 2708 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 7 | 1992 | 7434,00 | 2024-2043 гг. |
| 2709 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 2 | 1989 | 10867,00 | 2024-2043 гг. |
| 2710 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 37 | 1997 | 6481,06 | 2024-2043 гг. |
| 2711 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 4а | 1997 | 2339,80 | 2024-2043 гг. |
| 2712 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 28 | 1997 | 3370,40 | 2024-2043 гг. |
| 2713 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 10 | 2004 | 1154,60 | 2024-2043 гг. |
| 2714 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 3а | 1993 | 2062,80 | 2024-2043 гг. |
| 2715 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 7 | 1990 | 6198,20 | 2024-2043 гг. |
| 2716 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 58-2 | 1993 | 1848,95 | 2024-2043 гг. |
| 2717 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 22 | 1991 | 7291,30 | 2024-2043 гг. |
| 2718 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 8 | 1993 | 5476,60 | 2024-2043 гг. |
| 2719 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 32 | 1999 | 7342,90 | 2024-2043 гг. |
| 2720 | Городской округ город Кострома | Говядиново пр-д, д. 9 | 1992 | 4673,80 | 2024-2043 гг. |
| 2721 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 13 | 1993 | 3885,60 | 2024-2043 гг. |
| 2722 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 58-1 | 1992 | 2147,00 | 2024-2043 гг. |
| 2723 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 33 | 1992 | 8714,00 | 2024-2043 гг. |
| 2724 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 11 | 1998 | 4808,30 | 2024-2043 гг. |
| 2725 | Городской округ город Кострома | ш. Некрасовское, д. 52 | 1996 | 7979,50 | 2024-2043 гг. |
| 2726 | Городской округ город Кострома | Бабушкиной Наты ул., д. 16 | 1992 | 10501,40 | 2024-2043 гг. |
| 2727 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 106 | 1994 | 6843,60 | 2024-2043 гг. |
| 2728 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 24 | 1991 | 11696,90 | 2024-2043 гг. |
| 2729 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 37 | 1994 | 2566,40 | 2024-2043 гг. |
| 2730 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 10 | 1992 | 7649,40 | 2024-2043 гг. |
| 2731 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 30 | 1999 | 6207,48 | 2024-2043 гг. |
| 2732 | Городской округ город Кострома | Водяная ул., д. 34 | 1999 | 1104,70 | 2024-2043 гг. |
| 2733 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 51 | 1993 | 4355,10 | 2024-2043 гг. |
| 2734 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 1 | 1993 | 6055,00 | 2024-2043 гг. |
| 2735 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 9 | 1999 | 1813,30 | 2024-2043 гг. |
| 2736 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 82б | 1999 | 2045,00 | 2024-2043 гг. |
| 2737 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 36а | 1999 | 1799,10 | 2024-2043 гг. |
| 2738 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 29/60 | 1999 | 807,80 | 2024-2043 гг. |
| 2739 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 29а | 1999 | 1337,20 | 2024-2043 гг. |
| 2740 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 33г | 1999 | 600,50 | 2024-2043 гг. |
| 2741 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 197а | 1999 | 3151,80 | 2024-2043 гг. |
| 2742 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 40 | 2000 | 8243,21 | 2024-2043 гг. |
| 2743 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 33 | 1994 | 3904,00 | 2024-2043 гг. |
| 2744 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 2 | 1993 | 4814,30 | 2024-2043 гг. |
| 2745 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 54-2 | 1999 | 2335,17 | 2024-2043 гг. |
| 2746 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 101 | 1995 | 9139,90 | 2024-2043 гг. |
| 2747 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 57 | 1992 | 12112,30 | 2024-2043 гг. |
| 2748 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 5 | 1999 | 3632,50 | 2024-2043 гг. |
| 2749 | Городской округ город Кострома | Скворцова ул., д. 5 | 1993 | 5936,90 | 2024-2043 гг. |
| 2750 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 4 | 1999 | 1089,80 | 2024-2043 гг. |
| 2751 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 25 | 1993 | 12658,00 | 2024-2043 гг. |
| 2752 | Городской округ город Кострома | Бабушкиной Наты ул., д. 14 | 1991 | 4238,00 | 2024-2043 гг. |
| 2753 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 66 | 2000 | 7019,70 | 2024-2043 гг. |
| 2754 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 34 | 1994 | 9704,90 | 2024-2043 гг. |
| 2755 | Городской округ город Кострома | 8 Марта ул., д. 54 | 1995 | 6856,90 | 2024-2043 гг. |
| 2756 | Городской округ город Кострома | Рабочая 7-я ул., д. 12 | 1993 | 7194,70 | 2024-2043 гг. |
| 2757 | Городской округ город Кострома | Вишневая ул., д. 7 | 2000 | 800,40 | 2024-2043 гг. |
| 2758 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 12 | 2000 | 767,80 | 2024-2043 гг. |
| 2759 | Городской округ город Кострома | Соловьиная ул., д. 3 | 2000 | 33300,60 | 2024-2043 гг. |
| 2760 | Городской округ город Кострома | Сутырина ул., д. 24а | 2000 | 3083,10 | 2024-2043 гг. |
| 2761 | Городской округ город Кострома | Катинская ул., д. 6/2 | 2000 | 2076,60 | 2024-2043 гг. |
| 2762 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 67 | 2000 | 1953,70 | 2024-2043 гг. |
| 2763 | Городской округ город Кострома | Северной Правды ул., д. 33а | 2000 | 2876,30 | 2024-2043 гг. |
| 2764 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 18 | 1994 | 7512,80 | 2024-2043 гг. |
| 2765 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 163 | 2001 | 4979,70 | 2024-2043 гг. |
| 2766 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 68 | 2001 | 6340,00 | 2024-2043 гг. |
| 2767 | Городской округ город Кострома | Говядиново пр-д, д. 11 | 1992 | 9670,40 | 2024-2043 гг. |
| 2768 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 14 | 1994 | 2062,00 | 2024-2043 гг. |
| 2769 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 25 | 1993 | 8662,40 | 2024-2043 гг. |
| 2770 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 39 | 1993 | 12182,00 | 2024-2043 гг. |
| 2771 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 7 | 1994 | 3821,60 | 2024-2043 гг. |
| 2772 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 4 | 1993 | 7324,70 | 2024-2043 гг. |
| 2773 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 6 | 1994 | 5008,90 | 2024-2043 гг. |
| 2774 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 8 | 1994 | 2204,10 | 2024-2043 гг. |
| 2775 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 2 | 1994 | 6936,00 | 2024-2043 гг. |
| 2776 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 10 | 1994 | 4319,90 | 2024-2043 гг. |
| 2777 | Городской округ город Кострома | пос. Новый, д. 4 | 1994 | 6973,30 | 2024-2043 гг. |
| 2778 | Городской округ город Кострома | Окружной 8-й пр-д, д. 3 | 1995 | 2351,30 | 2024-2043 гг. |
| 2779 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 11 | 2001 | 2507,60 | 2024-2043 гг. |
| 2780 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 13 | 2001 | 2459,20 | 2024-2043 гг. |
| 2781 | Городской округ город Кострома | Клубничная ул., д. 2 | 2001 | 2503,20 | 2024-2043 гг. |
| 2782 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 12/5 | 2001 | 2084,50 | 2024-2043 гг. |
| 2783 | Городской округ город Кострома | Новоселов ул., д. 19б | 2002 | 3940,50 | 2024-2043 гг. |
| 2784 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 22 | 1995 | 6851,70 | 2024-2043 гг. |
| 2785 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 3б | 2002 | 1410,40 | 2024-2043 гг. |
| 2786 | Городской округ город Кострома | Вишневая ул., д. 3 | 2001 | 2276,60 | 2024-2043 гг. |
| 2787 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 15 | 1995 | 3672,60 | 2024-2043 гг. |
| 2788 | Городской округ город Кострома | Клубничная ул., д. 5 | 2001 | 1227,80 | 2024-2043 гг. |
| 2789 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 15а | 2001 | 1312,90 | 2024-2043 гг. |
| 2790 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 25 | 1997 | 9681,90 | 2024-2043 гг. |
| 2791 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 15 | 2002 | 2011,70 | 2024-2043 гг. |
| 2792 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 10в | 2002 | 2044,70 | 2024-2043 гг. |
| 2793 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 142 | 2002 | 3504,70 | 2024-2043 гг. |
| 2794 | Городской округ город Кострома | пос. Волжский кв-л 7, д. 3 | 1996 | 662,80 | 2024-2043 гг. |
| 2795 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 13а | 2003 | 1241,00 | 2024-2043 гг. |
| 2796 | Городской округ город Кострома | Энгельса ул., д. 31 | 2003 | 1514,00 | 2024-2043 гг. |
| 2797 | Городской округ город Кострома | Энгельса ул., д. 13а | 2003 | 2410,00 | 2024-2043 гг. |
| 2798 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 35а | 2003 | 791,90 | 2024-2043 гг. |
| 2799 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 13 | 2004 | 1623,40 | 2024-2043 гг. |
| 2800 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 27 | 1998 | 4108,80 | 2024-2043 гг. |
| 2801 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 56 | 1997 | 2453,50 | 2024-2043 гг. |
| 2802 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 70 | 2004 | 5143,80 | 2024-2043 гг. |
| 2803 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 13а | 1998 | 5749,30 | 2024-2043 гг. |
| 2804 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 3 | 1999 | 5431,00 | 2024-2043 гг. |
| 2805 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 54-3 | 1999 | 2828,84 | 2024-2043 гг. |
| 2806 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 2в | 2004 | 1724,40 | 2024-2043 гг. |
| 2807 | Городской округ город Кострома | Чайковского ул., д. 17а | 2004 | 1810,00 | 2024-2043 гг. |
| 2808 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 17 | 2004 | 1975,00 | 2024-2043 гг. |
| 2809 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 22 | 2004 | 999,80 | 2024-2043 гг. |
| 2810 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 19/1 | 2004 | 3737,50 | 2024-2043 гг. |
| 2811 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 41а | 1999 | 2476,62 | 2024-2043 гг. |
| 2812 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 41 | 1999 | 12002,90 | 2024-2043 гг. |
| 2813 | Городской округ город Кострома | Смирнова Юрия ул., д. 73 | 2005 | 3616,80 | 2024-2043 гг. |
| 2814 | Городской округ город Кострома | Окружная ул., д. 43 | 1999 | 5148,47 | 2024-2043 гг. |
| 2815 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 11 | 1999 | 2715,30 | 2024-2043 гг. |
| 2816 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 61 | 2005 | 4895,70 | 2024-2043 гг. |
| 2817 | Городской округ город Кострома | Калиновская ул., д. 63 | 2005 | 3040,20 | 2024-2043 гг. |
| 2818 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 4 | 1999 | 5769,00 | 2024-2043 гг. |
| 2819 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 2 | 1998 | 5661,21 | 2024-2043 гг. |
| 2820 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 12 | 1998 | 8705,90 | 2024-2043 гг. |
| 2821 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 27 | 2005 | 6780,90 | 2024-2043 гг. |
| 2822 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 54-1 | 1998 | 2124,48 | 2024-2043 гг. |
| 2823 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 16 | 2005 | 1025,60 | 2025-2043 гг. |
| 2824 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 13 | 1999 | 2712,30 | 2024-2043 гг. |
| 2825 | Городской округ город Кострома | Ивановская ул., д. 4а | 2005 | 632,00 | 2025-2043 гг. |
| 2826 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 6 | 1999 | 5726,10 | 2024-2043 гг. |
| 2827 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 7/2 | 2005 | 2919,70 | 2025-2043 гг. |
| 2828 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 24а | 2005 | 938,00 | 2025-2043 гг. |
| 2829 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 31/51 | 2005 | 2458,00 | 2025-2043 гг. |
| 2830 | Городской округ город Кострома | Ярославская ул., д. 33 | 2005 | 1345,90 | 2025-2043 гг. |
| 2831 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 118 | 2005 | 2218,10 | 2025-2043 гг. |
| 2832 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 57 | 2005 | 660,00 | 2025-2043 гг. |
| 2833 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 65а | 2005 | 3215,30 | 2025-2043 гг. |
| 2834 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 78 | 2005 | 1821,40 | 2025-2043 гг. |
| 2835 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 41 | 2005 | 553,00 | 2025-2043 гг. |
| 2836 | Городской округ город Кострома | Лесная ул., д. 41а | 2005 | 818,00 | 2025-2043 гг. |
| 2837 | Городской округ город Кострома | Катинская ул., д. 10 | 2000 | 2696,60 | 2024-2043 гг. |
| 2838 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 28а | 2000 | 7845,40 | 2024-2043 гг. |
| 2839 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 28 | 2000 | 9349,60 | 2024-2043 гг. |
| 2840 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 16 | 1999 | 6117,60 | 2024-2043 гг. |
| 2841 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 97 | 2000 | 15959,90 | 2024-2043 гг. |
| 2842 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 10 | 2006 | 1017,10 | 2024-2043 гг. |
| 2843 | Городской округ город Кострома | Малышковская ул., д. 55в | 2006 | 1923,50 | 2024-2043 гг. |
| 2844 | Городской округ город Кострома | Самоковская ул., д. 4а | 2006 | 6005,60 | 2024-2043 гг. |
| 2845 | Городской округ город Кострома | Галичская ул., д. 45 | 2006 | 5169,40 | 2024-2043 гг. |
| 2846 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 23 | 1999 | 8535,00 | 2024-2043 гг. |
| 2847 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 37 | 2006 | 11756,20 | 2024-2043 гг. |
| 2848 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 55 | 2006 | 7776,80 | 2024-2043 гг. |
| 2849 | Городской округ город Кострома | Катинская ул., д. 8/1 | 2001 | 4122,80 | 2024-2043 гг. |
| 2850 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 11а | 2006 | 5217,70 | 2024-2043 гг. |
| 2851 | Городской округ город Кострома | Клубничная ул., д. 8 | 2000 | 2719,10 | 2024-2043 гг. |
| 2852 | Городской округ город Кострома | Смоленская ул., д. 6в | 2006 | 1305,70 | 2026-2043 гг. |
| 2853 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 14 | 2006 | 1607,20 | 2026-2043 гг. |
| 2854 | Городской округ город Кострома | Дачная ул., д. 48 | 2006 | 2049,00 | 2026-2043 гг. |
| 2855 | Городской округ город Кострома | Катинская ул., д. 4 | 2006 | 2673,00 | 2026-2043 гг. |
| 2856 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 12 | 2006 | 1604,10 | 2026-2043 гг. |
| 2857 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 24а | 2006 | 1564,60 | 2026-2043 гг. |
| 2858 | Городской округ город Кострома | Пятницкая ул., д. 53г | 2006 | 987,80 | 2026-2043 гг. |
| 2859 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 62 | 2006 | 1609,70 | 2026-2043 гг. |
| 2860 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 64 | 2006 | 2465,90 | 2026-2043 гг. |
| 2861 | Городской округ город Кострома | Новосельская ул., д. 17 | 2006 | 4599,10 | 2026-2043 гг. |
| 2862 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 19б | 2006 | 2739,80 | 2026-2043 гг. |
| 2863 | Городской округ город Кострома | Смоленская ул., д. 6б | 2006 | 1592,00 | 2026-2043 гг. |
| 2864 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 9 | 2000 | 2494,10 | 2024-2043 гг. |
| 2865 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 1а | 2001 | 1342,20 | 2024-2043 гг. |
| 2866 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 21/14 | 2001 | 6091,80 | 2024-2043 гг. |
| 2867 | Городской округ город Кострома | Катинская ул., д. 12 | 2001 | 2747,00 | 2024-2043 гг. |
| 2868 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 30 | 2001 | 11625,40 | 2024-2043 гг. |
| 2869 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 11 | 2001 | 10301,00 | 2024-2043 гг. |
| 2870 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 23 | 2001 | 2563,90 | 2024-2043 гг. |
| 2871 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 27а | 2000 | 12913,00 | 2024-2043 гг. |
| 2872 | Городской округ город Кострома | 8 Марта ул., д. 60 | 2000 | 7266,20 | 2024-2043 гг. |
| 2873 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 15 | 2000 | 3907,40 | 2024-2043 гг. |
| 2874 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 73 | 2000 | 1523,10 | 2024-2043 гг. |
| 2875 | Городской округ город Кострома | Гагарина ул., д. 2а | 2000 | 2358,70 | 2024-2043 гг. |
| 2876 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 8 | 2001 | 7696,00 | 2024-2043 гг. |
| 2877 | Городской округ город Кострома | Клубничная ул., д. 6 | 2001 | 1360,00 | 2024-2043 гг. |
| 2878 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 16 | 2001 | 4128,20 | 2024-2043 гг. |
| 2879 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 18 | 2001 | 4107,30 | 2024-2043 гг. |
| 2880 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 18 | 2001 | 8769,70 | 2024-2043 гг. |
| 2881 | Городской округ город Кострома | Полянская ул., д. 37а | 2000 | 6602,10 | 2024-2043 гг. |
| 2882 | Городской округ город Кострома | Депутатская ул., д. 16 | 2007 | 1939,80 | 2027-2043 гг. |
| 2883 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 16 | 2001 | 12313,70 | 2024-2043 гг. |
| 2884 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 99 | 2001 | 9738,60 | 2024-2043 гг. |
| 2885 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 18 | 2000 | 15617,20 | 2024-2043 гг. |
| 2886 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 13 | 2001 | 10460,30 | 2024-2043 гг. |
| 2887 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 27 | 2001 | 7470,20 | 2024-2043 гг. |
| 2888 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 18 | 2001 | 2721,20 | 2024-2043 гг. |
| 2889 | Городской округ город Кострома | Дачная ул., д. 50 | 2007 | 4728,00 | 2027-2043 гг. |
| 2890 | Городской округ город Кострома | Клубничная ул., д. 7 | 2007 | 1326,50 | 2027-2043 гг. |
| 2891 | Городской округ город Кострома | Клубничная ул., д. 3 | 2007 | 1699,00 | 2027-2043 гг. |
| 2892 | Городской округ город Кострома | Речной пр-д, д. 7 | 2007 | 604,10 | 2027-2043 гг. |
| 2893 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 50б | 2007 | 3050,70 | 2027-2043 гг. |
| 2894 | Городской округ город Кострома | Смоленская ул., д. 6а | 2007 | 2410,20 | 2027-2043 гг. |
| 2895 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 31 | 2002 | 7602,30 | 2024-2043 гг. |
| 2896 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 10 | 2002 | 7713,30 | 2024-2043 гг. |
| 2897 | Городской округ город Кострома | Клубничная ул., д. 9 | 2002 | 2805,60 | 2024-2043 гг. |
| 2898 | Городской округ город Кострома | Экскаваторщиков ул., д. 26 | 2008 | 11071,90 | 2024-2043 гг. |
| 2899 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 40 | 2002 | 8745,65 | 2024-2043 гг. |
| 2900 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 33 | 2002 | 6798,20 | 2024-2043 гг. |
| 2901 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 20 | 2002 | 11682,90 | 2024-2043 гг. |
| 2902 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 51 | 2008 | 8439,60 | 2024-2043 гг. |
| 2903 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 4а | 2002 | 2114,30 | 2024-2043 гг. |
| 2904 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 17 | 2008 | 1094,00 | 2028-2043 гг. |
| 2905 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 3 | 2008 | 4295,80 | 2028-2043 гг. |
| 2906 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 94 | 2008 | 4191,10 | 2028-2043 гг. |
| 2907 | Городской округ город Кострома | Сенная ул., д. 16 | 2008 | 583,60 | 2028-2043 гг. |
| 2908 | Городской округ город Кострома | Беговая ул., д. 35 | 2003 | 5853,20 | 2024-2043 гг. |
| 2909 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 6/41 | 2003 | 7693,30 | 2024-2043 гг. |
| 2910 | Городской округ город Кострома | Южная ул., д. 13 | 2003 | 6905,80 | 2024-2043 гг. |
| 2911 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 16а | 2009 | 4003,20 | 2024-2043 гг. |
| 2912 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 53 | 2002 | 7657,40 | 2024-2043 гг. |
| 2913 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 64б | 2002 | 10150,70 | 2024-2043 гг. |
| 2914 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 24а | 2009 | 3673,80 | 2024-2043 гг. |
| 2915 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 45 | 2009 | 5507,00 | 2029-2043 гг. |
| 2916 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 27б | 2009 | 2340,00 | 2029-2043 гг. |
| 2917 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 10б | 2009 | 1904,70 | 2029-2043 гг. |
| 2918 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 8 | 2009 | 1476,70 | 2029-2043 гг. |
| 2919 | Городской округ город Кострома | Хвойная ул., д. 38 | 2009 | 4901,70 | 2029-2043 гг. |
| 2920 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 94а | 2009 | 4234,30 | 2029-2043 гг. |
| 2921 | Городской округ город Кострома | Мясницкая ул., д. 23 | 2009 | 3349,20 | 2029-2043 гг. |
| 2922 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 24 | 2009 | 6224,50 | 2029-2043 гг. |
| 2923 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 22 | 2003 | 7260,60 | 2024-2043 гг. |
| 2924 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 19а | 2004 | 2740,10 | 2024-2043 гг. |
| 2925 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 13а | 2004 | 2752,40 | 2024-2043 гг. |
| 2926 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 20а | 2010 | 3754,90 | 2024-2043 гг. |
| 2927 | Городской округ город Кострома | Сусанина Ивана ул., д. 30 | 2010 | 10634,60 | 2024-2043 гг. |
| 2928 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 15 | 2010 | 7088,00 | 2024-2043 гг. |
| 2929 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 1 | 2010 | 3738,20 | 2024-2043 гг. |
| 2930 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 26а | 2010 | 6949,90 | 2024-2043 гг. |
| 2931 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 6 | 2010 | 10304,00 | 2024-2043 гг. |
| 2932 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 45а | 2010 | 2640,30 | 2030-2043 гг. |
| 2933 | Городской округ город Кострома | Комсомольская ул., д. 48/16 | 2010 | 1221,70 | 2030-2043 гг. |
| 2934 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 5б | 2010 | 1081,40 | 2030-2043 гг. |
| 2935 | Городской округ город Кострома | Стопани ул., д. 32 | 2007 | 2746,80 | 2027-2043 гг. |
| 2936 | Городской округ город Кострома | Бульварная ул., д. 3 | 2010 | 6691,80 | 2030-2043 гг. |
| 2937 | Городской округ город Кострома | Вишневая ул., д. 10 | 2010 | 1400,90 | 2030-2043 гг. |
| 2938 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 41 | 2010 | 2934,60 | 2030-2043 гг. |
| 2939 | Городской округ город Кострома | пер. Сенной, д. 9 | 2010 | 2062,30 | 2030-2043 гг. |
| 2940 | Городской округ город Кострома | Стопани ул., д. 42 | 2010 | 5124,30 | 2030-2043 гг. |
| 2941 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 7в | 2010 | 1162,10 | 2030-2043 гг. |
| 2942 | Городской округ город Кострома | Пастуховская ул., д. 17 | 2010 | 1365,60 | 2030-2043 гг. |
| 2943 | Городской округ город Кострома | Голубкова ул., д. 14а | 2011 | 12844,70 | 2024-2043 гг. |
| 2944 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 43 | 2011 | 13680,40 | 2024-2043 гг. |
| 2945 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 92а | 2011 | 3292,60 | 2031-2043 гг. |
| 2946 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 60 | 2011 | 1829,00 | 2031-2043 гг. |
| 2947 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 62 | 2011 | 1526,00 | 2031-2043 гг. |
| 2948 | Городской округ город Кострома | Пушкина ул., д. 36/2 | 2011 | 936,00 | 2031-2043 гг. |
| 2949 | Городской округ город Кострома | Транспортная ул., д. 3б | 2011 | 1621,40 | 2031-2043 гг. |
| 2950 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 26 | 2011 | 1249,80 | 2031-2043 гг. |
| 2951 | Городской округ город Кострома | Лавровская ул., д. 12а/14 | 2011 | 578,60 | 2031-2043 гг. |
| 2952 | Городской округ город Кострома | Ямская ул., д. 18 | 2011 | 1457,30 | 2031-2043 гг. |
| 2953 | Городской округ город Кострома | Березовый пр-д, д. 14/20 | 2006 | 6932,80 | 2024-2043 гг. |
| 2954 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 35 | 2012 | 13415,46 | 2024-2043 гг. |
| 2955 | Городской округ город Кострома | пр-т Речной, д. 8 | 2012 | 5780,20 | 2024-2043 гг. |
| 2956 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 24а | 2012 | 6305,40 | 2024-2043 гг. |
| 2957 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 118 | 2012 | 5513,70 | 2024-2043 гг. |
| 2958 | Городской округ город Кострома | м/р-н Паново, д. 11б | 2012 | 8452,00 | 2024-2043 гг. |
| 2959 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 41а | 2006 | 8213,90 | 2024-2043 гг. |
| 2960 | Городской округ город Кострома | Черногорская ул., д. 8 | 2012 | 5266,40 | 2032-2043 гг. |
| 2961 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 58б | 2012 | 1685,50 | 2032-2043 гг. |
| 2962 | Городской округ город Кострома | Жужелинская ул., д. 31 | 2012 | 1147,00 | 2032-2043 гг. |
| 2963 | Городской округ город Кострома | Линейная ул., д. 12а | 2012 | 423,70 | 2032-2043 гг. |
| 2964 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 96а | 2012 | 3669,10 | 2032-2043 гг. |
| 2965 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 60б | 2012 | 1289,80 | 2032-2043 гг. |
| 2966 | Городской округ город Кострома | Транспортная ул., д. 3а | 2012 | 1746,40 | 2032-2043 гг. |
| 2967 | Городской округ город Кострома | Борьбы ул., д. 39 | 2012 | 1853,40 | 2032-2043 гг. |
| 2968 | Городской округ город Кострома | пер. Нескучный, д. 4а | 2012 | 407,30 | 2032-2043 гг. |
| 2969 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 92б | 2012 | 3284,90 | 2032-2043 гг. |
| 2970 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 20 | 2007 | 11521,40 | 2024-2043 гг. |
| 2971 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 14а | 2007 | 5114,80 | 2024-2043 гг. |
| 2972 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 29/14 | 2007 | 8494,70 | 2024-2043 гг. |
| 2973 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 26б | 2007 | 831,70 | 2024-2043 гг. |
| 2974 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 9 | 2013 | 2891,00 | 2024-2043 гг. |
| 2975 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 118а | 2013 | 6506,10 | 2024-2043 гг. |
| 2976 | Городской округ город Кострома | пер. Воскресенский, д. 21 | 2013 | 913,60 | 2033-2043 гг. |
| 2977 | Городской округ город Кострома | Черногорская ул., д. 10 | 2013 | 4086,90 | 2033-2043 гг. |
| 2978 | Городской округ город Кострома | Жужелинская ул., д. 39 | 2013 | 5355,70 | 2033-2043 гг. |
| 2979 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 32/1 | 2013 | 2739,00 | 2033-2043 гг. |
| 2980 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 26 | 2007 | 836,20 | 2027-2043 гг. |
| 2981 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 28б | 2007 | 1072,90 | 2027-2043 гг. |
| 2982 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 28 | 2007 | 829,30 | 2027-2043 гг. |
| 2983 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 28а | 2007 | 829,40 | 2027-2043 гг. |
| 2984 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 26а | 2007 | 826,40 | 2027-2043 гг. |
| 2985 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 28в | 2007 | 1579,80 | 2027-2043 гг. |
| 2986 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 24 | 2007 | 837,60 | 2027-2043 гг. |
| 2987 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 24б | 2007 | 1069,70 | 2027-2043 гг. |
| 2988 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 14 | 2008 | 5466,30 | 2024-2043 гг. |
| 2989 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 5 | 2008 | 16440,90 | 2024-2043 гг. |
| 2990 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 82 | 2008 | 2201,00 | 2028-2043 гг. |
| 2991 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 5 | 2009 | 6496,30 | 2024-2043 гг. |
| 2992 | Городской округ город Кострома | Суслова ул., д. 5а | 2010 | 10882,80 | 2024-2043 гг. |
| 2993 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 3 | 2010 | 5428,50 | 2024-2043 гг. |
| 2994 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 16а | 2010 | 4121,50 | 2024-2043 гг. |
| 2995 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 18 | 2010 | 6330,00 | 2024-2043 гг. |
| 2996 | Городской округ город Кострома | Богатырская ул., д. 26 | 2010 | 2725,10 | 2030-2043 гг. |
| 2997 | Городской округ город Кострома | пер. Нескучный, д. 6 | 2011 | 5462,50 | 2024-2043 гг. |
| 2998 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 10а | 2011 | 10852,90 | 2024-2043 гг. |
| 2999 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 22а | 2011 | 12324,60 | 2024-2043 гг. |
| 3000 | Городской округ город Кострома | Профсоюзная ул., д. 18а | 2011 | 8470,50 | 2024-2043 гг. |
| 3001 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 45а | 2011 | 7258,00 | 2024-2043 гг. |
| 3002 | Городской округ город Кострома | Богатырская ул., д. 34 | 2011 | 2669,10 | 2031-2043 гг. |
| 3003 | Городской округ город Кострома | Жужелинская ул., д. 35 | 2011 | 2739,00 | 2031-2043 гг. |
| 3004 | Городской округ город Кострома | Жужелинская ул., д. 33 | 2011 | 2977,50 | 2031-2043 гг. |
| 3005 | Городской округ город Кострома | Богатырская ул., д. 32 | 2011 | 2322,40 | 2031-2043 гг. |
| 3006 | Городской округ город Кострома | пер. Нескучный, д. 4 | 2012 | 5464,70 | 2024-2043 гг. |
| 3007 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 15 | 2012 | 3724,80 | 2024-2043 гг. |
| 3008 | Городской округ город Кострома | Богатырская ул., д. 30 | 2012 | 2373,60 | 2032-2043 гг. |
| 3009 | Городской округ город Кострома | Хвойная ул., д. 42 | 2012 | 2671,40 | 2032-2043 гг. |
| 3010 | Городской округ город Кострома | Хвойная ул., д. 39 | 2012 | 2446,50 | 2032-2043 гг. |
| 3011 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 40 | 2012 | 2794,30 | 2032-2043 гг. |
| 3012 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 35 | 2012 | 2245,40 | 2032-2043 гг. |
| 3013 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 10 | 2012 | 2129,00 | 2032-2043 гг. |
| 3014 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 8 | 2012 | 2124,90 | 2032-2043 гг. |
| 3015 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 5 | 2012 | 2026,60 | 2032-2043 гг. |
| 3016 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 6 | 2012 | 2124,00 | 2032-2043 гг. |
| 3017 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 9 | 2012 | 2614,70 | 2032-2043 гг. |
| 3018 | Городской округ город Кострома | Долматова ул., д. 1 | 2012 | 1465,20 | 2032-2043 гг. |
| 3019 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 22 | 2012 | 1773,50 | 2032-2043 гг. |
| 3020 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 11 | 2012 | 7222,10 | 2032-2043 гг. |
| 3021 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 9 | 2012 | 1035,90 | 2032-2043 гг. |
| 3022 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 11а | 2012 | 1054,00 | 2032-2043 гг. |
| 3023 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 13 | 2012 | 1046,30 | 2032-2043 гг. |
| 3024 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 7 | 2013 | 4423,50 | 2024-2043 гг. |
| 3025 | Городской округ город Кострома | Катушечная ул., д. 26 | 2013 | 9656,40 | 2024-2043 гг. |
| 3026 | Городской округ город Кострома | Заволжская ул., д. 219 | 2013 | 12284,30 | 2024-2043 гг. |
| 3027 | Городской округ город Кострома | Богатырская ул., д. 28 | 2013 | 2446,50 | 2033-2043 гг. |
| 3028 | Городской округ город Кострома | Кинешемский 1 пр-д, д. 13/8 | 2013 | 897,70 | 2033-2043 гг. |
| 3029 | Городской округ город Кострома | Кадыевский пер., д. 7а | 2013 | 880,10 | 2033-2043 гг. |
| 3030 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 33 | 2013 | 2260,10 | 2033-2043 гг. |
| 3031 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 25 | 2013 | 3004,00 | 2033-2043 гг. |
| 3032 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 23 | 2013 | 2294,90 | 2033-2043 гг. |
| 3033 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 21 | 2013 | 1366,40 | 2033-2043 гг. |
| 3034 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 18 | 2013 | 3142,30 | 2033-2043 гг. |
| 3035 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 17 | 2013 | 1176,36 | 2033-2043 гг. |
| 3036 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 13 | 2013 | 2978,80 | 2033-2043 гг. |
| 3037 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 16 | 2013 | 3208,70 | 2033-2043 гг. |
| 3038 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 14 | 2013 | 3196,90 | 2033-2043 гг. |
| 3039 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 12 | 2013 | 2195,00 | 2033-2043 гг. |
| 3040 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 7 | 2013 | 2299,50 | 2033-2043 гг. |
| 3041 | Городской округ город Кострома | б-р Петрковский, д. 30 | 2013 | 1341,50 | 2033-2043 гг. |
| 3042 | Городской округ город Кострома | Хвойная ул., д. 40 | 2013 | 3231,00 | 2033-2043 гг. |
| 3043 | Городской округ город Кострома | м/р-н Давыдовский-3, д. 9 | 2013 | 531,00 | 2033-2043 гг. |
| 3044 | Городской округ город Кострома | Горная ул., д. 10 строение 2 | 2013 | 674,00 | 2033-2043 гг. |
| 3045 | Городской округ город Кострома | Давыдовский 5 пр-д, д. 63 | 2013 | 531,00 | 2033-2043 гг. |
| 3046 | Городской округ город Кострома | Пастуховская ул., д. 9 | 2013 | 903,70 | 2033-2043 гг. |
| 3047 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 18 | 2013 | 6532,10 | 2033-2043 гг. |
| 3048 | Городской округ город Кострома | Советская ул., д. 103г | 2013 | 3380,10 | 2033-2043 гг. |
| 3049 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 24а | 2013 | 2537,20 | 2033-2043 гг. |
| 3050 | Городской округ город Кострома | Спасокукоцкого ул., д. 24б | 2013 | 2203,40 | 2033-2043 гг. |
| 3051 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 1а | 2013 | 1454,00 | 2033-2043 гг. |
| 3052 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 27 | 2014 | 2314,30 | 2034-2043 гг. |
| 3053 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 56 | 2014 | 3234,60 | 2034-2043 гг. |
| 3054 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 60 | 2014 | 3234,60 | 2034-2043 гг. |
| 3055 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 62 | 2014 | 2155,20 | 2034-2043 гг. |
| 3056 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 86 | 2014 | 1131,60 | 2034-2043 гг. |
| 3057 | Городской округ город Кострома | Свердлова ул., д. 64 | 2014 | 2076,60 | 2034-2043 гг. |
| 3058 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 54а | 2014 | 2902,00 | 2034-2043 гг. |
| 3059 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 106а | 2014 | 2632,43 | 2034-2043 гг. |
| 3060 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 114 | 2014 | 1499,30 | 2034-2043 гг. |
| 3061 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 84 | 2014 | 394,30 | 2034-2043 гг. |
| 3062 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 27б | 2014 | 1909,53 | 2034-2043 гг. |
| 3063 | Городской округ город Кострома | Гражданская ул., д. 7 | 2014 | 754,60 | 2034-2043 гг. |
| 3064 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 1б | 2014 | 1152,80 | 2034-2043 гг. |
| 3065 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 114 | 2014 | 6471,80 | 2034-2043 гг. |
| 3066 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 34 | 2014 | 1462,40 | 2034-2043 гг. |
| 3067 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 36 | 2014 | 1470,70 | 2034-2043 гг. |
| 3068 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 47 | 2014 | 4272,10 | 2034-2043 гг. |
| 3069 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 45 | 2014 | 4459,20 | 2034-2043 гг. |
| 3070 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 43 | 2014 | 4750,30 | 2034-2043 гг. |
| 3071 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 42 | 2014 | 2196,40 | 2034-2043 гг. |
| 3072 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 58 | 2014 | 4362,50 | 2034-2043 гг. |
| 3073 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 22а | 2014 | 1466,60 | 2034-2043 гг. |
| 3074 | Городской округ город Кострома | Кинешемский 1 пр-д, д. 22/50 | 2014 | 2086,30 | 2034-2043 гг. |
| 3075 | Городской округ город Кострома | Березовая роща ул., д. 9 | 2014 | 1462,40 | 2034-2043 гг. |
| 3076 | Городской округ город Кострома | Вологодская ул., д. 29/13 | 2014 | 720,60 | 2034-2043 гг. |
| 3077 | Городской округ город Кострома | Дачная ул., д. 23 | 2014 | 2081,10 | 2034-2043 гг. |
| 3078 | Городской округ город Кострома | Даремская ул., д. 1 | 2014 | 8424,60 | 2034-2043 гг. |
| 3079 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 20 | 2014 | 8400,10 | 2034-2043 гг. |
| 3080 | Городской округ город Кострома | Китицынская ул., д. 4 | 2014 | 3722,30 | 2034-2043 гг. |
| 3081 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 25 | 2014 | 1021,40 | 2034-2043 гг. |
| 3082 | Городской округ город Кострома | Козуева ул., д. 21 | 2014 | 1300,10 | 2034-2043 гг. |
| 3083 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 96 | 2014 | 492,10 | 2034-2043 гг. |
| 3084 | Городской округ город Кострома | Красная Слобода ул., д. 24 | 2014 | 891,36 | 2034-2043 гг. |
| 3085 | Городской округ город Кострома | Ленина ул., д. 49/76 | 2014 | 456,00 | 2034-2043 гг. |
| 3086 | Городской округ город Кострома | Машиностроителей ул., д. 35 | 2014 | 9113,00 | 2034-2043 гг. |
| 3087 | Городской округ город Кострома | Мельничный пер., д. 8 | 2014 | 783,80 | 2034-2043 гг. |
| 3088 | Городской округ город Кострома | Нескучный пер., д. 7 | 2014 | 1083,50 | 2034-2043 гг. |
| 3089 | Городской округ город Кострома | Ново-Полянская ул., д. 31 | 2014 | 557,20 | 2034-2043 гг. |
| 3090 | Городской округ город Кострома | Новый пос., д. 42 | 2014 | 1869,00 | 2034-2043 гг. |
| 3091 | Городской округ город Кострома | Овражная ул., д. 16б | 2014 | 963,50 | 2034-2043 гг. |
| 3092 | Городской округ город Кострома | Осетрова ул., д. 27/1 | 2014 | 826,90 | 2034-2043 гг. |
| 3093 | Городской округ город Кострома | Осторожный 1-й пер., д. 5 | 2014 | 1477,10 | 2034-2043 гг. |
| 3094 | Городской округ город Кострома | Советская ул., 39д | 2014 | 1034,60 | 2034-2043 гг. |
| 3095 | Городской округ город Кострома | Совхозная ул., д. 10 | 2014 | 699,30 | 2034-2043 гг. |
| 3096 | Городской округ город Кострома | Соловьиная ул., д. 4 | 2014 | 5997,40 | 2034-2043 гг. |
| 3097 | Городской округ город Кострома | Стрелковая ул., д. 30 | 2014 | 768,10 | 2034-2043 гг. |
| 3098 | Городской округ город Кострома | Студенческий пр-д, д. 10 | 2014 | 9935,40 | 2034-2043 гг. |
| 3099 | Городской округ город Кострома | Судостроителей пр-д, д. 47 | 2014 | 338,90 | 2034-2043 гг. |
| 3100 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 1в | 2014 | 3472,67 | 2034-2043 гг. |
| 3101 | Городской округ город Кострома | пр-т Текстильщиков, д. 1б | 2014 | 3759,30 | 2034-2043 гг. |
| 3102 | Городской округ город Кострома | Черногорская ул., д. 4 | 2014 | 3884,61 | 2034-2043 гг. |
| 3103 | Городской округ город Кострома | Черногорская ул., д. 6 | 2014 | 5536,00 | 2034-2043 гг. |
| 3104 | Городской округ город Кострома | Экскаваторщиков ул., д. 28 | 2014 | 3051,00 | 2034-2043 гг. |
| 3105 | Городской округ город Кострома | Юношеская ул., 26а | 2014 | 822,80 | 2034-2043 гг. |
| 3106 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 34а | 1964 | 632,87 | 2021-2041 гг. |
| 3107 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 7 | 1964 | 576,21 | 2022-2041 гг. |
| 3108 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 11 | 1964 | 516,08 | 2022-2041 гг. |
| 3109 | Городской округ город Мантурово | Герцена ул., д. 6 | 1965 | 516,00 | 2022-2041 гг. |
| 3110 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 70 | 1965 | 505,80 | 2023-2042 гг. |
| 3111 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 36е | 1967 | 578,36 | 2023-2042 гг. |
| 3112 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 66 | 1968 | 216,30 | 2024-2043 гг. |
| 3113 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 7 | 1971 | 588,55 | 2024-2043 гг. |
| 3114 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 1 | 1972 | 533,80 | 2024-2043 гг. |
| 3115 | Городской округ город Мантурово | Вокзальная ул., д. 64 | 1976 | 272,30 | 2024-2043 гг. |
| 3116 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 58 | 1971 | 540,87 | 2024-2043 гг. |
| 3117 | Городской округ город Мантурово | Железнодорожников ул., д. 2 | 1971 | 558,55 | 2024-2043 гг. |
| 3118 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 22а | 1973 | 571,50 | 2024-2043 гг. |
| 3119 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 15 | 1972 | 537,92 | 2024-2043 гг. |
| 3120 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 49а | 1979 | 256,30 | 2024-2043 гг. |
| 3121 | Городской округ город Мантурово | Градулевский пер., д. 12а | 1918 | 76,72 | 2014-2033 гг. |
| 3122 | Городской округ город Мантурово | Комсомольская ул., д. 3 | 1930 | 566,48 | 2015-2034 гг. |
| 3123 | Городской округ город Мантурово | Автобаза 1 ул., д. 2 | 1936 | 305,90 | 2015-2034 гг. |
| 3124 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 62 | 1946 | 302,00 | 2015-2034 гг. |
| 3125 | Городской округ город Мантурово | Вокзальная ул., д. 55 | 1964 | 388,82 | 2016-2035 гг. |
| 3126 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 15 | 1954 | 539,62 | 2016-2035 гг. |
| 3127 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 100а | 1950 | 793,50 | 2016-2035 гг. |
| 3128 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 5 | 1967 | 575,19 | 2016-2035 гг. |
| 3129 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 72а | 1960 | 495,60 | 2016-2035 гг. |
| 3130 | Городской округ город Мантурово | Пушкина ул., д. 20 | 1958 | 178,30 | 2016-2035 гг. |
| 3131 | Городской округ город Мантурово | Пушкина ул., д. 22 | 1958 | 178,40 | 2017-2036 гг. |
| 3132 | Городской округ город Мантурово | Кузнецкая ул., д. 21 | 1960 | 182,74 | 2017-2036 гг. |
| 3133 | Городской округ город Мантурово | Молодежная ул., д. 18 | 1960 | 174,50 | 2017-2036 гг. |
| 3134 | Городской округ город Мантурово | Молодежная ул., д. 20 | 1960 | 178,12 | 2017-2036 гг. |
| 3135 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 63 | 1960 | 416,55 | 2017-2036 гг. |
| 3136 | Городской округ город Мантурово | Молодежная ул., д. 5 | 1961 | 175,70 | 2017-2036 гг. |
| 3137 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 3 | 1961 | 194,90 | 2017-2036 гг. |
| 3138 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 5 | 1961 | 193,20 | 2017-2036 гг. |
| 3139 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 7 | 1961 | 184,70 | 2017-2036 гг. |
| 3140 | Городской округ город Мантурово | Гвардейский пер., д. 4 | 1966 | 526,25 | 2018-2037 гг. |
| 3141 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 27 | 1962 | 476,55 | 2018-2037 гг. |
| 3142 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 25 | 1962 | 474,26 | 2018-2037 гг. |
| 3143 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 140 | 1967 | 415,90 | 2018-2037 гг. |
| 3144 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 2 | 1965 | 519,62 | 2018-2037 гг. |
| 3145 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 4 | 1965 | 504,31 | 2018-2037 гг. |
| 3146 | Городской округ город Мантурово | Центральная ул., д. 41б | 1963 | 524,64 | 2018-2037 гг. |
| 3147 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 34б | 1960 | 680,24 | 2018-2037 гг. |
| 3148 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 45а | 1960 | 331,86 | 2019-2038 гг. |
| 3149 | Городской округ город Мантурово | Первомайская 2 ул., д. 36 | 1964 | 363,30 | 2019-2038 гг. |
| 3150 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 2 | 1959 | 1068,90 | 2019-2038 гг. |
| 3151 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 4 | 1960 | 1145,65 | 2019-2038 гг. |
| 3152 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 6 | 1961 | 885,00 | 2019-2038 гг. |
| 3153 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 81 | 1969 | 556,81 | 2020-2039 гг. |
| 3154 | Городской округ город Мантурово | Вокзальная ул., д. 94 | 1966 | 199,42 | 2020-2039 гг. |
| 3155 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 1 | 1968 | 578,88 | 2020-2039 гг. |
| 3156 | Городской округ город Мантурово | Смирнова Н. ул., д. 17 | 1963 | 525,20 | 2020-2039 гг. |
| 3157 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 34в | 1963 | 518,16 | 2020-2039 гг. |
| 3158 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 1 | 1963 | 530,00 | 2020-2039 гг. |
| 3159 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 34д | 1963 | 517,00 | 2020-2039 гг. |
| 3160 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 31 | 1962 | 492,93 | 2020-2039 гг. |
| 3161 | Городской округ город Мантурово | Смирнова Н. ул., д. 15 | 1964 | 510,06 | 2020-2039 гг. |
| 3162 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 35 | 1963 | 513,49 | 2021-2040 гг. |
| 3163 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 29 | 1963 | 515,83 | 2021-2040 гг. |
| 3164 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 33 | 1963 | 524,44 | 2021-2040 гг. |
| 3165 | Городской округ город Мантурово | Центральная ул., д. 41а | 1963 | 524,94 | 2021-2040 гг. |
| 3166 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 51 | 1969 | 177,40 | 2021-2040 гг. |
| 3167 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 12 | 1964 | 507,66 | 2021-2040 гг. |
| 3168 | Городской округ город Мантурово | Герцена ул., д. 2 | 1964 | 516,00 | 2022-2041 гг. |
| 3169 | Городской округ город Мантурово | Первомайская 2 ул., д. 7 | 1970 | 234,00 | 2022-2041 гг. |
| 3170 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 45б | 1965 | 329,08 | 2022-2041 гг. |
| 3171 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 36г | 1965 | 326,43 | 2022-2041 гг. |
| 3172 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 55а | 1961 | 445,40 | 2022-2041 гг. |
| 3173 | Городской округ город Мантурово | Матросова ул., д. 1б | 1965 | 522,00 | 2023-2042 гг. |
| 3174 | Городской округ город Мантурово | Герцена ул., д. 4 | 1965 | 510,72 | 2023-2042 гг. |
| 3175 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 9 | 1965 | 531,50 | 2023-2042 гг. |
| 3176 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 10 | 1965 | 501,00 | 2023-2042 гг. |
| 3177 | Городской округ город Мантурово | Гвардейский пер., д. 5 | 1965 | 507,20 | 2023-2042 гг. |
| 3178 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 10 | 1967 | 561,70 | 2023-2042 гг. |
| 3179 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 7 | 1968 | 559,49 | 2024-2043 гг. |
| 3180 | Городской округ город Мантурово | Островского ул., д. 2 | 1966 | 506,12 | 2024-2043 гг. |
| 3181 | Городской округ город Мантурово | Герцена ул., д. 12 | 1966 | 519,43 | 2024-2043 гг. |
| 3182 | Городской округ город Мантурово | Гвардейский пер., д. 3 | 1966 | 534,78 | 2024-2043 гг. |
| 3183 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 14 | 1968 | 555,22 | 2024-2043 гг. |
| 3184 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 12 | 1968 | 558,66 | 2024-2043 гг. |
| 3185 | Городской округ город Мантурово | Гагарина ул., д. 8 | 1968 | 555,14 | 2024-2043 гг. |
| 3186 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 8 | 1966 | 2094,47 | 2024-2043 гг. |
| 3187 | Городской округ город Мантурово | Герцена ул., д. 13 | 1967 | 519,94 | 2024-2043 гг. |
| 3188 | Городской округ город Мантурово | Островского ул., д. 10 | 1969 | 511,35 | 2024-2043 гг. |
| 3189 | Городской округ город Мантурово | Островского ул., д. 4 | 1969 | 560,90 | 2024-2043 гг. |
| 3190 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 36в | 1968 | 586,70 | 2024-2043 гг. |
| 3191 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 16 | 1969 | 555,02 | 2024-2043 гг. |
| 3192 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 17 | 1969 | 551,86 | 2024-2043 гг. |
| 3193 | Городской округ город Мантурово | Куйбышева пер., д. 16 | 1975 | 249,90 | 2024-2043 гг. |
| 3194 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 36и | 1970 | 567,35 | 2024-2043 гг. |
| 3195 | Городской округ город Мантурово | Костромская ул., д. 72 | 1970 | 509,45 | 2024-2043 гг. |
| 3196 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 18 | 1971 | 571,57 | 2024-2043 гг. |
| 3197 | Городской округ город Мантурово | Железнодорожников ул., д. 1 | 1971 | 545,59 | 2024-2043 гг. |
| 3198 | Городской округ город Мантурово | Комсомольская ул., д. 14 | 1975 | 115,45 | 2024-2043 гг. |
| 3199 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 65 | 1978 | 710,90 | 2024-2043 гг. |
| 3200 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 34г | 1974 | 509,02 | 2024-2043 гг. |
| 3201 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 20 | 1973 | 546,10 | 2024-2043 гг. |
| 3202 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 44 | 1979 | 705,20 | 2024-2043 гг. |
| 3203 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 6 | 1975 | 503,58 | 2024-2043 гг. |
| 3204 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 2 | 1978 | 522,50 | 2024-2043 гг. |
| 3205 | Городской округ город Мантурово | Костромская ул., д. 34а | 1973 | 543,30 | 2024-2043 гг. |
| 3206 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 24 | 1974 | 546,10 | 2024-2043 гг. |
| 3207 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 5 | 1978 | 599,60 | 2024-2043 гг. |
| 3208 | Городской округ город Мантурово | Герцена ул., д. 8а | 1974 | 321,20 | 2024-2043 гг. |
| 3209 | Городской округ город Мантурово | Школьная ул., д. 3а | 1980 | 584,37 | 2024-2043 гг. |
| 3210 | Городской округ город Мантурово | Совхозная ул., д. 20 | 1976 | 515,10 | 2024-2043 гг. |
| 3211 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 3 | 1978 | 566,70 | 2024-2043 гг. |
| 3212 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 9а | 1976 | 741,70 | 2024-2043 гг. |
| 3213 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 3 | 1978 | 594,60 | 2024-2043 гг. |
| 3214 | Городской округ город Мантурово | Железнодорожников ул., д. 4 | 1974 | 522,90 | 2024-2043 гг. |
| 3215 | Городской округ город Мантурово | Больничная ул., д. 1 | 1970 | 2099,86 | 2024-2043 гг. |
| 3216 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 38а | 1976 | 354,08 | 2024-2043 гг. |
| 3217 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 4 | 1977 | 515,80 | 2024-2043 гг. |
| 3218 | Городской округ город Мантурово | Матросова ул., д. 1в | 1974 | 501,00 | 2024-2043 гг. |
| 3219 | Городской округ город Мантурово | Совхозная ул., д. 21 | 1976 | 772,90 | 2024-2043 гг. |
| 3220 | Городской округ город Мантурово | Партсъезда 19 ул., д. 19 | 1975 | 602,30 | 2024-2043 гг. |
| 3221 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 9 | 1978 | 587,80 | 2024-2043 гг. |
| 3222 | Городской округ город Мантурово | Железнодорожников ул., д. 3 | 1976 | 536,98 | 2024-2043 гг. |
| 3223 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 7 | 1978 | 588,60 | 2024-2043 гг. |
| 3224 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 5 | 1978 | 575,60 | 2024-2043 гг. |
| 3225 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 11 | 1978 | 579,60 | 2024-2043 гг. |
| 3226 | Городской округ город Мантурово | Вокзальная ул., д. 70 | 1984 | 251,30 | 2024-2043 гг. |
| 3227 | Городской округ город Мантурово | Юрьевецкая ул., д. 42б | 1981 | 757,10 | 2024-2043 гг. |
| 3228 | Городской округ город Мантурово | Новая ул., д. 4 | 1986 | 716,30 | 2024-2043 гг. |
| 3229 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 21 | 1981 | 733,20 | 2024-2043 гг. |
| 3230 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 26 | 1987 | 883,77 | 2024-2043 гг. |
| 3231 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 15 | 1976 | 836,70 | 2024-2043 гг. |
| 3232 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 52 | 1987 | 572,40 | 2024-2043 гг. |
| 3233 | Городской округ город Мантурово | Юрьевецкая ул., д. 42а | 1982 | 710,00 | 2024-2043 гг. |
| 3234 | Городской округ город Мантурово | Островского ул., д. 16 | 1983 | 554,30 | 2024-2043 гг. |
| 3235 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 11 | 1976 | 3561,60 | 2024-2043 гг. |
| 3236 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 12 | 1976 | 3593,80 | 2024-2043 гг. |
| 3237 | Городской округ город Мантурово | Больничная ул., д. 3 | 1976 | 2117,60 | 2024-2043 гг. |
| 3238 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 10 | 1975 | 4826,60 | 2024-2043 гг. |
| 3239 | Городской округ город Мантурово | Островского ул., д. 8 | 1983 | 447,00 | 2024-2043 гг. |
| 3240 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 103 | 1989 | 857,90 | 2024-2043 гг. |
| 3241 | Городской округ город Мантурово | Партсъезд 19 ул., д. 17 | 1984 | 807,18 | 2024-2043 гг. |
| 3242 | Городской округ город Мантурово | Больничная ул., д. 8 | 1989 | 885,20 | 2024-2043 гг. |
| 3243 | Городской округ город Мантурово | В.-Набережная ул., д. 16 | 1990 | 584,20 | 2024-2043 гг. |
| 3244 | Городской округ город Мантурово | Островского ул., д. 22 | 1981 | 573,35 | 2024-2043 гг. |
| 3245 | Городской округ город Мантурово | Партсъезд 19 ул., д. 3 | 1985 | 843,05 | 2024-2043 гг. |
| 3246 | Городской округ город Мантурово | Партсъезд 19 ул., д. 1 | 1985 | 843,80 | 2024-2043 гг. |
| 3247 | Городской округ город Мантурово | Градулевский пер., д. 14б | 1980 | 1157,40 | 2024-2043 гг. |
| 3248 | Городской округ город Мантурово | Гидролизная ул., д. 31 | 1986 | 401,60 | 2024-2043 гг. |
| 3249 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 128а | 1986 | 435,31 | 2024-2043 гг. |
| 3250 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 128в | 1986 | 592,00 | 2024-2043 гг. |
| 3251 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 105 | 1990 | 811,20 | 2024-2043 гг. |
| 3252 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 19 | 1979 | 7225,20 | 2024-2043 гг. |
| 3253 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 9 | 1975 | 4510,00 | 2024-2043 гг. |
| 3254 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 8 | 1974 | 3897,40 | 2024-2043 гг. |
| 3255 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 19 | 1987 | 1523,90 | 2024-2043 гг. |
| 3256 | Городской округ город Мантурово | Луначарского ул., д. 4 | 1980 | 3129,30 | 2024-2043 гг. |
| 3257 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 48 | 1995 | 731,50 | 2024-2043 гг. |
| 3258 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 15 | 1976 | 3573,00 | 2024-2043 гг. |
| 3259 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 14 | 1977 | 3623,00 | 2024-2043 гг. |
| 3260 | Городской округ город Мантурово | Партсъезд 19 ул., д. 7 | 1989 | 842,70 | 2024-2043 гг. |
| 3261 | Городской округ город Мантурово | Луначарского ул., д. 2 | 1981 | 3260,80 | 2024-2043 гг. |
| 3262 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 16 | 1977 | 2995,50 | 2024-2043 гг. |
| 3263 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 36а | 1986 | 272,84 | 2024-2043 гг. |
| 3264 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 82 | 1989 | 1381,10 | 2024-2043 гг. |
| 3265 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 18 | 1982 | 2688,40 | 2024-2043 гг. |
| 3266 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 20 | 1982 | 2660,90 | 2024-2043 гг. |
| 3267 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 34ж | 1982 | 3001,30 | 2024-2043 гг. |
| 3268 | Городской округ город Мантурово | Островского ул., д. 20 | 1984 | 1875,10 | 2024-2043 гг. |
| 3269 | Городской округ город Мантурово | Советская ул., д. 105а | 1997 | 793,80 | 2024-2043 гг. |
| 3270 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 23 | 1979 | 3130,10 | 2024-2043 гг. |
| 3271 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 10 | 1984 | 4065,75 | 2024-2043 гг. |
| 3272 | Городской округ город Мантурово | Юбилейная ул., д. 21 | 1981 | 3295,90 | 2024-2043 гг. |
| 3273 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 12 | 1985 | 4071,71 | 2024-2043 гг. |
| 3274 | Городской округ город Мантурово | Партсъезда 19 ул., д. 5 | 1989 | 852,00 | 2024-2043 гг. |
| 3275 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 15а | 1989 | 625,80 | 2024-2043 гг. |
| 3276 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 30 | 1986 | 4214,10 | 2024-2043 гг. |
| 3277 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 16 | 1988 | 3137,70 | 2024-2043 гг. |
| 3278 | Городской округ город Мантурово | Южная ул., д. 3 | 1988 | 3737,50 | 2024-2043 гг. |
| 3279 | Городской округ город Мантурово | Южная ул., д. 5 | 1990 | 1387,10 | 2024-2043 гг. |
| 3280 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 31 | 1989 | 4181,45 | 2024-2043 гг. |
| 3281 | Городской округ город Мантурово | Больничная ул., д. 1а | 1995 | 1002,15 | 2024-2043 гг. |
| 3282 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 6 | 1990 | 7120,10 | 2024-2043 гг. |
| 3283 | Городской округ город Мантурово | Гвардейская ул., д. 15б | 1995 | 332,00 | 2024-2043 гг. |
| 3284 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 12 | 1987 | 3006,90 | 2024-2043 гг. |
| 3285 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 8 | 1988 | 3086,10 | 2024-2043 гг. |
| 3286 | Городской округ город Мантурово | Юбилейный пер., д. 23 | 1989 | 1257,60 | 2024-2043 гг. |
| 3287 | Городской округ город Мантурово | Нагорная ул., д. 14 | 2012 | 875,10 | 2032-2043 гг. |
| 3288 | Городской округ город Мантурово | Ленина ул., д. 14 | 2012 | 876,70 | 2032-2043 гг. |
| 3289 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 10 | 1904 | 256,90 | 2014-2033 гг. |
| 3290 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 56 | 1904 | 177,10 | 2014-2033 гг. |
| 3291 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 7 | 1904 | 184,70 | 2014-2033 гг. |
| 3292 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 16 | 1904 | 258,70 | 2014-2033 гг. |
| 3293 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 18 | 1904 | 259,90 | 2014-2033 гг. |
| 3294 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 50 | 1904 | 168,90 | 2014-2033 гг. |
| 3295 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 14 | 1904 | 253,20 | 2014-2033 гг. |
| 3296 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 30 | 1905 | 171,20 | 2014-2033 гг. |
| 3297 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 69 | 1932 | 495,30 | 2015-2034 гг. |
| 3298 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пролетарская ул., д. 63 | 1936 | 470,00 | 2015-2034 гг. |
| 3299 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 63 | 1938 | 535,80 | 2015-2034 гг. |
| 3300 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 54а | 1905 | 289,60 | 2016-2035 гг. |
| 3301 | Городской округ город Шарья | П.Морозова ул., д. 18 | 1937 | 182,70 | 2016-2035 гг. |
| 3302 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 58 | 1949 | 633,30 | 2016-2035 гг. |
| 3303 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 7 | 1936 | 506,00 | 2016-2035 гг. |
| 3304 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 52 | 1957 | 419,00 | 2016-2035 гг. |
| 3305 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 50 | 1957 | 419,80 | 2016-2035 гг. |
| 3306 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Центральная ул., д. 20 | 1952 | 443,10 | 2016-2035 гг. |
| 3307 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 42 | 1950 | 353,70 | 2016-2035 гг. |
| 3308 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 44 | 1950 | 364,20 | 2016-2035 гг. |
| 3309 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 35 | 1950 | 355,60 | 2016-2035 гг. |
| 3310 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 60 | 1956 | 423,10 | 2016-2035 гг. |
| 3311 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 62 | 1956 | 418,80 | 2016-2035 гг. |
| 3312 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 15 | 1957 | 415,00 | 2016-2035 гг. |
| 3313 | Городской округ город Шарья | О.Степановой ул., д. 59 | 1951 | 185,20 | 2016-2035 гг. |
| 3314 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 65 | 1951 | 403,90 | 2016-2035 гг. |
| 3315 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 49 | 1952 | 769,10 | 2016-2035 гг. |
| 3316 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 54 | 1957 | 411,00 | 2016-2035 гг. |
| 3317 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 55 | 1952 | 616,50 | 2017-2036 гг. |
| 3318 | Городской округ город Шарья | Коммуны кв-л, д. 17 | 1958 | 343,00 | 2017-2036 гг. |
| 3319 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 67 | 1951 | 509,30 | 2017-2036 гг. |
| 3320 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 4 | 1950 | 402,70 | 2017-2036 гг. |
| 3321 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Центральная ул., д. 25 | 1950 | 796,00 | 2017-2036 гг. |
| 3322 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 59 | 1956 | 411,30 | 2017-2036 гг. |
| 3323 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 5 | 1956 | 405,90 | 2017-2036 гг. |
| 3324 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 6 | 1950 | 393,40 | 2017-2036 гг. |
| 3325 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 8 | 1957 | 191,70 | 2017-2036 гг. |
| 3326 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 9 | 1958 | 447,00 | 2017-2036 гг. |
| 3327 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Центральная ул., д. 22 | 1951 | 412,70 | 2017-2036 гг. |
| 3328 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Кооперативная ул., д. 9 | 1957 | 374,30 | 2017-2036 гг. |
| 3329 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Кооперативная ул., д. 11 | 1957 | 379,70 | 2017-2036 гг. |
| 3330 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 5 | 1959 | 441,00 | 2017-2036 гг. |
| 3331 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 6 | 1958 | 440,10 | 2017-2036 гг. |
| 3332 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 12 | 1958 | 436,90 | 2017-2036 гг. |
| 3333 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 10 | 1958 | 444,60 | 2017-2036 гг. |
| 3334 | Городской округ город Шарья | Пристанционная ул., д. 6 | 1959 | 125,80 | 2017-2036 гг. |
| 3335 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 17 | 1958 | 458,00 | 2017-2036 гг. |
| 3336 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 12 | 1959 | 499,60 | 2018-2037 гг. |
| 3337 | Городской округ город Шарья | Суворова ул., д. 4 | 1959 | 179,50 | 2018-2037 гг. |
| 3338 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 8 | 1959 | 415,70 | 2018-2037 гг. |
| 3339 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 7 | 1959 | 404,80 | 2018-2037 гг. |
| 3340 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 6 | 1959 | 403,10 | 2018-2037 гг. |
| 3341 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 21 | 1959 | 441,50 | 2018-2037 гг. |
| 3342 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 8 | 1959 | 442,40 | 2018-2037 гг. |
| 3343 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 11 | 1958 | 438,00 | 2018-2037 гг. |
| 3344 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 97 | 1961 | 497,80 | 2018-2037 гг. |
| 3345 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 15 | 1960 | 413,00 | 2018-2037 гг. |
| 3346 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Октябрьская ул., д. 72 | 1960 | 434,00 | 2018-2037 гг. |
| 3347 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 5 | 1960 | 414,30 | 2018-2037 гг. |
| 3348 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 19 | 1960 | 484,90 | 2018-2037 гг. |
| 3349 | Городской округ город Шарья | Пристанционная ул., д. 21 | 1956 | 783,00 | 2018-2037 гг. |
| 3350 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Сосновая роща ул., д. 4 | 1961 | 338,00 | 2018-2037 гг. |
| 3351 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 25 | 1958 | 405,00 | 2018-2037 гг. |
| 3352 | Городской округ город Шарья | Крупской ул., д. 3 | 1953 | 690,20 | 2018-2037 гг. |
| 3353 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Сосновая роща ул., д. 2 | 1962 | 350,40 | 2018-2037 гг. |
| 3354 | Городской округ город Шарья | Промышленная ул., д. 3 | 1962 | 619,90 | 2018-2037 гг. |
| 3355 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 15 | 1960 | 498,00 | 2018-2037 гг. |
| 3356 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Кооперативная ул., д. 10 | 1957 | 699,10 | 2018-2037 гг. |
| 3357 | Городской округ город Шарья | Пристанционная ул., д. 3 | 1958 | 666,80 | 2019-2038 гг. |
| 3358 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 10 | 1958 | 331,10 | 2019-2038 гг. |
| 3359 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 8 | 1950 | 403,90 | 2019-2038 гг. |
| 3360 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 12 | 1960 | 427,70 | 2019-2038 гг. |
| 3361 | Городской округ город Шарья | Октябрьская ул., д. 56 | 1966 | 136,00 | 2019-2038 гг. |
| 3362 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 57 | 1958 | 678,00 | 2019-2038 гг. |
| 3363 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 2 | 1958 | 399,30 | 2019-2038 гг. |
| 3364 | Городской округ город Шарья | Пионерская ул., д. 13 | 1960 | 334,80 | 2019-2038 гг. |
| 3365 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Кооперативная ул., д. 7 | 1959 | 423,80 | 2019-2038 гг. |
| 3366 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Кооперативная ул., д. 5 | 1959 | 429,00 | 2019-2038 гг. |
| 3367 | Городской округ город Шарья | Пристанционная ул., д. 4а | 1972 | 549,70 | 2019-2038 гг. |
| 3368 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 29 | 1961 | 514,00 | 2019-2038 гг. |
| 3369 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Кооперативная ул., д. 3 | 1960 | 445,00 | 2019-2038 гг. |
| 3370 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 93 | 1960 | 393,00 | 2019-2038 гг. |
| 3371 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 37 | 1960 | 511,10 | 2019-2038 гг. |
| 3372 | Городской округ город Шарья | Пушкина ул., д. 4 | 1960 | 510,20 | 2019-2038 гг. |
| 3373 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 20 | 1960 | 332,60 | 2019-2038 гг. |
| 3374 | Городской округ город Шарья | Черняховского ул., д. 5 | 1960 | 236,30 | 2019-2038 гг. |
| 3375 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Сосновая роща ул., д. 1 | 1966 | 364,90 | 2019-2038 гг. |
| 3376 | Городской округ город Шарья | Солнечная ул., д. 46 | 1966 | 544,00 | 2019-2038 гг. |
| 3377 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Калинина ул., д. 7 | 1963 | 498,70 | 2019-2038 гг. |
| 3378 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 101 | 1961 | 502,00 | 2019-2038 гг. |
| 3379 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 124 | 1961 | 476,00 | 2020-2039 гг. |
| 3380 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Горького ул., д. 5 | 1961 | 1015,00 | 2020-2039 гг. |
| 3381 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов пер., д. 1 | 1961 | 524,00 | 2020-2039 гг. |
| 3382 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 122 | 1961 | 471,00 | 2020-2039 гг. |
| 3383 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 14 | 1957 | 421,80 | 2020-2039 гг. |
| 3384 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 43 | 1961 | 511,90 | 2020-2039 гг. |
| 3385 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 21 | 1961 | 508,40 | 2020-2039 гг. |
| 3386 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 29 | 1961 | 509,90 | 2020-2039 гг. |
| 3387 | Городской округ город Шарья | Театральный пер., д. 3 | 1958 | 390,00 | 2020-2039 гг. |
| 3388 | Городской округ город Шарья | Коммуны кв-л, д. 18 | 1957 | 314,40 | 2020-2039 гг. |
| 3389 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Горького ул., д. 1 | 1962 | 962,00 | 2020-2039 гг. |
| 3390 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 14 | 1963 | 493,00 | 2020-2039 гг. |
| 3391 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 25 | 1961 | 508,00 | 2020-2039 гг. |
| 3392 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 27 | 1961 | 514,00 | 2020-2039 гг. |
| 3393 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 35 | 1961 | 508,10 | 2020-2039 гг. |
| 3394 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 27 | 1961 | 518,00 | 2020-2039 гг. |
| 3395 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Первомайская ул., д. 40 | 1962 | 493,80 | 2020-2039 гг. |
| 3396 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов пер., д. 3 | 1962 | 517,20 | 2020-2039 гг. |
| 3397 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 7 | 1969 | 440,00 | 2020-2039 гг. |
| 3398 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 16 | 1968 | 638,20 | 2020-2039 гг. |
| 3399 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Калинина ул., д. 10 | 1962 | 519,90 | 2020-2039 гг. |
| 3400 | Городской округ город Шарья | Краснофлотская ул., д. 2 | 1969 | 559,00 | 2020-2039 гг. |
| 3401 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 95 | 1960 | 399,00 | 2021-2040 гг. |
| 3402 | Городской округ город Шарья | Димитрова ул., д. 3 | 1959 | 222,80 | 2021-2040 гг. |
| 3403 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 34 | 1957 | 408,60 | 2021-2040 гг. |
| 3404 | Городской округ город Шарья | Коммуны кв-л, д. 20 | 1957 | 326,00 | 2021-2040 гг. |
| 3405 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 17 | 1960 | 499,30 | 2021-2040 гг. |
| 3406 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Калинина ул., д. 9 | 1963 | 486,00 | 2021-2040 гг. |
| 3407 | Городской округ город Шарья | Серова ул., д. 4 | 1959 | 185,50 | 2021-2040 гг. |
| 3408 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Шевченко ул., д. 5 | 1964 | 584,40 | 2021-2040 гг. |
| 3409 | Городской округ город Шарья | Больничный городок ул., д. 8 | 1968 | 1931,00 | 2021-2040 гг. |
| 3410 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 4 | 1963 | 504,00 | 2021-2040 гг. |
| 3411 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 21 | 1963 | 512,00 | 2021-2040 гг. |
| 3412 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 13 | 1963 | 358,50 | 2021-2040 гг. |
| 3413 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 5 | 1964 | 484,20 | 2021-2040 гг. |
| 3414 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 12 | 1971 | 357,00 | 2021-2040 гг. |
| 3415 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 23 | 1963 | 402,00 | 2021-2040 гг. |
| 3416 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 38 | 1970 | 368,70 | 2021-2040 гг. |
| 3417 | Городской округ город Шарья | Маяковского ул., д. 35 | 1970 | 357,00 | 2021-2040 гг. |
| 3418 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 18 | 1969 | 356,00 | 2021-2040 гг. |
| 3419 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 23 | 1961 | 497,10 | 2021-2040 гг. |
| 3420 | Городской округ город Шарья | В.Огаркова ул., д. 14 | 1971 | 383,20 | 2021-2040 гг. |
| 3421 | Городской округ город Шарья | Ст.Разина ул., д. 70 | 1971 | 304,30 | 2021-2040 гг. |
| 3422 | Городской округ город Шарья | О.Степановой ул., д. 63 | 1959 | 455,10 | 2021-2040 гг. |
| 3423 | Городской округ город Шарья | Серова ул., д. 6 | 1959 | 219,80 | 2021-2040 гг. |
| 3424 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 3 | 1959 | 411,30 | 2021-2040 гг. |
| 3425 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Калинина ул., д. 6 | 1962 | 502,00 | 2021-2040 гг. |
| 3426 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 9 | 1963 | 496,90 | 2022-2041 гг. |
| 3427 | Городской округ город Шарья | Солнечная ул., д. 50 | 1965 | 521,00 | 2022-2041 гг. |
| 3428 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 18 | 1958 | 202,00 | 2022-2041 гг. |
| 3429 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Калинина ул., д. 8 | 1962 | 506,00 | 2022-2041 гг. |
| 3430 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Шевченко ул., д. 7 | 1966 | 605,20 | 2022-2041 гг. |
| 3431 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 68 | 1966 | 511,00 | 2022-2041 гг. |
| 3432 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 72 | 1967 | 524,00 | 2022-2041 гг. |
| 3433 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 12 | 1960 | 499,30 | 2022-2041 гг. |
| 3434 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Комсомольская ул., д. 64 | 1966 | 510,30 | 2022-2041 гг. |
| 3435 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 54 | 1972 | 598,40 | 2022-2041 гг. |
| 3436 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 20 | 1970 | 363,00 | 2022-2041 гг. |
| 3437 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 66 | 1968 | 527,00 | 2022-2041 гг. |
| 3438 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Урицкого ул., д. 51 | 1961 | 500,00 | 2022-2041 гг. |
| 3439 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 55 | 1973 | 211,00 | 2022-2041 гг. |
| 3440 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 53 | 1973 | 854,60 | 2022-2041 гг. |
| 3441 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 49 | 1973 | 394,60 | 2022-2041 гг. |
| 3442 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 76 | 1967 | 565,00 | 2022-2041 гг. |
| 3443 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Октябрьская ул., д. 74 | 1968 | 527,50 | 2022-2041 гг. |
| 3444 | Городской округ город Шарья | П.Морозова ул., д. 16 | 1954 | 402,00 | 2022-2041 гг. |
| 3445 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 6 | 1966 | 565,00 | 2022-2041 гг. |
| 3446 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 33 | 1966 | 530,90 | 2022-2041 гг. |
| 3447 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Комсомольская ул., д. 45 | 1967 | 539,00 | 2022-2041 гг. |
| 3448 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 50 | 1967 | 566,20 | 2022-2041 гг. |
| 3449 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 70 | 1967 | 512,00 | 2022-2041 гг. |
| 3450 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 1 | 1966 | 584,30 | 2023-2042 гг. |
| 3451 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 46 | 1973 | 298,00 | 2023-2042 гг. |
| 3452 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 6 | 1963 | 533,00 | 2023-2042 гг. |
| 3453 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 8 | 1963 | 522,00 | 2023-2042 гг. |
| 3454 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 4 | 1963 | 521,00 | 2023-2042 гг. |
| 3455 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 2 | 1965 | 420,70 | 2023-2042 гг. |
| 3456 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 15 | 1963 | 490,00 | 2023-2042 гг. |
| 3457 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Первомайская ул., д. 38 | 1962 | 491,10 | 2023-2042 гг. |
| 3458 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 31 | 1967 | 509,40 | 2023-2042 гг. |
| 3459 | Городской округ город Шарья | О.Степановой ул., д. 46 | 1965 | 792,40 | 2023-2042 гг. |
| 3460 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Октябрьская ул., д. 67 | 1961 | 492,90 | 2023-2042 гг. |
| 3461 | Городской округ город Шарья | Белозеровская ул., д. 12 | 1968 | 491,50 | 2023-2042 гг. |
| 3462 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 25 | 1963 | 472,00 | 2023-2042 гг. |
| 3463 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 1 | 1964 | 526,00 | 2023-2042 гг. |
| 3464 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 2 | 1964 | 528,00 | 2023-2042 гг. |
| 3465 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 99 | 1961 | 506,00 | 2023-2042 гг. |
| 3466 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 2а | 1969 | 405,40 | 2023-2042 гг. |
| 3467 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 10 | 1967 | 517,20 | 2023-2042 гг. |
| 3468 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 32 | 1969 | 1910,80 | 2023-2042 гг. |
| 3469 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 5 | 1969 | 549,00 | 2023-2042 гг. |
| 3470 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 57 | 1969 | 534,60 | 2023-2042 гг. |
| 3471 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов пер., д. 5 | 1969 | 512,50 | 2023-2042 гг. |
| 3472 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 52 | 1969 | 541,20 | 2023-2042 гг. |
| 3473 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 7 | 1969 | 205,00 | 2023-2042 гг. |
| 3474 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 48 | 1975 | 368,00 | 2023-2042 гг. |
| 3475 | Городской округ город Шарья | Ив. Шатрова ул., д. 14 | 1984 | 5566,00 | 2024-2043 гг. |
| 3476 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 9 | 1965 | 523,00 | 2024-2043 гг. |
| 3477 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 14 | 1968 | 393,00 | 2024-2043 гг. |
| 3478 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Горького ул., д. 3 | 1962 | 981,00 | 2024-2043 гг. |
| 3479 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 23а | 1969 | 405,30 | 2024-2043 гг. |
| 3480 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 11 | 1966 | 332,30 | 2024-2043 гг. |
| 3481 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 120 | 1962 | 491,70 | 2024-2043 гг. |
| 3482 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 74 | 1968 | 556,00 | 2024-2043 гг. |
| 3483 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 8 | 1970 | 508,60 | 2024-2043 гг. |
| 3484 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 21 | 1968 | 1943,00 | 2024-2043 гг. |
| 3485 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 3 | 1966 | 512,00 | 2024-2043 гг. |
| 3486 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 50 | 1976 | 352,00 | 2024-2043 гг. |
| 3487 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 37 | 1966 | 531,00 | 2024-2043 гг. |
| 3488 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 51 | 1973 | 540,50 | 2024-2043 гг. |
| 3489 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 78 | 1969 | 496,00 | 2024-2043 гг. |
| 3490 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 57 | 1977 | 137,80 | 2024-2043 гг. |
| 3491 | Городской округ город Шарья | Сельская ул., д. 41 | 1977 | 146,90 | 2024-2043 гг. |
| 3492 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 7 | 1965 | 510,80 | 2024-2043 гг. |
| 3493 | Городской округ город Шарья | Солнечная ул., д. 52 | 1965 | 510,00 | 2024-2043 гг. |
| 3494 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 3 | 1965 | 528,50 | 2024-2043 гг. |
| 3495 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Лермонтова ул., д. 37 | 1971 | 350,00 | 2024-2043 гг. |
| 3496 | Городской округ город Шарья | Привокзальная ул., д. 9а | 1977 | 246,00 | 2024-2043 гг. |
| 3497 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 21 | 1977 | 819,40 | 2024-2043 гг. |
| 3498 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 19 | 1971 | 561,00 | 2024-2043 гг. |
| 3499 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 75 | 1965 | 201,80 | 2024-2043 гг. |
| 3500 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 81 | 1961 | 661,50 | 2024-2043 гг. |
| 3501 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 16 | 1968 | 392,00 | 2024-2043 гг. |
| 3502 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 69 | 1973 | 539,80 | 2024-2043 гг. |
| 3503 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 9 | 1960 | 388,80 | 2024-2043 гг. |
| 3504 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 10 | 1965 | 1006,10 | 2024-2043 гг. |
| 3505 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 61 | 1979 | 205,50 | 2024-2043 гг. |
| 3506 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 1 | 1973 | 530,00 | 2024-2043 гг. |
| 3507 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Железнодорожная ул., д. 16 | 1974 | 369,20 | 2024-2043 гг. |
| 3508 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 80 | 1969 | 554,00 | 2024-2043 гг. |
| 3509 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 10 | 1970 | 504,00 | 2024-2043 гг. |
| 3510 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 2 | 1964 | 425,02 | 2024-2043 гг. |
| 3511 | Городской округ город Шарья | М.Горького пер., д. 3 | 1969 | 547,00 | 2024-2043 гг. |
| 3512 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 11 | 1968 | 1923,00 | 2024-2043 гг. |
| 3513 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Подстанция 110 ул., д. 3 | 1970 | 546,00 | 2024-2043 гг. |
| 3514 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 11 | 1970 | 559,00 | 2024-2043 гг. |
| 3515 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 13 | 1982 | 815,90 | 2024-2043 гг. |
| 3516 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 82 | 1970 | 562,00 | 2024-2043 гг. |
| 3517 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 18 | 1976 | 376,00 | 2024-2043 гг. |
| 3518 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Подстанция 110 ул., д. 7 | 1990 | 290,40 | 2024-2043 гг. |
| 3519 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 73 | 1983 | 520,40 | 2024-2043 гг. |
| 3520 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 15 | 1983 | 827,60 | 2024-2043 гг. |
| 3521 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 15 | 1983 | 469,30 | 2024-2043 гг. |
| 3522 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 35 | 1968 | 553,00 | 2024-2043 гг. |
| 3523 | Городской округ город Шарья | Ив.Шатрова ул., д. 12а | 1970 | 941,35 | 2024-2043 гг. |
| 3524 | Городской округ город Шарья | Пристанционная ул., д. 2 | 1973 | 564,00 | 2024-2043 гг. |
| 3525 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пролетарская ул., д. 64 | 1984 | 342,20 | 2024-2043 гг. |
| 3526 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 12а-1 | 1971 | 775,20 | 2024-2043 гг. |
| 3527 | Городской округ город Шарья | П.Морозова ул., д. 25 | 1973 | 427,00 | 2024-2043 гг. |
| 3528 | Городской округ город Шарья | Ульяновская ул., д. 7 | 1987 | 786,10 | 2024-2043 гг. |
| 3529 | Городской округ город Шарья | Трудовая ул., д. 53 | 1986 | 304,30 | 2024-2043 гг. |
| 3530 | Городской округ город Шарья | Больничный городок ул., д. 1а | 1986 | 823,90 | 2024-2043 гг. |
| 3531 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пролетарская ул., д. 59 | 1986 | 852,92 | 2024-2043 гг. |
| 3532 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 13а | 1985 | 531,00 | 2024-2043 гг. |
| 3533 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Первомайская ул., д. 10 | 1987 | 416,20 | 2024-2043 гг. |
| 3534 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 43 | 1975 | 5454,90 | 2024-2043 гг. |
| 3535 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 42 | 1971 | 3502,40 | 2024-2043 гг. |
| 3536 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 71 | 1981 | 872,20 | 2024-2043 гг. |
| 3537 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 39 | 1976 | 3449,00 | 2024-2043 гг. |
| 3538 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов пер., д. 2 | 1976 | 4819,00 | 2024-2043 гг. |
| 3539 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 29 | 1972 | 3502,00 | 2024-2043 гг. |
| 3540 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 84 | 1972 | 574,00 | 2024-2043 гг. |
| 3541 | Городской округ город Шарья | Костромская ул., д. 2а | 1989 | 542,20 | 2024-2043 гг. |
| 3542 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 41 | 1977 | 2350,20 | 2024-2043 гг. |
| 3543 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 33 | 1975 | 3493,40 | 2024-2043 гг. |
| 3544 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 41 | 1972 | 4491,00 | 2024-2043 гг. |
| 3545 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 40 | 1975 | 5217,60 | 2024-2043 гг. |
| 3546 | Городской округ город Шарья | Ив.Шатрова ул., д. 10 | 1974 | 2014,00 | 2024-2043 гг. |
| 3547 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Горького ул., д. 2 | 1975 | 4359,60 | 2024-2043 гг. |
| 3548 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Южная ул., д. 1 | 1987 | 616,80 | 2024-2043 гг. |
| 3549 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 45 | 1979 | 6148,70 | 2024-2043 гг. |
| 3550 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 49а | 1982 | 276,10 | 2024-2043 гг. |
| 3551 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 11а | 1975 | 1992,10 | 2024-2043 гг. |
| 3552 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Горького ул., д. 4 | 1976 | 3466,00 | 2024-2043 гг. |
| 3553 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 35 | 1975 | 3990,70 | 2024-2043 гг. |
| 3554 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 51 | 1980 | 1067,70 | 2024-2043 гг. |
| 3555 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 5 | 1981 | 4438,00 | 2024-2043 гг. |
| 3556 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 58 | 1977 | 1173,20 | 2024-2043 гг. |
| 3557 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 17 | 1977 | 1788,00 | 2024-2043 гг. |
| 3558 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Спортивная ул., д. 1 | 1977 | 3554,00 | 2024-2043 гг. |
| 3559 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 27 | 1974 | 3523,00 | 2024-2043 гг. |
| 3560 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 25 | 1976 | 2242,00 | 2024-2043 гг. |
| 3561 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 19 | 1980 | 3690,60 | 2024-2043 гг. |
| 3562 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Урицкого ул., д. 53 | 1983 | 586,00 | 2024-2043 гг. |
| 3563 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Победы ул., д. 39 | 1980 | 5379,10 | 2024-2043 гг. |
| 3564 | Городской округ город Шарья | Свердлова ул., д. 67 | 1980 | 646,55 | 2024-2043 гг. |
| 3565 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 14 | 1986 | 1486,00 | 2024-2043 гг. |
| 3566 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Калинина ул., д. 4 | 1986 | 2867,00 | 2024-2043 гг. |
| 3567 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Подстанция 110 ул., д. 4 | 1986 | 667,60 | 2024-2043 гг. |
| 3568 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 18 | 1981 | 5505,60 | 2024-2043 гг. |
| 3569 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Южная ул., д. 5 | 1989 | 594,80 | 2024-2043 гг. |
| 3570 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 20 | 1980 | 6566,50 | 2024-2043 гг. |
| 3571 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Дружбы ул., д. 3 | 1978 | 2820,00 | 2024-2043 гг. |
| 3572 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Дружбы ул., д. 2 | 1981 | 6074,50 | 2024-2043 гг. |
| 3573 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 3 | 1977 | 4993,00 | 2024-2043 гг. |
| 3574 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 46 | 1987 | 2789,00 | 2024-2043 гг. |
| 3575 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 22 | 1984 | 596,40 | 2024-2043 гг. |
| 3576 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Калинина ул., д. 3 | 1987 | 3419,00 | 2024-2043 гг. |
| 3577 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 4 | 1982 | 3979,80 | 2024-2043 гг. |
| 3578 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Дружбы ул., д. 6 | 1978 | 3645,10 | 2024-2043 гг. |
| 3579 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 39 | 1978 | 4671,50 | 2024-2043 гг. |
| 3580 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Дружбы ул., д. 4 | 1979 | 3010,20 | 2024-2043 гг. |
| 3581 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Дружбы ул., д. 1 | 1979 | 3025,00 | 2024-2043 гг. |
| 3582 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 20 | 1984 | 656,00 | 2024-2043 гг. |
| 3583 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Дружбы ул., д. 5 | 1977 | 3257,00 | 2024-2043 гг. |
| 3584 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 29а | 1985 | 1067,00 | 2024-2043 гг. |
| 3585 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 4 | 1984 | 1446,00 | 2024-2043 гг. |
| 3586 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 19а | 1986 | 612,40 | 2024-2043 гг. |
| 3587 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 4б | 1988 | 1469,00 | 2024-2043 гг. |
| 3588 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 8 | 1983 | 4408,00 | 2024-2043 гг. |
| 3589 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 34 | 1985 | 4357,00 | 2024-2043 гг. |
| 3590 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 43 | 1980 | 9106,70 | 2024-2043 гг. |
| 3591 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 42а | 1989 | 3096,60 | 2024-2043 гг. |
| 3592 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 19б | 1987 | 597,10 | 2024-2043 гг. |
| 3593 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Терешковой ул., д. 12 | 1986 | 600,00 | 2024-2043 гг. |
| 3594 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Подстанция 110 ул., д. 5а | 1998 | 322,70 | 2024-2043 гг. |
| 3595 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 38 | 1985 | 3578,10 | 2024-2043 гг. |
| 3596 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Урицкого ул., д. 55 | 1987 | 863,90 | 2024-2043 гг. |
| 3597 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 11 | 1990 | 1469,00 | 2024-2043 гг. |
| 3598 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 37 | 1981 | 5570,80 | 2024-2043 гг. |
| 3599 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 17 | 1989 | 1458,00 | 2024-2043 гг. |
| 3600 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 36 | 1990 | 4438,00 | 2024-2043 гг. |
| 3601 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 35а | 1985 | 1466,40 | 2024-2043 гг. |
| 3602 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 9 | 1990 | 3852,00 | 2024-2043 гг. |
| 3603 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 1 | 1977 | 5328,00 | 2024-2043 гг. |
| 3604 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Южная ул., д. 9 | 1988 | 599,00 | 2024-2043 гг. |
| 3605 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Садовая ул., д. 12а-2 | 1988 | 1823,00 | 2024-2043 гг. |
| 3606 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Южная ул., д. 7 | 1988 | 595,70 | 2024-2043 гг. |
| 3607 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Южная ул., д. 11 | 1988 | 596,80 | 2024-2043 гг. |
| 3608 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 13 | 1991 | 1506,00 | 2024-2043 гг. |
| 3609 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 11а | 1991 | 911,00 | 2024-2043 гг. |
| 3610 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 7 | 1991 | 4008,60 | 2024-2043 гг. |
| 3611 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 19г | 1989 | 552,80 | 2024-2043 гг. |
| 3612 | Городской округ город Шарья | Пристанционная ул., д. 2а | 1983 | 1358,00 | 2024-2043 гг. |
| 3613 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Сиреневый б-р, д. 12 | 1989 | 576,00 | 2024-2043 гг. |
| 3614 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 2 | 1982 | 2865,00 | 2024-2043 гг. |
| 3615 | Городской округ город Шарья | 2-й Микрорайон ул., д. 44 | 1983 | 4851,20 | 2024-2043 гг. |
| 3616 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Энтузиастов ул., д. 14а | 1990 | 873,00 | 2024-2043 гг. |
| 3617 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 12 | 1989 | 4448,00 | 2024-2043 гг. |
| 3618 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 9 | 1987 | 9030,70 | 2024-2043 гг. |
| 3619 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 51 | 1990 | 2990,00 | 2024-2043 гг. |
| 3620 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 20а | 1989 | 626,00 | 2024-2043 гг. |
| 3621 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 2 | 1989 | 8235,00 | 2024-2043 гг. |
| 3622 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 27а | 1992 | 785,90 | 2024-2043 гг. |
| 3623 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 35 | 1988 | 2224,00 | 2024-2043 гг. |
| 3624 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Центральная ул., д. 21 | 1990 | 2891,10 | 2024-2043 гг. |
| 3625 | Городской округ город Шарья | Ив.Шатрова ул., д. 41 | 1990 | 1143,00 | 2024-2043 гг. |
| 3626 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 15а | 1990 | 1096,00 | 2024-2043 гг. |
| 3627 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 87 | 1995 | 1065,00 | 2024-2043 гг. |
| 3628 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 7 | 1981 | 3006,00 | 2024-2043 гг. |
| 3629 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 3 | 1993 | 2956,00 | 2024-2043 гг. |
| 3630 | Городской округ город Шарья | Больничный городок ул., д. 1б | 1990 | 2458,00 | 2024-2043 гг. |
| 3631 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 1 | 1984 | 3312,00 | 2024-2043 гг. |
| 3632 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 11 | 1993 | 4577,80 | 2024-2043 гг. |
| 3633 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чкалова ул., д. 60 | 1993 | 1344,00 | 2024-2043 гг. |
| 3634 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 4а | 1988 | 1424,00 | 2024-2043 гг. |
| 3635 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Пионерская ул., д. 33 | 1992 | 1091,00 | 2024-2043 гг. |
| 3636 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Чайковского ул., д. 19в | 1992 | 566,10 | 2024-2043 гг. |
| 3637 | Городской округ город Шарья | Деповская ул., д. 7 | 1992 | 529,10 | 2024-2043 гг. |
| 3638 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 17а | 1994 | 901,00 | 2024-2043 гг. |
| 3639 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 45 | 1986 | 3534,30 | 2024-2043 гг. |
| 3640 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 1а | 1986 | 6561,00 | 2024-2043 гг. |
| 3641 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 13 | 1995 | 8441,00 | 2024-2043 гг. |
| 3642 | Городской округ город Шарья | Пионерская ул., д. 2а | 1993 | 591,00 | 2024-2043 гг. |
| 3643 | Городской округ город Шарья | С.Громова ул., д. 86 | 1993 | 594,00 | 2024-2043 гг. |
| 3644 | Городской округ город Шарья | Пристанционная ул., д. 16 | 1987 | 475,80 | 2024-2043 гг. |
| 3645 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 112 | 1993 | 2940,00 | 2024-2043 гг. |
| 3646 | Городской округ город Шарья | Ленина ул., д. 81а | 1994 | 1994,10 | 2024-2043 гг. |
| 3647 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Подстанция 110 ул., д. 6 | 1989 | 1393,60 | 2024-2043 гг. |
| 3648 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Подстанция 110 ул., д. 8 | 1994 | 1507,00 | 2024-2043 гг. |
| 3649 | Городской округ город Шарья | Адм. Виноградова ул., д. 17 | 1996 | 2279,00 | 2024-2043 гг. |
| 3650 | Городской округ город Шарья | Парковая ул., д. 4а | 1995 | 1542,00 | 2024-2043 гг. |
| 3651 | Городской округ город Шарья | Ив.Шатрова ул., д. 41а | 1996 | 1526,50 | 2024-2043 гг. |
| 3652 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 17б | 1996 | 1444,00 | 2024-2043 гг. |
| 3653 | Городской округ город Шарья | Юбилейная ул., д. 14а | 1998 | 2904,50 | 2024-2043 гг. |
| 3654 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Сиреневый б-р, д. 2 | 1997 | 586,30 | 2024-2043 гг. |
| 3655 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 47 | 1991 | 3843,80 | 2024-2043 гг. |
| 3656 | Городской округ город Шарья | Черняховского ул., д. 63 | 1991 | 1126,00 | 2024-2043 гг. |
| 3657 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 22 | 1997 | 2932,00 | 2024-2043 гг. |
| 3658 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., м/р-н Победы, д. 5 | 1994 | 7614,60 | 2024-2043 гг. |
| 3659 | Городской округ город Шарья | Сусанина ул., д. 10 | 2000 | 704,40 | 2024-2043 гг. |
| 3660 | Городской округ город Шарья | 1-й Микрорайон ул., д. 25а | 1998 | 766,40 | 2024-2043 гг. |
| 3661 | Городской округ город Шарья | Парковая ул., д. 4 | 1993 | 1587,00 | 2024-2043 гг. |
| 3662 | Городской округ город Шарья | Солнечная ул., д. 44 | 2001 | 2038,40 | 2024-2043 гг. |
| 3663 | Городской округ город Шарья | Вокзальная ул., д. 24 | 1999 | 3645,50 | 2024-2043 гг. |
| 3664 | Городской округ город Шарья | Орджоникидзе ул., д. 56 | 2006 | 3821,00 | 2024-2043 гг. |
| 3665 | Городской округ город Шарья | Орджоникидзе ул., д. 56/2 | 2008 | 4692,10 | 2024-2043 гг. |
| 3666 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 51 | 2009 | 3548,70 | 2024-2043 гг. |
| 3667 | Городской округ город Шарья | Промышленная ул., д. 1 | 2006 | 2674,40 | 2026-2043 гг. |
| 3668 | Городской округ город Шарья | Суворова ул., д. 6 | 2010 | 1158,50 | 2030-2043 гг. |
| 3669 | Городской округ город Шарья | Орджоникидзе ул., д. 60 | 2011 | 2381,70 | 2031-2043 гг. |
| 3670 | Городской округ город Шарья | Ветлужский п., Рабочая ул., д. 56 | 2011 | 1847,80 | 2031-2043 гг. |
| 3671 | Городской округ город Шарья | 50 лет Совет. Власти ул., д. 9а | 2012 | 3285,90 | 2032-2043 гг. |
| 3672 | Городской округ город Шарья | Чапаева ул., д. 8 | 2013 | 777,10 | 2033-2043 гг. |
| 3673 | Городской округ город Шарья | Чапаева ул., д. 6 | 2013 | 1180,60 | 2033-2043 гг. |
| 3674 | Галичский муниципальный район | Россолово п., Заготовительная ул., д. 20 | 1970 | 783,24 | 2019-2038 гг. |
| 3675 | Галичский муниципальный район | Орехово с., Набережная ул., д. 9 | 1969 | 332,38 | 2018-2037 гг. |
| 3676 | Галичский муниципальный район | Россолово п., Лесная ул., д. 1 | 1975 | 573,21 | 2020-2039 гг. |
| 3677 | Галичский муниципальный район | Орехово с., Советская ул., д. 44 | 1972 | 423,70 | 2020-2039 гг. |
| 3678 | Галичский муниципальный район | Степаново д., Центральная ул., д. 3 | 1984 | 602,90 | 2024-2043 гг. |
| 3679 | Галичский муниципальный район | Россолово п., Железнодорожная ул., д. 12 | 1977 | 537,23 | 2022-2041 гг. |
| 3680 | Галичский муниципальный район | Орехово с., Молодежная ул., д. 2 | 1982 | 581,40 | 2024-2043 гг. |
| 3681 | Галичский муниципальный район | Фоминское д., Солнечная ул., д. 5 | 1991 | 2408,91 | 2024-2043 гг. |
| 3682 | Галичский муниципальный район | Фоминское д., Солнечная ул., д. 4 | 1993 | 1406,58 | 2024-2043 гг. |
| 3683 | Галичский муниципальный район | Фоминское д., Солнечная ул., д. 2 | 1990 | 1426,64 | 2024-2043 гг. |
| 3684 | Галичский муниципальный район | Степаново д., Центральная ул., д. 1 | 1985 | 592,10 | 2024-2043 гг. |
| 3685 | Галичский муниципальный район | Степаново д., Центральная ул., д. 2 | 1985 | 592,10 | 2024-2043 гг. |
| 3686 | Галичский муниципальный район | Степаново д., Центральная ул., д. 4 | 1993 | 592,60 | 2024-2043 гг. |
| 3687 | Галичский муниципальный район | Пронино д., Малый пер., д. 10 | 1989 | 859,46 | 2024-2043 гг. |
| 3688 | Галичский муниципальный район | Пронино д., Малый пер., д. 8 | 1989 | 859,46 | 2024-2043 гг. |
| 3689 | Кадыйский муниципальный район | Вешка п., Клубная ул., д. 2 | 1948 | 204,60 | 2019-2038 гг. |
| 3690 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Космонавтов ул., д. 10 | 1966 | 338,14 | 2016-2035 гг. |
| 3691 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Центральная ул., д. 9 | 1962 | 330,36 | 2017-2036 гг. |
| 3692 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Крупской ул., д. 36 | 1963 | 338,00 | 2018-2037 гг. |
| 3693 | Кадыйский муниципальный район | Вешка п., Островская ул., д. 23 | 1984 | 190,70 | 2019-2038 гг. |
| 3694 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Гагарина ул., д. 8 | 1974 | 195,46 | 2020-2039 гг. |
| 3695 | Кадыйский муниципальный район | Завражье д., Садовая ул., д. 11 | 1980 | 706,80 | 2022-2041 гг. |
| 3696 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Гагарина ул., д. 12 | 1973 | 563,28 | 2023-2042 гг. |
| 3697 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Балакирева ул., д. 1а | 1964 | 406,26 | 2024-2043 гг. |
| 3698 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Энергетиков ул., д. 3 | 1982 | 325,00 | 2024-2043 гг. |
| 3699 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Гагарина ул., д. 10 | 1970 | 568,66 | 2024-2043 гг. |
| 3700 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Гагарина ул., д. 22 | 1967 | 506,46 | 2024-2043 гг. |
| 3701 | Кадыйский муниципальный район | Вешка п., Школьная ул., д. 18 | 1983 | 428,94 | 2024-2043 гг. |
| 3702 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Балакирева ул., д. 3а | 1972 | 832,55 | 2024-2043 гг. |
| 3703 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Полянская ул., д. 48 | 1977 | 458,96 | 2024-2043 гг. |
| 3704 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Балакирева ул., д. 4а | 1982 | 643,77 | 2024-2043 гг. |
| 3705 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Гагарина ул., д. 16 | 1979 | 620,60 | 2024-2043 гг. |
| 3706 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Макарьевская ул., д. 67 | 1974 | 471,28 | 2024-2043 гг. |
| 3707 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Макарьевская ул., д. 59 | 1980 | 481,10 | 2024-2043 гг. |
| 3708 | Кадыйский муниципальный район | Иваньково д., д. 64 | 1989 | 637,16 | 2024-2043 гг. |
| 3709 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Макарьевская ул., д. 82 | 1980 | 596,14 | 2024-2043 гг. |
| 3710 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Крупской ул., д. 13 | 1983 | 846,80 | 2024-2043 гг. |
| 3711 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Макарьевская ул., д. 61 | 1989 | 633,36 | 2024-2043 гг. |
| 3712 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Первомайская ул., д. 1а | 1985 | 963,60 | 2024-2043 гг. |
| 3713 | Кадыйский муниципальный район | Кадый п., Полянская ул., д. 50 | 1990 | 622,74 | 2024-2043 гг. |
| 3714 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 16 | 1896 | 166,80 | 2015-2034 гг. |
| 3715 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 7 | 1887 | 489,50 | 2016-2035 гг. |
| 3716 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Павлова ул., д. 58 | 1917 | 105,68 | 2017-2036 гг. |
| 3717 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Павлова ул., д. 60 | 1917 | 153,16 | 2017-2036 гг. |
| 3718 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Центральная ул., д. 14 | 1917 | 289,89 | 2018-2037 гг. |
| 3719 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 3 | 1917 | 388,17 | 2019-2038 гг. |
| 3720 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Павлова ул., д. 54 | 1868 | 185,35 | 2020-2039 гг. |
| 3721 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 24 | 1900 | 197,10 | 2020-2039 гг. |
| 3722 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 2 | 1918 | 372,85 | 2021-2040 гг. |
| 3723 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 33а | 1920 | 632,00 | 2022-2041 гг. |
| 3724 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 8 | 1925 | 227,46 | 2022-2041 гг. |
| 3725 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 2 | 1917 | 266,20 | 2023-2042 гг. |
| 3726 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 8 | 1917 | 198,22 | 2023-2042 гг. |
| 3727 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 41 | 1927 | 160,10 | 2024-2043 гг. |
| 3728 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Некрасова ул., д. 32 | 1917 | 1091,00 | 2024-2043 гг. |
| 3729 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Н-Унжи ул., д. 7 | 1930 | 175,00 | 2024-2043 гг. |
| 3730 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Наб. Киченки ул., д. 6 | 1930 | 171,00 | 2024-2043 гг. |
| 3731 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 17 | 1930 | 271,99 | 2024-2043 гг. |
| 3732 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Центральная ул., д. 5 | 1917 | 331,72 | 2024-2043 гг. |
| 3733 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Н-Унжи ул., д. 5 | 1930 | 192,00 | 2024-2043 гг. |
| 3734 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 21 | 1940 | 240,87 | 2024-2043 гг. |
| 3735 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Павлова ул., д. 43 | 1917 | 164,25 | 2024-2043 гг. |
| 3736 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Наб. Киченки ул., д. 12 | 1930 | 196,70 | 2024-2043 гг. |
| 3737 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Комсомольская ул., д. 11 | 1940 | 131,60 | 2024-2043 гг. |
| 3738 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Н-Унжи ул., д. 15 | 1950 | 211,40 | 2024-2043 гг. |
| 3739 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Наб. Киченки ул., д. 21 | 1960 | 163,10 | 2024-2043 гг. |
| 3740 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Воробьева ул., д. 5 | 1961 | 342,24 | 2024-2043 гг. |
| 3741 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Куйбышева ул., д. 18 | 1960 | 524,35 | 2024-2043 гг. |
| 3742 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Воробьева ул., д. 3 | 1962 | 336,35 | 2024-2043 гг. |
| 3743 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 25 | 1961 | 354,07 | 2024-2043 гг. |
| 3744 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Воробьева ул., д. 6 | 1961 | 341,90 | 2024-2043 гг. |
| 3745 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 13 | 1959 | 284,86 | 2024-2043 гг. |
| 3746 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 24 | 1964 | 69,26 | 2024-2043 гг. |
| 3747 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Воробьева ул., д. 7 | 1964 | 358,06 | 2024-2043 гг. |
| 3748 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Некрасова ул., д. 35 | 1964 | 358,40 | 2024-2043 гг. |
| 3749 | Кологривский муниципальный район | Верхняя Унжа п., д. 15 | 1968 | 339,30 | 2024-2043 гг. |
| 3750 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 27 | 1965 | 233,02 | 2024-2043 гг. |
| 3751 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Котлова ул., д. 2 | 1965 | 579,10 | 2024-2043 гг. |
| 3752 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Котлова ул., д. 1 | 1966 | 586,85 | 2024-2043 гг. |
| 3753 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Котлова ул., д. 3 | 1968 | 570,26 | 2024-2043 гг. |
| 3754 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 16 | 1973 | 177,41 | 2024-2043 гг. |
| 3755 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 21 | 1969 | 185,80 | 2024-2043 гг. |
| 3756 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Кирова ул., д. 29 | 1969 | 112,84 | 2024-2043 гг. |
| 3757 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 31 | 1971 | 125,60 | 2024-2043 гг. |
| 3758 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Северная ул., д. 33 | 1972 | 196,40 | 2024-2043 гг. |
| 3759 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Котлова ул., д. 5 | 1971 | 576,88 | 2024-2043 гг. |
| 3760 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Унженский пер., д. 9 | 1976 | 353,64 | 2024-2043 гг. |
| 3761 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Северная ул., д. 37 | 1973 | 596,70 | 2024-2043 гг. |
| 3762 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Котлова ул., д. 4 | 1969 | 597,25 | 2024-2043 гг. |
| 3763 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Запрудная ул., д. 1 | 1974 | 69,70 | 2024-2043 гг. |
| 3764 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Северная ул., д. 41 | 1974 | 541,80 | 2024-2043 гг. |
| 3765 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Некрасова ул., д. 30 | 1979 | 176,70 | 2024-2043 гг. |
| 3766 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 7 | 1980 | 388,20 | 2024-2043 гг. |
| 3767 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Куйбышева ул., д. 1 | 1986 | 357,30 | 2024-2043 гг. |
| 3768 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Трефолева ул., д. 27 | 1975 | 779,80 | 2024-2043 гг. |
| 3769 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Запрудная ул., д. 3 | 1981 | 853,10 | 2024-2043 гг. |
| 3770 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Верхняя ул., д. 6а | 1973 | 575,16 | 2024-2043 гг. |
| 3771 | Кологривский муниципальный район | Кологрив г., Некрасова ул., д. 62 | 2001 | 463,90 | 2024-2043 гг. |
| 3772 | Костромской муниципальный район | Саметь с., Малининой ул., д. 10 | 1985 | 668,20 | 2024-2043 гг. |
| 3773 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 11 | 1958 | 416,80 | 2014-2033 гг. |
| 3774 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 2 | 1965 | 436,90 | 2014-2033 гг. |
| 3775 | Костромской муниципальный район | Крутик д., (Минская с/а), д. 7 | 1959 | 670,20 | 2014-2033 гг. |
| 3776 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Песочная ул., д. 2 | 1959 | 434,90 | 2014-2033 гг. |
| 3777 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 14 | 1962 | 306,30 | 2014-2033 гг. |
| 3778 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Школьный пер., д. 2 | 1958 | 426,50 | 2014-2033 гг. |
| 3779 | Костромской муниципальный район | Сандогора с., Молодежная ул., д. 4 | 1956 | 667,70 | 2015-2034 гг. |
| 3780 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 1 | 1963 | 458,00 | 2015-2034 гг. |
| 3781 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Пушкина ул., д. 1б | 1962 | 465,80 | 2015-2034 гг. |
| 3782 | Костромской муниципальный район | Сандогора с., Молодежная ул., д. 5 | 1956 | 670,50 | 2015-2034 гг. |
| 3783 | Костромской муниципальный район | Сандогора с., Молодежная ул., д. 1 | 1961 | 662,40 | 2015-2034 гг. |
| 3784 | Костромской муниципальный район | Кузнецово с., д. 32 | 1965 | 341,10 | 2015-2034 гг. |
| 3785 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Песочная ул., д. 3 | 1959 | 500,20 | 2015-2034 гг. |
| 3786 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 14 | 1956 | 349,50 | 2015-2034 гг. |
| 3787 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Центральная ул., д. 26а | 1966 | 882,20 | 2015-2034 гг. |
| 3788 | Костромской муниципальный район | Сандогора с., Молодежная ул., д. 6 | 1956 | 383,20 | 2015-2034 гг. |
| 3789 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 15 | 1962 | 722,80 | 2015-2034 гг. |
| 3790 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 3 | 1968 | 4379,50 | 2018-2037 гг. |
| 3791 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 8 | 1959 | 475,80 | 2016-2035 гг. |
| 3792 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Набережная ул., д. 1 | 1961 | 846,90 | 2016-2035 гг. |
| 3793 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Больничная ул., д. 5 | 1957 | 290,00 | 2016-2035 гг. |
| 3794 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Зеленая ул., д. 26 | 1963 | 2301,00 | 2016-2035 гг. |
| 3795 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 18 | 1960 | 443,70 | 2016-2035 гг. |
| 3796 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Мира ул., д. 14 | 1960 | 512,50 | 2016-2035 гг. |
| 3797 | Костромской муниципальный район | Середняя д., А.Филиппова ул., д. 5 | 1965 | 683,70 | 2016-2035 гг. |
| 3798 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 3 | 1965 | 714,60 | 2016-2035 гг. |
| 3799 | Костромской муниципальный район | Середняя д., А.Филиппова ул., д. 7 | 1965 | 651,20 | 2016-2035 гг. |
| 3800 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 3 | 1962 | 431,30 | 2016-2035 гг. |
| 3801 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 2 | 1962 | 429,90 | 2016-2035 гг. |
| 3802 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 4 | 1962 | 413,30 | 2017-2036 гг. |
| 3803 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Зеленая ул., д. 22 | 1960 | 616,00 | 2017-2036 гг. |
| 3804 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Больничная ул., д. 4 | 1956 | 720,10 | 2017-2036 гг. |
| 3805 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 11 | 1968 | 215,00 | 2017-2036 гг. |
| 3806 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 1 | 1962 | 429,90 | 2017-2036 гг. |
| 3807 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 16 | 1961 | 436,80 | 2017-2036 гг. |
| 3808 | Костромской муниципальный район | Середняя д., А.Филиппова ул., д. 3 | 1966 | 972,00 | 2017-2036 гг. |
| 3809 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Школьный пер., д. 1 | 1958 | 488,60 | 2017-2036 гг. |
| 3810 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 1 | 1967 | 4379,50 | 2017-2036 гг. |
| 3811 | Костромской муниципальный район | Тихий уголок д/о, д. 6 | 1970 | 490,00 | 2017-2036 гг. |
| 3812 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 2 | 1962 | 1051,90 | 2017-2036 гг. |
| 3813 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 17 | 1968 | 415,20 | 2017-2036 гг. |
| 3814 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 4 | 1966 | 675,80 | 2017-2036 гг. |
| 3815 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Костромская ул., д. 4 | 1970 | 415,00 | 2017-2036 гг. |
| 3816 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 1 | 1962 | 1034,70 | 2018-2037 гг. |
| 3817 | Костромской муниципальный район | Середняя д., А.Филиппова ул., д. 6 | 1965 | 968,60 | 2018-2037 гг. |
| 3818 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 5 | 1965 | 2808,00 | 2018-2037 гг. |
| 3819 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Песочная ул., д. 4 | 1958 | 495,10 | 2018-2037 гг. |
| 3820 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 17 | 1964 | 762,00 | 2018-2037 гг. |
| 3821 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 12 | 1964 | 805,30 | 2018-2037 гг. |
| 3822 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 1 | 1966 | 1468,70 | 2018-2037 гг. |
| 3823 | Костромской муниципальный район | Сендега ст., д. 1 | 1970 | 756,10 | 2018-2037 гг. |
| 3824 | Костромской муниципальный район | Саметь с., Сельская ул., д. 15а | 1966 | 676,50 | 2018-2037 гг. |
| 3825 | Костромской муниципальный район | Колос м., д. 1 | 1968 | 649,70 | 2018-2037 гг. |
| 3826 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 24 | 1969 | 1079,80 | 2018-2037 гг. |
| 3827 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 7 | 1967 | 815,10 | 2019-2038 гг. |
| 3828 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 5 | 1967 | 772,30 | 2019-2038 гг. |
| 3829 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 2 | 1967 | 1501,40 | 2019-2038 гг. |
| 3830 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Мира ул., д. 17 | 1967 | 565,90 | 2019-2038 гг. |
| 3831 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 6 | 1967 | 823,10 | 2019-2038 гг. |
| 3832 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 4 | 1970 | 719,20 | 2019-2038 гг. |
| 3833 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 7 | 1966 | 658,30 | 2019-2038 гг. |
| 3834 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 3 | 1968 | 1999,10 | 2019-2038 гг. |
| 3835 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 8 | 1968 | 813,10 | 2019-2038 гг. |
| 3836 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 10 | 1968 | 972,80 | 2019-2038 гг. |
| 3837 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 9 | 1968 | 959,30 | 2019-2038 гг. |
| 3838 | Костромской муниципальный район | Минское с., местечко Колос, д. 2 | 1968 | 649,70 | 2019-2038 гг. |
| 3839 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 10 | 1967 | 788,60 | 2020-2039 гг. |
| 3840 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 19 | 1967 | 861,00 | 2020-2039 гг. |
| 3841 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 5 | 1967 | 795,70 | 2020-2039 гг. |
| 3842 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 4 | 1962 | 1029,70 | 2020-2039 гг. |
| 3843 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 3 | 1962 | 1025,40 | 2020-2039 гг. |
| 3844 | Костромской муниципальный район | Дорожный п., д. 1 | 1967 | 301,40 | 2020-2039 гг. |
| 3845 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 11 | 1969 | 786,40 | 2020-2039 гг. |
| 3846 | Костромской муниципальный район | Василево п., Ершова ул., д. 18 | 1971 | 605,40 | 2020-2039 гг. |
| 3847 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 5 | 1974 | 913,80 | 2020-2039 гг. |
| 3848 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 18 | 1968 | 415,90 | 2020-2039 гг. |
| 3849 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 7 | 1963 | 1037,30 | 2020-2039 гг. |
| 3850 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 56 | 1975 | 3465,60 | 2020-2039 гг. |
| 3851 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 15 | 1970 | 772,00 | 2021-2040 гг. |
| 3852 | Костромской муниципальный район | 1 Мая хутор., д. 3 | 1978 | 483,90 | 2021-2040 гг. |
| 3853 | Костромской муниципальный район | Середняя д., Центральная ул., д. 3/8 | 1973 | 778,10 | 2021-2040 гг. |
| 3854 | Костромской муниципальный район | Козловы горы м., д. 8 | 1975 | 808,00 | 2021-2040 гг. |
| 3855 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 8 | 1977 | 4612,20 | 2021-2040 гг. |
| 3856 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 7 | 1977 | 4602,70 | 2021-2040 гг. |
| 3857 | Костромской муниципальный район | Апраксино п., Молодежная ул., д. 4 | 1978 | 6067,50 | 2021-2040 гг. |
| 3858 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 3 | 1976 | 377,10 | 2021-2040 гг. |
| 3859 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 10 | 1966 | 1047,10 | 2021-2040 гг. |
| 3860 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 8 | 1965 | 1040,50 | 2021-2040 гг. |
| 3861 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 16 | 1974 | 722,80 | 2022-2041 гг. |
| 3862 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 25 | 1970 | 378,80 | 2022-2041 гг. |
| 3863 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Садовая ул., д. 5 | 1970 | 800,70 | 2022-2041 гг. |
| 3864 | Костромской муниципальный район | п. Крутик, д. 11 | 1971 | 511,90 | 2022-2041 гг. |
| 3865 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Костромская ул., д. 5 | 1977 | 815,30 | 2022-2041 гг. |
| 3866 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Костромская ул., д. 1 | 1977 | 828,90 | 2022-2041 гг. |
| 3867 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 54 | 1977 | 3635,10 | 2022-2041 гг. |
| 3868 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Жашковская ул., д. 8 | 1970 | 799,30 | 2022-2041 гг. |
| 3869 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 7 | 1978 | 1375,70 | 2022-2041 гг. |
| 3870 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 9 | 1967 | 1053,90 | 2022-2041 гг. |
| 3871 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Жашковская ул., д. 10 | 1971 | 767,40 | 2022-2041 гг. |
| 3872 | Костромской муниципальный район | п. Крутик, д. 10 | 1970 | 517,20 | 2022-2041 гг. |
| 3873 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 58 | 1977 | 4740,10 | 2023-2042 гг. |
| 3874 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 4 | 1976 | 378,60 | 2023-2042 гг. |
| 3875 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Жашковская ул., д. 12 | 1972 | 794,80 | 2023-2042 гг. |
| 3876 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Молодежная ул., д. 3 | 1966 | 440,50 | 2023-2042 гг. |
| 3877 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 6 | 1976 | 745,30 | 2023-2042 гг. |
| 3878 | Костромской муниципальный район | Кузнецово с., д. 35 | 1977 | 423,00 | 2023-2042 гг. |
| 3879 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Советская ул., д. 19 | 1978 | 403,40 | 2023-2042 гг. |
| 3880 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 4 | 1973 | 2695,00 | 2023-2042 гг. |
| 3881 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 2 | 1982 | 700,45 | 2023-2042 гг. |
| 3882 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 26 | 1972 | 381,50 | 2023-2042 гг. |
| 3883 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Совхозная ул., д. 1а | 1972 | 794,80 | 2023-2042 гг. |
| 3884 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 13 | 1972 | 355,60 | 2023-2042 гг. |
| 3885 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Мира ул., д. 12 | 1972 | 570,40 | 2023-2042 гг. |
| 3886 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 17 | 1976 | 724,50 | 2023-2042 гг. |
| 3887 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 5 | 1976 | 553,10 | 2023-2042 гг. |
| 3888 | Костромской муниципальный район | Середняя д., А.Филиппова ул., д. 4 | 1976 | 801,50 | 2024-2043 гг. |
| 3889 | Костромской муниципальный район | Воронино д., Сосновый бор ул., д. 1 | 1978 | 1122,90 | 2024-2043 гг. |
| 3890 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 5 | 1968 | 1001,90 | 2024-2043 гг. |
| 3891 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Садовая ул., д. 4 | 1978 | 476,10 | 2024-2043 гг. |
| 3892 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Садовая ул., д. 1 | 1978 | 191,53 | 2024-2043 гг. |
| 3893 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Садовая ул., д. 1а | 1978 | 246,80 | 2024-2043 гг. |
| 3894 | Костромской муниципальный район | Чернопенье с., Школьная ул., д. 12 | 1972 | 358,70 | 2024-2043 гг. |
| 3895 | Костромской муниципальный район | Середняя д., А.Филиппова ул., д. 2 | 1976 | 796,70 | 2024-2043 гг. |
| 3896 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 17 | 1980 | 651,70 | 2024-2043 гг. |
| 3897 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 15 | 1980 | 650,20 | 2024-2043 гг. |
| 3898 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 21 | 1980 | 650,90 | 2024-2043 гг. |
| 3899 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 23 | 1980 | 651,60 | 2024-2043 гг. |
| 3900 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 25 | 1980 | 618,10 | 2024-2043 гг. |
| 3901 | Костромской муниципальный район | Крутик д., Тихая ул., д. 45 | 1980 | 119,30 | 2024-2043 гг. |
| 3902 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 6 | 1979 | 1035,70 | 2024-2043 гг. |
| 3903 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 27 | 1973 | 957,70 | 2024-2043 гг. |
| 3904 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Садовая ул., д. 3 | 1969 | 789,60 | 2024-2043 гг. |
| 3905 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 1 | 1980 | 375,90 | 2024-2043 гг. |
| 3906 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 28 | 1979 | 3624,00 | 2024-2043 гг. |
| 3907 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Центральная ул., д. 28 | 1966 | 816,00 | 2017-2036 гг. |
| 3908 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 29 | 1975 | 954,00 | 2024-2043 гг. |
| 3909 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Костромская ул., д. 3 | 1979 | 807,20 | 2024-2043 гг. |
| 3910 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 26 | 1974 | 3621,60 | 2024-2043 гг. |
| 3911 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Молодежная ул., д. 6 | 1974 | 741,80 | 2024-2043 гг. |
| 3912 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 11 | 1981 | 3057,90 | 2024-2043 гг. |
| 3913 | Костромской муниципальный район | Апраксино п., Молодежная ул., д. 8 | 1982 | 3067,30 | 2024-2043 гг. |
| 3914 | Костромской муниципальный район | Чернопенье с., д. Лунево, д. 1 | 1982 | 1924,80 | 2024-2043 гг. |
| 3915 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 12 | 1971 | 2183,27 | 2024-2043 гг. |
| 3916 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 11 | 1981 | 612,10 | 2024-2043 гг. |
| 3917 | Костромской муниципальный район | п. Зарубино, д. 17 | 1981 | 1836,10 | 2024-2043 гг. |
| 3918 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 3 | 1981 | 1842,20 | 2024-2043 гг. |
| 3919 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 29 | 1981 | 5008,50 | 2024-2043 гг. |
| 3920 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 8 | 1981 | 1354,90 | 2024-2043 гг. |
| 3921 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Костромская ул., д. 6 | 1981 | 832,70 | 2024-2043 гг. |
| 3922 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 13 | 1981 | 1831,00 | 2024-2043 гг. |
| 3923 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 15 | 1981 | 1836,60 | 2024-2043 гг. |
| 3924 | Костромской муниципальный район | Кузнецово с., д. 75 | 1980 | 800,70 | 2024-2043 гг. |
| 3925 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Садовая ул., д. 5 | 1978 | 357,40 | 2024-2043 гг. |
| 3926 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 6 | 1972 | 2533,50 | 2024-2043 гг. |
| 3927 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 31 | 1981 | 2029,70 | 2024-2043 гг. |
| 3928 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Песочная ул., д. 5 | 1975 | 764,40 | 2024-2043 гг. |
| 3929 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Школьная ул., д. 4 | 1979 | 4565,20 | 2024-2043 гг. |
| 3930 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 60 | 1981 | 4704,40 | 2024-2043 гг. |
| 3931 | Костромской муниципальный район | Козловы горы м., д. 10 | 1981 | 1099,60 | 2024-2043 гг. |
| 3932 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 28 | 1976 | 874,00 | 2024-2043 гг. |
| 3933 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 11 | 1976 | 823,00 | 2024-2043 гг. |
| 3934 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Молодежная ул., д. 8 | 1976 | 761,90 | 2024-2043 гг. |
| 3935 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 5 | 1981 | 630,00 | 2024-2043 гг. |
| 3936 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 6 | 1982 | 1406,40 | 2024-2043 гг. |
| 3937 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., 8 Марта ул., д. 17 | 1982 | 1345,50 | 2024-2043 гг. |
| 3938 | Костромской муниципальный район | Середняя д., Центральная ул., д. 23 | 1982 | 3271,20 | 2024-2043 гг. |
| 3939 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Молодежная ул., д. 4 | 1982 | 1344,50 | 2024-2043 гг. |
| 3940 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Советская ул., д. 18 | 1977 | 804,27 | 2024-2043 гг. |
| 3941 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Центральная ул., д. 30 | 1982 | 1328,00 | 2024-2043 гг. |
| 3942 | Костромской муниципальный район | Апраксино п., Молодежная ул., д. 8а | 1984 | 3024,80 | 2024-2043 гг. |
| 3943 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Парковая ул., д. 4 | 1978 | 640,20 | 2024-2043 гг. |
| 3944 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Советская ул., д. 19 | 1978 | 810,04 | 2024-2043 гг. |
| 3945 | Костромской муниципальный район | 1 Мая хутор, д. 2 | 1978 | 963,30 | 2024-2043 гг. |
| 3946 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 7 | 1976 | 823,20 | 2024-2043 гг. |
| 3947 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 7 | 1984 | 5630,40 | 2024-2043 гг. |
| 3948 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 9 | 1983 | 1369,20 | 2024-2043 гг. |
| 3949 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 61 | 1983 | 5051,80 | 2024-2043 гг. |
| 3950 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 9 | 1976 | 1025,90 | 2024-2043 гг. |
| 3951 | Костромской муниципальный район | Середняя д., Центральная ул., д. 22 | 1978 | 3390,00 | 2024-2043 гг. |
| 3952 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 5 | 1977 | 823,20 | 2024-2043 гг. |
| 3953 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Мира ул., д. 11 | 1980 | 948,90 | 2024-2043 гг. |
| 3954 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 10 | 1984 | 1380,10 | 2024-2043 гг. |
| 3955 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Школьная ул., д. 8 | 1984 | 3753,30 | 2024-2043 гг. |
| 3956 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 19 | 1984 | 1817,40 | 2024-2043 гг. |
| 3957 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 62 | 1984 | 5230,20 | 2024-2043 гг. |
| 3958 | Костромской муниципальный район | Бычиха-12, д. 10 | 1980 | 1484,50 | 2024-2043 гг. |
| 3959 | Костромской муниципальный район | Бычиха-12, д. 9 | 1980 | 670,80 | 2024-2043 гг. |
| 3960 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 3 | 1984 | 1403,70 | 2024-2043 гг. |
| 3961 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 1 | 1984 | 1404,50 | 2024-2043 гг. |
| 3962 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Школьная ул., д. 6 | 1979 | 2256,30 | 2024-2043 гг. |
| 3963 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 1 | 1981 | 627,10 | 2024-2043 гг. |
| 3964 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 3 | 1981 | 1605,00 | 2024-2043 гг. |
| 3965 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 11 | 1976 | 2023,20 | 2024-2043 гг. |
| 3966 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 18 | 1985 | 1265,54 | 2024-2043 гг. |
| 3967 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Центральная ул., д. 16 | 1985 | 1333,90 | 2024-2043 гг. |
| 3968 | Костромской муниципальный район | Василево п., Ершова ул., д. 16 | 1982 | 845,30 | 2024-2043 гг. |
| 3969 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Песочная ул., д. 6 | 1979 | 920,00 | 2024-2043 гг. |
| 3970 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 10 | 1979 | 360,50 | 2024-2043 гг. |
| 3971 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Садовый пер., д. 2 | 1979 | 800,90 | 2024-2043 гг. |
| 3972 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Комсомольская ул., д. 7 | 1971 | 731,90 | 2024-2043 гг. |
| 3973 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 19а | 1985 | 3038,10 | 2024-2043 гг. |
| 3974 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 5 | 1979 | 377,80 | 2024-2043 гг. |
| 3975 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Больничная ул., д. 3 | 1985 | 1235,20 | 2024-2043 гг. |
| 3976 | Костромской муниципальный район | Коряково д., д. 9 | 1981 | 747,40 | 2024-2043 гг. |
| 3977 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 12 | 1982 | 667,90 | 2024-2043 гг. |
| 3978 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 11 | 1982 | 665,30 | 2024-2043 гг. |
| 3979 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Советская ул., д. 1 | 1984 | 872,18 | 2024-2043 гг. |
| 3980 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 12 | 1984 | 1361,60 | 2024-2043 гг. |
| 3981 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Советская ул., д. 2 | 1984 | 872,18 | 2024-2043 гг. |
| 3982 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 4а | 1985 | 1405,50 | 2024-2043 гг. |
| 3983 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 4 | 1985 | 1395,10 | 2024-2043 гг. |
| 3984 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 5а | 1984 | 286,60 | 2024-2043 гг. |
| 3985 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Мира ул., д. 7 | 1983 | 994,40 | 2024-2043 гг. |
| 3986 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 3 | 1984 | 588,21 | 2024-2043 гг. |
| 3987 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 2 | 1984 | 678,42 | 2024-2043 гг. |
| 3988 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 4 | 1984 | 611,66 | 2024-2043 гг. |
| 3989 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 15 | 1982 | 662,40 | 2024-2043 гг. |
| 3990 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 6 | 1986 | 1117,80 | 2024-2043 гг. |
| 3991 | Костромской муниципальный район | Бычиха-12, д. 14 | 1980 | 762,00 | 2024-2043 гг. |
| 3992 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 7 | 1981 | 630,00 | 2024-2043 гг. |
| 3993 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 1 | 1981 | 1208,45 | 2024-2043 гг. |
| 3994 | Костромской муниципальный район | Дорожный п., д. 2 | 1980 | 368,60 | 2024-2043 гг. |
| 3995 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Садовый пер., д. 1 | 1980 | 809,00 | 2024-2043 гг. |
| 3996 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Капитана Харчина ул., д. 8 | 1987 | 1558,30 | 2024-2043 гг. |
| 3997 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 5 | 1985 | 1539,80 | 2024-2043 гг. |
| 3998 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 6 | 1985 | 1480,67 | 2024-2043 гг. |
| 3999 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 7 | 1985 | 1545,89 | 2024-2043 гг. |
| 4000 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 8 | 1986 | 1831,20 | 2024-2043 гг. |
| 4001 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 10 | 1986 | 1813,80 | 2024-2043 гг. |
| 4002 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 8 | 1986 | 1120,20 | 2024-2043 гг. |
| 4003 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 6 | 1986 | 2418,50 | 2024-2043 гг. |
| 4004 | Костромской муниципальный район | Сущево с., Юбилейная ул., д. 1 | 1984 | 583,42 | 2024-2043 гг. |
| 4005 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 18 | 1982 | 700,45 | 2024-2043 гг. |
| 4006 | Костромской муниципальный район | Бычиха-12, д. 15 | 1980 | 762,00 | 2024-2043 гг. |
| 4007 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 9 | 1986 | 757,00 | 2024-2043 гг. |
| 4008 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Костромская ул., д. 2 | 1986 | 1382,70 | 2024-2043 гг. |
| 4009 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 8 | 1986 | 757,00 | 2024-2043 гг. |
| 4010 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 10 | 1986 | 755,40 | 2024-2043 гг. |
| 4011 | Костромской муниципальный район | Середняя д., Центральная ул., д. 24 | 1982 | 5185,00 | 2024-2043 гг. |
| 4012 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 18а | 1981 | 613,10 | 2024-2043 гг. |
| 4013 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 15 | 1983 | 591,10 | 2024-2043 гг. |
| 4014 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 14 | 1983 | 630,60 | 2024-2043 гг. |
| 4015 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 16 | 1983 | 639,40 | 2024-2043 гг. |
| 4016 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 2 | 1983 | 597,00 | 2024-2043 гг. |
| 4017 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 3 | 1983 | 622,80 | 2024-2043 гг. |
| 4018 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 4 | 1983 | 630,70 | 2024-2043 гг. |
| 4019 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 5 | 1983 | 625,10 | 2024-2043 гг. |
| 4020 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 16 | 1983 | 659,20 | 2024-2043 гг. |
| 4021 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 17 | 1983 | 660,35 | 2024-2043 гг. |
| 4022 | Костромской муниципальный район | Коряково д., Лейт-та Шишова ул., д. 2 | 1989 | 222,70 | 2024-2043 гг. |
| 4023 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Жашковская ул., д. 2а | 1980 | 1972,90 | 2024-2043 гг. |
| 4024 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 33 | 1986 | 4576,90 | 2024-2043 гг. |
| 4025 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 5 | 1983 | 735,80 | 2024-2043 гг. |
| 4026 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 9 | 1983 | 668,60 | 2024-2043 гг. |
| 4027 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 7 | 1983 | 668,20 | 2024-2043 гг. |
| 4028 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 7 | 1981 | 6362,30 | 2024-2043 гг. |
| 4029 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 4 | 1987 | 1125,20 | 2024-2043 гг. |
| 4030 | Костромской муниципальный район | Зарубино д., д. 1 | 1987 | 1836,00 | 2024-2043 гг. |
| 4031 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 13 | 1982 | 665,70 | 2024-2043 гг. |
| 4032 | Костромской муниципальный район | Апраксино п., Молодежная ул., д. 1а | 1988 | 3219,50 | 2024-2043 гг. |
| 4033 | Костромской муниципальный район | Тихий уголок д/о, д. 2 | 1990 | 2266,00 | 2024-2043 гг. |
| 4034 | Костромской муниципальный район | Тихий уголок д/о, д. 1 | 1982 | 870,90 | 2024-2043 гг. |
| 4035 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 12 | 1983 | 430,70 | 2024-2043 гг. |
| 4036 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 14 | 1983 | 431,00 | 2024-2043 гг. |
| 4037 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 9 | 1983 | 959,30 | 2024-2043 гг. |
| 4038 | Костромской муниципальный район | Яковлевское с., Новая ул., д. 11 | 1983 | 435,80 | 2024-2043 гг. |
| 4039 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 3 | 1983 | 2225,56 | 2024-2043 гг. |
| 4040 | Костромской муниципальный район | Василево п., Ершова ул., д. 10 | 1982 | 763,70 | 2024-2043 гг. |
| 4041 | Костромской муниципальный район | Василево п., Ершова ул., д. 14 | 1982 | 847,00 | 2024-2043 гг. |
| 4042 | Костромской муниципальный район | Василево п., Ершова ул., д. 12 | 1982 | 759,00 | 2024-2043 гг. |
| 4043 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 20 | 1986 | 1333,70 | 2024-2043 гг. |
| 4044 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 21 | 1986 | 1329,90 | 2024-2043 гг. |
| 4045 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 9 | 1988 | 5999,60 | 2024-2043 гг. |
| 4046 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 22 | 1987 | 1298,80 | 2024-2043 гг. |
| 4047 | Костромской муниципальный район | Фоминское с., Дорожная ул., д. 4 | 1985 | 586,00 | 2024-2043 гг. |
| 4048 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 52 | 1988 | 4721,70 | 2024-2043 гг. |
| 4049 | Костромской муниципальный район | Сендега ст., д. 2 | 1985 | 800,00 | 2024-2043 гг. |
| 4050 | Костромской муниципальный район | Некрасово д., Юбилейная ул., д. 1а | 1984 | 1414,50 | 2024-2043 гг. |
| 4051 | Костромской муниципальный район | Сандогора с., Молодежная ул., д. 3 | 1986 | 661,70 | 2024-2043 гг. |
| 4052 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 30 | 1982 | 4577,00 | 2024-2043 гг. |
| 4053 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 14 | 1985 | 665,00 | 2024-2043 гг. |
| 4054 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 12 | 1985 | 445,50 | 2024-2043 гг. |
| 4055 | Костромской муниципальный район | Фоминское с., Дорожная ул., д. 1 | 1985 | 592,30 | 2024-2043 гг. |
| 4056 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 1 | 1985 | 1479,30 | 2024-2043 гг. |
| 4057 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 11 | 1985 | 441,80 | 2024-2043 гг. |
| 4058 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 10 | 1986 | 1620,00 | 2024-2043 гг. |
| 4059 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Мира ул., д. 10 | 1987 | 1293,00 | 2024-2043 гг. |
| 4060 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Центральная ул., д. 32 | 1989 | 1620,00 | 2024-2043 гг. |
| 4061 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Ленина ул., д. 6 | 1986 | 1358,90 | 2024-2043 гг. |
| 4062 | Костромской муниципальный район | Сандогора с., Молодежная ул., д. 2 | 1986 | 658,30 | 2024-2043 гг. |
| 4063 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Юбилейная ул., д. 13 | 1986 | 820,70 | 2024-2043 гг. |
| 4064 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 2 | 1986 | 1480,00 | 2024-2043 гг. |
| 4065 | Костромской муниципальный район | Фоминское с., Дорожная ул., д. 3 | 1985 | 586,00 | 2024-2043 гг. |
| 4066 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Некрасова ул., д. 13 | 1986 | 340,00 | 2024-2043 гг. |
| 4067 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 13 | 1991 | 5999,60 | 2024-2043 гг. |
| 4068 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 6 | 1988 | 1620,00 | 2024-2043 гг. |
| 4069 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 4 | 1988 | 1620,00 | 2024-2043 гг. |
| 4070 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 9 | 1988 | 1620,00 | 2024-2043 гг. |
| 4071 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 8 | 1988 | 1620,00 | 2024-2043 гг. |
| 4072 | Костромской муниципальный район | Саметь с., Малининой ул., д. 23 | 1987 | 668,20 | 2024-2043 гг. |
| 4073 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Лазурный пер., д. 1 | 1986 | 859,12 | 2024-2043 гг. |
| 4074 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Пушкина ул., д. 1 | 1987 | 1090,60 | 2024-2043 гг. |
| 4075 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 11 | 1989 | 6179,50 | 2024-2043 гг. |
| 4076 | Костромской муниципальный район | Саметь с., Малининой ул., д. 25 | 1988 | 421,10 | 2024-2043 гг. |
| 4077 | Костромской муниципальный район | Саметь с., Малининой ул., д. 16 | 1988 | 861,90 | 2024-2043 гг. |
| 4078 | Костромской муниципальный район | Саметь с., Малининой ул., д. 14 | 1988 | 518,40 | 2024-2043 гг. |
| 4079 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Молодежная ул., д. 1 | 1987 | 1341,00 | 2024-2043 гг. |
| 4080 | Костромской муниципальный район | Зарубино п., д. 4 | 1992 | 2534,30 | 2024-2043 гг. |
| 4081 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Садовая ул., д. 2 | 1973 | 2527,97 | 2024-2043 гг. |
| 4082 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 3 | 1989 | 1703,50 | 2024-2043 гг. |
| 4083 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Парковый пр-д, д. 2 | 1990 | 642,00 | 2024-2043 гг. |
| 4084 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Учебный городок, д. 16 | 1992 | 5148,20 | 2024-2043 гг. |
| 4085 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 12 | 1986 | 943,00 | 2024-2043 гг. |
| 4086 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Школьная ул., д. 10 | 1992 | 3200,80 | 2024-2043 гг. |
| 4087 | Костромской муниципальный район | Прибрежный п., Мира ул., д. 8 | 1991 | 1300,20 | 2024-2043 гг. |
| 4088 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Центральная ул., д. 34 | 1990 | 1634,20 | 2024-2043 гг. |
| 4089 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 13 | 1993 | 1040,90 | 2024-2043 гг. |
| 4090 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Зеленая ул., д. 14а | 1991 | 1601,30 | 2024-2043 гг. |
| 4091 | Костромской муниципальный район | Безгачево п., Строителей ул., д. 1а | 1991 | 1692,00 | 2024-2043 гг. |
| 4092 | Костромской муниципальный район | Кузьмищи д., Молодежная ул., д. 11 | 1991 | 2096,30 | 2024-2043 гг. |
| 4093 | Костромской муниципальный район | Фоминское с., Дорожная ул., д. 2 | 1985 | 598,20 | 2024-2043 гг. |
| 4094 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 2 | 1991 | 1029,70 | 2024-2043 гг. |
| 4095 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Зеленая ул., д. 12а | 1992 | 1600,30 | 2024-2043 гг. |
| 4096 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 1а | 1992 | 1600,40 | 2024-2043 гг. |
| 4097 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 7 | 1992 | 551,20 | 2024-2043 гг. |
| 4098 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 9 | 1992 | 551,20 | 2024-2043 гг. |
| 4099 | Костромской муниципальный район | Некрасово д., Юбилейная ул., д. 1б | 1994 | 1728,20 | 2024-2043 гг. |
| 4100 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Полевая ул., д. 3а | 1993 | 659,20 | 2024-2043 гг. |
| 4101 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Полевая ул., д. 1а | 1993 | 657,50 | 2024-2043 гг. |
| 4102 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 11 | 1993 | 649,30 | 2024-2043 гг. |
| 4103 | Костромской муниципальный район | Шувалово п., Победы ул., д. 13 | 1993 | 648,80 | 2024-2043 гг. |
| 4104 | Костромской муниципальный район | Шунга с., Полевая ул., д. 2а | 1993 | 659,20 | 2024-2043 гг. |
| 4105 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Школьная ул., д. 12 | 1995 | 3200,80 | 2024-2043 гг. |
| 4106 | Костромской муниципальный район | Мисково п., Пушкина ул., д. 1а | 1993 | 1012,40 | 2024-2043 гг. |
| 4107 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Геофизиков ул., д. 7 | 1993 | 2405,00 | 2024-2043 гг. |
| 4108 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Зеленая ул., д. 8а | 1994 | 1600,40 | 2024-2043 гг. |
| 4109 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Зеленая ул., д. 8б | 1995 | 1601,30 | 2024-2043 гг. |
| 4110 | Костромской муниципальный район | Петрилово с., д. 15 | 1995 | 665,50 | 2024-2043 гг. |
| 4111 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Мира ул., д. 11а | 1996 | 2424,24 | 2024-2043 гг. |
| 4112 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 4 | 1996 | 1029,70 | 2024-2043 гг. |
| 4113 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Штеймана ул., д. 63 | 1999 | 6422,70 | 2024-2043 гг. |
| 4114 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 14 | 1997 | 3230,30 | 2024-2043 гг. |
| 4115 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Садовая ул., д. 6 | 1989 | 1967,70 | 2024-2043 гг. |
| 4116 | Костромской муниципальный район | Ильинское с., Костромская ул., д. 7 | 1999 | 1583,12 | 2024-2043 гг. |
| 4117 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 6 | 1998 | 1113,30 | 2024-2043 гг. |
| 4118 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 8 | 2001 | 987,00 | 2024-2043 гг. |
| 4119 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 19 | 2005 | 722,30 | 2025-2043 гг. |
| 4120 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Школьная ул., д. 1, литер А | 2009 | 335,80 | 2029-2043 гг. |
| 4121 | Костромской муниципальный район | Фанерник п., Калашникова ул., д. 12 | 2010 | 2131,40 | 2029-2043 гг. |
| 4122 | Костромской муниципальный район | Минское с., Куколевского ул., д. 25 | 2010 | 746,50 | 2030-2043 гг. |
| 4123 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Садовая ул., д. 2а | 2010 | 503,80 | 2030-2043 гг. |
| 4124 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., 70 лет Октября ул., д. 6а | 2010 | 742,60 | 2030-2043 гг. |
| 4125 | Костромской муниципальный район | Караваево п., Пионерская ул., д. 1 | 2011 | 3027,10 | 2030-2043 гг. |
| 4126 | Костромской муниципальный район | Паточного з-да п., д. 48 | 2011 | 1494,60 | 2031-2043 гг. |
| 4127 | Костромской муниципальный район | Сухоногово п., Пасынкова ул., д. 1 | 2011 | 539,90 | 2031-2043 гг. |
| 4128 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Школьная ул., д. 4а | 2011 | 1458,20 | 2031-2043 гг. |
| 4129 | Костромской муниципальный район | Никольское п., Школьная ул., д. 4б | 2011 | 1253,30 | 2031-2043 гг. |
| 4130 | Костромской муниципальный район | п. Караваево, ул. Капитана Харчина, д. 4, литер А | 2013 | 1926,10 | 2033-2043 гг. |
| 4131 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Лермонтова ул., д. 10 | 1917 | 169,20 | 2015-2034 гг. |
| 4132 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Первомайская ул., д. 17 | 1917 | 133,90 | 2015-2034 гг. |
| 4133 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 7 | 1950 | 420,30 | 2015-2034 гг. |
| 4134 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 6 | 1951 | 415,00 | 2015-2034 гг. |
| 4135 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 9 | 1950 | 415,00 | 2015-2034 гг. |
| 4136 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 8 | 1951 | 451,00 | 2015-2034 гг. |
| 4137 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 2 | 1951 | 423,00 | 2015-2034 гг. |
| 4138 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 1 | 1951 | 413,00 | 2015-2034 гг. |
| 4139 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Волжская ул., д. 16 | 1949 | 435,20 | 2015-2034 гг. |
| 4140 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 20 | 1949 | 371,00 | 2015-2034 гг. |
| 4141 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Волжская ул., д. 18 | 1950 | 414,00 | 2016-2035 гг. |
| 4142 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 10 | 1951 | 447,00 | 2016-2035 гг. |
| 4143 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Песочная ул., д. 22 | 1961 | 274,00 | 2016-2035 гг. |
| 4144 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Заводская ул., д. 3 | 1964 | 411,20 | 2016-2035 гг. |
| 4145 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Новая ул., д. 26 | 1960 | 395,40 | 2016-2035 гг. |
| 4146 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Цеткин Клары пер., д. 1 | 1968 | 666,20 | 2016-2035 гг. |
| 4147 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Островского ул., д. 2 | 1962 | 430,50 | 2016-2035 гг. |
| 4148 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Заводская ул., д. 12 | 1969 | 490,50 | 2017-2036 гг. |
| 4149 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Пушкина ул., д. 20б | 1974 | 254,70 | 2017-2036 гг. |
| 4150 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 4 | 1967 | 145,80 | 2017-2036 гг. |
| 4151 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Заводская ул., д. 10 | 1970 | 529,80 | 2017-2036 гг. |
| 4152 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Заводская ул., д. 31 | 1970 | 531,30 | 2017-2036 гг. |
| 4153 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 1 | 1970 | 2195,50 | 2017-2036 гг. |
| 4154 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 5 | 1976 | 798,20 | 2017-2036 гг. |
| 4155 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Нагорная ул., д. 48 | 1968 | 319,00 | 2018-2037 гг. |
| 4156 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Ювелиров пр., д. 2 | 1962 | 315,20 | 2018-2037 гг. |
| 4157 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Новая ул., д. 55 | 1955 | 677,00 | 2018-2037 гг. |
| 4158 | Красносельский муниципальный район | Сидоровское с., Нагорная ул., д. 14 | 1969 | 841,90 | 2018-2037 гг. |
| 4159 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Заводская ул., д. 1 | 1967 | 165,80 | 2018-2037 гг. |
| 4160 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Ювелиров пр., д. 1 | 1962 | 322,40 | 2018-2037 гг. |
| 4161 | Красносельский муниципальный район | Сухара, д. 34 | 1970 | 402,00 | 2018-2037 гг. |
| 4162 | Красносельский муниципальный район | Молодежный п., д. 2 | 1974 | 3086,50 | 2019-2038 гг. |
| 4163 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Советская ул., д. 24 | 1977 | 5048,00 | 2019-2038 гг. |
| 4164 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Советская ул., д. 16 | 1975 | 1857,60 | 2019-2038 гг. |
| 4165 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 2 | 1977 | 2534,10 | 2020-2039 гг. |
| 4166 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Новая ул., д. 26а | 1978 | 774,00 | 2020-2039 гг. |
| 4167 | Красносельский муниципальный район | п. Зеленый, д. 1 | 1973 | 1310,10 | 2020-2039 гг. |
| 4168 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Пушкина пер., д. 16 | 1974 | 434,80 | 2020-2039 гг. |
| 4169 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Подстанция ул., д. 2б | 1980 | 661,20 | 2021-2040 гг. |
| 4170 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Молодежный п., д. 1 | 1974 | 740,80 | 2021-2040 гг. |
| 4171 | Красносельский муниципальный район | Боровиково, Новая ул., д. 8 | 1974 | 729,70 | 2021-2040 гг. |
| 4172 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Новая ул., д. 28 | 1976 | 353,90 | 2021-2040 гг. |
| 4173 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Советская ул., д. 18 | 1978 | 1780,50 | 2021-2040 гг. |
| 4174 | Красносельский муниципальный район | Боровиково, Новая ул., д. 10 | 1975 | 738,00 | 2021-2040 гг. |
| 4175 | Красносельский муниципальный район | Гридино, м/р-н Юбилейный, д. 1 | 1981 | 1109,30 | 2022-2041 гг. |
| 4176 | Красносельский муниципальный район | Гридино, м/р-н Юбилейный, д. 2 | 1981 | 1119,60 | 2022-2041 гг. |
| 4177 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Советская ул., д. 20 | 1979 | 3261,70 | 2022-2041 гг. |
| 4178 | Красносельский муниципальный район | п. Солнечный, д. 1 | 1975 | 868,00 | 2022-2041 гг. |
| 4179 | Красносельский муниципальный район | Гридино, м/р-н Юбилейный, д. 3 | 1982 | 734,00 | 2022-2041 гг. |
| 4180 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Новая ул., д. 23 | 1977 | 555,80 | 2023-2042 гг. |
| 4181 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 3 | 1982 | 3662,60 | 2023-2042 гг. |
| 4182 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 5 | 1983 | 3068,50 | 2023-2042 гг. |
| 4183 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 4 | 1982 | 4586,40 | 2023-2042 гг. |
| 4184 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Советская ул., д. 22 | 1983 | 4580,20 | 2024-2043 гг. |
| 4185 | Красносельский муниципальный район | Гридино д., м/р-н Юбилейный ул., д. 5 | 1984 | 1126,70 | 2024-2043 гг. |
| 4186 | Красносельский муниципальный район | Гридино д., м/р-н Юбилейный ул., д. 4 | 1984 | 1125,30 | 2024-2043 гг. |
| 4187 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Новая ул., д. 54 | 1983 | 940,00 | 2024-2043 гг. |
| 4188 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Волжская ул., д. 53 | 1980 | 364,20 | 2024-2043 гг. |
| 4189 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 6 | 1984 | 3315,00 | 2024-2043 гг. |
| 4190 | Красносельский муниципальный район | Сопырево, Молодежная ул., д. 4 | 1980 | 392,10 | 2024-2043 гг. |
| 4191 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Новая ул., д. 24 | 1973 | 376,50 | 2024-2043 гг. |
| 4192 | Красносельский муниципальный район | Гридино, м/р-н Юбилейный, д. 6 | 1986 | 1170,10 | 2024-2043 гг. |
| 4193 | Красносельский муниципальный район | Сопырево, Молодежная ул., д. 3 | 1984 | 652,40 | 2024-2043 гг. |
| 4194 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., Центральная ул., д. 5 | 1979 | 674,20 | 2024-2043 гг. |
| 4195 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Новая ул., д. 58 | 1985 | 678,00 | 2024-2043 гг. |
| 4196 | Красносельский муниципальный район | Харитоново д., д. 5 | 1986 | 638,50 | 2024-2043 гг. |
| 4197 | Красносельский муниципальный район | Харитоново д., д. 3 | 1986 | 593,00 | 2024-2043 гг. |
| 4198 | Красносельский муниципальный район | Харитоново д., д. 1 | 1986 | 660,40 | 2024-2043 гг. |
| 4199 | Красносельский муниципальный район | Харитоново д., д. 2 | 1986 | 660,50 | 2024-2043 гг. |
| 4200 | Красносельский муниципальный район | Харитоново д., д. 4 | 1986 | 646,80 | 2024-2043 гг. |
| 4201 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Песочная ул., д. 1 | 1986 | 3236,00 | 2024-2043 гг. |
| 4202 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Новая ул., д. 57 | 1986 | 933,00 | 2024-2043 гг. |
| 4203 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Новая ул., д. 59 | 1986 | 921,00 | 2024-2043 гг. |
| 4204 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., Центральная ул., д. 11 | 1982 | 674,10 | 2024-2043 гг. |
| 4205 | Красносельский муниципальный район | Боровиково д., Новая, д. 12 | 1982 | 798,10 | 2024-2043 гг. |
| 4206 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 9 | 1987 | 6423,50 | 2024-2043 гг. |
| 4207 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 7 | 1987 | 3343,40 | 2024-2043 гг. |
| 4208 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 2 | 1985 | 1482,30 | 2024-2043 гг. |
| 4209 | Красносельский муниципальный район | Боровиково д., Новая ул., д. 14 | 1985 | 776,00 | 2024-2043 гг. |
| 4210 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 1 | 1985 | 1482,30 | 2024-2043 гг. |
| 4211 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 3 | 1985 | 1482,30 | 2024-2043 гг. |
| 4212 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., Центральная ул., д. 7 | 1983 | 674,20 | 2024-2043 гг. |
| 4213 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., Центральная ул., д. 3 | 1982 | 675,30 | 2024-2043 гг. |
| 4214 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., Центральная ул., д. 9 | 1982 | 656,00 | 2024-2043 гг. |
| 4215 | Красносельский муниципальный район | Боровиково д., Новая ул., д. 6 | 1984 | 803,90 | 2024-2043 гг. |
| 4216 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Новая ул., д. 25 | 1985 | 587,30 | 2024-2043 гг. |
| 4217 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 5 | 1988 | 2576,80 | 2024-2043 гг. |
| 4218 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 4 | 1988 | 2576,80 | 2024-2043 гг. |
| 4219 | Красносельский муниципальный район | Сухара д., д. 46 | 1988 | 2014,00 | 2024-2043 гг. |
| 4220 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Новая ул., д. 56 | 1986 | 932,00 | 2024-2043 гг. |
| 4221 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 7 | 1989 | 2474,80 | 2024-2043 гг. |
| 4222 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Космическая ул., д. 28 | 1989 | 730,90 | 2024-2043 гг. |
| 4223 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 12 | 1991 | 3785,80 | 2024-2043 гг. |
| 4224 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 11 | 1991 | 4999,80 | 2024-2043 гг. |
| 4225 | Красносельский муниципальный район | Сопырево д., Молодежная ул., д. 2 | 1991 | 650,70 | 2024-2043 гг. |
| 4226 | Красносельский муниципальный район | Сопырево д., Молодежная ул., д. 1 | 1991 | 650,70 | 2024-2043 гг. |
| 4227 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 8 | 1987 | 1062,10 | 2024-2043 гг. |
| 4228 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 6 | 1990 | 2496,50 | 2024-2043 гг. |
| 4229 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 8 | 1990 | 3804,50 | 2024-2043 гг. |
| 4230 | Красносельский муниципальный район | Боровиково д., Новая ул., д. 4а | 1988 | 396,60 | 2024-2043 гг. |
| 4231 | Красносельский муниципальный район | Боровиково д., Новая ул., д. 4б | 1988 | 399,50 | 2024-2043 гг. |
| 4232 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Космическая ул., д. 27 | 1989 | 731,30 | 2024-2043 гг. |
| 4233 | Красносельский муниципальный район | Шолохово д., м/р-н Льнозавода, д. 9 | 1991 | 3804,50 | 2024-2043 гг. |
| 4234 | Красносельский муниципальный район | Веселово д., Новая ул., д. 13 | 1990 | 705,00 | 2024-2043 гг. |
| 4235 | Красносельский муниципальный район | Веселово д., Новая ул., д. 12 | 1990 | 706,90 | 2024-2043 гг. |
| 4236 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Волжская ул., д. 68 | 1990 | 978,50 | 2024-2043 гг. |
| 4237 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 3 | 1982 | 822,00 | 2024-2043 гг. |
| 4238 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 2 | 1978 | 417,50 | 2024-2043 гг. |
| 4239 | Красносельский муниципальный район | Веселово д., Новая ул., д. 11 | 1990 | 705,20 | 2024-2043 гг. |
| 4240 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Новая ул., д. 30 | 1977 | 489,10 | 2024-2043 гг. |
| 4241 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 1 | 1978 | 438,80 | 2024-2043 гг. |
| 4242 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 4 | 1983 | 801,00 | 2024-2043 гг. |
| 4243 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 10 | 1986 | 695,90 | 2024-2043 гг. |
| 4244 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 14 | 1993 | 1029,60 | 2024-2043 гг. |
| 4245 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 13 | 1993 | 1021,10 | 2024-2043 гг. |
| 4246 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Чкалова ул., д. 26 | 1989 | 728,20 | 2024-2043 гг. |
| 4247 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 7 | 1986 | 822,00 | 2024-2043 гг. |
| 4248 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 9 | 1986 | 680,00 | 2024-2043 гг. |
| 4249 | Красносельский муниципальный район | Грав. Карьер, Волжская ул., д. 69 | 1994 | 917,30 | 2024-2043 гг. |
| 4250 | Красносельский муниципальный район | Ченцы д., Молодежная ул., д. 8 | 1986 | 822,00 | 2024-2043 гг. |
| 4251 | Красносельский муниципальный район | Халипино д., д. 50 | 2000 | 411,60 | 2024-2043 гг. |
| 4252 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 10 | 1993 | 2485,60 | 2024-2043 гг. |
| 4253 | Красносельский муниципальный район | Боровиково д., Новая, д. 18 | 2000 | 796,00 | 2024-2043 гг. |
| 4254 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 15 | 2008 | 5581,10 | 2024-2043 гг. |
| 4255 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., м/р-н Восточный, д. 17 | 2008 | 3264,80 | 2028-2043 гг. |
| 4256 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 18 | 1917 | 387,10 | 2015-2034 гг. |
| 4257 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Смирнова Юрия ул., д. 9 | 1947 | 184,27 | 2016-2035 гг. |
| 4258 | Макарьевский муниципальный район | Дорогиня п., Коммунистическая ул., д. 18 | 1954 | 236,90 | 2016-2035 гг. |
| 4259 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 36 | 1955 | 157,96 | 2017-2036 гг. |
| 4260 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Ветлужская ул., д. 4 | 1955 | 240,60 | 2017-2036 гг. |
| 4261 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Революции пл., д. 21 | 1960 | 521,20 | 2017-2036 гг. |
| 4262 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Первомайская ул., д. 18 | 1961 | 112,71 | 2017-2036 гг. |
| 4263 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Октябрьская ул., д. 29 | 1956 | 436,60 | 2018-2037 гг. |
| 4264 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Окружная ул., д. 20 | 1963 | 310,64 | 2018-2037 гг. |
| 4265 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Площадная ул., д. 12 | 1965 | 221,70 | 2018-2037 гг. |
| 4266 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Революции пл., д. 14 | 1959 | 263,80 | 2019-2038 гг. |
| 4267 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 33 | 1961 | 371,30 | 2019-2038 гг. |
| 4268 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 35 | 1962 | 389,70 | 2020-2039 гг. |
| 4269 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 37 | 1963 | 370,00 | 2021-2040 гг. |
| 4270 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Первомайская ул., д. 30 | 1963 | 360,50 | 2021-2040 гг. |
| 4271 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Юрьевецкая ул., д. 21 | 1964 | 215,35 | 2022-2041 гг. |
| 4272 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 23 | 1964 | 351,17 | 2022-2041 гг. |
| 4273 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Пролетарская ул., д. 3 | 1959 | 276,09 | 2022-2041 гг. |
| 4274 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 2 | 1959 | 386,00 | 2023-2042 гг. |
| 4275 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 23 | 1959 | 386,00 | 2023-2042 гг. |
| 4276 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 8 | 1916 | 290,30 | 2023-2042 гг. |
| 4277 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 32 | 1955 | 491,64 | 2024-2043 гг. |
| 4278 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 19 | 1959 | 274,69 | 2024-2043 гг. |
| 4279 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Первомайская ул., д. 43 | 1959 | 183,98 | 2024-2043 гг. |
| 4280 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Первомайская ул., д. 19 | 1965 | 243,00 | 2024-2043 гг. |
| 4281 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Пролетарская ул., д. 5 | 1965 | 258,48 | 2024-2043 гг. |
| 4282 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 21 | 1965 | 362,59 | 2024-2043 гг. |
| 4283 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Первомайская ул., д. 39 | 1966 | 227,35 | 2024-2043 гг. |
| 4284 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 14 | 1949 | 182,22 | 2024-2043 гг. |
| 4285 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 3 | 1969 | 209,61 | 2024-2043 гг. |
| 4286 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Октябрьская ул., д. 25 | 1969 | 224,00 | 2024-2043 гг. |
| 4287 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Революции пл., д. 24 | 1969 | 189,35 | 2024-2043 гг. |
| 4288 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 41 | 1964 | 483,30 | 2024-2043 гг. |
| 4289 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Революции пл., д. 36 | 1940 | 664,30 | 2024-2043 гг. |
| 4290 | Макарьевский муниципальный район | Горчуха п., Советская ул., Горчухинское с.п., д. 13 | 1970 | 592,00 | 2024-2043 гг. |
| 4291 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Ветлужский пер., д. 5 | 1959 | 263,80 | 2024-2043 гг. |
| 4292 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Первомайская ул., д. 12 | 1968 | 248,64 | 2024-2043 гг. |
| 4293 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Октябрьская ул., д. 14 | 1968 | 422,80 | 2024-2043 гг. |
| 4294 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 30 | 1967 | 499,54 | 2024-2043 гг. |
| 4295 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., М.Советская ул., д. 8 | 1969 | 205,00 | 2024-2043 гг. |
| 4296 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 49 | 1968 | 562,92 | 2024-2043 гг. |
| 4297 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Гагарина ул., д. 40 | 1969 | 534,25 | 2024-2043 гг. |
| 4298 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Смирнова Юрия ул., д. 6 | 1970 | 536,70 | 2024-2043 гг. |
| 4299 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 6 | 1973 | 562,30 | 2024-2043 гг. |
| 4300 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 11 | 1974 | 601,00 | 2024-2043 гг. |
| 4301 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Первомайская ул., д. 50 | 1972 | 520,30 | 2024-2043 гг. |
| 4302 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 8 | 1973 | 562,30 | 2024-2043 гг. |
| 4303 | Макарьевский муниципальный район | Первомайка п., Первомайская ул., Горчухинское с.п., д. 1 | 1978 | 509,70 | 2024-2043 гг. |
| 4304 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Площадная ул., д. 14 | 1969 | 541,95 | 2024-2043 гг. |
| 4305 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 7 | 1973 | 343,20 | 2024-2043 гг. |
| 4306 | Макарьевский муниципальный район | Горчуха п., 1 Мая ул., Горчухинское с.п., д. 10 | 1978 | 506,00 | 2024-2043 гг. |
| 4307 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 5 | 1973 | 535,70 | 2024-2043 гг. |
| 4308 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 27 | 1960 | 374,00 | 2024-2043 гг. |
| 4309 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 3 | 1976 | 375,60 | 2024-2043 гг. |
| 4310 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 31 | 1968 | 321,07 | 2024-2043 гг. |
| 4311 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 13 | 1975 | 797,30 | 2024-2043 гг. |
| 4312 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 24 | 1968 | 531,25 | 2024-2043 гг. |
| 4313 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 31 | 1962 | 350,08 | 2024-2043 гг. |
| 4314 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 19 | 1979 | 790,40 | 2024-2043 гг. |
| 4315 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Окружная ул., д. 60 | 1971 | 538,57 | 2024-2043 гг. |
| 4316 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 21 | 1978 | 786,20 | 2024-2043 гг. |
| 4317 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 25 | 1978 | 818,50 | 2024-2043 гг. |
| 4318 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Катанова ул., д. 155 | 1974 | 558,50 | 2024-2043 гг. |
| 4319 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 9 | 1977 | 607,00 | 2024-2043 гг. |
| 4320 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 12 | 1977 | 924,70 | 2024-2043 гг. |
| 4321 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Зеленая ул., д. 29 | 1965 | 364,00 | 2024-2043 гг. |
| 4322 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., М.Советская ул., д. 17 | 1969 | 273,84 | 2024-2043 гг. |
| 4323 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 4а | 1980 | 776,60 | 2024-2043 гг. |
| 4324 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 4 | 1980 | 776,60 | 2024-2043 гг. |
| 4325 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 15 | 1977 | 792,70 | 2024-2043 гг. |
| 4326 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 21 м/р-н, д. 4 | 1984 | 886,70 | 2024-2043 гг. |
| 4327 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 17 | 1977 | 802,50 | 2024-2043 гг. |
| 4328 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Н.-Валовая ул., д. 32 | 1982 | 790,50 | 2024-2043 гг. |
| 4329 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 14 | 1982 | 688,20 | 2024-2043 гг. |
| 4330 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 27 м/р-н, д. 3 | 1984 | 809,30 | 2024-2043 гг. |
| 4331 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Спортивный пер., д. 1 | 1986 | 824,90 | 2024-2043 гг. |
| 4332 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Юрьевецкая ул., д. 23а | 1972 | 532,26 | 2024-2043 гг. |
| 4333 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., м/р-н Юбилейный, д. 2 | 1989 | 623,40 | 2024-2043 гг. |
| 4334 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 23 | 1980 | 794,90 | 2024-2043 гг. |
| 4335 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 23 м/р-н, д. 27 | 1981 | 736,70 | 2024-2043 гг. |
| 4336 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., м/р-н Юбилейный, д. 1 | 1989 | 637,40 | 2024-2043 гг. |
| 4337 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 27 м/р-н, д. 4 | 1984 | 785,00 | 2024-2043 гг. |
| 4338 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 21 м/р-н, д. 1 | 1981 | 941,00 | 2024-2043 гг. |
| 4339 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., Б.Советская ул., д. 42 | 1991 | 651,00 | 2024-2043 гг. |
| 4340 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 21 м/р-н, д. 5 | 1983 | 1424,90 | 2024-2043 гг. |
| 4341 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 21 м/р-н, д. 3 | 1981 | 906,80 | 2024-2043 гг. |
| 4342 | Макарьевский муниципальный район | Макарьев г., 27 м/р-н, д. 2 | 1992 | 578,40 | 2024-2043 гг. |
| 4343 | Мантуровский муниципальный район | Лесобаза п., Железнодорожная ул., д. 12 | 1973 | 609,83 | 2022-2041 гг. |
| 4344 | Мантуровский муниципальный район | Лесобаза п., Железнодорожная ул., д. 12а | 1976 | 582,15 | 2024-2043 гг. |
| 4345 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 64 | 1910 | 275,90 | 2015-2034 гг. |
| 4346 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 32 | 1929 | 232,60 | 2016-2035 гг. |
| 4347 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Набережная 1-я ул., д. 24 | 1956 | 154,40 | 2017-2036 гг. |
| 4348 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Набережная 1-я ул., д. 22 | 1956 | 164,80 | 2017-2036 гг. |
| 4349 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Набережная 1-я ул., д. 1 | 1954 | 270,10 | 2017-2036 гг. |
| 4350 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 46 | 1957 | 225,30 | 2018-2037 гг. |
| 4351 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Новая ул., д. 16 | 1960 | 349,00 | 2019-2038 гг. |
| 4352 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Новая ул., д. 14 | 1962 | 359,50 | 2020-2039 гг. |
| 4353 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Новая ул., д. 24 | 1964 | 351,10 | 2021-2040 гг. |
| 4354 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 77 | 1964 | 356,10 | 2022-2041 гг. |
| 4355 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 75 | 1965 | 360,70 | 2023-2042 гг. |
| 4356 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 79 | 1967 | 357,20 | 2024-2043 гг. |
| 4357 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 83 | 1970 | 347,10 | 2024-2043 гг. |
| 4358 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 81 | 1970 | 357,80 | 2024-2043 гг. |
| 4359 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Южная 2-я ул., д. 20 | 1971 | 350,60 | 2024-2043 гг. |
| 4360 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 108 | 1958 | 359,30 | 2024-2043 гг. |
| 4361 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 85 | 1973 | 344,70 | 2024-2043 гг. |
| 4362 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Школьная ул., д. 11 | 1974 | 215,20 | 2024-2043 гг. |
| 4363 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Южная 2-я ул., д. 22 | 1978 | 401,80 | 2024-2043 гг. |
| 4364 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Марта восьмое ул., д. 30 | 1970 | 429,80 | 2024-2043 гг. |
| 4365 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 116 | 1981 | 893,60 | 2024-2043 гг. |
| 4366 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Набережная 1-я ул., д. 17а | 1970 | 611,20 | 2024-2043 гг. |
| 4367 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 74 | 1984 | 296,00 | 2024-2043 гг. |
| 4368 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 114 | 1975 | 385,60 | 2024-2043 гг. |
| 4369 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 118 | 1982 | 889,70 | 2024-2043 гг. |
| 4370 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 80 | 1985 | 274,00 | 2024-2043 гг. |
| 4371 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Октябрьская ул., д. 112 | 1974 | 403,20 | 2024-2043 гг. |
| 4372 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Никольская ул., д. 10 | 1986 | 821,00 | 2024-2043 гг. |
| 4373 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., Никольская ул., д. 12 | 1984 | 347,80 | 2024-2043 гг. |
| 4374 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 45 | 1934 | 147,00 | 2017-2036 гг. |
| 4375 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 24 | 1910 | 206,80 | 2015-2034 гг. |
| 4376 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 37 | 1915 | 120,38 | 2015-2034 гг. |
| 4377 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Нейская ул., д. 38 | 1930 | 246,70 | 2016-2035 гг. |
| 4378 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Школьный пер., д. 13 | 1938 | 485,60 | 2017-2036 гг. |
| 4379 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Пятилетка ул., д. 10 | 1973 | 184,60 | 2024-2043 гг. |
| 4380 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Школьный пер., д. 17 | 1974 | 372,50 | 2024-2043 гг. |
| 4381 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Школьный пер., д. 22 | 1982 | 801,90 | 2024-2043 гг. |
| 4382 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Северная ул., д. 7 | 1974 | 268,30 | 2024-2043 гг. |
| 4383 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 9 | 1905 | 148,30 | 2014-2033 гг. |
| 4384 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 35 | 1904 | 163,90 | 2014-2033 гг. |
| 4385 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 41 | 1915 | 506,40 | 2015-2034 гг. |
| 4386 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Первомайская ул., д. 30 | 1930 | 248,70 | 2016-2035 гг. |
| 4387 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 18 | 1930 | 308,00 | 2016-2035 гг. |
| 4388 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 26 | 1936 | 101,10 | 2016-2035 гг. |
| 4389 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 72 | 1932 | 106,60 | 2016-2035 гг. |
| 4390 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Первомайская ул., д. 18 | 1928 | 256,90 | 2016-2035 гг. |
| 4391 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Коммунаров ул., д. 5 | 1936 | 494,40 | 2016-2035 гг. |
| 4392 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Коммунаров ул., д. 7 | 1928 | 461,70 | 2016-2035 гг. |
| 4393 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Первомайская ул., д. 20 | 1930 | 441,20 | 2017-2036 гг. |
| 4394 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Матросова ул., д. 4 | 1930 | 310,90 | 2017-2036 гг. |
| 4395 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Коммунаров ул., д. 4 | 1938 | 307,40 | 2017-2036 гг. |
| 4396 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Заводская 1 ул., д. 11 | 1950 | 333,90 | 2018-2037 гг. |
| 4397 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Матросова ул., д. 20 | 1958 | 439,30 | 2018-2037 гг. |
| 4398 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 13 | 1948 | 253,40 | 2018-2037 гг. |
| 4399 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 100 | 1938 | 510,90 | 2019-2038 гг. |
| 4400 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Больницы тер., д. 5 | 1955 | 356,30 | 2019-2038 гг. |
| 4401 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Водный пер., д. 1 | 1958 | 436,20 | 2019-2038 гг. |
| 4402 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Речная ул., д. 8 | 1957 | 197,30 | 2019-2038 гг. |
| 4403 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Гоголя ул., д. 4 | 1960 | 443,60 | 2019-2038 гг. |
| 4404 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Водный пер., д. 19 | 1960 | 432,20 | 2020-2039 гг. |
| 4405 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Некрасова ул., д. 1 | 1959 | 451,20 | 2020-2039 гг. |
| 4406 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Некрасова ул., д. 5 | 1959 | 446,50 | 2020-2039 гг. |
| 4407 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Некрасова ул., д. 13 | 1959 | 450,10 | 2020-2039 гг. |
| 4408 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Некрасова ул., д. 11 | 1959 | 442,60 | 2020-2039 гг. |
| 4409 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Некрасова ул., д. 3 | 1959 | 431,00 | 2021-2040 гг. |
| 4410 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Набережная ул., д. 66 | 1968 | 681,40 | 2021-2040 гг. |
| 4411 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Первомайская ул., д. 22 | 1960 | 414,48 | 2021-2040 гг. |
| 4412 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 54а | 1963 | 524,40 | 2021-2040 гг. |
| 4413 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Любимова ул., д. 69 | 1959 | 632,90 | 2022-2041 гг. |
| 4414 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 54б | 1964 | 518,70 | 2022-2041 гг. |
| 4415 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Первомайская ул., д. 27 | 1963 | 505,70 | 2022-2041 гг. |
| 4416 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Первомайская ул., д. 24 | 1963 | 524,40 | 2022-2041 гг. |
| 4417 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 91а | 1966 | 520,00 | 2023-2042 гг. |
| 4418 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Вокзальная ул., д. 3а | 1964 | 450,60 | 2023-2042 гг. |
| 4419 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 27 | 1965 | 324,40 | 2023-2042 гг. |
| 4420 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 60 | 1963 | 327,70 | 2023-2042 гг. |
| 4421 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Некрасова ул., д. 7 | 1963 | 432,50 | 2024-2043 гг. |
| 4422 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 2 | 1966 | 341,40 | 2024-2043 гг. |
| 4423 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Набережная ул., д. 60 | 1968 | 681,60 | 2024-2043 гг. |
| 4424 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 68а | 1966 | 504,50 | 2024-2043 гг. |
| 4425 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Матросова ул., д. 24 | 1965 | 365,30 | 2024-2043 гг. |
| 4426 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 5 | 1968 | 367,00 | 2024-2043 гг. |
| 4427 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 136/1 | 1962 | 296,10 | 2024-2043 гг. |
| 4428 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Свердлова ул., д. 4 | 1968 | 367,10 | 2024-2043 гг. |
| 4429 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Матросова ул., д. 22 | 1967 | 441,20 | 2024-2043 гг. |
| 4430 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 72а | 1969 | 423,60 | 2024-2043 гг. |
| 4431 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Орджоникидзе ул., д. 3 | 1966 | 303,13 | 2024-2043 гг. |
| 4432 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Вокзальная ул., д. 4а | 1963 | 465,60 | 2024-2043 гг. |
| 4433 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 109а | 1970 | 503,20 | 2024-2043 гг. |
| 4434 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 113а | 1970 | 573,10 | 2024-2043 гг. |
| 4435 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 115а | 1970 | 573,10 | 2024-2043 гг. |
| 4436 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Орджоникидзе ул., д. 5 | 1965 | 314,73 | 2024-2043 гг. |
| 4437 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 86а | 1967 | 408,40 | 2024-2043 гг. |
| 4438 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Орджоникидзе ул., д. 4 | 1968 | 306,19 | 2024-2043 гг. |
| 4439 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Орджоникидзе ул., д. 7 | 1968 | 312,70 | 2024-2043 гг. |
| 4440 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Кужбал с., Центральная ул., д. 10 | 1966 | 421,00 | 2024-2043 гг. |
| 4441 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Гоголя ул., д. 8 | 1970 | 354,20 | 2024-2043 гг. |
| 4442 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 85 | 1968 | 573,00 | 2024-2043 гг. |
| 4443 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Набережная ул., д. 58 | 1973 | 1355,00 | 2024-2043 гг. |
| 4444 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Островского ул., д. 26 | 1970 | 412,90 | 2024-2043 гг. |
| 4445 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Пятилетка ул., д. 27 | 1971 | 348,00 | 2024-2043 гг. |
| 4446 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 83а | 1969 | 536,70 | 2024-2043 гг. |
| 4447 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Некрасова ул., д. 13а | 1971 | 357,60 | 2024-2043 гг. |
| 4448 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Любимова ул., д. 94 | 1968 | 551,00 | 2024-2043 гг. |
| 4449 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Орджоникидзе ул., д. 25 | 1973 | 529,50 | 2024-2043 гг. |
| 4450 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Набережная ул., д. 62 | 1968 | 677,40 | 2024-2043 гг. |
| 4451 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Школьный пер., д. 9 | 1977 | 331,60 | 2024-2043 гг. |
| 4452 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Любимова ул., д. 67 | 1969 | 542,20 | 2024-2043 гг. |
| 4453 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Энергетиков ул., д. 17 | 1969 | 436,40 | 2024-2043 гг. |
| 4454 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Школьный пер., д. 21 | 1973 | 372,50 | 2024-2043 гг. |
| 4455 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Кужбал с., Центральная ул., д. 11 | 1969 | 420,00 | 2024-2043 гг. |
| 4456 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Луначарского ул., д. 16 | 1958 | 253,40 | 2019-2038 гг. |
| 4457 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Орджоникидзе ул., д. 2 | 1970 | 247,00 | 2024-2043 гг. |
| 4458 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Чкалова ул., д. 22 | 1977 | 525,60 | 2024-2043 гг. |
| 4459 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Дружбы ул., д. 22 | 1970 | 572,80 | 2024-2043 гг. |
| 4460 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Дружбы ул., д. 23 | 1970 | 582,50 | 2024-2043 гг. |
| 4461 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 141 | 1972 | 412,10 | 2024-2043 гг. |
| 4462 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Пятилетка ул., д. 27а | 1975 | 349,50 | 2024-2043 гг. |
| 4463 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Энергетиков ул., д. 19 | 1970 | 426,20 | 2024-2043 гг. |
| 4464 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 56а | 1971 | 552,60 | 2024-2043 гг. |
| 4465 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 58 | 1962 | 495,30 | 2024-2043 гг. |
| 4466 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Чайковского ул., д. 31 | 1978 | 536,60 | 2024-2043 гг. |
| 4467 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Молодежная ул., д. 3 | 1973 | 924,40 | 2024-2043 гг. |
| 4468 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Молодежная ул., д. 1 | 1973 | 933,50 | 2024-2043 гг. |
| 4469 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Вокзальная ул., д. 39 | 1977 | 1351,40 | 2024-2043 гг. |
| 4470 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 121 | 1983 | 1293,30 | 2024-2043 гг. |
| 4471 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Орджоникидзе ул., д. 1 | 1973 | 1161,10 | 2024-2043 гг. |
| 4472 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Набережная ул., д. 64 | 1968 | 681,00 | 2024-2043 гг. |
| 4473 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Свердлова ул., д. 6 | 1980 | 547,80 | 2024-2043 гг. |
| 4474 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 93 | 1976 | 626,80 | 2024-2043 гг. |
| 4475 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Соловьева ул., д. 5 | 1975 | 367,40 | 2024-2043 гг. |
| 4476 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Соловьева ул., д. 7 | 1976 | 383,20 | 2024-2043 гг. |
| 4477 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Пионерская ул., д. 4а | 1983 | 847,30 | 2024-2043 гг. |
| 4478 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Пионерская ул., д. 5а | 1980 | 908,00 | 2024-2043 гг. |
| 4479 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 105а | 1979 | 795,20 | 2024-2043 гг. |
| 4480 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Набережная ул., д. 56 | 1974 | 1945,80 | 2024-2043 гг. |
| 4481 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 127а | 1982 | 1453,70 | 2024-2043 гг. |
| 4482 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Чапаева ул., д. 10а | 1988 | 1763,90 | 2024-2043 гг. |
| 4483 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Молодежная ул., д. 8 | 1983 | 893,50 | 2024-2043 гг. |
| 4484 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 48а | 1983 | 610,80 | 2024-2043 гг. |
| 4485 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Любимова ул., д. 19 | 1980 | 3415,70 | 2024-2043 гг. |
| 4486 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Любимова ул., д. 23 | 1980 | 3392,30 | 2024-2043 гг. |
| 4487 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Молодежная ул., д. 2 | 1980 | 955,00 | 2024-2043 гг. |
| 4488 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Энергетиков ул., д. 21 | 1990 | 952,00 | 2024-2043 гг. |
| 4489 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 125 | 1987 | 1439,60 | 2024-2043 гг. |
| 4490 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 46а | 1986 | 924,10 | 2024-2043 гг. |
| 4491 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Советская ул., д. 50 | 1990 | 3107,40 | 2024-2043 гг. |
| 4492 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Любимова ул., д. 94б | 1987 | 362,20 | 2024-2043 гг. |
| 4493 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Молодежная ул., д. 4 | 1982 | 1059,40 | 2024-2043 гг. |
| 4494 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Куйбышева ул., д. 9 | 1980 | 649,90 | 2024-2043 гг. |
| 4495 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Молодежная ул., д. 6 | 1983 | 1049,20 | 2024-2043 гг. |
| 4496 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Фрунзе ул., д. 9а | 1989 | 1874,10 | 2024-2043 гг. |
| 4497 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Вокзальная ул., д. 48 | 1985 | 3220,20 | 2024-2043 гг. |
| 4498 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Куйбышева ул., д. 7 | 1985 | 650,40 | 2024-2043 гг. |
| 4499 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Энергетиков ул., д. 23 | 1992 | 649,60 | 2024-2043 гг. |
| 4500 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Пионерская ул., д. 5 | 1993 | 893,10 | 2024-2043 гг. |
| 4501 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Кужбал с., Молодежная ул., д. 6 | 1965 | 421,80 | 2024-2043 гг. |
| 4502 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Любимова ул., д. 7 | 1987 | 3705,00 | 2024-2043 гг. |
| 4503 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Нея г., Ленина ул., д. 77 | 1994 | 700,10 | 2024-2043 гг. |
| 4504 | Муниципальное образование г. Нея и Нейский район | Номжа п., Молодежная ул., д. 5 | 1993 | 947,10 | 2024-2043 гг. |
| 4505 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Урицкого пер., д. 13 | 1895 | 244,80 | 2014-2033 гг. |
| 4506 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Чкалова ул., д. 7 | 1838 | 812,43 | 2014-2033 гг. |
| 4507 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Урицкого пер., д. 14 | 1896 | 254,59 | 2015-2034 гг. |
| 4508 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Володарского ул., д. 46 | 1890 | 148,39 | 2015-2034 гг. |
| 4509 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 18 | 1890 | 377,47 | 2015-2034 гг. |
| 4510 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Воскресенское с., д. 7 | 1930 | 201,40 | 2015-2034 гг. |
| 4511 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гагарина ул., д. 22 | 1900 | 169,65 | 2015-2034 гг. |
| 4512 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 21 | 1937 | 158,94 | 2015-2034 гг. |
| 4513 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Володарского ул., д. 10 | 1890 | 535,95 | 2015-2034 гг. |
| 4514 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Володарского ул., д. 36 | 1840 | 253,12 | 2019-2038 гг. |
| 4515 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 8 | 1890 | 164,23 | 2015-2034 гг. |
| 4516 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 1/2 | 1899 | 517,07 | 2019-2038 гг. |
| 4517 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Луначарского ул., д. 3 | 1935 | 209,30 | 2015-2034 гг. |
| 4518 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Свердлова ул., д. 17а | 1937 | 132,00 | 2015-2034 гг. |
| 4519 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Энергетиков ул., д. 2 | 1934 | 1536,22 | 2016-2035 гг. |
| 4520 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Цеткин Клары пер., д. 16 | 1953 | 469,03 | 2016-2035 гг. |
| 4521 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 32 | 1939 | 562,82 | 2016-2035 гг. |
| 4522 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Цеткин Клары пер., д. 14 | 1953 | 434,04 | 2016-2035 гг. |
| 4523 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Энгельса ул., д. 1а | 1938 | 739,05 | 2016-2035 гг. |
| 4524 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Люксембург Р. ул., д. 22 | 1953 | 158,41 | 2016-2035 гг. |
| 4525 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Молодежная ул., д. 11 | 1938 | 470,74 | 2016-2035 гг. |
| 4526 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Люксембург Р. ул., д. 2 | 1953 | 214,30 | 2016-2035 гг. |
| 4527 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 28 | 1944 | 576,97 | 2016-2035 гг. |
| 4528 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов пл., д. 5 | 1936 | 526,55 | 2016-2035 гг. |
| 4529 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 1/2 | 1937 | 525,86 | 2016-2035 гг. |
| 4530 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 33 | 1943 | 177,14 | 2016-2035 гг. |
| 4531 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 24 | 1950 | 806,40 | 2016-2035 гг. |
| 4532 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Пролетарская ул., д. 49 | 1936 | 758,36 | 2016-2035 гг. |
| 4533 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Восход ул., д. 6 | 1950 | 464,06 | 2016-2035 гг. |
| 4534 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 3 | 1949 | 725,48 | 2016-2035 гг. |
| 4535 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 31 | 1951 | 1896,49 | 2017-2036 гг. |
| 4536 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 1 | 1952 | 982,00 | 2017-2036 гг. |
| 4537 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дзержинского ул., д. 14 | 1954 | 825,18 | 2017-2036 гг. |
| 4538 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Энергетиков ул., д. 13 | 1949 | 611,00 | 2017-2036 гг. |
| 4539 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 2 | 1950 | 653,96 | 2017-2036 гг. |
| 4540 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 22 | 1954 | 737,56 | 2017-2036 гг. |
| 4541 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., ПМК-1 ул., д. 4а | 1969 | 436,37 | 2017-2036 гг. |
| 4542 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гагарина ул., д. 23 | 1955 | 405,40 | 2017-2036 гг. |
| 4543 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Лапина ул., д. 9 | 1960 | 286,33 | 2017-2036 гг. |
| 4544 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 42а | 1959 | 432,62 | 2017-2036 гг. |
| 4545 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского пер., д. 4 | 1957 | 428,48 | 2017-2036 гг. |
| 4546 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 6 | 1954 | 1295,20 | 2017-2036 гг. |
| 4547 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гайдара ул., д. 5 | 1958 | 297,48 | 2017-2036 гг. |
| 4548 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 42 | 1959 | 431,38 | 2018-2037 гг. |
| 4549 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Лапина ул., д. 7 | 1959 | 302,43 | 2018-2037 гг. |
| 4550 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., 22 Партсъезда ул., д. 18 | 1963 | 310,14 | 2018-2037 гг. |
| 4551 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 2 | 1953 | 965,05 | 2018-2037 гг. |
| 4552 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 30 | 1958 | 299,66 | 2018-2037 гг. |
| 4553 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 5 | 1954 | 947,97 | 2018-2037 гг. |
| 4554 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 28 | 1958 | 290,73 | 2018-2037 гг. |
| 4555 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 32 | 1957 | 308,18 | 2018-2037 гг. |
| 4556 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 7 | 1955 | 440,33 | 2018-2037 гг. |
| 4557 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 7 | 1956 | 426,46 | 2018-2037 гг. |
| 4558 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 7 | 1956 | 1007,40 | 2018-2037 гг. |
| 4559 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 8 | 1960 | 1108,33 | 2018-2037 гг. |
| 4560 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 26 | 1952 | 534,78 | 2018-2037 гг. |
| 4561 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Володарского ул., д. 3 | 1958 | 352,97 | 2018-2037 гг. |
| 4562 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 34 | 1959 | 306,92 | 2018-2037 гг. |
| 4563 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гайдара ул., д. 3 | 1959 | 329,42 | 2018-2037 гг. |
| 4564 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 1 | 1959 | 675,66 | 2018-2037 гг. |
| 4565 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 9 | 1954 | 1019,37 | 2019-2038 гг. |
| 4566 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 29 | 1957 | 1137,19 | 2019-2038 гг. |
| 4567 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Пролетарская ул., д. 51 | 1951 | 808,77 | 2019-2038 гг. |
| 4568 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 43 | 1960 | 469,85 | 2019-2038 гг. |
| 4569 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 6 | 1960 | 324,80 | 2019-2038 гг. |
| 4570 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Пролетарская ул., д. 53 | 1952 | 805,90 | 2019-2038 гг. |
| 4571 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орджоникидзе ул., д. 8 | 1900 | 139,45 | 2017-2036 гг. |
| 4572 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 26 | 1958 | 291,20 | 2019-2038 гг. |
| 4573 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Шагова ул., д. 14а | 1957 | 343,19 | 2019-2038 гг. |
| 4574 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 63 | 1959 | 397,50 | 2019-2038 гг. |
| 4575 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 8 | 1961 | 299,80 | 2019-2038 гг. |
| 4576 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 4 | 1961 | 297,80 | 2019-2038 гг. |
| 4577 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Климушинская ул., д. 6 | 1961 | 571,40 | 2019-2038 гг. |
| 4578 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 53 | 1961 | 467,60 | 2019-2038 гг. |
| 4579 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Пролетарская ул., д. 55 | 1953 | 780,82 | 2019-2038 гг. |
| 4580 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 51 | 1962 | 496,52 | 2019-2038 гг. |
| 4581 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 5 | 1959 | 789,81 | 2020-2039 гг. |
| 4582 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гагарина ул., д. 25 | 1958 | 407,11 | 2020-2039 гг. |
| 4583 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гайдара ул., д. 1 | 1959 | 307,63 | 2020-2039 гг. |
| 4584 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Свердлова ул., д. 1 | 1959 | 444,40 | 2020-2039 гг. |
| 4585 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гагарина ул., д. 23а | 1961 | 403,91 | 2020-2039 гг. |
| 4586 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гайдара ул., д. 2 | 1962 | 572,45 | 2020-2039 гг. |
| 4587 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 41 | 1962 | 526,61 | 2020-2039 гг. |
| 4588 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 57 | 1962 | 462,40 | 2020-2039 гг. |
| 4589 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Шагова ул., д. 2а | 1958 | 387,82 | 2020-2039 гг. |
| 4590 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 24 | 1958 | 282,48 | 2020-2039 гг. |
| 4591 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Новинская ул., д. 13 | 1969 | 273,51 | 2020-2039 гг. |
| 4592 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 40 | 1959 | 693,19 | 2020-2039 гг. |
| 4593 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 3а | 1955 | 390,50 | 2020-2039 гг. |
| 4594 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 61 | 1960 | 803,80 | 2020-2039 гг. |
| 4595 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 12 | 1963 | 576,60 | 2020-2039 гг. |
| 4596 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 14 | 1963 | 329,75 | 2020-2039 гг. |
| 4597 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Свердлова ул., д. 13а | 1958 | 397,30 | 2020-2039 гг. |
| 4598 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 42б | 1960 | 480,36 | 2020-2039 гг. |
| 4599 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 34 | 1961 | 510,08 | 2021-2040 гг. |
| 4600 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 34 | 1965 | 518,43 | 2021-2040 гг. |
| 4601 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., 22 Партсъезда ул., д. 16 | 1961 | 834,29 | 2021-2040 гг. |
| 4602 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 3 | 1961 | 302,79 | 2021-2040 гг. |
| 4603 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лужки п., Центральная ул., д. 38 | 1963 | 329,63 | 2021-2040 гг. |
| 4604 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 10 | 1959 | 438,78 | 2021-2040 гг. |
| 4605 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 36 | 1952 | 553,14 | 2021-2040 гг. |
| 4606 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 4 | 1961 | 481,60 | 2021-2040 гг. |
| 4607 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 48 | 1966 | 505,39 | 2021-2040 гг. |
| 4608 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 27 | 1965 | 1374,00 | 2021-2040 гг. |
| 4609 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 10 | 1965 | 482,66 | 2021-2040 гг. |
| 4610 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 5 | 1964 | 304,01 | 2021-2040 гг. |
| 4611 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 42 | 1964 | 495,33 | 2021-2040 гг. |
| 4612 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Клементьево д., Октябрьская ул., д. 3 | 1963 | 418,00 | 2021-2040 гг. |
| 4613 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 55 | 1962 | 473,20 | 2021-2040 гг. |
| 4614 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 7 | 1962 | 510,78 | 2021-2040 гг. |
| 4615 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 47 | 1964 | 490,72 | 2021-2040 гг. |
| 4616 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Климушинская ул., д. 8 | 1962 | 612,85 | 2022-2041 гг. |
| 4617 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Лапина ул., д. 5 | 1965 | 676,24 | 2022-2041 гг. |
| 4618 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 1 | 1961 | 611,15 | 2022-2041 гг. |
| 4619 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гагарина ул., д. 25а | 1966 | 414,38 | 2022-2041 гг. |
| 4620 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Маяковского ул., д. 30 | 1965 | 611,93 | 2022-2041 гг. |
| 4621 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 5 | 1959 | 1102,66 | 2022-2041 гг. |
| 4622 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 10 | 1962 | 571,60 | 2022-2041 гг. |
| 4623 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 40 | 1967 | 581,60 | 2022-2041 гг. |
| 4624 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 90 | 1962 | 819,15 | 2022-2041 гг. |
| 4625 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гайдара ул., д. 6 | 1966 | 683,50 | 2022-2041 гг. |
| 4626 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 2а | 1968 | 609,78 | 2022-2041 гг. |
| 4627 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Гайдара ул., д. 4 | 1968 | 790,80 | 2022-2041 гг. |
| 4628 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Молодежный кирп. пос., д. 13 | 1971 | 740,30 | 2023-2042 гг. |
| 4629 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Молодежный кирп. пос., д. 9 | 1971 | 377,00 | 2023-2042 гг. |
| 4630 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 8 | 1964 | 623,77 | 2023-2042 гг. |
| 4631 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 6 | 1964 | 493,77 | 2023-2042 гг. |
| 4632 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 101 | 1973 | 514,90 | 2023-2042 гг. |
| 4633 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 12 | 1965 | 684,39 | 2023-2042 гг. |
| 4634 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Рабочая 1 ул., д. 7 | 1961 | 674,14 | 2023-2042 гг. |
| 4635 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 14 | 1974 | 781,20 | 2023-2042 гг. |
| 4636 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., ПМК-1 ул., д. 5 | 1970 | 575,15 | 2023-2042 гг. |
| 4637 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 45 | 1963 | 445,70 | 2023-2042 гг. |
| 4638 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 2 | 1971 | 794,76 | 2023-2042 гг. |
| 4639 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 88 | 1972 | 629,30 | 2023-2042 гг. |
| 4640 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 52 | 1972 | 534,47 | 2023-2042 гг. |
| 4641 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 99 | 1973 | 553,63 | 2023-2042 гг. |
| 4642 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 18 | 1971 | 805,76 | 2024-2043 гг. |
| 4643 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Новикова ул., д. 3 | 1968 | 263,50 | 2024-2043 гг. |
| 4644 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Рудино п., Центральная ул., д. 26 | 1974 | 186,20 | 2024-2043 гг. |
| 4645 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 4 | 1972 | 4243,00 | 2024-2043 гг. |
| 4646 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Техническая ул., д. 12 | 1969 | 550,99 | 2024-2043 гг. |
| 4647 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., ПМК-1 ул., д. 6 | 1974 | 621,57 | 2024-2043 гг. |
| 4648 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 5 | 1973 | 999,02 | 2024-2043 гг. |
| 4649 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 15 | 1973 | 3666,40 | 2024-2043 гг. |
| 4650 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орехова ул., д. 3 | 1973 | 2248,57 | 2024-2043 гг. |
| 4651 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Лапина ул., д. 3 | 1974 | 429,90 | 2024-2043 гг. |
| 4652 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орехова ул., д. 5 | 1974 | 2312,70 | 2024-2043 гг. |
| 4653 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Октябрьская ул., д. 10 | 1974 | 4944,06 | 2024-2043 гг. |
| 4654 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Советская ул., д. 2а | 1975 | 905,50 | 2024-2043 гг. |
| 4655 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орехова ул., д. 1 | 1973 | 4017,80 | 2024-2043 гг. |
| 4656 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Победы ул., д. 7 | 1968 | 5306,14 | 2024-2043 гг. |
| 4657 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 13 | 1975 | 3363,72 | 2024-2043 гг. |
| 4658 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 60 | 1973 | 592,79 | 2024-2043 гг. |
| 4659 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 62 | 1975 | 609,39 | 2024-2043 гг. |
| 4660 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Энергетиков ул., д. 23 | 1984 | 578,72 | 2024-2043 гг. |
| 4661 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 2 | 1971 | 4117,63 | 2024-2043 гг. |
| 4662 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 86а | 1975 | 631,66 | 2024-2043 гг. |
| 4663 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орехова ул., д. 7 | 1976 | 1619,30 | 2024-2043 гг. |
| 4664 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Лапина ул., д. 5 | 1974 | 989,30 | 2024-2043 гг. |
| 4665 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 9 | 1970 | 3289,73 | 2024-2043 гг. |
| 4666 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 28 | 1970 | 1954,49 | 2024-2043 гг. |
| 4667 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Победы ул., д. 9 | 1969 | 3382,83 | 2024-2043 гг. |
| 4668 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская ул., д. 5 | 1976 | 731,30 | 2024-2043 гг. |
| 4669 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Лапина ул., д. 4 | 1976 | 367,20 | 2024-2043 гг. |
| 4670 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Новикова ул., д. 1 | 1976 | 453,55 | 2024-2043 гг. |
| 4671 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Лапина ул., д. 2 | 1976 | 370,10 | 2024-2043 гг. |
| 4672 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 11 | 1976 | 4131,65 | 2024-2043 гг. |
| 4673 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская ул., д. 4 | 1976 | 475,70 | 2024-2043 гг. |
| 4674 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 7 | 1977 | 943,49 | 2024-2043 гг. |
| 4675 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орехова ул., д. 6 | 1976 | 9876,64 | 2024-2043 гг. |
| 4676 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 9 | 1977 | 3119,86 | 2024-2043 гг. |
| 4677 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 11 | 1978 | 649,71 | 2024-2043 гг. |
| 4678 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 26 | 1978 | 6225,72 | 2024-2043 гг. |
| 4679 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 16 | 1980 | 321,12 | 2024-2043 гг. |
| 4680 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Спас с., Школьная ул., д. 5 | 1975 | 645,50 | 2024-2043 гг. |
| 4681 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орехова ул., д. 2 | 1973 | 2906,73 | 2024-2043 гг. |
| 4682 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 58 | 1975 | 719,48 | 2024-2043 гг. |
| 4683 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 9 | 1979 | 617,80 | 2024-2043 гг. |
| 4684 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Новикова ул., д. 2 | 1976 | 375,50 | 2024-2043 гг. |
| 4685 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., 30 лет Победы пл., д. 3 | 1974 | 3591,17 | 2024-2043 гг. |
| 4686 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 8 | 1979 | 3348,44 | 2024-2043 гг. |
| 4687 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Победы ул., д. 5 | 1979 | 4896,79 | 2024-2043 гг. |
| 4688 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Чкалова ул., д. 6 | 1980 | 3388,92 | 2024-2043 гг. |
| 4689 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 54 | 1983 | 610,77 | 2024-2043 гг. |
| 4690 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Октябрьская ул., д. 12 | 1976 | 4892,47 | 2024-2043 гг. |
| 4691 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская ул., д. 3 | 1981 | 731,30 | 2024-2043 гг. |
| 4692 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Чкалова ул., д. 2а | 1981 | 4894,62 | 2024-2043 гг. |
| 4693 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская, д. 6 | 1981 | 731,93 | 2024-2043 гг. |
| 4694 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Орехова ул., д. 9 | 1977 | 4771,53 | 2024-2043 гг. |
| 4695 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 24 | 1981 | 6176,48 | 2024-2043 гг. |
| 4696 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 22 | 1981 | 1512,92 | 2024-2043 гг. |
| 4697 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 18 | 1981 | 1294,86 | 2024-2043 гг. |
| 4698 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Арменки с., Октябрьская ул., д. 6 | 1988 | 647,50 | 2024-2043 гг. |
| 4699 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская ул., д. 2 | 1982 | 716,50 | 2024-2043 гг. |
| 4700 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Калинина ул., д. 15 | 1982 | 6182,70 | 2024-2043 гг. |
| 4701 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 16 | 1977 | 792,10 | 2024-2043 гг. |
| 4702 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 3 | 1959 | 495,91 | 2020-2039 гг. |
| 4703 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Чкалова ул., д. 4 | 1978 | 3423,20 | 2024-2043 гг. |
| 4704 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Пролетарская ул., д. 47 | 1983 | 7121,64 | 2024-2043 гг. |
| 4705 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 20 | 1983 | 3372,02 | 2024-2043 гг. |
| 4706 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 86 | 1990 | 427,50 | 2024-2043 гг. |
| 4707 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 18 | 1983 | 8418,12 | 2024-2043 гг. |
| 4708 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Энергетиков ул., д. 25 | 1989 | 295,31 | 2024-2043 гг. |
| 4709 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Набережная ул., д. 2 | 1982 | 682,50 | 2024-2043 гг. |
| 4710 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Рудино п., Солнечная ул., д. 4 | 1982 | 674,90 | 2024-2043 гг. |
| 4711 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Григорцево с., Центральная ул., д. 12 | 1988 | 370,80 | 2024-2043 гг. |
| 4712 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Арменки с., Октябрьская ул., д. 7 | 1988 | 661,00 | 2024-2043 гг. |
| 4713 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Арменки с., Октябрьская ул., д. 8 | 1988 | 652,40 | 2024-2043 гг. |
| 4714 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Федоровское с., Мира пл., д. 1 | 1991 | 537,10 | 2024-2043 гг. |
| 4715 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Набережная ул., д. 4 | 1982 | 677,80 | 2024-2043 гг. |
| 4716 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Набережная ул., д. 5 | 1982 | 674,90 | 2024-2043 гг. |
| 4717 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 32 | 1983 | 3071,75 | 2024-2043 гг. |
| 4718 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 9 | 1979 | 1014,19 | 2024-2043 гг. |
| 4719 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Калинина ул., д. 17 | 1984 | 2971,19 | 2024-2043 гг. |
| 4720 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Пролетарская ул., д. 45 | 1984 | 3204,58 | 2024-2043 гг. |
| 4721 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская ул., д. 1 | 1984 | 480,66 | 2024-2043 гг. |
| 4722 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 13 | 1984 | 943,80 | 2024-2043 гг. |
| 4723 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Набережная ул., д. 1 | 1983 | 652,90 | 2024-2043 гг. |
| 4724 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Набережная ул., д. 3 | 1983 | 678,80 | 2024-2043 гг. |
| 4725 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 17 | 1981 | 3410,74 | 2024-2043 гг. |
| 4726 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Октябрьская ул., д. 7 | 1985 | 4992,34 | 2024-2043 гг. |
| 4727 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Октябрьская ул., д. 9 | 1981 | 4907,12 | 2024-2043 гг. |
| 4728 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 18а | 1979 | 3117,98 | 2024-2043 гг. |
| 4729 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., ПМК-1 ул., д. 7 | 1989 | 713,49 | 2024-2043 гг. |
| 4730 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Октябрьская ул., д. 11 | 1985 | 6518,38 | 2024-2043 гг. |
| 4731 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Глазова ул., д. 3 | 1986 | 6302,36 | 2024-2043 гг. |
| 4732 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кирова ул., д. 41 | 1986 | 4944,71 | 2024-2043 гг. |
| 4733 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 34 | 1985 | 4107,34 | 2024-2043 гг. |
| 4734 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 15 | 1982 | 3552,15 | 2024-2043 гг. |
| 4735 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 10 | 1981 | 4921,96 | 2024-2043 гг. |
| 4736 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Советская ул., д. 4 | 1984 | 673,30 | 2024-2043 гг. |
| 4737 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 11 | 1982 | 993,17 | 2024-2043 гг. |
| 4738 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лужки п., Молодежная ул., д. 10 | 1991 | 650,40 | 2024-2043 гг. |
| 4739 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лужки п., Молодежная ул., д. 14 | 1991 | 595,20 | 2024-2043 гг. |
| 4740 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лужки п., Молодежная ул., д. 12 | 1991 | 634,40 | 2024-2043 гг. |
| 4741 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Металлистов ул., д. 14 | 1983 | 3239,23 | 2024-2043 гг. |
| 4742 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 42а | 1984 | 1411,51 | 2024-2043 гг. |
| 4743 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 20 | 1983 | 6086,39 | 2024-2043 гг. |
| 4744 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 20 | 1983 | 6234,20 | 2024-2043 гг. |
| 4745 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 13 | 1987 | 4100,82 | 2024-2043 гг. |
| 4746 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лаврово д., Школьная ул., д. 9 | 1990 | 583,60 | 2024-2043 гг. |
| 4747 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Калинина ул., д. 19 | 1988 | 2922,01 | 2024-2043 гг. |
| 4748 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Молодежная ул., д. 9 | 1986 | 1407,51 | 2024-2043 гг. |
| 4749 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 13 | 1984 | 930,46 | 2024-2043 гг. |
| 4750 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 15 | 1984 | 930,73 | 2024-2043 гг. |
| 4751 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 19 | 1988 | 4568,23 | 2024-2043 гг. |
| 4752 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кирова ул., д. 39 | 1989 | 4904,52 | 2024-2043 гг. |
| 4753 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Космынино п., Чехова ул., д. 17 | 1987 | 1961,47 | 2024-2043 гг. |
| 4754 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лаврово д., Телецентр ул., д. 2 | 1989 | 480,20 | 2024-2043 гг. |
| 4755 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Либкнехта К. ул., д. 16 | 1990 | 5022,80 | 2024-2043 гг. |
| 4756 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 11а | 1990 | 5503,66 | 2024-2043 гг. |
| 4757 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Молодежная ул., д. 7 | 1988 | 1382,95 | 2024-2043 гг. |
| 4758 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 19 | 1987 | 3299,08 | 2024-2043 гг. |
| 4759 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Климушинская ул., д. 10 | 1989 | 1429,48 | 2024-2043 гг. |
| 4760 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Восход ул., д. 8 | 1990 | 1402,68 | 2024-2043 гг. |
| 4761 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Григорцево с., Школьная ул., д. 4 | 1989 | 580,90 | 2024-2043 гг. |
| 4762 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Молодежная ул., д. 5а | 1989 | 1408,21 | 2024-2043 гг. |
| 4763 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Григорцево с., Школьная ул., д. 2 | 1989 | 583,50 | 2024-2043 гг. |
| 4764 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильная 2 ул., д. 7 | 1988 | 605,76 | 2024-2043 гг. |
| 4765 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Тетеринское п., Мира ул., д. 8а | 1991 | 722,22 | 2024-2043 гг. |
| 4766 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лаврово д., Школьная ул., д. 1 | 1990 | 578,30 | 2024-2043 гг. |
| 4767 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., ПМК-1 ул., д. 8 | 1989 | 702,09 | 2024-2043 гг. |
| 4768 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Молодежный кирп. пос., д. 8 | 1989 | 377,90 | 2024-2043 гг. |
| 4769 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Луговая ул., д. 5 | 1991 | 428,00 | 2024-2043 гг. |
| 4770 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Дружбы ул., д. 11 | 1989 | 2447,79 | 2024-2043 гг. |
| 4771 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Рудино п., Солнечная ул., д. 3 | 1990 | 648,10 | 2024-2043 гг. |
| 4772 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская ул., д. 8 | 1998 | 962,70 | 2024-2043 гг. |
| 4773 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Глазова ул., д. 7 | 1992 | 6522,81 | 2024-2043 гг. |
| 4774 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лаврово д., Школьная ул., д. 5 | 1990 | 563,00 | 2024-2043 гг. |
| 4775 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Григорцево с., Школьная ул., д. 6 | 1991 | 593,70 | 2024-2043 гг. |
| 4776 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Григорцево с., Школьная ул., д. 8 | 1991 | 595,70 | 2024-2043 гг. |
| 4777 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Сараево с., Новая ул., д. 2 | 1988 | 651,40 | 2024-2043 гг. |
| 4778 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Ленина ул., д. 100 | 1993 | 1812,64 | 2024-2043 гг. |
| 4779 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Октябрьская ул., д. 3 | 1993 | 3891,40 | 2024-2043 гг. |
| 4780 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Тетеринское п., Мира ул., д. 8 | 1991 | 645,40 | 2024-2043 гг. |
| 4781 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лаврово д., Школьная ул., д. 3 | 1997 | 574,50 | 2024-2043 гг. |
| 4782 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 46а | 1993 | 1790,19 | 2024-2043 гг. |
| 4783 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кирова ул., д. 9 | 1993 | 910,90 | 2024-2043 гг. |
| 4784 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Текстильщиков пр., д. 19 | 1995 | 863,54 | 2024-2043 гг. |
| 4785 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Нерехтская ул., д. 18 | 1995 | 1388,91 | 2024-2043 гг. |
| 4786 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кр. Армии ул., д. 61 | 1995 | 695,76 | 2024-2043 гг. |
| 4787 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Калинина ул., д. 13 | 1997 | 3756,43 | 2024-2043 гг. |
| 4788 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Кирова ул., д. 11 | 1996 | 321,21 | 2024-2043 гг. |
| 4789 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Рудино п., Солнечная, д. 1 | 1997 | 661,30 | 2024-2043 гг. |
| 4790 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Лаврово д., Школьная, д. 7 | 1997 | 691,80 | 2024-2043 гг. |
| 4791 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Татарское п., Октябрьская ул., д. 7 | 1998 | 962,70 | 2024-2043 гг. |
| 4792 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Пролетарская ул., д. 43 | 2000 | 3937,31 | 2024-2043 гг. |
| 4793 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Смирнова А. ул., д. 1а | 2001 | 1412,19 | 2024-2043 гг. |
| 4794 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Октябрьская ул., д. 1 | 2005 | 2165,70 | 2025-2043 гг. |
| 4795 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Победы ул., д. 3а | 2013 | 4048,40 | 2033-2043 гг. |
| 4796 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Победы ул., д. 33 | 1955 | 235,50 | 2016-2035 гг. |
| 4797 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Победы ул., д. 38 | 1969 | 278,20 | 2021-2040 гг. |
| 4798 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Аптечный пер., д. 9 | 1974 | 612,20 | 2024-2043 гг. |
| 4799 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Юбилейная ул., д. 5 | 1972 | 466,90 | 2024-2043 гг. |
| 4800 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Победы ул., д. 34 | 1966 | 299,10 | 2024-2043 гг. |
| 4801 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Победы ул., д. 36 | 1968 | 310,00 | 2024-2043 гг. |
| 4802 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Первомайская ул., д. 21 | 1969 | 312,00 | 2024-2043 гг. |
| 4803 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Аптечный пер., д. 4 | 1971 | 486,20 | 2024-2043 гг. |
| 4804 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Аптечный пер., д. 14 | 1988 | 733,00 | 2024-2043 гг. |
| 4805 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Молодежная ул., д. 5 | 1986 | 474,00 | 2024-2043 гг. |
| 4806 | Октябрьский муниципальный район | Боговарово с., Молодежная ул., д. 7 | 1986 | 471,00 | 2024-2043 гг. |
| 4807 | Островский муниципальный район | Александровское п., Н.Гурова ул., д. 1 | 1963 | 826,40 | 2020-2039 гг. |
| 4808 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 2 | 1962 | 479,00 | 2015-2034 гг. |
| 4809 | Островский муниципальный район | Красная Поляна п., Октябрьская ул., д. 7 | 1963 | 425,00 | 2016-2035 гг. |
| 4810 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 3 | 1955 | 336,00 | 2016-2035 гг. |
| 4811 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 5 | 1962 | 326,00 | 2017-2036 гг. |
| 4812 | Островский муниципальный район | Александровское п., Н.Гурова ул., д. 3а | 1972 | 977,50 | 2017-2036 гг. |
| 4813 | Островский муниципальный район | Красная Поляна п., Октябрьская ул., д. 14 | 1977 | 604,00 | 2018-2037 гг. |
| 4814 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 4 | 1972 | 144,00 | 2018-2037 гг. |
| 4815 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 6 | 1961 | 333,90 | 2018-2037 гг. |
| 4816 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 4 | 1960 | 372,30 | 2019-2038 гг. |
| 4817 | Островский муниципальный район | Адищево с., Юбилейная ул., д. 9 | 1974 | 717,80 | 2019-2038 гг. |
| 4818 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 3 | 1965 | 342,00 | 2020-2039 гг. |
| 4819 | Островский муниципальный район | Александровское п., Н.Гурова ул., д. 7 | 1967 | 896,00 | 2020-2039 гг. |
| 4820 | Островский муниципальный район | Ивашево ст., д. 1 | 1974 | 717,80 | 2021-2040 гг. |
| 4821 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 1 | 1967 | 598,00 | 2021-2040 гг. |
| 4822 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 2 | 1975 | 946,00 | 2022-2041 гг. |
| 4823 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 2а | 1975 | 946,00 | 2023-2042 гг. |
| 4824 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 1 | 1975 | 925,80 | 2024-2043 гг. |
| 4825 | Островский муниципальный район | Ивашево ст., д. 2 | 1976 | 717,80 | 2024-2043 гг. |
| 4826 | Островский муниципальный район | Островское п., Парковая ул., д. 4 | 1972 | 383,70 | 2024-2043 гг. |
| 4827 | Островский муниципальный район | Островское п., Заовражная ул., д. 30 | 1975 | 401,90 | 2024-2043 гг. |
| 4828 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 11 | 1975 | 727,00 | 2024-2043 гг. |
| 4829 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 9 | 1971 | 561,60 | 2024-2043 гг. |
| 4830 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 10 | 1978 | 584,90 | 2024-2043 гг. |
| 4831 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 7 | 1970 | 617,90 | 2024-2043 гг. |
| 4832 | Островский муниципальный район | Островское п., Парковая ул., д. 11а | 1978 | 749,50 | 2024-2043 гг. |
| 4833 | Островский муниципальный район | Островское п., Куликова ул., д. 1 | 1980 | 620,26 | 2024-2043 гг. |
| 4834 | Островский муниципальный район | Александровское п., Н.Гурова ул., д. 3 | 1962 | 826,40 | 2024-2043 гг. |
| 4835 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 5 | 1967 | 511,90 | 2024-2043 гг. |
| 4836 | Островский муниципальный район | Ивашево ст., д. 90 | 1980 | 426,24 | 2024-2043 гг. |
| 4837 | Островский муниципальный район | Островское п., Ю.Смирнова ул., д. 5 | 1985 | 175,90 | 2024-2043 гг. |
| 4838 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 12 | 1978 | 759,70 | 2024-2043 гг. |
| 4839 | Островский муниципальный район | Островское п., Кинешемская ул., д. 20а | 1971 | 366,00 | 2024-2043 гг. |
| 4840 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 7а | 1977 | 629,00 | 2024-2043 гг. |
| 4841 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 10 | 1983 | 164,00 | 2024-2043 гг. |
| 4842 | Островский муниципальный район | Островское п., Гагарина ул., д. 8 | 1972 | 524,00 | 2024-2043 гг. |
| 4843 | Островский муниципальный район | Островское п., Парковая ул., д. 11 | 1981 | 727,20 | 2024-2043 гг. |
| 4844 | Островский муниципальный район | Островское п., Полевая ул., д. 1а | 1985 | 1053,40 | 2024-2043 гг. |
| 4845 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 9 | 1985 | 164,00 | 2024-2043 гг. |
| 4846 | Островский муниципальный район | Островское п., Сахарова ул., д. 28, литер А | 1969 | 391,30 | 2024-2043 гг. |
| 4847 | Островский муниципальный район | Игодово с., Новая ул., д. 23 | 1988 | 617,46 | 2024-2043 гг. |
| 4848 | Островский муниципальный район | Островское ст., д. 3 | 1973 | 770,40 | 2024-2043 гг. |
| 4849 | Островский муниципальный район | Островское ст., д. 2 | 1973 | 827,20 | 2024-2043 гг. |
| 4850 | Островский муниципальный район | Островское ст., д. 1 | 1973 | 815,60 | 2024-2043 гг. |
| 4851 | Островский муниципальный район | Островское п., Шолохова ул., д. 5 | 1983 | 811,90 | 2024-2043 гг. |
| 4852 | Островский муниципальный район | Островское п., Больничная ул., д. 9 | 1987 | 837,00 | 2024-2043 гг. |
| 4853 | Островский муниципальный район | Щелыково с., д. 11 | 1985 | 164,00 | 2024-2043 гг. |
| 4854 | Островский муниципальный район | Островское п., Куликова ул., д. 3 | 1985 | 305,70 | 2024-2043 гг. |
| 4855 | Островский муниципальный район | Игодово с., Новая ул., д. 22 | 1988 | 614,70 | 2024-2043 гг. |
| 4856 | Островский муниципальный район | Островское п., Полевая ул., д. 1б | 1987 | 624,80 | 2024-2043 гг. |
| 4857 | Островский муниципальный район | Островское п., Полевая ул., д. 1в | 1988 | 624,80 | 2024-2043 гг. |
| 4858 | Островский муниципальный район | Игодово с., Новая ул., д. 24 | 1988 | 616,65 | 2024-2043 гг. |
| 4859 | Островский муниципальный район | Островское п., Больничная ул., д. 8 | 1984 | 740,20 | 2024-2043 гг. |
| 4860 | Островский муниципальный район | М.Березово д., д. 70 | 1995 | 717,80 | 2024-2043 гг. |
| 4861 | Островский муниципальный район | М.Березово д., д. 69 | 1995 | 717,80 | 2024-2043 гг. |
| 4862 | Островский муниципальный район | Островское п., Шолохова ул., д. 11 | 1993 | 625,60 | 2024-2043 гг. |
| 4863 | Островский муниципальный район | Гуляевка д., Луговая ул., д. 3 | 1995 | 639,60 | 2024-2043 гг. |
| 4864 | Островский муниципальный район | Гуляевка д., Луговая ул., д. 2 | 1995 | 639,60 | 2024-2043 гг. |
| 4865 | Островский муниципальный район | Гуляевка д., Луговая ул., д. 1 | 1995 | 638,80 | 2024-2043 гг. |
| 4866 | Павинский муниципальный район | Павино с., Авиационная ул., д. 14 | 1962 | 328,80 | 2019-2038 гг. |
| 4867 | Павинский муниципальный район | Павино с., Горная ул., д. 20 | 1972 | 531,20 | 2023-2042 гг. |
| 4868 | Павинский муниципальный район | Павино с., Советская ул., д. 20 | 1974 | 360,20 | 2024-2043 гг. |
| 4869 | Павинский муниципальный район | Павино с., Горная ул., д. 16 | 1976 | 386,70 | 2024-2043 гг. |
| 4870 | Павинский муниципальный район | Павино с., Горная ул., д. 22 | 1979 | 517,70 | 2024-2043 гг. |
| 4871 | Павинский муниципальный район | Павино с., Механизаторов ул., д. 10 | 1974 | 366,00 | 2024-2043 гг. |
| 4872 | Павинский муниципальный район | Павино с., Авиационная ул., д. 12 | 1961 | 341,60 | 2024-2043 гг. |
| 4873 | Павинский муниципальный район | Павино с., Томилова ул., д. 7 | 1988 | 335,30 | 2024-2043 гг. |
| 4874 | Павинский муниципальный район | Павино с., Авиационная ул., д. 13 | 1961 | 541,40 | 2024-2043 гг. |
| 4875 | Павинский муниципальный район | Павино с., Октябрьская ул., д. 35 | 1965 | 397,93 | 2024-2043 гг. |
| 4876 | Павинский муниципальный район | Павино с., Горная ул., д. 18 | 1976 | 388,00 | 2024-2043 гг. |
| 4877 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 30 | 1882 | 588,45 | 2015-2034 гг. |
| 4878 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 56 | 1904 | 300,24 | 2016-2035 гг. |
| 4879 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 36 | 1882 | 279,52 | 2016-2035 гг. |
| 4880 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Комсомольская ул., д. 12 | 1882 | 180,00 | 2017-2036 гг. |
| 4881 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 55 | 1882 | 414,00 | 2017-2036 гг. |
| 4882 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Максимова ул., д. 6 | 1890 | 222,40 | 2018-2037 гг. |
| 4883 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Культуры ул., д. 15 | 1892 | 174,00 | 2019-2038 гг. |
| 4884 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Максимова ул., д. 8 | 1900 | 235,00 | 2020-2039 гг. |
| 4885 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 73 | 1904 | 318,74 | 2022-2041 гг. |
| 4886 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 52 | 1904 | 159,42 | 2023-2042 гг. |
| 4887 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 34 | 1905 | 349,99 | 2024-2043 гг. |
| 4888 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 22 | 1907 | 228,80 | 2024-2043 гг. |
| 4889 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 19 | 1907 | 258,00 | 2024-2043 гг. |
| 4890 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 39 | 1908 | 357,00 | 2024-2043 гг. |
| 4891 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Советская ул., д. 20 | 1928 | 176,04 | 2024-2043 гг. |
| 4892 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Пионерская ул., д. 10 | 1948 | 216,32 | 2024-2043 гг. |
| 4893 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Белорукова ул., д. 9 | 1930 | 231,16 | 2024-2043 гг. |
| 4894 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Маркова ул., д. 26а | 1947 | 237,86 | 2024-2043 гг. |
| 4895 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 3 | 1952 | 166,73 | 2024-2043 гг. |
| 4896 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Заречная 4-я ул., д. 6 | 1958 | 348,68 | 2024-2043 гг. |
| 4897 | Парфеньевский муниципальный район | Николо-Полома п., Вокзальная ул., д. 29 | 1960 | 412,40 | 2024-2043 гг. |
| 4898 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Южная ул., д. 20 | 1970 | 352,06 | 2024-2043 гг. |
| 4899 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Новая ул., д. 17 | 1970 | 346,06 | 2024-2043 гг. |
| 4900 | Парфеньевский муниципальный район | Николо-Полома п., Путейская ул., д. 46 | 1971 | 308,00 | 2024-2043 гг. |
| 4901 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Кононова ул., д. 10 | 1969 | 224,83 | 2024-2043 гг. |
| 4902 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Кононова ул., д. 25 | 1963 | 397,00 | 2024-2043 гг. |
| 4903 | Парфеньевский муниципальный район | Николо-Полома п., Путейская ул., д. 45 | 1965 | 432,50 | 2024-2043 гг. |
| 4904 | Парфеньевский муниципальный район | Николо-Полома п., Путейская ул., д. 44 | 1966 | 502,00 | 2024-2043 гг. |
| 4905 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Кирпичная ул., д. 9 | 1974 | 413,50 | 2024-2043 гг. |
| 4906 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Новая ул., д. 23 | 1970 | 365,00 | 2024-2043 гг. |
| 4907 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Ленина ул., д. 3а | 1975 | 485,27 | 2024-2043 гг. |
| 4908 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Южная ул., д. 32 | 1972 | 401,84 | 2024-2043 гг. |
| 4909 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Пионерская ул., д. 37 | 1979 | 1193,00 | 2024-2043 гг. |
| 4910 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Заречная 5-я ул., д. 1 | 1990 | 716,10 | 2024-2043 гг. |
| 4911 | Парфеньевский муниципальный район | Матвеево с., д. 2 | 1987 | 663,80 | 2024-2043 гг. |
| 4912 | Парфеньевский муниципальный район | Матвеево с., д. 3 | 1987 | 663,80 | 2024-2043 гг. |
| 4913 | Парфеньевский муниципальный район | Матвеево с., д. 5 | 1989 | 811,20 | 2024-2043 гг. |
| 4914 | Парфеньевский муниципальный район | Матвеево с., д. 4 | 1989 | 663,80 | 2024-2043 гг. |
| 4915 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Зеленый Микрорайон, д. 1 | 1986 | 581,00 | 2024-2043 гг. |
| 4916 | Парфеньевский муниципальный район | Матвеево с., д. 1 | 1987 | 663,80 | 2024-2043 гг. |
| 4917 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Пионерская ул., д. 42 | 1988 | 642,00 | 2024-2043 гг. |
| 4918 | Парфеньевский муниципальный район | Николо-Полома п., Полевая ул., д. 23 | 1990 | 639,00 | 2024-2043 гг. |
| 4919 | Парфеньевский муниципальный район | Николо-Полома п., Полевая ул., д. 11 | 1990 | 607,20 | 2024-2043 гг. |
| 4920 | Парфеньевский муниципальный район | Парфеньево с., Громова ул., д. 6 | 1997 | 479,41 | 2024-2043 гг. |
| 4921 | Поназыревский муниципальный район | Школьная ул., д. 31 | 1930 | 220,90 | 2015-2034 гг. |
| 4922 | Поназыревский муниципальный район | Вокзальная ул., д. 8 | 1940 | 160,00 | 2016-2035 гг. |
| 4923 | Поназыревский муниципальный район | Вокзальная ул., д. 12 | 1950 | 175,00 | 2016-2035 гг. |
| 4924 | Поназыревский муниципальный район | Пролетарская ул., д. 50 | 1950 | 81,10 | 2017-2036 гг. |
| 4925 | Поназыревский муниципальный район | Мира ул., д. 28 | 1955 | 303,80 | 2017-2036 гг. |
| 4926 | Поназыревский муниципальный район | Вокзальная ул., д. 14 | 1956 | 251,60 | 2018-2037 гг. |
| 4927 | Поназыревский муниципальный район | Якшанга п., Культуры ул., д. 14 | 1966 | 346,00 | 2018-2037 гг. |
| 4928 | Поназыревский муниципальный район | К.Маркса ул., д. 3 | 1961 | 365,20 | 2019-2038 гг. |
| 4929 | Поназыревский муниципальный район | К.Маркса ул., д. 1 | 1962 | 363,50 | 2019-2038 гг. |
| 4930 | Поназыревский муниципальный район | К.Маркса ул., д. 5 | 1962 | 365,00 | 2020-2039 гг. |
| 4931 | Поназыревский муниципальный район | Лермонтова ул., д. 10 | 1965 | 348,80 | 2020-2039 гг. |
| 4932 | Поназыревский муниципальный район | К.Маркса ул., д. 7 | 1965 | 369,10 | 2021-2040 гг. |
| 4933 | Поназыревский муниципальный район | К.Маркса ул., д. 11 | 1966 | 356,60 | 2022-2041 гг. |
| 4934 | Поназыревский муниципальный район | К.Маркса ул., д. 9 | 1966 | 359,00 | 2022-2041 гг. |
| 4935 | Поназыревский муниципальный район | Победы ул., д. 4 | 1968 | 568,20 | 2023-2042 гг. |
| 4936 | Поназыревский муниципальный район | Победы ул., д. 6 | 1970 | 581,90 | 2024-2043 гг. |
| 4937 | Поназыревский муниципальный район | Школьная ул., д. 40 | 1970 | 360,40 | 2024-2043 гг. |
| 4938 | Поназыревский муниципальный район | Школьная ул., д. 2 | 1970 | 567,00 | 2024-2043 гг. |
| 4939 | Поназыревский муниципальный район | Победы ул., д. 5 | 1974 | 575,20 | 2024-2043 гг. |
| 4940 | Поназыревский муниципальный район | пр-т Шатрова, д. 4 | 1972 | 566,40 | 2024-2043 гг. |
| 4941 | Поназыревский муниципальный район | Победы ул., д. 3 | 1976 | 532,20 | 2024-2043 гг. |
| 4942 | Поназыревский муниципальный район | пр-т Шатрова, д. 11 | 1974 | 731,70 | 2024-2043 гг. |
| 4943 | Поназыревский муниципальный район | пр-т Шатрова, д. 13 | 1975 | 756,30 | 2024-2043 гг. |
| 4944 | Поназыревский муниципальный район | Свободы ул., д. 6 | 1974 | 347,10 | 2024-2043 гг. |
| 4945 | Поназыревский муниципальный район | Победы ул., д. 8 | 1977 | 804,20 | 2024-2043 гг. |
| 4946 | Поназыревский муниципальный район | Сев.-Вокзальная ул., д. 22 | 1978 | 536,70 | 2024-2043 гг. |
| 4947 | Поназыревский муниципальный район | Победы ул., д. 9 | 1977 | 760,00 | 2024-2043 гг. |
| 4948 | Поназыревский муниципальный район | Вокзальная ул., д. 3 | 1960 | 365,30 | 2024-2043 гг. |
| 4949 | Поназыревский муниципальный район | Ломоносова ул., д. 2 | 1979 | 255,40 | 2024-2043 гг. |
| 4950 | Поназыревский муниципальный район | Вокзальная ул., д. 19 | 1981 | 814,10 | 2024-2043 гг. |
| 4951 | Поназыревский муниципальный район | Пролетарский 1-й пер., д. 3 | 1970 | 579,10 | 2024-2043 гг. |
| 4952 | Поназыревский муниципальный район | Пролетарский 1-й пер., д. 1 | 1970 | 577,90 | 2024-2043 гг. |
| 4953 | Поназыревский муниципальный район | Победы ул., д. 10 | 1989 | 862,40 | 2024-2043 гг. |
| 4954 | Поназыревский муниципальный район | Красноармейская ул., д. 6 | 1985 | 1914,40 | 2024-2043 гг. |
| 4955 | Поназыревский муниципальный район | Сев.-Вокзальная ул., д. 20 | 1987 | 642,00 | 2024-2043 гг. |
| 4956 | Поназыревский муниципальный район | Микрорайон, д. 4 | 1990 | 972,60 | 2024-2043 гг. |
| 4957 | Поназыревский муниципальный район | Микрорайон, д. 3 | 1990 | 973,30 | 2024-2043 гг. |
| 4958 | Поназыревский муниципальный район | Пролетарский 2-й пер., д. 8 | 1990 | 1008,40 | 2024-2043 гг. |
| 4959 | Поназыревский муниципальный район | Пролетарский 2-й пер., д. 2 | 2010 | 563,20 | 2030-2043 гг. |
| 4960 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Титова ул., д. 6 | 1967 | 277,00 | 2015-2034 гг. |
| 4961 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Николаева ул., д. 14 | 1972 | 664,00 | 2017-2036 гг. |
| 4962 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Полевая ул., д. 11 | 1965 | 423,00 | 2018-2037 гг. |
| 4963 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Полевая ул., д. 9 | 1963 | 423,00 | 2020-2039 гг. |
| 4964 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Быковского ул., д. 10 | 1970 | 565,80 | 2021-2040 гг. |
| 4965 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Николаева ул., д. 16 | 1972 | 678,00 | 2022-2041 гг. |
| 4966 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Чкалова ул., д. 17 | 1978 | 1065,00 | 2023-2042 гг. |
| 4967 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Гагарина ул., д. 7 | 1966 | 417,00 | 2024-2043 гг. |
| 4968 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Первомайская ул., д. 6 | 1977 | 1098,00 | 2024-2043 гг. |
| 4969 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., м/р-н Юго-Западный, д. 2 | 1978 | 987,00 | 2024-2043 гг. |
| 4970 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., м/р-н Юго-Западный, д. 1 | 1978 | 984,60 | 2024-2043 гг. |
| 4971 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Гагарина ул., д. 9 | 1966 | 660,00 | 2024-2043 гг. |
| 4972 | Пыщугский муниципальный район | Колпашница д., Космонавтов ул., д. 1 | 1990 | 844,00 | 2024-2043 гг. |
| 4973 | Пыщугский муниципальный район | Колпашница д., Космонавтов ул., д. 3 | 1990 | 844,00 | 2024-2043 гг. |
| 4974 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Николаева ул., д. 3 | 1967 | 415,00 | 2024-2043 гг. |
| 4975 | Пыщугский муниципальный район | Пыщуг с., Школьная ул., д. 3 | 1982 | 923,00 | 2024-2043 гг. |
| 4976 | Солигаличский муниципальный район | Верховье д., д. 12 | 1970 | 233,88 | 2024-2043 гг. |
| 4977 | Солигаличский муниципальный район | Льнозавода п., д. 3 | 1933 | 306,06 | 2024-2043 гг. |
| 4978 | Солигаличский муниципальный район | Оглоблино д., Молодежная ул., д. 1 | 1985 | 918,86 | 2024-2043 гг. |
| 4979 | Солигаличский муниципальный район | Ратьково п., Северная ул., д. 7 | 1982 | 817,41 | 2024-2043 гг. |
| 4980 | Солигаличский муниципальный район | Ратьково п., Северная ул., д. 9 | 1983 | 811,00 | 2024-2043 гг. |
| 4981 | Солигаличский муниципальный район | Ратьково п., Южная ул., д. 18 | 1980 | 524,09 | 2024-2043 гг. |
| 4982 | Солигаличский муниципальный район | Ратьково п., Южная ул., д. 2 | 1973 | 521,89 | 2024-2043 гг. |
| 4983 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вакуровой В. ул., д. 22 | 1827 | 309,22 | 2017-2036 гг. |
| 4984 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вакуровой В. ул., д. 25 | 1962 | 355,47 | 2024-2043 гг. |
| 4985 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вакуровой В. ул., д. 33 | 1962 | 359,86 | 2024-2043 гг. |
| 4986 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вакуровой В. ул., д. 39 | 1957 | 199,37 | 2024-2043 гг. |
| 4987 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вакуровой В. ул., д. 40 | 1915 | 334,60 | 2022-2041 гг. |
| 4988 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вылузгина ул., д. 10 | 1839 | 313,10 | 2022-2041 гг. |
| 4989 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вылузгина ул., д. 22 | 1864 | 293,79 | 2023-2042 гг. |
| 4990 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вылузгина ул., д. 23 | 1953 | 293,40 | 2024-2043 гг. |
| 4991 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вылузгина ул., д. 3 | 1954 | 302,03 | 2024-2043 гг. |
| 4992 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вылузгина ул., д. 39 | 1976 | 220,57 | 2024-2043 гг. |
| 4993 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вылузгина ул., д. 7а | 1960 | 381,28 | 2024-2043 гг. |
| 4994 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Вылузгина ул., д. 9/2 | 1954 | 345,14 | 2024-2043 гг. |
| 4995 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Гагарина ул., д. 3 | 1865 | 305,24 | 2019-2038 гг. |
| 4996 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Гагарина ул., д. 5 | 1898 | 300,49 | 2018-2037 гг. |
| 4997 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Гагарина ул., д. 7 | 1865 | 241,20 | 2018-2037 гг. |
| 4998 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Заводская ул., д. 4 | 1977 | 340,20 | 2024-2043 гг. |
| 4999 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Заводская ул., д. 6 | 1978 | 389,05 | 2024-2043 гг. |
| 5000 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Калинина ул., д. 16а | 1962 | 345,36 | 2024-2043 гг. |
| 5001 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Калинина ул., д. 25а | 1963 | 371,17 | 2024-2043 гг. |
| 5002 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Кирова ул., д. 2 | 1986 | 423,01 | 2024-2043 гг. |
| 5003 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Кирова ул., д. 9 | 1978 | 346,40 | 2024-2043 гг. |
| 5004 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Коммунистическая ул., д. 10 | 1954 | 195,54 | 2024-2043 гг. |
| 5005 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Коммунистическая ул., д. 17 | 1955 | 245,22 | 2024-2043 гг. |
| 5006 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Коммунистическая ул., д. 27 | 1964 | 512,86 | 2024-2043 гг. |
| 5007 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Коммунистическая ул., д. 28 | 1873 | 210,57 | 2020-2039 гг. |
| 5008 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Коммунистическая ул., д. 3 | 1940 | 196,52 | 2024-2043 гг. |
| 5009 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Коммунистическая ул., д. 31 | 1876 | 231,10 | 2023-2042 гг. |
| 5010 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 13 | 1863 | 277,96 | 2017-2036 гг. |
| 5011 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 14 | 1858 | 215,30 | 2016-2035 гг. |
| 5012 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 20 | 1844 | 244,00 | 2015-2034 гг. |
| 5013 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 22/11 | 1964 | 282,55 | 2024-2043 гг. |
| 5014 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 24 | 1956 | 434,15 | 2024-2043 гг. |
| 5015 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 42а | 1963 | 389,14 | 2024-2043 гг. |
| 5016 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 63 | 1974 | 424,50 | 2024-2043 гг. |
| 5017 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 69 | 1977 | 406,10 | 2024-2043 гг. |
| 5018 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 7 | 1839 | 241,64 | 2015-2034 гг. |
| 5019 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 77 | 1979 | 403,50 | 2024-2043 гг. |
| 5020 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Комсомольская ул., д. 8 | 1858 | 230,97 | 2016-2035 гг. |
| 5021 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Костромы н.р. ул., д. 43 | 1844 | 217,90 | 2018-2037 гг. |
| 5022 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Костромы н.р. ул., д. 45/2 | 1917 | 214,33 | 2021-2040 гг. |
| 5023 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Крупской ул., д. 63 | 1969 | 242,40 | 2024-2043 гг. |
| 5024 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Лесная ул., д. 4 | 1979 | 812,77 | 2024-2043 гг. |
| 5025 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Либкнехта К. ул., д. 12 | 1891 | 284,24 | 2020-2039 гг. |
| 5026 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Либкнехта К. ул., д. 13 | 1927 | 291,20 | 2024-2043 гг. |
| 5027 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Либкнехта К. ул., д. 24 | 1917 | 287,50 | 2022-2041 гг. |
| 5028 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Либкнехта К. ул., д. 5 | 1967 | 277,50 | 2024-2043 гг. |
| 5029 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Либкнехта К. ул., д. 6 | 1964 | 536,70 | 2024-2043 гг. |
| 5030 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Мира ул., д. 1а | 1977 | 406,92 | 2024-2043 гг. |
| 5031 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Невельского ул., д. 10 | 1970 | 356,64 | 2024-2043 гг. |
| 5032 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Невельского ул., д. 2а | 1980 | 542,96 | 2024-2043 гг. |
| 5033 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Ново-Заречная ул., д. 46 | 1968 | 224,98 | 2024-2043 гг. |
| 5034 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Октябрьская ул., д. 17а | 1981 | 1167,84 | 2024-2043 гг. |
| 5035 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Октябрьская ул., д. 19 | 1995 | 1554,45 | 2024-2043 гг. |
| 5036 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Островского ул., д. 8 | 1864 | 216,90 | 2017-2036 гг. |
| 5037 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Первомайская ул., д. 2 | 1970 | 612,00 | 2024-2043 гг. |
| 5038 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Первомайская ул., д. 6 | 1973 | 490,86 | 2024-2043 гг. |
| 5039 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Первомайская ул., д. 71 | 1962 | 348,80 | 2024-2043 гг. |
| 5040 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 13а | 1976 | 694,88 | 2024-2043 гг. |
| 5041 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 15 | 1974 | 1202,61 | 2024-2043 гг. |
| 5042 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 15а | 1974 | 1224,42 | 2024-2043 гг. |
| 5043 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 16 | 1988 | 1179,02 | 2024-2043 гг. |
| 5044 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 16а | 1991 | 1153,96 | 2024-2043 гг. |
| 5045 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 17а | 1988 | 1204,01 | 2024-2043 гг. |
| 5046 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 27а | 1965 | 235,10 | 2024-2043 гг. |
| 5047 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 40 | 1968 | 509,10 | 2024-2043 гг. |
| 5048 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Полянская ул., д. 42 | 1969 | 516,50 | 2024-2043 гг. |
| 5049 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Пушкина ул., д. 10 | 1978 | 800,30 | 2024-2043 гг. |
| 5050 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Пушкина ул., д. 12а | 1977 | 1000,36 | 2024-2043 гг. |
| 5051 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Пушкина ул., д. 6 | 1972 | 891,11 | 2024-2043 гг. |
| 5052 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Пушкина ул., д. 8 | 1978 | 675,12 | 2024-2043 гг. |
| 5053 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Савельева ул., д. 2 | 1995 | 1028,89 | 2024-2043 гг. |
| 5054 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Савельева ул., д. 4 | 1995 | 1027,48 | 2024-2043 гг. |
| 5055 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Садовая ул., д. 37 | 1964 | 375,90 | 2024-2043 гг. |
| 5056 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Свободы ул., д. 3 | 1953 | 382,23 | 2024-2043 гг. |
| 5057 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Серогодского В. ул., д. 26 | 1959 | 166,83 | 2024-2043 гг. |
| 5058 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Серогодского В. ул., д. 6 | 1893 | 260,96 | 2019-2038 гг. |
| 5059 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Серогодского В. ул., д. 9 | 1856 | 233,96 | 2020-2039 гг. |
| 5060 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 10 | 1995 | 327,01 | 2024-2043 гг. |
| 5061 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 20 | 1956 | 177,00 | 2024-2043 гг. |
| 5062 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 51 | 1956 | 66,36 | 2024-2043 гг. |
| 5063 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 6 | 1854 | 340,81 | 2014-2033 гг. |
| 5064 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 63 | 1956 | 209,80 | 2024-2043 гг. |
| 5065 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 79 | 1956 | 317,15 | 2024-2043 гг. |
| 5066 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 8 | 2001 | 316,00 | 2024-2043 гг. |
| 5067 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Строителей ул., д. 11 | 1979 | 408,87 | 2024-2043 гг. |
| 5068 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Строителей ул., д. 9 | 1981 | 387,86 | 2024-2043 гг. |
| 5069 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Чехова ул., д. 10 | 1971 | 391,60 | 2024-2043 гг. |
| 5070 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Чехова ул., д. 4 | 1968 | 373,52 | 2024-2043 гг. |
| 5071 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Энергетиков ул., д. 10а | 1985 | 602,61 | 2024-2043 гг. |
| 5072 | Солигаличский муниципальный район | Солигалич г., Советская ул., д. 24 | 1900 | 131,30 | 2018-2037 гг. |
| 5073 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Советская ул., д. 43 | 1917 | 267,14 | 2014-2033 гг. |
| 5074 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Советская ул., д. 47 | 1904 | 159,20 | 2015-2034 гг. |
| 5075 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Советская ул., д. 34 | 1917 | 207,80 | 2015-2034 гг. |
| 5076 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Октябрьская ул., д. 10 | 1917 | 144,50 | 2015-2034 гг. |
| 5077 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Комсомольская ул., д. 8 | 1917 | 201,40 | 2015-2034 гг. |
| 5078 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Красноармейская ул., д. 6 | 1917 | 142,80 | 2016-2035 гг. |
| 5079 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Комсомольская ул., д. 4 | 1917 | 405,70 | 2016-2035 гг. |
| 5080 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Комсомольская ул., д. 3 | 1917 | 247,30 | 2016-2035 гг. |
| 5081 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Комсомольская ул., д. 24 | 1917 | 223,00 | 2016-2035 гг. |
| 5082 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Комсомольская ул., д. 20 | 1917 | 225,60 | 2016-2035 гг. |
| 5083 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Галичская ул., д. 4 | 1917 | 154,70 | 2017-2036 гг. |
| 5084 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Костромская ул., д. 4 | 1917 | 107,70 | 2017-2036 гг. |
| 5085 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Комсомольская ул., д. 6а | 1917 | 246,00 | 2017-2036 гг. |
| 5086 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Красноармейская ул., д. 4 | 1917 | 243,70 | 2017-2036 гг. |
| 5087 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Луначарского ул., д. 47 | 1930 | 94,70 | 2018-2037 гг. |
| 5088 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Невского ул., д. 6 | 1932 | 110,20 | 2018-2037 гг. |
| 5089 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 10 | 1950 | 411,00 | 2018-2037 гг. |
| 5090 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 8 | 1950 | 368,50 | 2018-2037 гг. |
| 5091 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Комсомольская ул., д. 32 | 1955 | 227,40 | 2018-2037 гг. |
| 5092 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Советская ул., д. 33 | 1960 | 259,10 | 2018-2037 гг. |
| 5093 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 1 | 1964 | 349,50 | 2019-2038 гг. |
| 5094 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мира ул., д. 6 | 1960 | 309,90 | 2019-2038 гг. |
| 5095 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 1а | 1958 | 309,90 | 2019-2038 гг. |
| 5096 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 2 | 1960 | 338,20 | 2019-2038 гг. |
| 5097 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 4 | 1960 | 343,20 | 2020-2039 гг. |
| 5098 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 12 | 1965 | 226,30 | 2020-2039 гг. |
| 5099 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 14 | 1966 | 233,10 | 2020-2039 гг. |
| 5100 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Советская ул., д. 27 | 1961 | 191,00 | 2020-2039 гг. |
| 5101 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 3 | 1964 | 321,30 | 2020-2039 гг. |
| 5102 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Заводская ул., д. 1 | 1969 | 154,00 | 2021-2040 гг. |
| 5103 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 6 | 1960 | 411,20 | 2021-2040 гг. |
| 5104 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 1 | 1960 | 314,40 | 2021-2040 гг. |
| 5105 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 8 | 1964 | 464,40 | 2021-2040 гг. |
| 5106 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Заводская ул., д. 4 | 1958 | 567,70 | 2022-2041 гг. |
| 5107 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 3 | 1959 | 314,40 | 2022-2041 гг. |
| 5108 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Заводская ул., д. 2 | 1966 | 369,80 | 2022-2041 гг. |
| 5109 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Кудрявцева ул., д. 31 | 1975 | 408,90 | 2022-2041 гг. |
| 5110 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Кирова ул., д. 1б | 1969 | 436,70 | 2023-2042 гг. |
| 5111 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 9 | 1966 | 466,10 | 2023-2042 гг. |
| 5112 | Судиславский муниципальный район | Судиславль ст., д. 7 | 1966 | 512,80 | 2023-2042 гг. |
| 5113 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 10 | 1967 | 468,00 | 2023-2042 гг. |
| 5114 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 6 | 1971 | 411,30 | 2024-2043 гг. |
| 5115 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 5 | 1964 | 545,40 | 2024-2043 гг. |
| 5116 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Невского ул., д. 8 | 1965 | 312,60 | 2024-2043 гг. |
| 5117 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 11 | 1964 | 428,50 | 2024-2043 гг. |
| 5118 | Судиславский муниципальный район | Березовая Роща п., д. 13 | 1965 | 700,40 | 2024-2043 гг. |
| 5119 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Невского ул., д. 13 | 1965 | 509,10 | 2024-2043 гг. |
| 5120 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 16 | 1968 | 569,40 | 2024-2043 гг. |
| 5121 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Краснооктябрьская ул., д. 71 | 1983 | 292,20 | 2024-2043 гг. |
| 5122 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 7 | 1977 | 528,00 | 2024-2043 гг. |
| 5123 | Судиславский муниципальный район | Воронье с., Больничная ул., д. 8 | 1971 | 615,60 | 2024-2043 гг. |
| 5124 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 9 | 1967 | 517,40 | 2024-2043 гг. |
| 5125 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 9 | 1978 | 727,90 | 2024-2043 гг. |
| 5126 | Судиславский муниципальный район | Судиславль, Мичурина ул., д. 18 | 1969 | 932,60 | 2024-2043 гг. |
| 5127 | Судиславский муниципальный район | Первушино ст., д. 1 | 1972 | 769,80 | 2024-2043 гг. |
| 5128 | Судиславский муниципальный район | Первушино ст., д. 2 | 1972 | 771,60 | 2024-2043 гг. |
| 5129 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 5 | 1976 | 776,20 | 2024-2043 гг. |
| 5130 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 20 | 1971 | 772,90 | 2024-2043 гг. |
| 5131 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 8 | 1980 | 781,70 | 2024-2043 гг. |
| 5132 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 2 | 1971 | 555,90 | 2024-2043 гг. |
| 5133 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 13 | 1981 | 836,90 | 2024-2043 гг. |
| 5134 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Краснооктябрьская ул., д. 73 | 1987 | 269,40 | 2024-2043 гг. |
| 5135 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 26 | 1972 | 957,60 | 2024-2043 гг. |
| 5136 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 24 | 1976 | 752,20 | 2024-2043 гг. |
| 5137 | Судиславский муниципальный район | Глебово п., Центральная ул., д. 1 | 1974 | 756,20 | 2024-2043 гг. |
| 5138 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Дорожная ул., д. 9 | 1974 | 736,40 | 2024-2043 гг. |
| 5139 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 1а | 1974 | 774,30 | 2024-2043 гг. |
| 5140 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 28 | 1975 | 1133,80 | 2024-2043 гг. |
| 5141 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Калиновская ул., д. 2 | 1976 | 619,80 | 2024-2043 гг. |
| 5142 | Судиславский муниципальный район | Раслово п., Геологов ул., д. 3 | 1977 | 670,60 | 2024-2043 гг. |
| 5143 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Цветочная ул., д. 17 | 1982 | 2014,90 | 2024-2043 гг. |
| 5144 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 15 | 1977 | 1019,30 | 2024-2043 гг. |
| 5145 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 17 | 1977 | 874,00 | 2024-2043 гг. |
| 5146 | Судиславский муниципальный район | Глебово п., Центральная ул., д. 3 | 1977 | 768,00 | 2024-2043 гг. |
| 5147 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Заводская ул., д. 1а | 1983 | 788,20 | 2024-2043 гг. |
| 5148 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 33 | 1979 | 821,50 | 2024-2043 гг. |
| 5149 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Калиновская ул., д. 4 | 1979 | 624,00 | 2024-2043 гг. |
| 5150 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 32 | 1978 | 919,20 | 2024-2043 гг. |
| 5151 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 22 | 1978 | 852,30 | 2024-2043 гг. |
| 5152 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 31 | 1978 | 627,90 | 2024-2043 гг. |
| 5153 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 12 | 1981 | 825,20 | 2024-2043 гг. |
| 5154 | Судиславский муниципальный район | Воронье с., Новая ул., д. 13 | 1981 | 943,50 | 2024-2043 гг. |
| 5155 | Судиславский муниципальный район | Сорож д., Новая ул., д. 8 | 1988 | 667,70 | 2024-2043 гг. |
| 5156 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Цветочная ул., д. 2 | 1981 | 947,70 | 2024-2043 гг. |
| 5157 | Судиславский муниципальный район | Западный п., Молодежная ул., д. 11 | 1985 | 1420,40 | 2024-2043 гг. |
| 5158 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Калиновская ул., д. 6 | 1982 | 628,50 | 2024-2043 гг. |
| 5159 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., м/р-н Заводской, д. 5 | 1983 | 1472,80 | 2024-2043 гг. |
| 5160 | Судиславский муниципальный район | Жвалово д., Центральная ул., д. 1 | 1983 | 582,80 | 2024-2043 гг. |
| 5161 | Судиславский муниципальный район | Грудки д., Советская ул., д. 1 | 1981 | 676,00 | 2024-2043 гг. |
| 5162 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Калиновская ул., д. 8 | 1983 | 622,50 | 2024-2043 гг. |
| 5163 | Судиславский муниципальный район | Жвалово д., Центральная ул., д. 2 | 1984 | 580,10 | 2024-2043 гг. |
| 5164 | Судиславский муниципальный район | Глебово п., Центральная ул., д. 2 | 1984 | 839,50 | 2024-2043 гг. |
| 5165 | Судиславский муниципальный район | Шахово с., Корякова ул., д. 4б | 1992 | 641,20 | 2024-2043 гг. |
| 5166 | Судиславский муниципальный район | Грудки д., Советская ул., д. 2 | 1983 | 676,00 | 2024-2043 гг. |
| 5167 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Цветочная ул., д. 21 | 1983 | 2 034,70 | 2024-2043 гг. |
| 5168 | Судиславский муниципальный район | Сорож д., Новая ул., д. 7 | 1988 | 654,90 | 2024-2043 гг. |
| 5169 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Цветочная ул., д. 19 | 1984 | 2 020,80 | 2024-2043 гг. |
| 5170 | Судиславский муниципальный район | Раслово п., Лесная ул., д. 9 | 1988 | 2133,90 | 2024-2043 гг. |
| 5171 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 2а | 1984 | 1040,30 | 2024-2043 гг. |
| 5172 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., м/р-н Заводской, д. 7 | 1987 | 1482,00 | 2024-2043 гг. |
| 5173 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., м/р-н Заводской, д. 3 | 1986 | 1130,00 | 2024-2043 гг. |
| 5174 | Судиславский муниципальный район | Сорож д., Новая ул., д. 9 | 1988 | 659,40 | 2024-2043 гг. |
| 5175 | Судиславский муниципальный район | Сорож д., Новая ул., д. 6 | 1988 | 654,50 | 2024-2043 гг. |
| 5176 | Судиславский муниципальный район | Березовая Роща п., д. 15 | 1987 | 942,50 | 2024-2043 гг. |
| 5177 | Судиславский муниципальный район | Раслово п., Лесная ул., д. 10 | 1988 | 2133,90 | 2024-2043 гг. |
| 5178 | Судиславский муниципальный район | Мирный п., Дорожная ул., д. 9 | 1989 | 953,40 | 2024-2043 гг. |
| 5179 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 19 | 1986 | 1869,20 | 2024-2043 гг. |
| 5180 | Судиславский муниципальный район | Сорож д., Новая ул., д. 2 | 1990 | 615,40 | 2024-2043 гг. |
| 5181 | Судиславский муниципальный район | Сорож д., Новая ул., д. 1 | 1990 | 666,00 | 2024-2043 гг. |
| 5182 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Центральная ул., д. 14 | 1987 | 2 669,80 | 2024-2043 гг. |
| 5183 | Судиславский муниципальный район | Жвалово д., Центральная ул., д. 5 | 1991 | 487,00 | 2024-2043 гг. |
| 5184 | Судиславский муниципальный район | Жвалово д., Центральная ул., д. 3 | 1991 | 501,10 | 2024-2043 гг. |
| 5185 | Судиславский муниципальный район | Жвалово д., Центральная ул., д. 4 | 1991 | 501,70 | 2024-2043 гг. |
| 5186 | Судиславский муниципальный район | Шахово с., Корякова ул., д. 4в | 1992 | 641,20 | 2024-2043 гг. |
| 5187 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Мичурина ул., д. 23 | 1993 | 1098,90 | 2024-2043 гг. |
| 5188 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., м/р-н Заводской, д. 9 | 1994 | 1461,00 | 2024-2043 гг. |
| 5189 | Судиславский муниципальный район | Столбово п., Новая ул., д. 1 | 1995 | 1 078,00 | 2024-2043 гг. |
| 5190 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Невского ул., д. 17 | 1995 | 499,40 | 2024-2043 гг. |
| 5191 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., м/р-н Заводской, д. 1 | 1996 | 609,70 | 2024-2043 гг. |
| 5192 | Судиславский муниципальный район | Столбово п., Новая ул., д. 2 | 1996 | 1 055,70 | 2024-2043 гг. |
| 5193 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Центральная ул., д. 14а | 1991 | 1 987,80 | 2024-2043 гг. |
| 5194 | Судиславский муниципальный район | Дружба п., Центральная ул., д. 16 | 1992 | 1 897,80 | 2024-2043 гг. |
| 5195 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 7 | 1917 | 224,20 | 2015-2034 гг. |
| 5196 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 30 | 1917 | 139,30 | 2014-2033 гг. |
| 5197 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Ленина ул., д. 7 | 1917 | 310,00 | 2014-2033 гг. |
| 5198 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 16 | 1917 | 180,00 | 2015-2034 гг. |
| 5199 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 38 | 1917 | 293,50 | 2016-2035 гг. |
| 5200 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 2 | 1917 | 219,10 | 2016-2035 гг. |
| 5201 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 4 | 1917 | 130,50 | 2016-2035 гг. |
| 5202 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Октябрьская ул., д. 1 | 1917 | 230,00 | 2016-2035 гг. |
| 5203 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 5 | 1917 | 255,60 | 2016-2035 гг. |
| 5204 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Октябрьская ул., д. 3 | 1917 | 280,00 | 2017-2036 гг. |
| 5205 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 11 | 1917 | 298,00 | 2017-2036 гг. |
| 5206 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 48 | 1964 | 407,00 | 2017-2036 гг. |
| 5207 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 38 | 1965 | 390,00 | 2018-2037 гг. |
| 5208 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 50 | 1964 | 407,00 | 2018-2037 гг. |
| 5209 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Ленина ул., д. 50 | 1975 | 232,00 | 2018-2037 гг. |
| 5210 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 1 | 1966 | 4614,00 | 2019-2038 гг. |
| 5211 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 5 | 1967 | 4288,50 | 2020-2039 гг. |
| 5212 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 8 | 1967 | 4164,10 | 2020-2039 гг. |
| 5213 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 7 | 1967 | 4305,60 | 2021-2040 гг. |
| 5214 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 6 | 1967 | 4268,70 | 2021-2040 гг. |
| 5215 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 62 | 1965 | 1491,00 | 2022-2041 гг. |
| 5216 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Молвитинская ул., д. 15 | 1972 | 340,70 | 2022-2041 гг. |
| 5217 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 72 | 1974 | 540,40 | 2022-2041 гг. |
| 5218 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 10 | 1969 | 1128,80 | 2023-2042 гг. |
| 5219 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 58 | 1971 | 507,70 | 2023-2042 гг. |
| 5220 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Крупской ул., д. 39 | 1960 | 199,10 | 2023-2042 гг. |
| 5221 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 74 | 1976 | 521,60 | 2024-2043 гг. |
| 5222 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 56 | 1968 | 393,00 | 2024-2043 гг. |
| 5223 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 1а | 1968 | 1207,50 | 2024-2043 гг. |
| 5224 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 2 | 1975 | 3274,60 | 2024-2043 гг. |
| 5225 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 67 | 1972 | 448,10 | 2024-2043 гг. |
| 5226 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 70 | 1973 | 510,00 | 2024-2043 гг. |
| 5227 | Сусанинский муниципальный район | Сумароково с., Центральная ул., д. 37 | 1979 | 822,20 | 2024-2043 гг. |
| 5228 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Свобода ул., д. 26а | 1977 | 1278,00 | 2024-2043 гг. |
| 5229 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 3 | 1979 | 3932,00 | 2024-2043 гг. |
| 5230 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Молвитинская ул., д. 20 | 1984 | 342,70 | 2024-2043 гг. |
| 5231 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Октябрьская ул., д. 16 | 1980 | 712,80 | 2024-2043 гг. |
| 5232 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 4 | 1986 | 6033,80 | 2024-2043 гг. |
| 5233 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 60 | 1979 | 1019,00 | 2024-2043 гг. |
| 5234 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 45 | 1974 | 565,10 | 2024-2043 гг. |
| 5235 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 3 | 1980 | 1041,00 | 2024-2043 гг. |
| 5236 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 51 | 1976 | 420,90 | 2024-2043 гг. |
| 5237 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 49 | 1978 | 616,60 | 2024-2043 гг. |
| 5238 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 53 | 1978 | 528,10 | 2024-2043 гг. |
| 5239 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., Леонова ул., д. 9 | 1964 | 1306,20 | 2024-2043 гг. |
| 5240 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 1 | 1979 | 1035,20 | 2024-2043 гг. |
| 5241 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 7 | 1984 | 1035,00 | 2024-2043 гг. |
| 5242 | Сусанинский муниципальный район | Ченцово д., Центральная ул., д. 2 | 1989 | 706,30 | 2024-2043 гг. |
| 5243 | Сусанинский муниципальный район | Ченцово д., Центральная ул., д. 1 | 1989 | 695,30 | 2024-2043 гг. |
| 5244 | Сусанинский муниципальный район | Ченцово д., Центральная ул., д. 3 | 1989 | 659,80 | 2024-2043 гг. |
| 5245 | Сусанинский муниципальный район | Ченцово д., Центральная ул., д. 4 | 1989 | 670,00 | 2024-2043 гг. |
| 5246 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 2 | 1982 | 1035,00 | 2024-2043 гг. |
| 5247 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 9 | 1987 | 1912,10 | 2024-2043 гг. |
| 5248 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 4 | 1993 | 1036,00 | 2024-2043 гг. |
| 5249 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 15 | 1998 | 978,00 | 2024-2043 гг. |
| 5250 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., м/р-н Восточный, д. 14 | 1998 | 968,00 | 2024-2043 гг. |
| 5251 | Сусанинский муниципальный район | Сусанино п.г.т., К.Маркса ул., д. 68 | 2010 | 2222,00 | 2030-2043 гг. |
| 5252 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свободы ул., д. 7 | 1917 | 259,90 | 2016-2035 гг. |
| 5253 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 24 | 1917 | 137,50 | 2016-2035 гг. |
| 5254 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Ленина ул., д. 16 | 1916 | 150,90 | 2017-2036 гг. |
| 5255 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Быкова ул., д. 8 | 1917 | 194,50 | 2018-2037 гг. |
| 5256 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Ленина ул., д. 3 | 1922 | 169,20 | 2019-2038 гг. |
| 5257 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Ленина ул., д. 2/10 | 1917 | 668,10 | 2020-2039 гг. |
| 5258 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Советская ул., д. 3 | 1916 | 278,50 | 2021-2040 гг. |
| 5259 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Революции пл., д. 3 | 1917 | 215,60 | 2021-2040 гг. |
| 5260 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Революции пл., д. 1/15 | 1917 | 190,50 | 2022-2041 гг. |
| 5261 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Максима Горького ул., д. 2/16 | 1917 | 503,40 | 2022-2041 гг. |
| 5262 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Революции пл., д. 9 | 1952 | 415,80 | 2024-2043 гг. |
| 5263 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Революции пл., д. 3а | 1959 | 213,30 | 2024-2043 гг. |
| 5264 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Буевская ул., д. 2б | 1959 | 176,80 | 2024-2043 гг. |
| 5265 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Травяная ул., д. 2а | 1957 | 224,90 | 2024-2043 гг. |
| 5266 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Октября пер., д. 1 | 1960 | 327,10 | 2024-2043 гг. |
| 5267 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Быкова ул., д. 6 | 1963 | 166,60 | 2024-2043 гг. |
| 5268 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 35 | 1963 | 326,60 | 2024-2043 гг. |
| 5269 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Максима Горького ул., д. 11 | 1966 | 278,40 | 2024-2043 гг. |
| 5270 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 55а | 1962 | 326,30 | 2024-2043 гг. |
| 5271 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 58 | 1952 | 140,30 | 2024-2043 гг. |
| 5272 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Овчинникова ул., д. 4 | 1966 | 185,90 | 2024-2043 гг. |
| 5273 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Советская ул., д. 7 | 1967 | 417,20 | 2024-2043 гг. |
| 5274 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Октября ул., д. 15 | 1967 | 191,40 | 2024-2043 гг. |
| 5275 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 35а | 1964 | 328,50 | 2024-2043 гг. |
| 5276 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Октября пер., д. 3 | 1961 | 327,30 | 2024-2043 гг. |
| 5277 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 73 | 1966 | 337,20 | 2024-2043 гг. |
| 5278 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 33 | 1962 | 327,30 | 2024-2043 гг. |
| 5279 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 79 | 1970 | 323,80 | 2024-2043 гг. |
| 5280 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свободы ул., д. 63 | 1970 | 320,60 | 2024-2043 гг. |
| 5281 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 96 | 1970 | 322,60 | 2024-2043 гг. |
| 5282 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 35б | 1965 | 326,60 | 2024-2043 гг. |
| 5283 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свободы ул., д. 61 | 1972 | 340,50 | 2024-2043 гг. |
| 5284 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 37 | 1969 | 412,10 | 2024-2043 гг. |
| 5285 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 36 | 1968 | 456,10 | 2024-2043 гг. |
| 5286 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Ленина ул., д. 4 | 1975 | 384,00 | 2024-2043 гг. |
| 5287 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 25а | 1968 | 749,20 | 2024-2043 гг. |
| 5288 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 77 | 1969 | 330,70 | 2024-2043 гг. |
| 5289 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Писемского ул., д. 45 | 1969 | 130,30 | 2024-2043 гг. |
| 5290 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Максима Горького ул., д. 9 | 1976 | 254,40 | 2024-2043 гг. |
| 5291 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Калинина ул., д. 71 | 1976 | 197,10 | 2024-2043 гг. |
| 5292 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Октября ул., д. 19 | 1971 | 330,10 | 2024-2043 гг. |
| 5293 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 39 | 1978 | 786,20 | 2024-2043 гг. |
| 5294 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 38 | 1971 | 459,20 | 2024-2043 гг. |
| 5295 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Садовая ул., д. 2а | 1981 | 721,90 | 2024-2043 гг. |
| 5296 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Садовая ул., д. 4 | 1977 | 495,30 | 2024-2043 гг. |
| 5297 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 40 | 1983 | 788,60 | 2024-2043 гг. |
| 5298 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Свердлова ул., д. 41 | 1988 | 874,30 | 2024-2043 гг. |
| 5299 | Чухломский муниципальный район | Чухлома г., Лесная ул., д. 13 | 1987 | 672,80 | 2024-2043 гг. |
| 5300 | Шарьинский муниципальный район | Николо-Шанга с., Ю.Смирнова ул., д. 18 | 1935 | 81,50 | 2016-2035 гг. |
| 5301 | Шарьинский муниципальный район | Одоевское с., Школьная ул., д. 3 | 1967 | 132,00 | 2018-2037 гг. |
| 5302 | Шарьинский муниципальный район | Николо-Шанга с., Новая ул., д. 3 | 1986 | 969,10 | 2020-2039 гг. |
| 5303 | Шарьинский муниципальный район | Николо-Шанга с., Новая ул., д. 6 | 1986 | 969,10 | 2022-2041 гг. |
| 5304 | Шарьинский муниципальный район | Ширикалиха д., Садовая ул., д. 6 | 1985 | 969,10 | 2024-2043 гг. |
| 5305 | Шарьинский муниципальный район | Ширикалиха д., Садовая ул., д. 4 | 1985 | 969,10 | 2024-2043 гг. |
| 5306 | Шарьинский муниципальный район | Николо-Шанга с., Новая ул., д. 5 | 1986 | 969,10 | 2024-2043 гг. |
| 5307 | Шарьинский муниципальный район | Николо-Шанга с., Новая ул., д. 4 | 1986 | 969,10 | 2024-2043 гг. |
| 5308 | Шарьинский муниципальный район | Ширикалиха д., Садовая ул., д. 2 | 1985 | 969,10 | 2024-2043 гг. |
| 5309 | Шарьинский муниципальный район | Осипово д., д. 1 | 1985 | 719,00 | 2024-2043 гг. |
| 5310 | Шарьинский муниципальный район | Ивановское д., д. 73 | 1987 | 906,50 | 2024-2043 гг. |
| 5311 | Шарьинский муниципальный район | Ивановское д., д. 75 | 1987 | 906,50 | 2024-2043 гг. |
| 5312 | Шарьинский муниципальный район | Соколовский п., Вокзальная ул., д. 4 | 1978 | 595,00 | 2024-2043 гг. |
| 5313 | Шарьинский муниципальный район | Ивановское д., д. 69 | 1987 | 906,50 | 2024-2043 гг. |
| 5314 | Шарьинский муниципальный район | Ивановское д., д. 71 | 1988 | 906,50 | 2024-2043 гг. |
| 5315 | Шарьинский муниципальный район | Николо-Шанга с., Новая ул., д. 11 | 1995 | 969,10 | 2024-2043 гг. |
| 5316 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 56 | 2015 | 2534,10 | 2034-2043 гг. |
| 5317 | Городской округ город Кострома | Никитская ул., д. 126а | 2015 | 4832,80 | 2034-2043 гг. |
| 5318 | Городской округ город Кострома | Северной правды ул., д. 35 | 2015 | 6776,10 | 2034-2043 гг. |
| 5319 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 38 | 2015 | 3507,10 | 2034-2043 гг. |
| 5320 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 44 | 2015 | 1471,20 | 2034-2043 гг. |
| 5321 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 35 | 2015 | 1226,10 | 2034-2043 гг. |
| 5322 | Городской округ город Кострома | пр. Строительный, д. 6 | 2015 | 1682,10 | 2034-2043 гг. |
| 5323 | Городской округ город Кострома | Магистральная ул., д. 14 | 2015 | 7207,40 | 2034-2043 гг. |
| 5324 | Городской округ город Кострома | Жужелинская ул., д. 30 | 2015 | 6633,90 | 2034-2043 гг. |
| 5325 | Городской округ город Кострома | пр. Студенческий, д. 8 | 2015 | 5752,20 | 2034-2043 гг. |
| 5326 | Городской округ город Кострома | Индустриальная ул., д. 24б | 2015 | 1321,50 | 2034-2043 гг. |
| 5327 | Городской округ город Кострома | Станислава Милевского ул., д. 5 | 2015 | 1106,90 | 2034-2043 гг. |
| 5328 | Городской округ город Кострома | Шагова ул., д. 169 | 2015 | 575,63 | 2034-2043 гг. |
| 5329 | Городской округ город Кострома | Симановского ул., д. 81 | 2007 | 4227,90 | 2027-2043 гг. |
| 5330 | Городской округ город Кострома | пр-т Мира, д. 12 | 1917 | 329,1 | 2017-2036 гг. |
| 5331 | Городской округ город Кострома | Энгельса ул., д. 40б | 1948 | 202,9 | 2017-2036 гг. |
| 5332 | Костромской муниципальный район | Бычиха д., д. 8 | 1957 | 560,00 | 2017-2036 гг. |
| 5333 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Фрунзе ул., д. 20 | 1960 | 404,10 | 2017-2036 гг. |
| 5334 | Муниципальное образование г. Нерехта и Нерехтский район | Нерехта г., Володарского ул., д. 20 | 1900 | 261,98 | 2017-2036 гг. |
| 5335 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Советская ул., д. 17 | 1896 | 205,30 | 2017-2036 гг. |
| 5336 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Костромская ул., д. 1 | 1917 | 423,20 | 2017-2036 гг. |
| 5337 | Городской округ город Буй | 10 годовщины Октября ул., д. 40 | 1971 | 270,35 | 2018-2037 гг. |
| 5338 | Костромской муниципальный район | Бычиха д., д. 2 | 1965 | 560,00 | 2018-2037 гг. |
| 5339 | Судиславский муниципальный район | Судиславль п., Луначарского ул., д. 1а | 1928 | 203,10 | 2018-2037 гг. |
| 5340 | Судиславский муниципальный район | Раслово п., Юрьева ул., д. 7 | 1960 | 237,90 | 2021-2040 гг. |
| 5341 | Костромской муниципальный район | Бычиха д., д. 1 | 1983 | 586,60 | 2024-2043 гг. |
| 5342 | Межевской муниципальный район | Георгиевское с., база ДРП, д. 1 | 1987 | 534,00 | 2024-2043 гг. |
| 5343 | Городской округ город Буй | Островского ул., д. 13а | 2015 | 1005,30 | 2034-2043 гг. |
| 5344 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 32а | 2015 | 1306,10 | 2034-2043 гг. |
| 5345 | Городской округ город Кострома | Войкова ул., д. 32 | 2015 | 1795,4 | 2034-2043 гг. |
| 5346 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 50 | 2015 | 1464,3 | 2034-2043 гг. |
| 5347 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 48 | 2015 | 1468,4 | 2034-2043 гг. |
| 5348 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 52 | 2015 | 1741,8 | 2034-2043 гг. |
| 5349 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 22 | 2015 | 1881,9 | 2034-2043 гг. |
| 5350 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 26 | 2015 | 3474,50 | 2034-2043 гг. |
| 5351 | Городской округ город Кострома | м/р-н "Венеция", д. 32 | 2015 | 3023,10 | 2034-2043 гг. |
| 5352 | Городской округ город Кострома | Красноармейская, д. 40/1 | 2015 | 818,3 | 2034-2043 гг. |
| 5353 | Городской округ город Кострома | Юных Пионеров ул., д. 40 | 2015 | 803,8 | 2034-2043 гг. |
| 5354 | Городской округ город Кострома | Костромская ул., д. 112 | 2015 | 6115,6 | 2034-2043 гг. |
| 5355 | Городской округ город Кострома | пр-т Рабочий, д. 69 | 2015 | 7616,4 | 2034-2043 гг. |
| 5356 | Городской округ город Кострома | Рябиновый пр-д, д. 16 | 2015 | 4602,0 | 2034-2043 гг. |
| 5357 | Городской округ город Кострома | Чернореченский пр-д, д. 2 | 2015 | 3096,74 | 2034-2043 гг. |
| 5358 | Городской округ город Кострома | Загородная 1-я ул., д. 58 | 2015 | 1858,3 | 2034-2043 гг. |
| 5359 | Городской округ город Кострома | б-р Михалевский, д. 22б | 2015 | 2396 | 2034-2043 гг. |
| 5360 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 48а | 2015 | 3609,1 | 2034-2043 гг. |
| 5361 | Городской округ город Кострома | Терешковой ул., д. 62 | 2015 | 1521,4 | 2034-2043 гг. |
| 5362 | Городской округ город Кострома | Новый Быт ул., д. 12 | 2015 | 2191,3 | 2034-2043 гг. |
| 5363 | Городской округ город Кострома | Сенная ул., д. 11 | 2015 | 1460,70 | 2034-2043 гг. |
| 5364 | Городской округ город Кострома | Кузнецкая ул., д. 29а | 2015 | 5692,9 | 2034-2043 гг. |
| 5365 | Городской округ город Кострома | Давыдовская ул., д. 22 | 2015 | 11418,1 | 2034-2043 гг. |
| 5366 | Городской округ город Кострома | Давыдовская ул., д. 20 | 2015 | 3465,08 | 2034-2043 гг. |
| 5367 | Городской округ город Кострома | Гражданская ул., д. 5 | 2015 | 694,1 | 2034-2043 гг. |
| 5368 | Городской округ город Кострома | Коммунаров ул., д. 6 | 2015 | 3513,5 | 2034-2043 гг. |
| 5369 | Городской округ город Кострома | Ермакова Е. ул., д. 7 | 2015 | 4528,8 | 2034-2043 гг. |
| 5370 | Городской округ город Кострома | Дорожная ул., д. 14/12 | 2015 | 1329,5 | 2034-2043 гг. |
| 5371 | Городской округ город Кострома | Художников Шуваловых ул., д. 4 | 2015 | 847,9 | 2034-2043 гг. |
| 5372 | Городской округ город Кострома | пос. Васильевское, д. 8 | 2015 | 1196,80 | 2034-2043 гг. |
| 5373 | Городской округ город Кострома | Даремская ул., д. 3 | 2015 | 3936,90 | 2034-2043 гг. |
| 5374 | Городской округ город Кострома | Хвойная ул., д. 37 | 2015 | 1683,60 | 2034-2043 гг. |
| 5375 | Городской округ город Кострома | ш. Кинешемское, д. 34а | 2015 | 12908,90 | 2034-2043 гг. |
| 5376 | Красносельский муниципальный район | Красное-на-Волге п., Советская ул., д. 44б | 1955 | 776,50 | 2017-2036 гг. |

Приложение N 2

к Региональной программе

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных

домах, расположенных

на территории Костромской

области, на 2014-2043 годы

Порядок

актуализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Костромской области, на 2014-2043 годы

1. Порядок актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы (далее - Порядок) разработан во исполнение части 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 3 статьи 12 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года N 449-5-ЗКО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области".

2. Актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы (далее - Региональная программа) заключается в изменении информации по перечню многоквартирных домов.

3. Основаниями для актуализации Региональной программы являются:

1) признание в установленном порядке многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, аварийными и подлежащими сносу;

2) принятие исполнительным органом государственной власти Костромской области или органом местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области (далее - органы местного самоуправления) решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в Региональную программу;

3) ввод в эксплуатацию вновь построенных многоквартирных домов;

4) выявление многоквартирных домов, не включенных в Региональную программу при ее формировании или предыдущей актуализации;

5) изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Региональную программу;

6) изменение периодов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, с учетом проведенных в текущем году работ по капитальному ремонту;

7) иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Региональную программу.

4. Актуализация Региональной программы осуществляется ежегодно.

5. В целях актуализации Региональной программы органы местного самоуправления и региональный оператор ежегодно, в срок до 15 октября года, в котором осуществляется актуализация Региональной программы:

1) обновляют сведения о техническом состоянии многоквартирных домов на основании результатов мониторинга, в том числе вносят сведения о проведенных в рамках Региональной программы работах (услугах) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

2) отображают сведения о выбытии или появлении многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) в Региональную программу по состоянию на 1 октября года, в котором осуществляется актуализация Региональной программы, представляют соответствующие сведения о них.

6. Сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в:

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Костромской области, осуществляющий функции по проведению государственной политики и выработке региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - уполномоченный орган), в электронном виде по форме, установленной уполномоченным органом.

7. Уполномоченный орган на основании полученных сведений формирует проект актуализированной Региональной программы, в том числе:

1) исключает из Региональной программы многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирные дома, расположенные на земельных участках, в отношении которых в установленном порядке принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд;

2) вносит изменения в перечень и сроки проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, в случаях проведения в многоквартирном доме отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества. При этом перенос установленного срока капитального ремонта на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме допускается только в случае принятия соответствующего решения собственниками помещений в многоквартирном доме;

3) вносит в Региональную программу иные изменения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Костромской области.

8. Администрация Костромской области ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому, рассматривает и утверждает актуализированную Региональную программу.