ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»

| Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет), в тыс.рублей | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего - областной бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 322 050,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 050,09 |
| бюджетные инвестиции | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии муниципальным образованиям Костромской области | X | X | X | X | 322 050,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 050,09 |
| иные субсидии | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего - областной бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 322 050,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 050,09 |
| бюджетные инвестиции | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии муниципальным образованиям Костромской области | X | X | X | X | 322 050,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 050,09 |
| иные субсидии | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство улиц и проездов на территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30 | Километров (008) | 2,636 | 83 050,35 | 2024 год | 9 243,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 243,37 |
| 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Паново | Километров (008) | 2,71 | 36 266,68 | 2024 год | 25 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 245,0 |
| 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Костромы в м/р-не Агашкина гора | Километров (008) | 3,7 | 126 217,9 | 2024 год | 66 744,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 744,19 |
| 4. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Первом в г. Костроме (проезды: Антроповский, Нерехтский, Судиславский, Межевской, Волгореченский, Вохомский, Боговаровский, Красносельский) | Километров (008) | 4,441 | 137 535,7 | 2024 год | 59 153,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 153,51 |
| 5. Строительство магистральных сетей водоснабжения микрорайона "Южный-2" | Километров (008) | 8,0 | 40 428,6 | 2024 год | 23 461,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 461,79 |
| 6. Строительство магистральных сетей водоотведения микрорайона "Южный-2" | Километров (008) | 8,0 | 44 993,9 | 2024 год | 26 111,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 111,15 |
| 7. Строительство дорог внутри микрорайона "Южный-2" | Километров (008) | 10,0 | 65 801,3 | 2024 год | 35 246,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 246,02 |
| 8. Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения 1-й очереди строительства микрорайона "Экоград" | Тысяча кубических метров в сутки (599) | 3,0 | 120 000,0 | 2024 год | 24 234,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 234,32 |
| 9. Строительство объектов транспортной инфраструктуры 1-й очереди строительства микрорайона "Экоград" | Километров (008) | 10,0 | 225 000,0 | 2024 год | 30 233,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 233,60 |
| 10. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Костромы в пос. Рыбное | Километров (008) | 2,57 | 80 500,0 | 2024 год | 15 707,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 707,06 |
| 11. Строительство сети водоснабжения в пос. Рыбное | Километров (008) | 6,7 | 29 000,0 | 2024 год | 6 670,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 670,08 |